**全市重点集镇污水处理设施建设项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市县名称** | **名称** | **新增污水处理设施个数** | **预计新增污水处理规模（吨/天）** | **项目年度** | **备注** |
| 1 | 平江县 | 伍市镇 | 1 | 10000 | 2016 | 全国重点镇 |
| 2 | 平江县 | 福寿山镇 | 1 | 300 | 2016 | 全国重点镇 |
| 3 | 岳阳县 | 毛田镇 | 1 | 750 | 2016 | 全国重点镇 |
| 4 | 岳阳县 | 张谷英镇 | 1 | 750 | 2016 |  |
| 5 | 岳阳县 | 月田镇 | 1 | 1200 | 2016 | 全国重点镇 |
| 6 | 临湘市 | 桃林镇 | 1 | 4000 | 2017 | 全国重点镇 |
| 7 | 湘阴县 | 鹤龙湖镇 | 1 | 2500 | 2017 | 全国重点镇 |
| 8 | 湘阴县 | 金龙镇 | 1 | 1000 | 2017 | 全国重点镇 |
| 9 | 云溪区 | 陆城镇 | 1 | 12000 | 2017 | 全国重点镇 |
| 10 | 华容县 | 东山镇 | 1 | 1500 | 2018 | 全国重点镇 |
| 11 | 华容县 | 注滋口镇 | 1 | 3500 | 2018 | 全国重点镇 |
| 12 | 屈原区 | 营田镇 | 1 | 2500 | 2018 | 全国重点镇 |
| 13 | 岳阳县 | 新墙镇 | 1 | 1500 | 2018 | 全国重点镇 |
| 14 | 岳阳县 | 黄沙街镇 | 1 | 1800 | 2018 | 全国重点镇 |

1. 全国重点镇、全国建制镇试点镇、全国美丽宜居小镇、全国特色景观旅游名镇、全省新型城镇化试点镇、全省美丽乡镇均为确保建成项目。
2. 农村污水治理示范县的所有建制镇，均为确保建成项目。
3. 项目共计14个，其中2016年5个，2017年4个，2018年5个