附件1

2018年重点民生实事考核数据评估认定申报表

| 申报单位（盖章）：岳阳市住房和城乡建设局 | 申报单位主要负责人签名（或盖章）： |
| --- | --- |
| 考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任 务目标 | 实际完成 （自年初至验收前） | 预计完成 （自年初至12月31日） |
|  | “五个5”惠民工程 | 五个项目中三个开工，开工率达到60% | 乐诚小区、枫桥湖小区、长动延寿嘉园三个项目已开工 | 三个项目继续建设，天正金海岸二期和沿湖小区两个项目因棚户区改造计划压缩，天正金海岸和沿湖小区未能列入棚户区改造计划，征拆资金难以落实，无法开工。市政府领导已批示同意暂缓该两个项目作为定向限价商品房建设。 |
| 申报单位 自评意见 | 乐诚小区、枫桥湖小区、长动延寿嘉园三个项目进展顺利，天正金海岸二期和沿湖小区两个项目还未启动征拆，三个进展顺利的项目预计可建定向限价商品房4100套左右。市棚改办已向市政府出具书面报告，请求暂缓天正金海岸和沿湖小区作为定向限价商品房建设。市政府领导已批示同意暂缓。 2018年12月7日 |
| 公示情况（提供复印件） | 年 月 日 |
| 统计部门 评估认定意见 | 年 月 日 |

申报人：毛丹         联系电话：13789018119     申报时间：2018年12月10日

附件2

2018年重点民生实事经费支出情况统计表

填报单位：岳阳市住房和城乡建设局

| 项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇 投入资金 | 其他投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长动延寿嘉园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17329万元 | 17329万元 |
| 乐诚小区 | 400万元 | 0 | 0 | 0 | 10500万元 | 10900万元 |
| 枫桥湖小区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22312万元 | 22312万元 |

申报人：毛丹          联系电话：13789018119      申报时间：2018-12-10