附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称：党群服务中心专项经费

项目单位：湖南佑欣路桥工程有限公司

主管部门：党群工作部

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年3月3日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 龚瑾瑞 | | | | | | 联系电话 | | 18273000797 | | | |
| 项目地址 | | 城陵矶新港区老管委会办公楼一楼 | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2022年 1 月起至 2022年 3 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 171 | | 县市区财政 | 171 | | | 县市区财政 | | | 167.82 | 县市区财政 | **3.18** |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 党群服务中心进度款 | | | | 1087881.2 | | 43060714306070000146 | | | | |  | | |
| 党群服务中心工程款 | | | | 493136.51 | | 4306070002022521400002802 | | | | |  | | |
| 党群服务中心租金、水电物业费 | | | | 97200 | | 4306070002022521400034068 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **1678217.71** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| **完成党群服务中心提质改造建设工作** | | | | | | | | | | **全面顺利完成** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 提质改造一间 | | | 1 | | 1 | | |
| 质量指标 | | 全面验收合格 | | | 1 | | 1 | | |
| 时效指标 | | 3月份前完成改造并验收 | | | 1 | | 1 | | |
| 成本指标 | | 费用不超过171万元 | | | 171 | | 168 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 为区内党员提供良好活动环境，为经济发展助力 | | | 1 | | 1 | | |
| 社会效益  指标 | | 提供良好活动环境，利于红色活动开展。 | | | 1 | | 1 | | |
| 生态效益  指标 | | 改造环境更温馨舒适，宜居宜业 | | | 1 | | 1 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 区内党员群众生活幸福感提高 | | | 1 | | 1 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 胡雅琴 | | | 科员 | | | | 党群工作部 | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  党群工作部门共有8人，部门严格按照省委市委的部署要求，始终坚持“稳中求进”总基调，聚焦主业，深入推进全区党的建设、组织人事人才、统一战线、人大政协等工作，圆满完成了年度各项目标任务。  党群服务中心专项用于党群服务中心提质改造建设工作，主要为内部设计装修，含文化墙，空调，电脑，显示屏等等，建成后为区内党员群众提供综合性服务场所，可以召开相关会议、培训、展览展示等等。  （二）项目资金使用及管理情况  项目资金由财政拨款，共计投入171万元，实际使用168万元，实际使用情况与预算情况一致，且发挥了专项资金效益。  （三）项目组织实施情况  项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  经公开招投标选定供应商，严格按照项目管理制度及预定时间完成改造工作，日常监督无其他意外情况。  （四）综合评价情况及评价结论  项目改造符合经济性、效率性、有效性和可持续性要求，项目完成顺利，后续效益影响较好。  （五）项目主要绩效情况分析  党群服务中心专项用于党群服务中心提质改造建设工作，主要为内部设计装修，含文化墙，空调，电脑，显示屏等等，为区内党员群众提供综合性服务场所，共计召开相关会议、培训、展览展示50余场。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  无  （七）附件 |