全市20个重大前期项目进展情况

列入市政府调度的重大前期项目共20个，投资总额1217.5亿元。岳纸40万吨、华能三期、长岭炼化一体化、巴陵石化非乙烯化工基地部份项目、岳常高速、钱粮湖层山安全圈、洞庭湖国际公馆大型旅游综合开发、汨罗再生资源集散市场、城镇污水垃圾处理等9个项目已开工建设；垃圾焚烧发电、君山风电、环保燃油、岳长高速、S308湘阴平江段、荆岳铁路、湖南省化工农药产业基地等7个项目已基本完成项目前期工作，年底或明年初可望开工建设；小墨山核电前期工作进展有了新的突破，大型船舶制造、自来水改制已进入可研阶段；中心城区旧城改造已有部分项目启动，进入拆迁阶段。

岳阳市2008年重大前期项目

| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 目前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长岭炼油化工一体化项目 | 554800 | 10月18日开工建设 |
| 2 | 巴陵石化非乙烯化工工程 | 788000 | 部分子项目已开工建设 |
| 3 | 华能三期工程 | 427563 | 已开工建设。批复文件已进入电力司待批，可望年底批复。 |
| 4 | 洞庭湖综合治理项目 | 3000000 | 规划纲要（2008—2030）基本完成,近期和中长期项目库已建立。投资7亿元的钱粮湖安全圈围堤工程已开工建设。 |
| 5 | 洞庭湖国际公馆大型旅游综合开发项目 | 500000 | 首期1040亩土地已正式批复，拆迁还建工程全面启动，项目控详规划已完成编制并通过专家评审。 |

岳阳市2008年重大前期项目

| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 目前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 汨罗再生资源集散市场建设 | 85587 | 国家发改委发改办环资〔2007〕669号文已批准实施方案，4000亩概念性规划和2000亩建设详规已于2008年10月通过评审，中心市场工程于11月7日开工建设。 |
| 7 | 城镇污水垃圾处理设施建设 | 140438 | 部分完成前期工作，已开工建设。 |
| 8 | 国 道 建 设 | 岳常高速 | 500000 | 可行性研究报告已批复，于2008年11月28日举行开工典礼。 |
|  |  | 岳长高速（京港澳复线 | 630000 | 初步设计已通过评审，现处于施工图批复阶段。 |
| 9 | 省 道 建 设 | S308湘阴段 | 12094 | 正在进行招投标，可望年底开工建设。 |
|  |  | S308平江段 | 38061 | 正在进行招投标，可望年底开工建设。 |
| 10 | 荆岳铁路项目 | 970000 | 线路走向基本确定，站址选择已完成，松阳湖港区铁路专线已经过多次分析论证，近期确定方案。 |

岳阳市2008年重大前期项目

| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 目前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 君山风电项目 | 85000 | 除防洪影响评价、水土保持外，其它子项报告均已完成，环评报告（含生态）待审查。 |
| 12 | 湖南省化工农药产业基地 | 50000 | 省经委已下文同意设立，可行性研究报告已完成，控制性详规通过评审，环评大纲已完成 |
| 13 | 垃圾发电项目 | 27900 | 土地已征，已完成可研、水土保持方案，正在进行环评 |
| 14 | 环保燃油项目 | 28677 | 2008年10月30日省发改委下文批复该项目，可望年底开工建设。 |
| 15 | 市中心城区旧城改造项目 | 400000 | 已作规划，并制订有关政策，签订了3个意向合同，3个子项目启动进入实施阶段。 |
| 16 | 小墨山核电站及配套工程 | 5000000 | 实现了公司化运作，项目可研究阶段子专题报告已全部完成，650亩首期征地已近尾声，已完成现场工程投资3200多万元。 |

岳阳市2008年重大前期项目

| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 目前进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 市自来水公司招商改制项目 |  | 已成立了改制领导小组，制订了移交改制方案，进行了资产评估清算。现进一步完善方案，选择投资业主。 |
| 18 | 大型船舶制造项目 | 30000 | 已与长沙创普房地产开发（集团）有限公司签订合作协议，红线规划已划定，正进行平面布置设计。 |
| 19 | 铁山水库外引水源项目 | 8000 | 已成立领导小组，已编制了项目建议书。 |
| 20 | 新型干法水泥项目 | 15000 | 南方水泥有限公司因未取得临湘水泥熟料生产线，但仍保留200万吨粉磨站项目，新的选址正在协商之中。 |

全市50个重点项目建设情况

市政府调度的50个重点项目总投资513亿元。元至10月已完成投资102亿元，占年计划的82.6%，目前除因冰灾和宏观调控政策影响部分项目开工外，已有48个项目开工建设，开工率96%；中南黄金冶炼等7个项目已竣工试投产，年内计划竣工投产项目可以达到15个。

全市2008年重点建设项目竣工试投产项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止 年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 1 | 兆邦陶瓷生产线项目 | 临湘市 | 拟建日产6.5万平方米中高档墙地砖生产线 | 2008-2012 | 企业自筹 | 120000 | 8000 | 50000 | 厂房、设备购置 | 续建 | 兆邦陶瓷有限公司 | 临湘 工业园 |
| 2 | 平江玉峰食品项目 | 平江县 | 用地78亩，总投资5000万 | 2008 | 自筹 | 5000 |  | 3000 | 厂房及一期生产线 | 续建 | 平江玉峰食品有限公司 | 平江 工业园 |
| 3 | 长益铜业项目 | 平江县 | 用地32.2亩，生产各种光亮铜杆、铜牌、铜线、铜锭等产品 | 2007-2008 | 自筹 | 5000 | 1100 | 3000 | 厂房及生产线 | 在建 | 长益铜业 公司 | 平江 工业园 |
| 4 | 丰利纸业扩建工程 | 岳阳县 | 2.5万吨/年中段水处理及配套碱回收工程，6万吨/年制浆线扩建 | 2007-2008 | 自筹 | 50600 | 30000 | 20600 | 投资8600万元新建1条年产6万吨苇浆配套的碱回收工程和2.5万吨/年中段水处理系统；投资1.2亿元将苇浆生产线扩建成6万吨生产能力 | 扩建 | 岳阳丰利纸业有限公司 | 岳阳县政府 |
| 5 | 中南黄金冶炼项目 | 平江县 | 项目第一期投资1.47亿元，用地245.1亩，年产黄金5100公斤，硫酸3万吨，白砷1万吨，铜、白银等 | 2006-2008 | 自筹 | 14700 | 4700 | 10000 | 2008年4月 试投产 | 续建 | 中南黄金冶炼有限公司 | 平江 工业园 |
| 6 | 岳阳文化艺术会展中心 | 岳阳经济 开发区 | 建设面积32000㎡ | 2007-2008 | 政府投资 | 30000 | 10000 | 17000 | 主体工程及配套设施 | 续建 | 市城建投 | 市建设局 |
| 7 | 平江起义旧址拆建工程 | 平江县 | 新建纪念馆、广场，其中包括5800㎡的陈列室 | 2007-2008 | 中央预算内专项资金、自筹 | 5750 | 3470 | 2280 | 史料陈列馆陈列布展、旧址维修、铜像广场扩建 | 改扩建 | 平江县 旅游局 | 平江县 政府 |

全市2008年重点建设项目年内可望竣工试投产项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 1 | 南岭爆破器材项目 | 平江县 | 占地490.6亩，总投资3.2亿元 | 2007-2008 | 中外合资 | 32000 | 7000 | 25000 | 所有基建项目及设备安装 | 续建 | 湖南南岭民用爆破器材有限公司 | 平江县 政府 |
| 2 | 中天石化3万吨/年钛白粉及配套项目 | 云溪区 | 年产钛白粉3万吨、磷肥30万吨、复合肥40万吨、硫酸20万吨，年产值15亿元 | 2007-2008 | 企业自筹 | 33000 | 14000 | 10000 | 完成硫酸20万吨项目、启动钛白粉主项目建设 | 续建 | 中天石化有限公司 | 云溪区 政府 |
| 3 | 荣宏超微材料项目 | 平江县 | 用地50亩，项目产品为钼酸铵及其延伸产品 | 2008 | 自筹 | 8000 | 500 | 4000 | 建设厂房、安装设备并投产 | 新建 | 株洲荣宏超微冶金材料有限公司 | 平江 工业园 |
| 4 | 华容插旗芥菜扩建项目 | 华容县 | 年加工20万吨 | 2007-2008 | 国家预算内投资2000万元，银行贷款6000元，企业自筹1500万元 | 11000 | 3000 | 4000 | 扩建厂房、车间及设备 | 新建 | 华容插旗菜业有限公司 | 华容县 政府 |
| 5 | 岳阳城区经济适用住房建设 | 岳阳楼区 | 今年计划建设经济适用房9个项目共12.5万平方米，其中政府主导2个项目共5万平方米；其他7个项目包括：三五一七厂、中建五局、进出口包装厂等7家单位 | 2008 | 贷款、 自筹 | 19420 |  | 19420 | 土建、居民建筑、辅助设施 | 新建 |  | 市房地产局 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 6 | 阿波罗南湖大酒店 | 南湖风景区 |  | 2007-2008 | 自筹 | 30000 | 10000 | 20000 | 装修工程附属配套设施 | 改建 | 冠都（岳阳）置业 有限公司 | 南湖 风景区 管委会 |
| 7 | 城陵矶港区（松阳湖）一期工程 | 云溪区 | 集装箱吞吐量27万TEU，散货80万吨 | 2007-2008 | 中交集团等 | 57900 | 19000 | 38900 | 水工引桥,码头工程,港区房 | 新建 | 中交集团等 | 市交通局 |
| 8 | 武汉凯迪生物质能电力项目 | 屈原管理区 | 年发电4×12万KW | 2007-2009 | 企业自筹 | 50000 | 3000 | 25000 | 厂房、土建、设备二分机组发电 | 新建 | 武汉凯迪生物质能电厂 | 屈原 管理区 |

全市2008年重点建设项目已开工项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止 年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 1 | 岳阳纸业股份有限公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目 | 云溪区 | 含机械浆印刷纸生产能力40万吨/年 | 2007-2009 | 银行贷款企业自筹 | 257000 |  | 170000 | 新建两条单机生产能力20万吨/年含机械浆印刷纸的造纸生产线 | 新建 | 湖南泰格林纸集团有限公司 | 云溪区政府 |
| 2 | 伯恩能源生物柴油项目 | 岳阳经济 开发区 | 一期10万吨 | 2007-2008 | 利用外资 | 68910 |  | 50000 | 土建、设备购置 | 新建 | 伯恩能源生物柴油公司 | 岳阳经济开发区 管委会 |
| 3 | 富华管桩生产项目 | 湘阴县 | 征地250亩，新建厂房3栋及4条生产线 | 2007-2009 | 企业自筹 | 26000 | 2000 | 8000 | 管桩生产线 | 扩建 | 湘阴县富华管桩有限公司 | 湘阴县 建设局、招商局、樟树镇 政府 |
| 4 | 长炼炼油结构调整项目 | 云溪区 | 炼油结构调整及 装置改造 | 2008-2010 | 企业自筹 | 960000 |  | 35000 | 项目规划、土地、拆迁、“三通一平” | 改扩 | 长岭炼化公司 | 云溪区政府 |
| 5 | 巴陵石化非乙烯化工工程项目 | 云溪区 | 化工结构调整及装置改造 | 2008-2010 | 自筹 | 800000 |  | 24000 | SBS、SESB等项目扩大规模 | 改扩 | 巴陵石化 公司 | 云溪区 政府 |
| 6 | 华润雪花啤酒项目 | 华容县 | 征地100亩，新增产量20万吨 | 2008-2010 | 自筹 | 10000 |  | 5000 | 扩建厂房、设备购置 | 扩建 | 华润雪花 啤酒厂 | 华容县政府 |
| 7 | 华信人造板生产项目 | 华容县 | 征地200亩，年产20万m3人造板、中密度纤维板、地板基材、建筑模板 | 2007-2009 | 自筹 | 18000 |  | 6000 | 一期工程已投产，启动二期工程 | 续建 | 华信 人造板厂 | 华容县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 8 | 恒湘贸易物流项目 | 平江县 | 项目建设用地200亩，一期投资6000万元，用地100亩 | 2008-2010 | 自筹 | 3000 |  | 3000 | 厂房及汽车销售 | 新建 | 恒湘贸易（物流）有 限公司 | 平江 工业园 |
| 9 | 华能三期项目 | 云溪区 | 2×600MW大型煤发电机组 | 2008-2012 | 自筹 | 427563 |  | 50000 | 启动项目建设 | 扩建 | 华能电厂 | 云溪区 政府 |
| 10 | 岳阳楼区30万吨年蛋白饲料及小包装生产线项目 | 岳阳楼区 | 占地100亩，年产30万吨蛋白饲料及小包装生产线 | 2008-2009 | 自筹7000万元，银行贷款500万元 | 13000 |  | 10000 | 建设大豆、油菜籽及棉籽生产基地 | 新建 | 鲁良新元公司 | 岳阳楼区政府 |
| 11 | 汨罗市再生资源工业园中南再生资源交易中心 | 汨罗市 | 建设规划19680㎡ | 2008-2010 | 申请银行贷款、国家专项资金、自筹 | 85587 | 2000 | 5000 | 土建及其他 | 新建 | 汨罗 工业园 | 汨罗市 政府 |
| 12 | 民院搬迁 | 岳阳楼区 | 11万m2 | 2004-2009 | 中央预算 银行贷款 | 32600 | 17000 | 5000 | 附属工程 | 续建 | 湖南民族 职业学院 | 岳阳楼 区政府 |
| 13 | 市一医院珍珠山分院项目 | 岳阳经济 开发区 | 建筑面积5.23万㎡ | 2007-2009 | 自筹 | 9000 | 2000 | 5000 | 土建工程 | 新建 | 市一医院 | 市卫生局 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 14 | 东方红小学搬迁 | 岳阳楼区 | 校园整体还建 | 2008-2010 | 政府投资， 旧址置换 | 5000 |  | 3000 | 教学楼和教学配套设施建设 | 新建 | 东方红 小 学 | 岳阳楼 区政府 |
| 15 | 岳阳城区廉租住房建设 | 岳阳楼区 | 今年计划建太子庙二期工程，为11栋多层住宅，总面积16000平方米；危房改造84套 | 2008-2012 | 贷款、 自筹 | 30800 |  | 3000 | 土建、居民建筑、辅助设施、廉租房1000套 | 新建 |  | 市房地产局 |
| 16 | 武广铁路客运专线岳阳段 | 岳阳市 | 全长170公里 | 2007-2010 | 国、省投资 | 1200000 | 520000 | 300000 | 土建、桥墩 | 续建 | 武广铁路客运专线公司 |  |
| 17 | G106平江段改造 | 平江县 | 83.53公里 | 2007-2009 | 国家投资政府配套 | 40667 | 12885 | 27782 | 路基、路面 | 改建 | 平江县 交通局 | 市交通局 |
| 18 | 岳汨公路 | 岳阳县 | 全长30.346公里，概算投资16718万元 | 2006-2008 | 交通投资地方自筹 | 16718 | 2943 | 13375 | 6月岳阳县境内全部通车 | 新建 | 岳阳县 交通局 | 市交通局 |
| 19 | 武广铁路客运专线汨罗站 | 汨罗市 | 中小型客运站主站房6000平米，及相关配套5000平方米 | 2008-2009 | 铁道部2400万元,地方2400万元 | 5000 |  | 3000 | 征地、拆迁、工程设计，站房主体工程建设 | 新建 | 汨罗市 城建投 | 汨罗市政府 |
| 20 | 随岳高速岳阳段 | 岳阳市 | 总长24.08公里 | 2008-2012 |  | 134993 |  | 80000 |  | 新建 | 深圳华昱公司 | 市交通局 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止 年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 21 | 武广铁路客运专线岳阳站 | 岳阳市 | 二路一桥一广场（巴陵东路、金凤桥路、皇姑塘立交桥、站前广场） | 2007-2012 |  | 84000 | 1300 | 69000 | 土建、道路、绿化等 | 新建 | 市城建投 | 岳阳经济开发区 管委会 |
| 22 | 汨罗江大桥 | 汨罗市 | 全长8.204公里，接线7.308公里，大桥0.896公里 | 2008-2010 | 国家、省6359万元 | 11213 | 300 | 8000 | 征地、拆迁、接线工程，桥墩工程 | 新建 | 汨罗市 城建投 | 汨罗市 政府 |
| 23 | 铁桃公路 | 临湘市 云溪区 岳阳经济开发区 | 建设里程95.062公里 | 2007-2010 | 国、省投资，地方自筹 | 40503 | 6500 | 14000 | 路基,路面 | 改建 | 市公路局 | 市交通局 |
| 24 | 进港公路 | 云溪区 | 4.466公里 | 2008-2010 | 国、省投资地方自筹 | 9892 |  |  | 路基,路面 | 新建 | 市公路局 | 市交通局 |
| 25 | 省道S202升级改造 | 华容县 | 华容段42公里 | 2008-2010 | 交通投资地方自筹 | 12405 |  | 5000 | 路基、土建工程 | 改建 | 市公路局 | 市交通局 |
| 26 | 华容长江引水工程 | 华容县 | 近期5万吨/日，远期10万吨/日 | 2008-2009 | 13100万元，国家预长时期内资金5000万元，银行贷款5000万元，县筹3100万元 | 13100 | 600 | 3000 | 管网安装、水厂、加压站建设等 | 改扩建 | 华容县 水利局 | 华容县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止 年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 27 | 汨罗市城市饮水工程 | 汨罗市 | 应急备用取水设施；双管环路供水系统 | 2008-2010 | 国家专项资金4000万元，贷款2500万元，自筹675万元 | 7175 |  | 2000 | 土建、管网 | 新建 扩建 | 汨罗市 城建投 | 汨罗市政府 |
| 28 | 层山安全区试点工程 | 君山区 | 围堤加固29公里，移民1.5万户 | 2007-2009 | 中央预算市区自筹 | 63450 |  | 15400 | 围堤加固29公里，移民2400户 | 新建 | 君山区 水利局 | 君山区政府 |
| 29 | 汨罗市新桥垃圾处理场 | 汨罗市 | 占地300亩，日处理400吨/天；设计使用年限25年 | 2008-2010 | 国家专项资金2000万元，自筹675万元 | 5728 | 1000 | 3000 | 土建、道路、堤坝 | 续建 | 汨罗市 城建投 | 汨罗市建设局 |
| 30 | 洞庭湖风光带三期 | 岳阳市 | 洞庭湖风光带三、四期工程，北起南岳坡巴陵广场，南至南津巷大堤，西临洞庭湖，集防洪、休闲、观光、商贸、居住于一体 | 2008-2012 | 银行贷款 或招商引资 | 179310 |  | 50000 | 南岳坡至慈氏塔段 | 新建 | 市城建投 | 市建设局 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止 年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 31 | 枫桥湖路建设项目 | 岳阳市 | 西起洞庭湖，东接洞庭大道，全长2669M，宽50M，是贯穿我市新老城区的城市主干道。 | 2008-2009 | 银行贷款 或招商引资 | 21000 | 17000 | 4000 | 路基 | 续建 | 市城建投 | 市建设局 |
| 32 | 青年中路建设项目 | 岳阳市 | 西起市教育局门口，东至东环路，全长1980M，与花板桥路、建湘路相交，路幅设计宽35m | 2008-2009 | 银行贷款 或招商引资 | 8000 |  | 4000 | 路基 | 新建 | 市城建投 | 市建设局 |
| 33 | 岳阳经济开发区污水处理厂 | 岳阳经济 开发区 | 日处理污水7万吨 | 2008-2010 | 银行贷款 自筹 | 7677 |  | 3500 | 土建、管网建设 | 新建 | 岳阳经济开发区 环保局 | 市建设局、岳阳经济 开发区 管委会 |

全市2008年重点建设项目未开工项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设规模 | 建设起止 年 限 | 投资 来源 | 总投资（万元） | 累计完 成投资 （万元） | 2008年计划 | 建设 阶段 | 业主 单位 | 服务责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 |  |  |  |
| 1 | 长康油脂扩建工程 | 湘阴县 | 生产车间6栋、4条生产线 | 2004-2008 | 自筹、合资 | 6000 | 4000 | 1000 | 办公楼及配套设备 | 新建 | 湖南长康油脂有限公司 | 湘阴县政府 |
| 2 | 华泰碳酸钙项目 | 云溪区 | 年产轻质碳酸钙10万吨 | 2008-2009 | 企业自筹 | 18200 |  | 3000 | 厂房、设备 | 新建 | 华泰木材公司 | 云溪区政府 |

全市2008年招商引资亿元项目情况

全市2008年共实施内联引资项目508个，合同引资444.7亿元，实际到位资金112.98亿元。招商引资“三新”和续建亿元项目107个，总投资366.3亿元，实际到位资金57.9亿元。其中新签约亿元项目27个，计划总投资92亿元；新开工亿元项目26个，计划总投资143亿元，本年到位资金13.2亿元；新投产亿元项目17个，计划总投资38.6亿元，累计到位资金34.8亿元；续建亿元项目37个，计划总投资92.7亿元，到位资金30.2亿元。

2008年全市招商引资新签约亿元以上项目一览表

单位：万元

| 单位 | 序 号 | 项目名称 | 市外合作方 | 本市合作方 | 签约时间 | 计 划 总投资 | 合 同 引 资 | 本年本月止 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 江 县 | 1 | 万发生物发电 | 广州万发生物能开发有限公司 | 安定镇 | 2008.1 | 32000 | 32000 |  |
|  | 2 | 云湖生态旅游 | 广东川普房地产开发有限公司 | 加义镇 | 2008.3 | 12000 | 12000 |  |
|  | 3 | 华鑫矿业 | 福建华鑫矿业发展有限公司 | 大洲乡 | 2008.4 | 10000 | 10000 |  |
|  | 4 | 南岭民爆 | 澳瑞凯欧洲管理公司 | 园艺示范中心 | 2008.4 | 50000 | 50000 | 1000 |
|  | 5 | 力峰矿业 | 江西力峰矿业有限公司 | 三墩乡 | 2008.6 | 16000 | 16000 | 3300 |
|  | 6 | 旺辉食品 | 深圳飞旺食品公司 | 城关镇 | 2008.7 | 12000 | 12000 | 300 |
|  | 7 | 恒源物流园建设 | 河北恒湘贸易（物流）有限公司 | 伍市镇 | 2008.8 | 35000 | 35000 |  |
|  | 8 | 锂盐冶炼 | 新疆大明矿业集团公司 | 工业园 | 2008.8 | 26000 | 26000 |  |
| 合 计（8个） |  |  |  | 193000 |  | 4600 |
| 岳阳县 | 9 | 岳阳洞庭湖国际养生度假基地 | 北京中坤投资集团有限公司 | 岳阳县人民政府 | 2008.3 | 200000 | 20000 |  |
|  | 10 | 新瑞玻璃颜料生产 | 珠海市庄信丰贸易有限公司 | 岳阳县生态工业园 | 2008.4 | 12000 | 12000 | 1000 |
| 合 计（2个） |  |  |  | 212000 |  | 1000 |
| 临湘市 | 11 | 铝用碳素生产 | 临湘儒溪工业园 | 曾氏集团 | 2008.1 | 46900 | 46900 | 600 |

单位：万元

| 单位 | 序 号 | 项目名称 | 市外合作方 | 本市合作方 | 签约时间 | 计 划 总投资 | 合 同 引 资 | 本年本月止 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临湘市 | 12 | 环宇医药二期 | 浙江仙居医药材料有限公司 | 招商局 | 2008.8 | 15000 | 15000 |  |
| 合 计（2个） |  |  |  | 61900 |  | 600 |
| 湘阴县 | 13 | 恒春商贸小区建设 | 浙江兰溪市客商杨春生 |  | 2008.3 | 20000 | 20000 | 3600 |
|  | 14 | 新上15万吨再生纸 生产线 | 广州金盛纸业集团 |  | 2008.6 | 16000 | 16000 |  |
|  | 15 | 液态醇基燃料生产 | 浙江客商叶志祥 |  | 2008.6 | 35000 | 35000 |  |
| 合 计（3个） |  |  |  | 71000 |  | 3600 |
| 云溪区 | 16 | 丙烯后加工项目 | 北京群春科技 | 工业园 | 2007.5 | 16000 | 16000 | 1100 |
|  | 17 | 化工码头及储运项目 | 江阴化工储运有限公司 | 工业园 | 2008.4 | 80000 | 80000 | 500 |
|  | 18 | 乙酸仲丁脂生产项目 | 广东中长信投资管理有限公司 | 工业园 | 2008.8 | 13000 | 13000 | 200 |
| 合 计（3个） |  |  |  | 109000 |  | 1900 |
| 屈原区 | 19 | 湖南锦康 | 朱义雄 | 屈原管理区 | 2008.6 | 12000 | 12000 | 225 |
| 合 计（1个） |  |  |  | 12000 | 12000 | 225 |

单位：万元

| 单位 | 序 号 | 项目名称 | 市外合作方 | 本市合作方 | 签约时间 | 计 划 总投资 | 合 同 引 资 | 本年本月止 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区 | 20 | 东方明珠 | 深圳拓智祥瑞有限公司 | 和立东升置业有限公司 | 2008.2 | 19880 | 19880 | 1000 |
|  | 21 | 金鹿动漫项目 | 湖南金鹿动漫基地 | 湖南金鹿动漫基地 | 2008.2 | 20000 | 20000 | 500 |
|  | 22 | 生产钢构和幕墙玻璃项目 | 北京江河幕墙玻璃股份有限公司 | 北京江河幕墙玻璃股份 有限公司 | 2008.3 | 80000 | 80000 | 600 |
|  | 23 | 数控机床 | 湖北数控机床有限公司 | 岳阳和立东升置业有限公司 | 2008.5 | 30000 | 30000 | 1000 |
|  | 24 | 湖南桑乐数字化 太阳能项目 | 山东 | 山东桑乐太阳能有限公司 | 2008.6 | 12000 | 12000 | 500 |
|  | 25 | 龙孚软件开发项目 | 香港龙孚投资有限公司 | 岳阳（香港）龙孚软件开发中心 | 2008.7 | 10000 |  |  |
| 合 计（7个） |  |  |  | 171880 |  | 3600 |
| 市交通局 | 26 | 岳阳创普船舶重工 | 长沙创普集团 | 市水运总公司 | 2008.3 | 50000 | 待定 | 待定 |
| 合 计（1个） |  |  |  | 50000 |  |  |
| 驻沪办事处 | 27 | 国大改造项目 | 上海凯特房地产开发有限公司 | 中国信托投资公司 | 2008.5 | 40000 | 40000 | 10000 |
| 合 计（1个） |  |  |  | 40000 |  | 10000 |
| 总 计（27个） |  |  |  | 920780 |  | 15525 |

2008年全市招商引资新开工亿元以上项目一览表

单位：万元

| 单位 | 序 号 | 项目名称 | 市外投资方 | 本市合作方 | 开工 时间 | 计 划 总投资 | 本年完成投资 | 历年累计完成投资 | 本年本月止 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江县 | 1 | 滨江花园二期 | 江西伟业房地产开发有限公司 | 城关镇 | 2008.4 | 12000 |  | 1200 | 1200 |
|  | 2 | 汨水房地产开发 | 江西汨水房地产开发有限公司 | 城关镇 | 2008.2 | 10000 |  | 600 | 600 |
| 合 计（2个） |  |  |  | 22000 |  |  | 1800 |
| 岳阳县 | 3 | 湖南中坤洞庭湖国际养生度假基地张谷英项目 | 北京中坤投资集团有限公司 | 岳阳县人民政府 | 2008.7 | 20000 | 20000 | 1000 | 1000 |
|  | 4 | 百森陶瓷生产 | 广东省中正陶瓷有限公司 | 岳阳县新墙农业工业园 | 2008.3 | 25000 | 15000 | 2400 | 2400 |
|  | 5 | 华丰纸业再生纸项目 | 浙江天正公司 | 岳阳县筻口镇人民政府 | 2008.1 | 12000 | 8000 | 1200 | 1200 |
|  | 6 | 湖南科伦双室生产线 | 四川科伦集团 | 岳阳县生态工业园 | 2008.8 | 20000 | 15000 | 3000 | 3000 |
| 合 计（4个） |  |  |  | 77000 |  |  | 7600 |
| 临湘市 | 7 | 海螺干法水泥生产 | 安徽海螺集团公司 | 招商局 | 2008.8 | 80000 |  |  | 16032 |
| 合 计（1个） |  |  |  | 80000 |  |  | 16032 |
| 湘阴县 | 8 | 朱家垄和电机厂旧城开发改造 | 江西宜丰客商黄定华 |  | 2008.2 | 12000 | 5100 | 5100 | 3600 |
|  | 9 | 东湖治污暨水岸·东湖综合开发工程 | 福建客商黄金明 |  | 2008.3 | 53900 | 7850 | 7850 | 7850 |

单位：万元

| 单位 | 序 号 | 项目名称 | 市外投资方 | 本市合作方 | 开工 时间 | 计 划 总投资 | 本年完成投资 | 历年累计完成投资 | 本年本月止 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘阴县 | 10 | 建华管桩二期 | 建华管桩集团 |  | 2008.4 | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | 11 | 长沙毛巾集团整体搬迁 | 长沙毛巾集团 |  | 2008.5 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 12 | 英波达服装城 | 加拿大客商熊立新 |  | 2008.6 | 26000 | 900 | 900 | 900 |
| 合 计（5个） |  |  |  | 113900 |  |  | 3400 |
| 汨罗市 | 13 | 凯华房地产开发 | 福建省榕源建设工程有限公司 | 汨罗市凯华房地产 开发有限公司 | 2008.5 | 10000 | 2900 | 2900 | 2900 |
|  | 14 | 同力循环加工 | 北京珠汇合创有限公司 | 汨罗工业园 | 2008.8 | 100000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 合 计（2个） |  |  |  | 110000 |  |  | 7900 |
| 岳阳楼区 | 15 | 巴陵尚都 | 福建兄弟集团有限公司 | 岳阳福隆置业 | 2008.1 | 45000 | 18000 | 18000 | 18000 |
|  | 16 | 洞庭东岸 | 中国保利地产广东总公司 | 岳阳保利置业 | 2008.1 | 35800 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 合 计（2个） |  |  |  | 80800 |  |  | 49000 |
| 云溪区 | 17 | 5万吨聚酮树脂固化剂 | 广东顺德英泰电器有限公司 | 工业园 | 2008.2 | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | 18 | 40万吨白卡纸项目 | 泰格林纸集团 | 工业园 | 2008.4 | 251900 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 合 计（2个） |  |  |  | 261900 |  |  | 2400 |

单位：万元

| 单位 | 序 号 | 项目名称 | 市外投资方 | 本市合作方 | 开工 时间 | 计 划 总投资 | 本年完成投资 | 历年累计完成投资 | 本年本月止 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南湖风景区 | 19 | 洞庭湖国际公馆大型旅游综合开发 | 广东黄河实业集团有限公司 | 广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司 | 2008.4 | 500000 | 1480 | 1480 | 14800 |
| 合 计（1个） |  |  |  | 500000 |  |  | 14800 |
| 经开区 | 20 | 金辉小区二期 | 湖南湘联置业有限公司 | 岳阳湘联置业有限公司 | 2008.2 | 13000 | 500 | 800 | 800 |
|  | 21 | 汇邦房地产项目 | 天津汇邦投资有限公司 | 岳阳天邦房地产 有限公司 | 2008.3 | 12000 | 4000 | 550 | 550 |
|  | 22 | 昌友城市花园 | 湖南昌友实业投资有限公司 | 湖南昌友实业投资 有限公司 | 2008.4 | 35000 | 2000 | 3200 | 3200 |
|  | 23 | 桑乐数字太阳能 | 山东桑乐太阳能有限公司 | 湖南桑乐数字太阳能 有限公司 | 2008.8 | 20000 | 3000 | 870 | 870 |
|  | 24 | 汽车服务 | 广州本田汽车天瑞特约 销售服务店 | 岳阳市天瑞汽车销售 服务有限公司 | 2008.8 | 35000 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 合 计（5个） |  |  |  | 115000 |  |  | 8420 |
| 屈原区 | 25 | 凯迪电力 | 武汉凯迪控股投资公司 | 屈原管理区 | 2008.1 | 48000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 合 计（1个） |  |  |  | 48000 |  |  | 17000 |
| 市城建投 | 26 | 金凤桥片区路网工程 |  | 岳阳市公路桥梁基建 总公司 | 2008.1 | 22000 | 12000 | 22000 | 6000 |
| 总 计（26个） |  |  |  | 1430600 |  |  | 131852 |

2008年全市招商引资新投产亿元以上项目一览表

单位：万元

| 单位 | 序 号 | 项目名称 | 市外投资方 | 本市合作方 | 投产 时间 | 计 划 总投资 | 本年完成投资 | 历年累计完成投资 | 本年本月止 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平江县 | 1 | 童家岭商住区开发 | 江西吉安房地产有限责任公司 | 城关镇 | 2008.5 | 15000 | 15000 |  | 15000 |
|  | 2 | 鑫立合金钢 | 浙江鑫立金属制造有限公司 | 工业园 | 2008.3 | 10000 | 10000 |  | 10000 |
|  | 3 | 长益铜材 | 浙江长益铜业有限公司 | 工业园 | 2008.8 | 10000 | 10000 |  | 10000 |
| 合 计（3个） |  |  |  | 35000 |  |  | 35000 |
| 岳阳县 | 4 | 天欣陶瓷生产 | 广东佛山市客商童垸林 | 岳阳县新墙工业园 | 2008.7 | 46000 | 15000 | 10500 | 5700 |
|  | 5 | 湖南科伦PP软袋生产线 | 四川科伦集团 | 岳阳县生态工业园 | 2008.4 | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 |
|  | 6 | 荣新一级公路建设 | 海南万里达实业投资有限公司 | 岳阳县人民政府 | 2008.7 | 11400 | 2900 | 11400 | 2900 |
| 合 计（3个） |  |  |  | 67400 |  |  | 14600 |
| 临湘市 | 7 | 顺成陶瓷一期 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 工业园 | 2008.6 | 117000 | 36000 | 51000 | 36000 |
|  | 8 | 开明科技一期 | 上海明太化工公司 | 工业园 | 2008.1 | 24000 |  | 10300 | 5450 |
| 合 计（2个） |  |  |  | 141000 |  |  | 41450 |
| 湘阴县 | 9 | 建华管桩生产一期 | 建华管桩集团 |  | 2008.1 | 12000 | 1000 | 12000 | 1000 |
|  | 10 | 水电机械设备制造 | 水利水电建设集团第八局 |  | 2008.6 | 10000 | 1520 | 4520 | 1520 |
| 合 计（2个） |  |  |  | 22000 |  |  | 2520 |

单位：万元

| 单位 | 序 号 | 项目名称 | 市外投资方 | 本市合作方 | 投产 时间 | 计 划 总投资 | 本年完成投资 | 历年累计完成投资 | 本年本月止 到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | 11 | 湘北铜材加工 | 史太和 | 汨罗工业园 | 2008.3 | 15000 |  | 15000 | 3000 |
|  | 12 | 音品电子生产 | 广东音品电子有限公司 | 汨罗工业园 | 2008.5 | 10000 |  | 10000 | 1000 |
|  | 13 | 龙舟铝业加工 | 广东高创投有限公司 | 汨罗中天集团 | 2008.3 | 20000 |  | 16000 | 4000 |
|  | 14 | 中天家园建设 | 中国农业机械有限公司 | 汨罗中天科技有限公司 | 2008.3 | 10000 |  | 10000 | 4000 |
| 合 计（4个） |  |  |  | 55000 |  |  | 12000 |
| 云溪区 | 15 | 二甲醚生产项目 | 浙江客商李双君 | 工业园 | 2008.4 | 30000 |  | 9000 | 3834 |
|  | 16 | 高档环保溶剂化工 | 深圳德智隆化工有限公司 | 工业园 | 2008.3 | 18000 |  | 15000 | 3000 |
| 合 计（2个） |  |  |  | 48000 |  |  | 6834 |
| 经开区 | 17 | 春晖花园 | 广州裕达置业有限公司 | 岳阳市裕达置业有限公司 | 2008.4 | 18000 |  | 18000 | 18000 |
| 合 计（1个） |  |  |  | 18000 |  |  | 18000 |
| 总 计（17个） |  |  |  | 386400 |  |  | 130404 |

2008年全市招商引资续建亿元以上项目一览表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 省内合作方 单位名称 | 省外投资方 单位名称 | 所属 省份 | 所属 行业 | 总投资 | 合同引资 | 本年到 位资金 | 历年累计到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 江 县 | 1 | 黄金冶炼 | 平江县工业园 | 中南黄金冶炼有限公司 | 北京 | 二产 | 30000 | 30000 | 12450 | 22600 |
|  | 2 | 财富花园二期 | 平江县城关镇 | 江西康福房地产开发有限公司 | 江西 | 三产 | 10000 | 10000 | 1800 | 5300 |
| 合计2个 |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 14250 | 27900 |
| 岳 阳 县 | 3 | 华雄陶瓷 | 湖南华雄陶瓷有限公司 | 四川华雄陶瓷有限公司 | 四川 | 二产 | 25000 | 25000 | 6300 | 18100 |
|  | 4 | 金城陶瓷 | 湖南金城陶瓷有限公司 | 福建天宏贸易有限公司 | 福建 | 二产 | 15000 | 15000 | 3000 | 9800 |
|  | 5 | 金海UV新型材料 | 湖南金海科技有限公司 | 浙江省金海化工有限公司 | 浙江 | 二产 | 20000 | 20000 | 4800 | 9000 |
|  | 6 | 丰利四号纸机及碱回收 | 岳阳丰利纸业有限公司 | 广东客商严开成 | 广东 | 二产 | 18000 | 18000 | 5800 | 14800 |
|  | 7 | 东方圣世商业广场 | 岳阳市鸿基地产开发有限公司 | 富华国际发展有限公司 | 广东 | 三产 | 15000 | 15000 | 2200 | 15000 |
| 合计5个 |  |  |  |  | 93000 | 93000 | 22100 | 66700 |
| 临 湘 市 | 8 | 新美陶瓷 | 佛山新美陶瓷（临湘）有限公司 | 佛山新美陶瓷有限公司 | 广东 | 二产 | 21000 | 20000 | 3700 | 21700 |
|  | 9 | 发达陶瓷 | 湖南省发达陶瓷有限公司 | 福建发达陶瓷有限公司 | 福建 | 二产 | 21000 | 20000 | 10700 | 11700 |

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 省内合作方 单位名称 | 省外投资方 单位名称 | 所属 省份 | 所属 行业 | 总投资 | 合同引资 | 本年到 位资金 | 历年累计到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临湘市 | 10 | 富邦制衣 | 岳阳市富邦制衣有限公司 | 东莞市百思特服饰有限公司 | 广东 | 二产 | 15000 | 14500 | 3400 | 5400 |
|  | 11 | 开明科技 | 湖南开明科技有限公司 | 上海明太化工发展有限公司 | 上海 | 二产 | 24000 | 23040 | 6150 | 11000 |
|  | 12 | 丽达摩托配件生产 | 湖南丽达动力有限责任公司 | 浙江宁波丽达动力有限公司 | 浙江 | 二产 | 20000 | 20000 | 3400 | 3400 |
| 合计5个 |  |  |  |  | 101000 | 100040 | 27350 | 53200 |
| 湘 阴 县 | 13 | 富华管桩生产一期 | 湘阴县樟树镇 | 中山富华管桩有限公司 | 广东 | 二产 | 13000 | 13000 | 1300 | 4300 |
|  | 14 | 青龙湖国际旅游度假中心 | 湘阴县界头铺镇 | 广东高兴房地产开发有限公司 | 广东 | 三产 | 70000 | 70000 | 3110 | 7610 |
| 合计2个 |  |  |  |  | 83000 | 83000 | 4410 | 11910 |
| 汨 罗 市 | 15 | 南海铜材加工 | 汨罗工业园 | 广东河西铜材厂 | 广东 | 二产 | 30000 | 30000 | 2000 | 15000 |
|  | 16 | 鑫茂铜业加工 | 汨罗工业园 | 湖北大冶有色金属集团 | 湖北 | 二产 | 10000 | 10000 | 6500 | 8500 |
|  | 17 | 龙舟商业街开发 | 汨罗市人民政府 | 福建东方置业有限公司 | 福建 | 三产 | 38000 | 38000 | 7000 | 22000 |
|  | 18 | 八景旅游开发 | 汨罗市八景乡政府 | 广东八春旅游开发公司 | 广东 | 三产 | 12000 | 12000 | 3500 | 6500 |
| 合计4个 |  |  |  |  | 90000 | 90000 | 19000 | 52000 |

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 省内合作方 单位名称 | 省外投资方 单位名称 | 所属 省份 | 所属 行业 | 总投资 | 合同引资 | 本年到 位资金 | 历年累计到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳 阳 楼 区 | 19 | 湘岳兰庭 | 岳阳东辉房地产开发有限公司 | 福建省东辉房地产开发有限公司 | 福建 | 三产 | 28000 | 28000 | 1150 | 3150 |
|  | 20 | 左岸巴陵商贸中心 | 岳阳九兴置业有限公司 | 深圳市九兴置业有限公司 | 广东 | 三产 | 15000 | 15000 | 2500 | 14000 |
|  | 21 | 公路小区 | 岳阳市高发房地 产开发有限公司 | 浙江雄城商贸有 限公司 | 浙江 | 三产 | 38000 | 38000 | 300 | 4800 |
|  | 22 | 九天大厦 | 岳阳九天大厦有限公司 | 上海凯丽氧化铁有限公司 | 上海 | 三产 | 16000 | 16000 | 4898 | 9898 |
|  | 23 | 锦城嘉园 | 岳阳隆盛实业公司 | 浙江千足房地产开发有限公司 | 浙江 | 三产 | 12000 | 10750 | 100 | 10750 |
| 合计5个 |  |  |  |  | 109000 | 108750 | 8948 | 42598 |
| 云 溪 区 | 24 | 钛白粉生产 | 云溪工业园 | 上海颜钛实业有限公司 | 上海 | 二产 | 30000 | 30000 | 3100 | 23100 |
|  | 25 | 医药手性中间体 | 云溪工业园 | 深圳市亚王康丽技术有限公司 | 广东 | 二产 | 15000 | 15000 | 7500 | 10000 |
|  | 26 | 农药制剂 | 云溪区工业园 | 惠州中迅美联肥业有限公司 | 广东 | 二产 | 13000 | 13000 | 4540 | 6100 |
|  | 27 | 废机油提炼柴油 | 云溪工业园 | 中国环保燃料油集团 | 北京 | 二产 | 50000 | 50000 | 1200 | 4400 |
| 合计4个 |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 16340 | 43600 |

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 省内合作方 单位名称 | 省外投资方 单位名称 | 所属 省份 | 所属 行业 | 总投资 | 合同引资 | 本年到 位资金 | 历年累计到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 君山区 | 28 | 中盛御景园综合开发 | 君山区人民政府 | 江苏连云港隆鑫房地产有限公司 | 江苏 | 三产 | 17000 | 17000 | 2850 | 4200 |
| 合计1个 |  |  |  |  | 17000 | 17000 | 2850 | 4200 |
| 岳阳 经济 开发 区 | 29 | 高科安防工业园 | 岳阳高科安防科技有限责任公司 | 深圳美特安防实业有限公司 | 广东 | 二产 | 10000 | 10000 | 3000 | 6500 |
|  | 30 | 纸用机械加工 | 湖南泰格林纸集团国泰机械有限公司 | 广东安得里茨技术有限公司 | 广东 | 二产 | 15000 | 15000 | 3500 | 14500 |
|  | 31 | 太阳桥物流园二期 | 湖南和立东升置业投资有限公司 | 广东和立东升置业有限公司 | 广东 | 三产 | 10000 | 10000 | 2000 | 10000 |
| 合计3个 |  |  |  |  | 35000 | 35000 | 8500 | 31000 |
| 南 湖 风 景 区 | 32 | 大容量无氟环保电冰箱制造 | 湖南美通电器有限公司 | 富士达电器（浙江）有限公司 | 浙江 | 二产 | 51000 | 51000 | 300 | 8000 |
|  | 33 | 蓝湖水岸 | 岳阳市兴城置业有限公司 | 深圳天一置业有限公司 | 广东 | 三产 | 12560 | 12560 | 1670 | 10570 |
|  | 34 | 阿波罗（岳阳）大酒店 | 冠都（岳阳）置业有限公司 | 广东冠都国际集团有限公司 | 广东 | 三产 | 20000 | 20000 | 2000 | 8010 |
|  | 35 | 刘山庙整体开发 | 岳阳晋兴置业有限公司 | 福建晋兴置业有限公司 | 福建 | 三产 | 30000 | 30000 | 50 | 807 |
| 合计4个 |  |  |  |  | 113560 | 113560 | 4020 | 27387 |

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 省内合作方 单位名称 | 省外投资方 单位名称 | 所属 省份 | 所属 行业 | 总投资 | 合同引资 | 本年到 位资金 | 历年累计到位资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市直 | 36 | 锂系聚合物改 扩建等 | 巴陵分公司、巴陵 石化 | 中国石油化工股 份有限公司、中石化集团公司 | 北京 | 二产 | 80000 | 80000 | 15295 | 15295 |
|  | 37 | 城陵矶松阳湖一期工程 | 城陵矶港务公司、岳阳路桥总公司 | 中国交通股份有限公司 | 北京 | 三产 | 57900 | 20000 | 10000 | 20000 |
| 合计2个 |  |  |  |  | 137900 | 100000 | 25295 | 35295 |
| 总计 个 |  |  |  |  | 927460 |  | 153063 | 301190 |

当前争取“新增中央投资”项目情况

一是积极争取了一批新增投资项目。经与国家、省衔接，基本确定年内新增我市投资5.28亿元，其中农林水利基础设施建设3.93亿元，城建政法类项目7500万元，工业产业项目2500万元，社会事业项目3551万元。这些项目原是明年下达资金计划的，因符合今年四季度新增投资方向，将会提前下达。至11月27日止，约40%的项目投资文件已下发到省。

二是紧急补报了一批明年投资项目。全市紧急补报2009年中央投资项目172个（含部分打捆项目），总投资162.8亿元，争取中央和省投资60.6亿元。

三是策划开发包装了一批项目。根据明后两年国家投资方向，由市发改委牵头，策划开发包装了500个项目，属于争资金的项目360个，总投资460亿元，申报争取国省投资100亿元以上；属于争批文的项目140个，总投资1214亿元。

岳阳市争取“新增中央投资”项目资金情况

（经与国家、省发改委衔接基本确定的项目）

单位：万元

| 序号 | 项 目 名 称 | 预计年内到位资金 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | 52810 |  |
| 一 | 农林水利项目 | 39259 |  |
|  | 层山安全移民迁建 | 11740 |  |
|  | 王家河、官港、广兴洲、悦来河、南岳庙、花兰窖泵站改造 | 14450 |  |
|  | 重点垸提防建设（湖滨南湖、烂泥湖垸，护城垸，永固垸） | 1700 |  |
|  | 麻塘垸堤防加固 | 500 |  |
|  | 城西垸安全建设 | 493 |  |
|  | 农饮安全建设6万人 | 3000 |  |
|  | 华容北汊水库除险加固 | 1999 |  |
|  | 燎原水库除险加固 | 1577 |  |
|  | 大型沼气项目 | 800 |  |
|  | 户用沼气项目 | 3000 |  |

| 序号 | 项 目 名 称 | 预计年内到位资金 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 城建政法项目 | 7500 |  |
|  | 城镇污水处理厂 | 2500 |  |
|  | 城镇垃圾处理场 | 1300 |  |
|  | 城镇引水工程 | 1500 |  |
|  | 公检法司设施建设 | 1200 |  |
|  | 廉租房建设 | 1000 |  |
| 三 | 工交外经项目 | 2500 |  |
|  | 万吨新型液态饮料酶 | 300 |  |
|  | 高产优质多抗棉花新品种培育 | 200 |  |
|  | 移动机车感应无线控制管理系统 | 500 |  |
|  | 下一代互联网多协议宽带多媒体接入 | 400 |  |
|  | 电磁搅拌成套装置产业化 | 300 |  |
|  | 湖南三仁科技有限公司 | 800 |  |

| 序号 | 项 目 名 称 | 预计年内到位资金 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四 | 社会事业项目 | 3551 |  |
|  | 农村初中校舍改选 | 1626 |  |
|  | 市儿童福利院建设 | 700 |  |
|  | 中等职业技术教育 | 290 |  |
|  | 残疾人服务设施 | 110 |  |
|  | 计生服务站建设 | 365 |  |
|  | 社区卫生服务中心 | 460 |  |