岳阳市2010年重点推进的80个重大前期项目计划

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 15745625 |  |  |  |
| 一、技术改造及 产业升级 |  |  | 1174207 |  |  |  |
|  | （一）农业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增5亿斤粮食产能建设 | 岳阳县 湘阴县 汨罗市 平江县 临湘市 华容县 君山区 | 高标准粮田研发、装备、服务能力建设 | 170190 | 开工建设 | 市发改委 | 相关县、市、区政府 |
| 2 | 大型商品粮 生产基地 | 汨罗市 岳阳县 湘阴县 平江县 屈原管理区 | 优质水稻生产基地42.4万亩 | 12000 | 开工建设 | 市发改委 | 相关县、市、区政府 |
| 3 | 黄盖湖湿地保护 | 临湘市 | 保护面积19404公顷 | 14788 | 开工建设 | 临湘市政府 | 临湘市林业局 |
| 4 | 白泥湖螃蟹 养殖基地 | 云溪区 | 白泥湖1万亩螃蟹养殖基地改造 | 5000 | 完成可研编制 | 云溪区政府 | 云溪区畜牧水产局 |
| 5 | 湖南康奕达 茶油基地 | 平江县 | 引进德国先进生产线，开发油茶基地30万亩 | 40000 | 完成签约 | 平江县政府 | 平江工业园 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （二）工业 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 泰格林纸50万吨文化纸 | 云溪区 | 新建一条50万吨/年高档专用文化纸生产线及配套50万吨/年脱墨浆系统 | 428000 | 工可批复 | 市工业经委 | 泰格林纸集团 |
| 7 | 炼油催化剂综合利用项目 | 岳阳经济开发区 | 总建设面积5100平方米 | 5000 | 完成项目核准 | 岳阳经济开发区 管委会 | 岳阳云剑化工有限公司 |
| 8 | 北汽福田汽车部件生产基地 | 平江县 | 征地1000亩，新建厂房，引进生产线 | 50000 | 完成立项和 征地工作 | 平江县政府 | 平江工业园 |
| 9 | 中联重科水利发电机设备 | 湘阴县 | 水利发电机设备生产 | 200000 | 完成项目选址 | 湘阴县政府 | 长沙中联重科 股份公司 |
| 10 | 15万吨/年环氧树脂装置一期工程 | 云溪区 | 年产环氧树脂15万吨 | 64608 | 开工建设 | 云溪区政府 | 巴陵石化公司 |
| 11 | 10万吨/年锂系聚合物柔性装置 | 云溪区 | 年产锂系聚合物10万吨 | 64570 | 开工建设 | 云溪区政府 | 巴陵石化公司 |
| 12 | 25万吨/年丁辛醇装置 | 云溪区 | 年产丁辛醇25万吨 | 113051 | 开工建设 | 云溪区政府 | 巴陵石化公司 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、基础设施 |  |  | 12968011 |  |  |  |
|  | （一）交通 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 荆岳铁路 | 华容县 君山区 岳阳楼区 云溪区 | 全长164公里，岳阳市境内78公里 | 400000 | 开工建设 | 市发改委 | 铁道部 |
| 14 | 岳阳机场 | 待定 | 4D机场 | 90000 | 完成机场选址、论证 | 市发改委 | 机场建设公司 |
| 15 | 杭瑞高速公路临湘至岳阳段 | 临湘市 岳阳经济开发区 岳阳楼区 | 全长71.757公里 | 1110000 | 完成工可批复 | 市交通局 | 省高管局 |
| 16 | 武广铁路客运专线配套项目登旺汽车站 | 市区 | 一级站占地156亩 | 8000 | 开工建设 | 市交通局 | 岳阳神驰集团 |
| 17 | 临湘至湖滨公路（环城公路） | 临湘市 岳阳楼区 岳阳经济开发区 | 全长52.104公里 | 80331.43 | 完成工可批复 | 市交通局 | 待定 |
| 18 | S306平江至 岳阳段 | 平江县 岳阳县 | 全长96.287公里 | 57772 | 工可批复 | 市交通局 | 岳阳市高发房地产公司 |
| 19 | S207平江段改造 | 平江县 | 全长32.2公里 | 21800 | 工可批复 | 市交通局 | 岳阳市高发房地产公司 |
| 20 | 梅城线（平江县梅仙至岳阳县杨林） | 平江县 岳阳县 | 全长60公里 | 36000 | 完成可研编制 | 市交通局 | 岳阳市高发房地产公司 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 塔市驿码头 | 华容县 | 3000吨级泊位2个 | 10080 | 完成工可批复 | 华容县政府 | 华容县交通项目建设有限责任公司 |
| 22 | 鲇鱼须大桥 | 华容县 | 接线1014米+桥长863延米 | 6408 | 完成初步设计 | 华容县政府 | 华容县交通项目建设有限责任公司 |
| 23 | 汨罗至杨桥公路 | 汨罗市 | 全长37.42公里 | 24552 | 开工建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市交通建设开发有限公司 |
| 24 | 鹿角港码头 | 岳阳县 | 2000吨级泊位2个 | 5680 | 完成可研编制 | 岳阳县政府 | 岳阳县交通局 |
| 25 | 推山咀码头 | 屈原管理区 | 2000吨级杂货泊位2个 2000吨级集装箱泊位3个 | 25000 | 完成可研编制 | 屈原管理区管委会 | 待定 |
| 26 | S101与S308 连接工程 | 湘阴县 | 全长12.6公里 | 6300 | 完成可研编制 | 湘阴县政府 | 待定 |
| 27 | 岳阳港临湘港区鸭栏作业区 | 临湘市 | 3000吨级泊位2个 | 10025 | 开工建设 | 临湘市政府 | 临湘市鸭栏港区 发展有限公司 |
| 28 | 漕溪港码头 二期工程 | 湘阴县 | 2000吨级泊位2个 | 6000 | 完成可研编制 | 湘阴县政府 | 湘阴县交通局 |
| 29 | S202东山至 许市公路 | 君山区 | 全长7.8公里 | 5000 | 工可批复 | 市交通局 | 待定 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （二）能源 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 小墨山核电站及配套工程 | 华容县 | 总装机6×100万千瓦 | 7000000 | 力争列入国家核电中长期发展规划、“十二五”规划 | 华容县政府 | 湖南核电有限公司 |
| 31 | 君山风电场 | 君山区 | 总装机8.55万千瓦 | 85000 | 开工建设 | 君山区政府 | 华能湖南岳阳 发电有限公司 |
| 32 | 湖南电煤储备基地 | 君山区 | 储备电煤100万吨，长年保持全省七天电煤用量 | 50000 | 完成规划论证 | 君山区政府 | 待定 |
| 33 | 黄盖湖风电场 | 临湘市 | 总装机3万千瓦 | 14788 | 完成可研编制 | 临湘市政府 | 待定 |
| 34 | 玉池抽水蓄能 电站项目 | 汨罗市 | 总装机60万千瓦 | 420000 | 编制可研报批 | 汨罗市政府 | 待定 |
| 35 | 平江县抽水 蓄能电站 | 平江县 | 总装机120万千瓦 | 800000 | 争取列入全省规划的5个重点抽水蓄能电站项目 | 平江县政府 | 中电投五凌公司 |
| 36 | 幕阜山风力发电 | 平江县 | 总装机4.95万千瓦 | 65000 | 完成可研编制 | 平江县政府 | 平江县发改局 |
| 37 | 华能岳阳二厂 | 岳阳县 | 总装机2×100万千瓦 | 1000000 | 进入华能“十二五”规划 | 岳阳县政府 | 华能湖南岳阳 发电有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （三）水利 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 洞庭湖综合治理近期项目 | 各县、市、区 | 堤坊建设和水利血防工程及湿地保护等 | 631000 | 完成规划方案编制 | 市发改委 | 相关县、市、区政府 |
| 39 | 南津港防洪工程 | 岳阳楼区 | 4000亩湖洲水面吹填、疏浚 | 40000 | 完成规划方案编制 | 岳阳楼区政府 | 市长江修防处 |
| 40 | 市城区内湖水环境综合治理 | 岳阳楼区 云溪区 南湖风景区 | 对南湖、东风湖、芭蕉湖进行环境综合治理 | 177600 | 完成规划方案编制 | 市建设局 | 待定 |
| 41 | 铁山水库 外引水源 | 平江县 岳阳县 | 取水建筑物及8.3公里引水隧洞 | 12000 | 开工建设 | 市铁山管理局 | 市铁山管理局 |
| 42 | 华容河综合治理 | 华容县 | 加固堤防41公里，疏浚河道37.4公里 | 48498 | 开工建设 | 华容县政府 | 华容县水利局 |
| 43 | 环洞庭湖汨罗江流域环境综合治理 | 平江县 | 矿山尾矿、污水、垃圾、生态、环保等五大应急项目 | 200000 | 完成可研编制 | 平江县政府 | 平江县环保局 |
| 44 | 平江县钟洞河、丽江、白沙湖、三联河等含铅底泥污染区居民饮水应急工程 | 平江县 | 解决25万人饮水问题 | 11500 | 争取国家支持 编制可研 | 平江县政府 | 平江县环保局 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 新墙河流域重金属污染地区居民饮水应急工程 | 岳阳县 | 解决35万人安全饮水问题 | 8000 | 完成可研批复 | 岳阳县政府 | 待定 |
| 46 | 麻塘垸堤防加固工程 | 岳阳县 | 麻塘垸12公里堤防加固 | 9939 | 完成可研批复 | 岳阳县政府 | 岳阳县水务局 |
| 47 | 中洲泵站 | 岳阳县 | 更新改造7座泵站 改造装机1018千瓦 | 8210 | 完成可研批复 | 岳阳县政府 | 岳阳县水务局 |
| 48 | 湘江河道（屈原）综合治理工程 | 屈原管理区 | 营田至磊石疏浚河道20公里，清除淤泥砂石1000万立方米 | 10000 | 完成可研编制 | 屈原管理区 管委会 | 屈原管理区水利局 |
| 49 | 白水江综合治理 | 湘阴县 | 白水江段大堤培修、河床疏浚、防洪排涝、血吸虫治理、流域污水处理 | 13700 | 完成可研编制 | 湘阴县政府 | 湘阴县水利局 |
| 50 | 云溪区芭蕉湖水利血防安全建设 | 云溪区 | 芭蕉湖渍堤整治3.5公里,清淤10万立方米 | 10150 | 完成可研编制 | 云溪区政府 | 云溪区水利局 |
| 51 | 岳阳城陵矶临港产业新区防洪排涝工程 | 云溪区 | 新建灌排水渠1.2万米,新建4×800千瓦电排，改造电排2座 | 12000 | 开工建设 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 |
| 52 | 岳阳城陵矶临港产业新区供水工程 | 云溪区 | 供水厂、中转站及供水管网建设 | 10000 | 开工建设 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 |
| 53 | 永济垸象骨港电排排区改造 | 云溪区 | 电排更新改造 装机1600千瓦 | 15000 | 完成可研编制 | 云溪区政府 | 云溪区水利局 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （四）城建 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 湘江（湘阴）沿江风光带 | 湘阴县 | 全长20.8公里、路幅宽26米 | 49300 | 开工建设 | 湘阴县政府 | 待定 |
| 55 | 湖南（湘阴）轻工产业园 | 湘阴县 | 6.7平方公里的基础设施及技术服务体系建设 | 136800 | 开工建设 | 湘阴县政府 | 湖南省轻工行业管理办公室 |
| 56 | 岳阳城陵矶临港产业新区路网建设 | 云溪区 | 黄泥沟路8公里,路幅宽30米；云欣路及白杨路6.04公里,路幅宽35米；进港路1.62公里 | 67000 | 开工建设 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 |
| 57 | 汨罗市北沿江 大道建设 | 汨罗市 | 全长11公里，城市主干道建设 | 40000 | 编制可研报告 | 汨罗市政府 | 汨罗市建设局 |
| 58 | 汨罗市旅游路建设 | 汨罗市 | 全长48公里，二级公路建设 | 24000 | 完成工可及初步 设计方案批复 | 汨罗市政府 | 汨罗市交通局 |
| 三、生态建设 |  |  | 606291 |  |  |  |
|  | （一）污水垃圾 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 岳阳城陵矶临港产业新区松阳湖治污工程 | 云溪区 | 淤泥清理、护坡修砌加固、水质改造及河道疏浚等 | 7000 | 完成可研编制 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 | 岳阳城陵矶临港 产业新区管委会 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 岳阳城陵矶 临港产业新区 污水处理厂 | 云溪区 | 日处理污水4万吨，污水收集管网49319米 | 13300 | 开工建设 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 | 岳阳城陵矶临港 产业新区管委会 |
| 61 | 汨罗工业园污水处理厂 | 汨罗市 | 日处理工业污水2万吨 | 10000 | 完成可研批复 | 汨罗市政府 | 汨罗市建设局 |
|  | （二）循环经济 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 湘江流域重金属污染治理项目 | 各县、市、区 | 污染源调查摸底、制定治理方案、建立项目库 | 510000 | 完成规划方案制订及项目库建设 | 市发改委 | 各县、市、区政府 |
| 63 | 桃林铅锌矿含重金属尾砂综合治理工程 | 临湘市 | 安全处置3800万吨含重金属尾砂 | 18000 | 完成可研批复 | 临湘市政府 | 临湘市桃矿街道办事处 |
| 64 | 已内酰胺装置节能减排技术改造项目 | 岳阳楼区 | 节能降耗 | 12991 | 开工建设 | 市工业经委 | 巴陵石化公司 |
| 65 | 营田镇工业小区重金属污染治理工程 | 屈原管理区 | 对13家铜铝企业进行整合、关停并升级改造 | 13000 | 开工建设 | 屈原管理区管委会 | 待定 |
| 66 | 桃林铅锌矿含重金属废渣综合治理工程 | 临湘市 | 对5万吨冶炼废渣进行固化、安全填埋 | 22000 | 完成可研批复 | 临湘市政府 | 临湘市桃矿街道办事处 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、服务业 |  |  | 928000 |  |  |  |
|  | （一）物流及市场服务体系 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 湖南省烟草进出口基地 | 岳阳市 | 建设岳阳烟草物流配送中心、进出口库房及综合配套设施 | 40000 | 开工建设 | 市烟草局 | 市烟草局 |
| 68 | 南湖风景区酒吧一条街 | 南湖风景区 | 特色酒吧、咖啡屋等休闲产业 | 8000 | 开工建设 | 南湖风景区 管委会 | 待定 |
| 69 | 云溪物流中心 | 云溪区 | 占地150亩 | 6000 | 完成可研编制 | 云溪区政府 | 云溪区交通局 |
|  | （二）旅游 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 东洞庭湖国际湿地生态公园 | 君山区 | 水生生物、植物及林果、观鸟旅游区建设 | 40000 | 开工建设 | 市林业局 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |
| 71 | 岳阳楼洞庭湖核心景区配套建设项目 | 岳阳市 | 堰虹堤旅游专业码头、龙口旅游码头、岳阳楼贵宾接待中心 | 40000 | 可研批复 | 市旅游局 | 岳阳楼君山景区管理委员会 |
| 72 | 岳阳文化主题公园项目 | 岳阳经济开发区 | 兴建岳阳文化主题公园及完成岳阳乐园置换 | 500000 | 完成可研批复 | 市城管局 | 深圳创富时代集团 |
| 73 | 汨罗市滨江 新区建设 | 汨罗市 | 端午龙舟文化博物馆，屈原文化艺术项目，汨罗江核心景区岸线处理、绿化和美化 | 80000 | 完成可研批复 | 汨罗市政府 | 待定 |

| 序号 | 项目名称 | 所在县、市、区 | 建设内容及规模 | 总投资估算（万元） | 2010年工作计划 | 责任单位 | 项目业主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 南湖旅游度假村综合开发 | 南湖风景区 | 游艇码头、主题公园、旅游生态长廊建设 | 200000 | 完成初步设计 | 南湖风景区 管委会 | 北京中融集团 |
| 75 | 芭蕉湖生态旅游度假村 | 岳阳楼区 | 游艇、宾馆、沙滩浴场基地基础设施建设 | 12000 | 完成规划方案编制 | 岳阳楼区政府 | 待定 |
| 五、民生工程 |  |  | 69116 |  |  |  |
|  | （一）卫生 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 市公共卫生应急救援体系建设 | 市区 | 市公共卫生应急救援指挥中心总建筑面积18000平方米，设备购置 | 5000 | 开工建设 | 市卫生局 | 市卫生局 |
| 77 | 汨罗市人民医院住院部大楼 | 汨罗市 | 住院大楼12层2.1万平方米 | 5500 | 完成施工图设计并开工建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市卫生局 |
|  | （二）文化 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 市广电中心 | 市区 | 总建筑面积32000平方米及设备购置 | 13616 | 完成初步设计 | 市广电局 | 市广电局 |
| 79 | 洞庭湖博物馆 | 南湖风景区 | 建筑面积2.4万平方米 | 25000 | 完成初步设计 | 市环保局 | 省环保局 |
| 80 | 屈子文化园 | 汨罗市 | 建设屈子书院、屈原纪念馆，对屈原12座坟墓进行保护性开发 | 20000 | 完成可研及初步设计 | 汨罗市政府 | 汨罗市文化局 |

附件二：

岳阳市2010年重点推进的98个重点建设项目计划

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 6827451 | 1901213 |  |  |  |
|  | 一、基础设施(23个) |  |  |  | 2265581 | 663226 |  |  |  |
| 1 | 岳阳至长沙（湘潭）高速公路 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳市境内长97.78公里 | 680000 | 210000 | 征地拆迁和路基施工 | 市交通局 | 省高管局 |
| 2 | 通平高速公路 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳市境内长73.43公里 | 537800 | 120000 | 征地拆迁和路基施工 | 市交通局 | 通平高速公路建设开发有限公司 |
| 3 | 杭瑞国家高速公路岳阳至常德段 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳市境内长70.1公里 | 500000 | 100000 | 路基施工 | 市交通局 | 河南高速公路建设开发有限公司 |
| 4 | 随岳高速公路 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳市境内长24.08公里 | 171700 | 50000 | 路基路面施工 | 市交通局 | 深圳华昱集团道岳公司 |
| 5 | 岳宜高速公路华容段 | 新建 | 岳阳市 | 岳阳市境内长13.2公里 | 68190 | 20000 | 征地拆迁 | 市交通局 | 省高管局 |
| 6 | S308平江段 | 续建 | 平江县 | 69.14公里 | 31807 | 14000 | 路基路面施工 | 市交通局 | 市公路局 |
| 7 | S308湘阴段 | 续建 | 湘阴县 | 27.75公里 | 13147 | 2147 | 路基路面施工 | 市交通局 | 岳阳市高发房地产有限公司 |
| 8 | 荣鹿公路 | 新建 | 岳阳县 | 主线10.04公里+1.98公里连接线 | 15441 | 8000 | 征地拆迁和路基路面施工 | 市交通局 | 荣鹿公路建设开发有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 9 | 铁桃公路 | 续建 | 临湘市云溪区 | 95.062公里 | 40503 | 6903 | 路面施工 | 市交通局 | 岳阳恒升交通建设有限公司 |
| 10 | S202二期工程华容段 | 新建 | 华容县 | 30.601公里 | 13692 | 6000 | 征地拆迁和路基路面施工 | 市交通局 | 市公路局 |
| 11 | 汨罗江大桥及接线工程 | 续建 | 汨罗市 | 8.172公里 | 11028 | 5528 | 接线路面和桥梁施工 | 市交通局 | 市公路局 |
| 12 | 通乡公路 | 新建 | 岳阳市 | 100公里 | 7000 | 7000 | 竣工 | 市交通局 | 各县、市、区交通局 |
| 13 | 通畅工程 | 新建 | 岳阳市 | 1000公里 | 45000 | 45000 | 竣工 | 市交通局 | 各县、市、区交通局 |
| 14 | 德胜北路 | 新建 | 岳阳 楼区 | 巴陵中路至枫桥湖路，长493.4米，宽35米，为城市生活性次干道 | 11321 | 10000 | 征地拆迁、路面施工 | 市建设局 | 市城建投 |
| 15 | 武广铁路客运专线汨罗火车站配套工程 | 续建 | 汨罗市 | 站前广场、道路、S308与G107连接及绿化配套设施 | 28000 | 5000 | 广场和车站路施工 | 汨罗市政府 | 汨罗市 城建投 |
| 16 | 临湘花园大道 | 新建 | 临湘市 | 道路总长3992.43米，其中：主干道1条，次干道4条，停车场1处，排水（污）干管总长8930米 | 7544 | 5000 | 完成主干道道路基础工程 | 临湘市政府 | 临湘市 交通局 |
| 17 | 冷水铺路三期 | 续建 | 岳阳 楼区 | 北站路至联港路城市二级主干道，路幅宽50米 | 14648 | 7648 | 建成通车 | 岳阳楼区政 府 | 市城建投 |
| 18 | 金凤桥路建设（武广铁路客运专线岳阳站配套工程） | 续建 | 岳阳经济开 发 区 | 2548米 | 15200 | 10200 | 建成通车 | 岳阳经济开 发 区 管 委 会 | 市城建投 |
| 19 | 通港路 | 新建 | 云溪区 | 6.8公里 | 23800 | 13800 | 完成全路段路面硬化及地下管网、亮化绿化等配套工程 | 云溪区政府 | 云溪区 交通局 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 20 | 炼化公路 | 新建 | 云溪区 | 20.8公里 | 17560 | 7000 | 征地和路基路面施工 | 云溪区政府 | 云溪区 交通局 |
| 21 | 园艺路 | 续建 | 南 湖 风景区 | 设计路段全长1243.282米 | 12200 | 10000 | 道路、涵洞建设 | 南湖风景区管委会 | 市城建投 |
| 22 | 芙蓉大道北拓工程 | 新建 | 湘阴县 | 主线22.5公里+7.27公里连接线 | 137998 | 6000 | 路基、路面施工 | 湘阴县政府 | 湖芙蓉大道北拓工程建设开发有限公司 |
| 23 | 洞庭湖水上救援中心 | 续建 | 岳阳 楼区 | 总投资8000万，包括主楼和附楼建设 | 8000 | 1500 | 主体施工 | 市地方 海事局 | 市地方海事局 |
|  | 二、重大产业（39个） |  |  |  | 2411579 | 855850 |  |  |  |
| 24 | 岳阳地区炼化一体化 | 续建 | 云溪区 | 长岭炼化公司原油劣质化改造、油品升级工程和巴陵石化公司化工改造建设项目 | 1270000 | 300000 | 设备安装、技术改造 | 市工业经委 | 长岭炼化公司 巴陵石化公司 |
| 25 | 华能岳阳电厂三期 | 续建 | 云溪区 | 扩建2台60万千瓦超临界火力发电机组，同步建设脱硫脱硝设施 | 430000 | 50000 | 设备安装 | 市工业经委 | 华能湖南岳阳发电有限公司 |
| 26 | 岳阳市粮食物流交易中心 （岳阳市地方储备粮直属库） | 新建 | 云溪区 | 新建粮食交易展示中心15000平方米，新建浅圆仓3万吨、平房仓3万吨、周转仓1万吨以及相关配套设施 | 11820 | 5000 | 新建4万吨粮食仓储设施 | 市粮食局 | 岳阳市粮食购销有限公司 |
| 27 | 湖南南岭起爆器材生产线 | 续建 | 平江县 | 年产1.5亿米导爆管、4000万发导爆雷管，占地490亩，总建筑面积2.3万平方米 | 31400 | 6000 | 年产1.5亿米导爆管、4000万发导爆雷管 | 平江县政府 | 南岭民爆公司 |
| 28 | 50万亩油茶基地建设 | 续建 | 平江县 | 新造20万亩，低改30万亩 | 68920 | 10000 | 新造1.5万亩，低改1.5万亩 | 平江县政府 | 平江县 农业局 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 29 | 湖南建华管桩有限公司扩建 | 新建 | 湘阴县 | 规划用地120亩，建两条管桩生产线 | 12000 | 12000 | 竣工投产 | 湘阴县政府 | 湖南建华管桩有限公司 |
| 30 | 湖南洞庭柠檬化学有限公司及综合利用工程 | 新建 | 湘阴县 | 新建污水处理厂、办公楼；IC内循环厌氧反应器等 | 5100 | 5100 | 完成项目主要建设内容 | 湘阴县政府 | 湖南洞庭柠檬化学有限公司 |
| 31 | 湖南汨罗再生资源集散市场 | 续建 | 汨罗市 | 规划占地总面积1000亩，总建筑面积66.6万平方米 | 88500 | 8000 | 市场建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市再生资源工业园管委会 |
| 32 | 加华生物科技农产品冷链物流中心建设 | 续建 | 汨罗市 | 改扩建农产品冷链物流中心，建设保鲜冷藏设施、物流配送中心、交易市场和样品展厅等设施 | 12800 | 5800 | 设备购置等 | 汨罗市政府 | 湖南加华生物科技有限公司 |
| 33 | 湖南凯美陶瓷有限公司生产线项目 | 续建 | 临湘市 | 年产2000万平方米墙地砖 | 20000 | 12000 | 年内竣工投入使用 | 临湘市政府 | 湖南凯美陶瓷有限公司 |
| 34 | 儒溪生化农药园公共设施建设项目 | 续建 | 临湘市 | 水厂（日供水6万吨）、污水处理厂等 | 83800 | 10000 | 污水处理厂和园区路网工程 | 临湘市政府 | 湖南化工科技有限公司 |
| 35 | 长兴化工项目 | 新建 | 临湘市 | 建设年产20万吨丙草胺、草甘膦生产线，占地面积348亩 | 23800 | 10000 | 新上丙草胺、草甘膦等8 个原药生产线 | 临湘市政府 | 临湘长兴化工有限公司 |
| 36 | 博翰化工项目 | 新建 | 临湘市 | 年产1000吨噁草酮农药原药项目，占地面积150亩，投产后年产值3亿元，年创利税1000万元以上 | 15000 | 10000 | 年产1000吨噁草酮原药生产线及配套设施建设 | 临湘市政府 | 临湘博瀚化工有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 37 | 华青纺织有限公司棉纺5万纱锭建设项目 | 新建 | 华容县 | 5万纱锭 | 8000 | 8000 | 征地40亩，建设全新纺织车间、仓库16000平方米，新上先进纺织设备以及其它配套设施 | 华容县政府 | 华容县华青纺织有限公司 |
| 38 | 三七药材深加工项目 | 新建 | 华容县 | 新征地80亩，建GMP联合厂房 | 8200 | 5000 | 一期建联合厂房20000平方米 | 华容县政府 | 华容县三七药材有限公司 |
| 39 | 颐通管业 | 新建 | 岳阳县 | 年产6万吨PE钢带增强螺旋波纹管 | 46800 | 30000 | 厂房、办公楼、宿舍、仓库建设及设备安装 | 岳阳县政府 | 湖南颐通管业有限公司 |
| 40 | 亚泰陶瓷生产项目 | 续建 | 岳阳县 | 新建6条大型机械生产线和2组（4条）双窑炉生产线 | 50000 | 15000 | 第二组（3、4条）生产线及附属工程 | 岳阳县政府 | 岳阳县亚泰陶瓷有限公司 |
| 41 | 湖南科伦制药液固双腔输液生产项目 | 续建 | 岳阳县 | 2条生产线，年生产能力12000万袋 | 20546 | 8850 | 主体工程扫尾，设备安装，附属工程建设 | 岳阳县政府 | 湖南科伦制药有限公司 |
| 42 | 丰利纸业热电联产锅炉改造项目 | 新建 | 岳阳县 | 6000千瓦/小时生产能力 | 12000 | 6000 | 锅炉改造及设备购置 | 岳阳县政府 | 岳阳丰利纸业有限公司 |
| 43 | 南方水泥生产项目 | 续建 | 岳阳县 | 1×100万吨粉磨站建设 | 20000 | 5000 | 土地平整，厂房建设，设备安装 | 岳阳县政府 | 南方水泥有限公司 |
| 44 | 中法合资英格轻钙生产项目 | 新建 | 岳阳 楼区 | 用地15亩 | 8000 | 8000 | 建成投产 | 岳阳楼区政府 | 英格尔陶瓷有限公司 |
| 45 | 高效连铸结晶器产业化项目 | 新建 | 岳阳经济开发区 | 30000平方米厂房，年产高效结晶器3400台（套） | 11000 | 8000 | 厂房主体建设 | 岳阳经济开发区 管委会 | 湖南科美达电气有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 46 | 新昊天压力容器项目 | 新建 | 岳阳经济开发区 | 1万平方米标准厂房及办公楼 | 12000 | 7000 | 厂房、办公楼建设 | 岳阳经济开发区管委会 | 岳阳新昊天石油化工有限公司 |
| 47 | 岳阳桑乐数字化太阳能支架厂项目 | 新建 | 岳阳经济开发区 | 1.25平方米厂房及办公楼 | 9500 | 6500 | 厂房主体及办公楼建设 | 岳阳经济开发区管委会 | 岳阳桑乐支架有限公司 |
| 48 | 岳阳桑乐数字化太阳能热水器 | 续建 | 岳阳经济开发区 | 年产100万台数字化太阳能热水器 | 12700 | 5200 | 建成投产 | 岳阳经济开发区管委会 | 岳阳桑乐有限公司 |
| 49 | 科达热能设备项目 | 新建 | 岳阳经济开发区 | 1万平方米标准厂房及办公楼 | 12000 | 5000 | 一期厂房、办公楼建设 | 岳阳经济开发区管委会 | 岳阳科达热能设备有限公司 |
| 50 | 岳阳电磁工程技术研究中心 | 新建 | 岳阳经济开发区 | 40000平方米厂房，科研中心 | 15000 | 5000 | 厂房主体建设 | 岳阳经济开发区管委会 | 湖南中科电气有限公司 |
| 51 | 岳阳城陵矶临港产业新区土地储备平整项目 | 新建 | 岳阳城陵矶临港产业新区 | 6平方公里储备土地平整 | 122000 | 92000 | 沿通港路、进港路两侧区域完成7000亩土地平整 | 岳阳城陵矶临港产业新区管委会 | 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 |
| 52 | 中石化催化剂云溪新基地 | 续建 | 云溪区 | 占地432亩，年产6000吨干胶粉、5000吨加氢催化剂、1000吨连续重整催化剂、2550吨特种分子筛生产装置以及配套公用工程 | 118000 | 60000 | 完成6000吨干胶粉、5000吨加氢催化剂装置建设 | 云溪区政府 | 中石化股份有限公司 |
| 53 | 东方雨虹防水材料及卷材项目 | 续建 | 云溪区 | 主要生产防水卷材、防水涂料，设计年产10000万平方米防水卷材、5万吨防水涂料生产线 | 78000 | 30000 | 完成高分子防水卷材、5万吨防水涂料建设 | 云溪区政府 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 54 | 顺酐联产丁二酸项目 | 新建 | 云溪区 | 装置设计规模80000吨/年 | 79405 | 30000 | 完成三通一平建设 | 云溪区政府 | 北京秦唐投资股份有限公司 |
| 55 | 中天石化3万吨金红石钛白粉项目 | 新建 | 云溪区 | 年生产3万吨金红钛白粉、20万吨硫酸、30万吨磷肥 | 33400 | 13400 | 完成30万吨磷肥项目、20万吨硫酸剩余20%部分、钛白粉配套设施等建设 | 云溪区政府 | 岳阳中天石化股份有限公司 |
| 56 | 恒阳化工储运码头 | 续建 | 云溪区 | 占地357亩，规模为3000吨级泊位3个（兼顾5000吨级）,新建大型液体储罐74座、总容量15万平方米 | 50000 | 10000 | 基础和主体工程施工 | 云溪区政府 | 江阴恒阳化工储运有限公司 |
| 57 | 湖南普利农业综合开发珍珠加工一期 | 续建 | 屈 原 管理区 | 占地18亩（12000平方米）的无核珍珠加工厂及设备引进，年加工珍珠50吨 | 23000 | 8000 | 厂房建设及主体工程 | 屈原管理区 | 湖南普利农业科技有限公司 |
| 58 | 岳阳福润牲猪物流改扩建工程 | 新建 | 屈 原 管理区 | 新建肉食生产线，冷链设施配套及运输设备 | 12000 | 8000 | 主体工程及配套设施建设 | 屈原管理区 | 岳阳福润肉类加工有限公司 |
| 59 | 同联医药健康工业园 | 新建 | 君山区 | 征地200亩 | 38000 | 12000 | 完成一期厂房和配套基础设施建设 | 君山区政府 | 沈阳同联集团 |
| 60 | 君山印刷工业科技园（一期） | 新建 | 君山区 | 规划用地600亩（已征地200亩） | 21600 | 10000 | 厂房和基础设施建设 | 君山区政府 | 君山工业园 |
| 61 | 圣皇家俱建设一期 | 新建 | 君山区 | 征地150亩 | 10000 | 10000 | 厂房和家俱市场建设 | 君山区政府 | 岳阳圣皇家俱有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 62 | 健朗药业 | 新建 | 君山区 | 征地100亩 | 6000 | 6000 | 完成基础设施、两个原料药的合成车间、两个精烘包车间的建设 | 君山区政府 | 湖南健朗药业有限公司 |
|  | 三、民生保障（22个) |  |  |  | 884001 | 279349 |  |  |  |
| 63 | 天伦商业广场 | 续建 | 岳阳 楼区 | 占地70亩，建筑面积177800平方米 | 44000 | 10000 | 场地平整，土建工程 | 市建设局 | 岳阳天伦置业有限公司 |
| 64 | 中建五局二公司周边地段改造项目 | 续建 | 岳阳 楼区 | 总用地面积96690平方米，总建筑面积176500平方米 | 45000 | 20000 | 场地平整，土建工程 | 市建设局 | 中建五局二公司 |
|  | 金日市场周边地段改造项目 | 续建 | 岳阳 楼区 | 总用地面积7932平方米（11.9亩） 总建筑面积43318.6平方米 | 9700 | 4700 | 竣工 | 市建设局 | 岳阳铭基置业有限公司 |
|  | 岳阳乐园西侧改造项目 | 续建 | 岳阳 楼区 | 总用地面积13187平方米（19.8亩）总建筑面积65000平方米 | 11000 | 4400 | 土建工程 | 市建设局 | 岳阳华宇置业有限公司 |
| 65 | 市中心城区廉租住房建设 | 续建 | 岳阳市 | 和顺园小区912套，春晓园小区180套 | 5633 | 5633 | 竣工投入使用 | 市房地产局 | 市房地产局 |
| 66 | 中学校舍安全工程 | 新建 | 部分县、市、区 | 单栋校舍维修加固或重建 | 11000 | 11000 | 建成投入使用 | 市教育局 | 市教育局 |
| 67 | 中央储备粮小港直属库物流配套 | 续建 | 岳阳 楼区 | 油罐、复线铁路、中转仓及散装码头建设 | 26000 | 1600 | 铁路建设及码头、设施建设 | 市粮食局 | 岳阳小港直属粮库 |
| 68 | 中型水库除险加固 | 续建 | 平江县、华容县 | 大江洞、徐家洞、黄金堰、东山四个中型水库除险加固 | 6500 | 6500 | 年内竣工 | 市水务局 | 市水务局 |
| 69 | 国家规划重点小型水库除险加固 | 续建 | 部分县、市、区 | 黄龙山、新龙等14个小型水库除险加固 | 8007 | 8007 | 年内竣工 | 市水务局 | 市水务局 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 70 | 农村饮水安全工程 | 新建 | 各县、市、区 | 兴建、改扩建农村饮水安全工程，解决20万人饮水安全问题 | 10000 | 10000 | 年内竣工 | 市水务局 | 市水务局 |
| 71 | 大型排涝泵站更新改造 | 续建 | 部分县、市、区 | 南岳庙、王家河、悦来河等5个排涝泵站更新改造 | 22060 | 22060 | 竣工投入使用 | 市水务局 | 市水务局 |
| 72 | 钱粮湖垸围堤加固工程 | 续建 | 华容县、君山区 | 堤防加修107公里、67座穿堤建筑物 | 67159 | 12000 | 竣工投入使用 | 市水务局 | 市水务局 |
| 73 | 全市社区卫生服务和乡镇卫生院设施建设 | 续建 | 各县、市、区 | 总建筑面积6万平方米 | 10928 | 6000 | 建成投入使用 | 市卫生局 | 市卫生局 |
| 74 | 城乡电网改造工程 | 续建 | 岳阳市 | 220千伏袁家铺变电站扩建工程、220千伏护城变电站扩建工程等17个子项 | 256000 | 42347 | 输变电站扩建新建 | 岳阳电业局 | 岳阳电业局 |
| 75 | 市体育中心 | 新建 | 市中心城区 | 一场两馆，占地500亩 | 65000 | 15000 | 征地拆迁，场馆建设 | 市体育局 | 市城建投 |
| 76 | 沼气工程 | 续建 | 部分县、市、区 | 建设9处大中型沼气池和33640个户用沼气池 | 5000 | 5000 | 建成投入使用 | 市农办 | 市能源 生态局 |
| 77 | 华雅盘石城 | 续建 | 平江县 | 兴建五星级酒店 | 50000 | 10000 | 五星级酒店及配套设施建设 | 平江县政府 | 华雅集团 |
| 78 | 平江中小河流治理 | 新建 | 平江县 | 修建防洪堤8.6公里 | 5100 | 5100 | 修建防洪堤8.6公里 | 平江县政府 | 平江县 水务局 |
| 79 | 汨罗市天然气入户工程 | 续建 | 汨罗市城区 | 项目用地52.7亩，供气规模5726万立方米/年 | 12000 | 12002 | 天然气门站、储配站、天然气输配干管建设 | 汨罗市政府 | 汨罗市 建设局 |
| 80 | 华容县沿河北路旧城改造 | 续建 | 华容县 | 全长1078米，用地面积65000平方米 | 58000 | 15000 | 完成拆迁安置总任务的74.3%，一期主体工程基本完成 | 华容县政府 | 上海博雅置业有限公司 |
| 81 | 岳阳楼区生猪机械化屠宰场 | 新建 | 岳阳 楼区 | 206亩（一期项目用地106亩，二期项目用地80亩） | 8000 | 8000 | 厂房及设施建设 | 岳阳楼区政府 | 湖南海泰食品有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 82 | 岳州帝苑商住区 | 续建 | 南 湖 风景区 | 规划总用地面积133098.6平方米，总建筑面积317568平方米 | 80000 | 10000 | 建设10万平方米商住楼 | 南湖风景区管委会 | 岳阳晋兴置业有限公司 |
| 83 | 层山安全区围堤工程及移民迁建 | 续建 | 君山区 | 新建围堤12.23公里，加固围堤14.3公里 | 61414 | 30000 | 新建、加固围堤；加固、重建、新建穿堤建筑物；移民迁建 | 君山区政府 | 君山区政府 |
| 84 | 君山长江饮水工程 | 新建 | 君山区 | 铺设管网30公里，建设日供水4万吨水厂 | 6500 | 5000 | 铺设管网、水处理设施建设 | 君山区政府 | 君山区 水务局 |
|  | 四、生态环保(14个） |  |  |  | 767578 | 102788 |  |  |  |
| 85 | 环南湖截污管网建设项目 | 新建 | 岳阳 楼区 | 含截污干管、提升泵站、污水处理站等排水设施建设 | 38400 | 18000 | 城东南路排水泵站、桐子岭路排水泵站及配套管线建设，求索路顶管工程建设 | 市建设局 | 市城建投 |
| 86 | 岳阳经济开发区污水处理厂及管网配套工程 | 续建 | 岳阳经济开 发 区 | 占地94亩。项目总设计规模为10万立方米/日，近期为5万立方米/日 | 11073 | 7500 | 厂房建设及设备安装 | 市建设局 | 亚洲环保公司 |
| 87 | 退耕还林综合项目 | 续建 | 各县、市、区 | 生态能源、基本口粮田、移民、补植补造 | 61028 | 7378 | 退田、补植补造、移民、生态能源建设 | 市林业局 | 市林业局 |
| 88 | 沿湖风光带三期 | 续建 | 岳阳 楼区 | 巴陵广场、慈氏塔文化区 | 60000 | 10000 | 完成巴陵广场一角（神驰码头）1万平方米配套工程建设及拆迁工作 | 沿湖风光带三期建设指挥部 | 市城建投 |
| 89 | 湘阴洋沙湖文化旅游度假村及生态农林示范园项目建设 | 新建 | 湘阴县 | 新建商务会所、民俗文化村、生态农林示范园等项目 | 33312 | 10000 | 征地拆迁、基础设施建设 | 湘阴县政府 | 湖南洋沙湖现代农业科技有限公司 |

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2010年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 90 | 湘阴县城市生活垃圾处理工程 | 新建 | 湘阴县 | 规划用地375亩，建设日处理垃圾244吨的无害化垃圾场 | 8300 | 8300 | 完成项目主要建设内容 | 湘阴县政府 | 湘阴县 建设局 |
| 91 | 汨罗市新桥垃圾处理场 | 续建 | 汨罗市 | 日处理垃圾400吨 | 5728 | 2000 | 建设拦污坝，垃圾无害化处理 | 汨罗市政府 | 汨罗市 建设局 |
| 92 | 临湘市城市生活垃圾卫生填埋处理场 | 续建 | 临湘市 | 日处理垃圾360吨 | 8318 | 5000 | 年内竣工投入使用 | 临湘市政府 | 临湘市 建设局 |
| 93 | 桃林铅锌矿环境污染治理及生态修复工程（二期） | 新建 | 临湘市 | 污染区水土及尾砂库治理 | 12000 | 6000 | 污染区环境治理 | 临湘市政府 | 临湘市 桃矿街道 办事处 |
| 94 | 岳阳县污水处理厂 | 续建 | 岳阳县 | 设计规模日处理污水4万立方米，近期规模2万立方米，配套管网102.83千米 | 10571 | 5800 | 厂房建设、管网铺设 | 岳阳县政府 | 岳阳县 建设局 |
| 95 | 云溪区污水处理厂 | 续建 | 云溪区 | 建设日处理工业废水和市政生活污水4万吨污水处理厂 | 7848 | 4810 | 竣工投产 | 云溪区政府 | 云溪区 建设局 |
| 96 | 洞庭湖国际公馆 | 续建 | 南 湖 风景区 | 用地面积4830亩，主要建设宾馆、五星级园林式会所、房产及旅游项目 | 500000 | 8000 | 五星级会所酒店、城市生态公园基础设施建设 | 南湖风景区管委会 | 黄河集团 |
| 97 | 岳阳市第三垃圾无害化处理场 | 新建 | 君山区 | 日处理垃圾200吨 | 6000 | 5000 | 填埋场建设及附属工程建设、设备配套 | 君山区政府 | 君山区 环保局 |
| 98 | 湖南虹宇生态园 | 新建 | 君山区 | 虹宇农庄、宾馆及配套设施建设 | 5000 | 5000 | 虹宇农庄、宾馆及配套设施建设 | 君山区政府 | 君山区 旅游局 |