岳城管字〔2019〕23号A类 同意公开

对岳阳市政协八届三次会议第128号提案的

答      复

田德年等委员：

你们提出的《关于缓解城市交通拥堵的建议》收悉。现答复如下：

根据职能职责，今年以来，我局深入贯彻落实市委市政府《岳阳市主城区交通综合整治行动方案（2018-2019年）》(岳办〔2018〕12号)，加速推进年度各项目标任务，为缓解市城区停车难、行车难问题作出了应有贡献。主要做了以下3个方面的工作：

- 一、启动停车收费，加快停车泊位周转。一是实施停车收费。2019年2月1日，先期启动了站前路、东茅岭路两路段停车收费试点工作。在对试点经验总结和成效评估的基础上，经报市政府批准，5月20日，全面启动市主城区28条道路停车收费工作，其中市级管辖路段18条，各区管辖路段10条。目前，已将收费路段及收费标准报市发改委审批备案中。二是施划停车泊位。截至7月22日，已完成东茅岭路、巴陵路、五里牌路、青年路、岳阳大道、求索路、云梦路、南湖大道、建湘路、学院路、洞庭大道、德胜路、花板桥路、枫桥湖路、冷水铺路、旭园路、站前路、白石岭路、青年东路、狮子山路、通海路；南湖新区金鸡路、南湖东游路、邕园路等25条收费路段的临时停车泊位的施划（更新）和喷码，共计4500余个（晚上9时至早上7时可免费停车）。

二、加强执法监督，规范公共停车秩序。一是整治占道二手车。对我局管辖区域内45家临街二手车门店（主要集中在巴陵东路、湘北大道、枫桥湖路、琵琶王路等城郊路段）进行了规范管理和集中整治，共计下达整改通知书38份，劝离二手车占用人行道或盲道停车150余台次，抄牌30余台次，督促二手车规范停放2000台次。二是加大违停抄牌力度。加强对人行道违规停车的管理，1月至5月共抄牌违停车辆14597台、清理占道僵尸车8台、张贴温馨提示单4800多张。三是开展“车窗抛物”整治。会同市公安局交警支队等部门开展“车窗抛物”整治行动，今年来共受理投诉24156起，行政处罚15885起，占整个投诉案件的65.76%，使路面更加洁净、道路更加安全畅通。

三、建设停车场地，增加停车泊位数量。一是推进公共停车场建设。2019年，在市主城区新建4处停车场。其中：市十四中停车场项目已完成施工图设计，获得初步设计批复，进入审图阶段；岳阳火车站广场提质改造项目于1月完工并投入运营，设有停车泊位216个；岳阳东站停车场项目一、二期均已完工，设有停车泊位790个；王家河桥东停车场项目正在开展施工、设备总承包单位招投标，监理单位已招标确定。二是发动社会力量建设生态停车场。协调巴陵路原钢材市场开发商建成20个车位的生态停车场，目前已对外开放；协调万象瑞城开发商建设142个停车泊位的生态停车场，现正进行平整土地和植绿补绿，预计今年内完工投入使用。三是利用闲置土地建设临时停车场。利用棚改拆迁土地、闲置空地，建成国大、原三鑫驾校、庙前街、经开区税务局、原国土局5个临时停车场，增加停车泊位约400个，缓解了上述地区周边停车难问题。

感谢你们对城市管理工作的关心和支持。

岳阳市城市管理和综合执法局

2019年7月30日

承办负责人：李国伟

承办人及联系电话：余广兴  19973016005