关于提交补充证据的情况说明

岳阳市中级人民法院：

贵院委托我公司鉴定北京中石天马科技有限公司诉中国石油化工股份有限公司催化剂长岭分公司与湖南省第三工程有限公司一案，现基本审计鉴定完毕，目前针对安装部分主材费用的认定，我公司提出如下意见：

- 原被告双方工程量清单中所列签证单只有16号签证单明确写明了新增材料由原告提供和被告提供。

- 原被告双方工程量清单中所列其余签证单没有明确写明了新增材料是由原告提供或被告提供。

- 根据我公司审计认定的上方签字认可的工程量及原被告双方确认的主材单价进行计算新增主材单价1037371.59元。

- 根据原告提供的工程量联络单（施工方签字、监理签字业主现场代表及质量控制组签字认可）及施工方自购主材一览表（施工方签字和监理签字认可）确认的数量和价格进行计算主材费用大约75万元（原告提交的安装费用结算单自购材料和辅材费用大约80万元）。

- 为进一步搞好新增材料主材由提供单位，现请求被告提交相关证据，证明新增材料那些由原告提供，那些由被告提供。

- 如被告方不能提交证据证明新增材料提供方式，我公司将在原告提供的工程量联络单（施工方签字、监理签字业主现场代表及质量控制组签字认可）及施工方自购主材一览表（施工方签字和监理签字认可）确认的数量和价格的基础上进行核实，最终确定主材费用。

请回函为盼。

我朋友2010年5月在岳阳签订了一份施工合同，合同规定新增工程量:土建适用99定额、安装使用2002定额，取费人工工资单价按22元/工日，综合单价为46元/工日，超过部分按价差计算计算，按四类工程取费，结算总价再下浮10%。我朋友结算时请求人工工资参照湘建价规定其他按合同规定即土建使用99定额、安装使用2002定额，取费人工工资单价按30元/工日，综合单价为50元，超过部分按价差计算，按四类工程取费，企业管理费、利润下浮10%，业主不同意，现诉诸法院。现咨询贵局或造价站对【2009】406号文及【2009】396号文规定的工资单价及相关规定是否具有强制执行力。另外我朋友提出的要求定额等其他的按合同执行，只是人工工资单价按【2009】396号文规定执行是否合法。