附件3

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 电子口岸运营 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市人民政府口岸管理办公室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 5.41 | 5.41 | 10 | 90.8% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 5.41 | 5.41 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 科学选择大数据、物联网、人工智能、云计算等新一代信息技术应用，补齐口岸平台信息化短板，提高口岸通关效率。 |  |  |  | 完成了岳阳电子口岸改版，充分利用云计算、大数据、人工智能等先进技术，提升岳阳智慧口岸建设水平。电子提箱系统将提箱业务办理由线下单证盖章模式升级为全线上模式，单票业务办理时间由原来的几个小时缩短至约10分钟，电子提箱系统入驻外贸企业63家，完成业务6万票；智能卡口实现集卡过闸，由原来人工查验、人工放行升级为系统数据自动采集、自动查验、自动放行，放行时间由原来的120s/车缩短至30s/车；同时，启用通关时效评估，对每天城陵矶口岸进出口集装箱进行实时跟踪，为发展口岸经济提供良好的数据分析。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 集装箱吞吐量 | 100万 | 120.16万 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 城陵矶口岸集装箱吞吐量逐年增长 | 10% | 19.02% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成目标 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内经费 | 小于等于35.41万 | 5.41万 | 10 | 7 | 当年经费未下达 |
|  |  |  | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提高通关效率，促进经济发展 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障岳阳电子口岸正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障提高通关效率 | 有效增长 | 有效增长 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 大于等于95% | 大于等于95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：邓颖   填报日期：2024年6月20日  联系电话：8880167   单位负责人签字：