
湖南德科纺织印染有限公司汨纺货运码头提质改造工程变动项目环境影响报告书

（送审稿）
建设单位：湖南德科纺织印染有限公司

编制单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司
2023年2月

目   录

11、概述


11.1项目由来


31.2环境影响评价的工作过程


51.3分析判定相关环保政策


171.4项目特点


181.5主要环境问题及环境影响


181.6环境影响评价主要结论


12、总则


12.1编制依据


52.2评价因子与评价标准


102.3评价工作等级和评价重点


162.4评价范围及环境敏感目标


193、建设项目概况


193.1原审批项目工程概况


293.2变动项目概况


363.3施工方法及施工流程


404、工程分析


404.1施工期工艺流程


404.2营运期工艺流程


424.3施工期工程污染源分析


454.4营运期工程污染源分析


504.5对岳阳东洞庭湖江豚自然保护区影响


524.6污染物排放量汇总


545、建设项目区域环境概况


545.1自然环境概况


585.2生态环境概况


645.3区域环境质量现状评价


916、环境影响预测与评价


916.1施工期环境影响分析


946.2营运期环境影响分析


1166.3对东洞庭湖江豚自然保护区环境影响分析


1247、环境保护措施及其可行性论证


1247.1施工期污染防治措施


1277.2营运期污染防治措施


1367.3保护区水生态保护措施


1428、环境风险评价


1428.1环境风险评价目的


1428.2评价等级、内容和重点


1448.3风险识别


1468.4事故风险防范措施


1528.5应急预案


1558.6环境风险评价结论


1569、环境经济损益分析


1569.1环境效益分析


1579.2综合分析


15810、环境管理与监测


15810.1环境管理


16010.2环境监管计划


16311、建议及结论


16311.1项目概况


16311.2环境质量现状


16511.3环境影响结论


16711.4项目环境可行性


17111.5总结论


17111.6建议




附件：

附件1 环评委托书

附件2 汨纺码头提质改造工程一阶段施工图设计变更的批复
附件3 标准函
附件4 《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函[2020]39号）
附件5 《关于明确湘江码头整治规范提升标准的通知》（岳地海[2020]80号）
附件6 《岳阳市交通运输局关于汨纺货运码头提质改造工程实施方案的批复》（岳交规划[2021]148号）
附件7 《湖南省交通运输厅关于将汨纺货运码头纳入规范提升码头意见的函》（湘交函[2021]370号）
附件8 《湖南省交通运输厅关于汨纺货运码头提质改造工程航道通航条件影响评价的审核意见》（湘交函[2022]453号）

附件9 湖南德科纺织汨纺码头提质改造工程建设项目备案证明

附件10 《关于<岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书>的审查意见》环审[2020]65号

附件11 《汨纺货运码头提质改造工程对东洞庭湖江豚自然保护区影响专题评价报告》初审意见

附件12 湖南省农业农村厅关于审查涉渔工程对水产种质资源保护区影响专题论证报告的函

附件13 项目监测报告及质保单

附件14 汨纺货运码头生活垃圾处置协议

附件15 屈原污水处理厂接纳汨纺货运码头生活污水的说明

附件16 危废处理处置合同
附图:

附图1
项目地理位置及区域水系图

附图2
项目平面布局图

附图3
原审批项目环境监测点位图

附图4
项目与生态红线位置关系图
附图5
项目评价范围与环保目标图

附图6
项目与岳阳港总体规划位置关系图
附图7
项目与东洞庭湖江豚自然保护区位置关系图

附图8 东洞庭湖江豚自然保护区鱼类产卵场分布图

附图9 东洞庭湖江豚自然保护区鱼类索饵场分布图

附图10 项目与湘阴县横岭湖省级自然保护区叠图

附图11 现场照片
附表：

建设项目大气环境影响评价自查表
建设项目地表水环境影响评价自查表

声环境影响评价自查表

生态环境影响评价自查表

环境风险评价自查表

建设项目环境影响报告书审批基础信息表
1、概述

1.1项目由来

1.1.1变动项目由来
湖南德科纺织印染有限公司，2003年08月26日成立。公司座落在风景秀丽的屈原管理区小边山上，洞庭湖东侧，临湘江入口，与汩罗相毗邻，与长沙、岳阳遥遥相望。湖南德科纺织印染有限公司是由原湖南省汨罗纺织印染厂改革换制而来。公司目前已成为集纺纱、印染于一体，占地面积20万平方米，拥有固定资产1.5亿元，纱线15万锭，就业员工2500人，年产值达2.5亿元的大型综合纺织企业。公司主要生产纯涤纶纱线系列产品，各项生产技术指标、产品质量名列同行业前茅，企业已通过ISO9001质量认证，“德科牌”纱线畅销全国各地，供不应求。
公司现有汨纺货运码头，位于湘江右岸，岳阳港汨罗港区，于上世纪70年代建成投产，为历史性老码头，码头等级为500吨级，建有1个散杂货泊位，原为汨罗纺织厂进出口棉花、布匹等件杂货。后由于市场原因，该汨纺货运码头由汨罗市天翔砂石公司经营，主要用途为砂石进出港口。目前，该码头由湖南德科纺织印染有限公司收回。由于建成时间较长，现有码头标准较低、安全环保等存在隐患，已不能适应新形势下的发展需要。
2020年2月，湖南省启动了湖南港口码头专项整治工作。湖南省交通运输厅根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）要求印发了《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号），对湖南港口码头开展专项整治工作。根据《湖南省交通运输厅关于将汨纺货运码头纳入规范提升类码头意见的函》（湘交函[2021]370号），湖南德科纺织印染有限公司汨纺货运码头被认定为规范提升类非法码头，需按《关于明确湘江码头整治规范提升标准的通知》（岳地海[2020]80号）进行提质改造工作，并编制环境影响评价报告，完善环保手续。

根据《湖南省人民政府关于<湖南省“一江一湖四水”水运发展规划>的批复》湘政函〔2021〕90号，岳阳营田段航道规划等级为I级，运输船型为3000吨级散杂货船。故汨纺货运码头泊位现在实际通航能力提升为3000吨级。
根据湖南省关于长江岸线湖南段港口码头专项整治的工作部署，2021年，湖南德科纺织印染有限公司积极推进汨纺货运码头的提质改造工作，委托长江航道勘察设计院（武汉）有限公司编制了《汨纺货运码头提质改造工程实施方案》。根据《河港工程总体设计规范》（JTS 166-2020）和《汨纺货运码头提质改造工程实施方案》，对现有码头提质改造工程设置1个3000吨级件杂货码头。因此，2021年10月，湖南德科纺织印染有限公司委托湖南道和环保科技有限公司编制了《汨纺货运码头提质改造工程环境影响报告书》；2022年10月13日，岳阳市生态环境局对该项目环境影响报告书进行了批复，批文号为“岳环评[2022]65号”。根据原环评及其批复文件，该项目原拟投资2442.25万元对汨纺货运码头进行提质改造，主要建设内容为将原有10m宽的斜坡道扩宽至20m，相应的作业点安装DA-A400H橡胶护舷供浮吊趸船停靠，并斜坡道上每隔20m布置一个系船柱供货船系缆，对码头前235m×46.4m范围内进行开挖，河底高程根据码头船舶水平作业平台分别设置为15.11m和21.80m，码头前沿46.4m以外以1：3坡度比与原有地面衔接，并对放坡范围内进行生态复绿，以及配套建设辅助工程和环保工程；供电、供水依托现有。提质改造完成后斜坡道总长约174.26m，宽20m，斜坡道顶部高程和末端高程保持现状高程不变，分别为33.5m和为25.5m；占用岸线66.4m，占用面积3989.2m2，建设1个3000吨级趸船码头泊位(42m×14m×2.2m钢制趸船+5t-20m浮式起重机)，不设物料堆场和固定办公楼。服务对象为湖南德科纺织印染有限公司，负责棉花、纤维、布匹等件杂货的进出口作业，趸船上设5t-20m浮式起重机1台，用于接卸件杂货。设计吞吐量为5.5万吨/年（其中件杂货进口3万吨/年，件杂货出口2.5万吨/年)；到港棉花、纤维、布匹等件杂货由浮式起重卸料至载重汽车，运往货主仓库。

在建设过程中，由于市场需求的变化，为确保园区企业生产经营稳定和屈原管理区大型招商引资项目-绿水环保建材项目落地，充分利用码头带动园区产业，促进地方经济的发展，经向交通运输部门请示后，湖南德科纺织印染有限公司拟对汨纺货运码头提质改造工程进行变动，将原有3000吨级件杂货泊位改造成为3000吨级散货泊位，原批复件杂货吞吐量为5.5万吨变动为散货吞吐量为70万吨，并增设砂石散货进出口运输设施等。该工程一阶段施工图设计变更已获得岳阳市交通运输局的批复，批复文号为“岳交港航[2022]292号”，见附件2。经调查，目前该项目码头除趸船对应的相应设施未建成外，斜坡道拓宽、港池疏浚等均已完成，并完成了将原3000吨级件杂货泊位改造成3000吨级散货泊位，在斜坡道上游侧新增建设一条散货出料皮带运输走廊、在斜坡道末端已建成1个集料斗和散货进货皮带运输系统以及在趸船上新增钢引桥、集料斗和进货皮带运输系统等。

综上所述，湖南德科纺织印染有限公司在原有环评基础上，主要发生变化的内容如下：

①码头性质发生变化，由件杂货码头改为散货码头。

②设计吞吐量由5.5万吨件杂货变动为70万吨散货砂石。
③在斜坡道上游侧增设一条散货出料皮带运输系统；在斜坡道末端设置1个集料斗，并在斜坡道北侧布设一条散货进料皮带运输系统，供水位低于23.51m时进港船舶卸料；改变钢制趸船布置位置，变动后将钢制趸船布置在泊位前端，并在趸船上设置集料斗，供水位高于23.51m时进港船舶卸料。

④在斜坡道顶端附近增设1座平面尺寸为7.5m×7.5m的转运站，转运站与浮趸之间通过1座50m×4m活动钢引桥连接。

⑤在斜坡道末端附近增设1座靠船墩，同时在斜坡道30.0m和31.5m高程处各增设1座混凝土挡块。

⑥将斜坡道外侧港池范围加以拓宽，外侧港池底边线以斜坡道上游端点为起点，按45º夹角向外延伸至15.11m等高线处，港池设计底高程为15.11m，疏浚边坡坡比为1:2~1:3。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）附件“港口建设项目重大变动清单（试行）”，本项目变动内容中涉及重大变动，具体详情见表1.1-1。因此，本码头项目属于重大变动，且项目尚未竣工环境保护验收，须重新报批环境影响评价文件。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），该项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“139.干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”中单个泊位1000吨级及以上的内河港口，按要求应编制环境影响报告书。本项目设有1个3000吨级泊位，因此，需编制环境影响评价报告书。

为完善环保审批手续，湖南德科纺织印染有限公司委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价编制工作。我公司在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

1.1.2与本项目相关的物料堆场概况

本码头项目不设物料堆场，本码头装船砂石来源岳阳市绿水环保建材有限公司的成品转运间，卸船砂石经本项目码头皮带运输机送至岳阳市绿水环保建材有限公司的皮带运输系统后进入该公司的砂石原料暂存间。

根据调查可知，岳阳市绿水环保建材有限公司委托湖南中嘉泰禾环境科技有限公司开展年产150万吨机制砂建设项目的环境影响评价工作，湖南中嘉泰禾环境科技有限公司编制完成了《岳阳市绿水环保建材有限公司年产150万吨机制砂建设项目环境影响报告表》，2022年5月11日岳阳市生态环境局屈原分局对该项目进行了批复，批文号为“岳屈环评[2022]4号”。该项目主要建设内容：占地面积为5000m2的全封闭钢结构生产车间，占地面积1500m2的全封闭钢结构原料暂存间，占地面积为1500m2的全封闭钢结构成品转运间，占地面积为1375m2、总容积2475m3的圆锥机料仓，占地面积为1425m2、总容积2565m3的对辊机料仓，办公楼等。

根据现场调查，岳阳市绿水环保建材有限公司原料暂存间和成品转运间均已建成。

表1.1-1 项目重大变动清单

	序号
	重大变动清单内容
	原审批项目环评报告及批复情况
	变动后项目建设情况
	判定结果

	1
	性质
	码头性质发生变动，如干散货、液体散货、集装箱、多用途、件杂货、通用码头等各类码头之间的变化
	件杂货码头
	散货码头
	重大变动

	2
	规模
	码头工程泊位数量增加、等级提高、新增罐区（堆场）等工程内容
	1个3000吨级泊位
	1个3000吨级泊位
	非重大变动

	
	
	码头涉及通过能力增加30%及以上
	吞吐量为5.5万吨
	吞吐量为70万吨
	吞吐量增加1172%，重大变动

	
	
	工程占地和用海总面积（含陆域面积、水域面积、疏浚面积）增加30%及以上
	斜坡道占地面积为0.0035km2，港池疏浚面积0.0109km2
	斜坡道占地面积为0.0035km2，在原有疏浚基础上增加疏浚面积0.00472km2
	疏浚增加24.3%，非重大变动

	
	
	危险品储罐数量增加30%及以上
	/
	/
	/

	3
	地点
	工程组成中码头岸线、航道、防波堤位置调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区。
	东洞庭湖江豚自然保护区实验区
	东洞庭湖江豚自然保护区实验区
	无变动

	
	
	集装箱危险品堆场位置发生变化导致环境风险增加。
	/
	/
	/

	4
	生产工艺
	干散货码头装卸方式、堆场堆存方式发生变化，导致大气污染源强增大。
	/
	/
	/

	
	
	集装箱码头增加危险品箱装卸作业、洗箱作业或堆场。
	/
	/
	/

	
	
	集装箱危险品装卸、堆场、液化码头新增危险品货类（国际危险品分类：9 类），或新增同一货类中毒性、腐蚀性、爆炸性更大的货种。
	/
	/
	/

	5
	环境保护措施
	矿石码头堆场防尘、液化码头油气回收、集装箱码头压载水灭活等主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低。
	/
	/
	/


1.2环境影响评价的工作过程

2022年12月，湖南德科纺织印染有限公司委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担汨纺货运码头提质改造工程变动项目的环境影响评价工作。

2022年12月我公司承接环评委托任务后，评价技术人员收集项目设计方案及相关规划等基础资料，对现场初步调查，对项目工程进行初步分析，对环境影响因素进行识别与筛选，确定项目评价重点和环境保护目标、评价工作等级、评价范围和评价标准等。并收集有关资料，调查项目周围的地表水、环境空气、声环境、底泥环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。

2022年12月6日~12月20日发布了项目环评第一次公示，2020年1月3日~1月17日发布了项目环评第二次公示，第二次公示期间同时进行了现场公示和报纸公示。

在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《汨纺货运码头提质改造工程变动项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈送生态环境主管部门审查。本项目环境影响评价程序如下图所示。


[image: image1.emf]依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步环境现状调查

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监

测与评价

建设项目工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境影响评价结论 

编制环境影响报告书

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段


图1.2-1环境影响评价程序图
1.3分析判定相关环保政策

1.3.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目设有1个3000吨级泊位，均属于湘江内河千吨级泊位，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“二十五、水运”中“1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设”中的“内河千吨级及以上”。

因此，项目符合国家产业政策。

表1.3-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

	内容
	产业结构调整指导目录要求
	本项目符合性
	分析结果

	鼓励类
	二十五、水运

1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设
	本项目设有1个3000吨级泊位，属于湘江内河千吨级泊位
	符合鼓励类要求


（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与《长江岸线保护和开发利用总体规划》的符合性分析
《长江岸线保护和开发利用总体规划》共划分岸线保护区516个，长度1964.2公里，占岸线总长度的11.3%；岸线保留区1034个，长度为9306.3公里，占岸线总长度的53.5%；岸线控制利用区817个，长度为4642.8公里，占岸线总长度的26.7%；岸线开发利用区232个，长度为1480.4公里，占岸线总长度的8.5%。
根据规划，湖南共1659.9公里岸线列入规划范围，其中长江干堤岸线148.8公里，湘江干流萍岛至濠河口岸线1292.4公里，洞庭湖入江水道濠河口至城陵矶段岸线约218.6公里。规划将岸线功能进行了专门分区，湖南划分岸线保护区61个、长度149.6公里，保留区104个、长度907.6公里，控制利用区92个、长度541.3公里，开发利用区27个、长度61.4公里。

根据长江岸线功能区分区规划，本项目不在岸线保护区和保留区内，本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》的要求。
（4）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析
表1.3-2与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性分析

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本码头属于岳阳港总体规划总保留的现有码头，是符合港口总体规划的码头项目。
	相符

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。
	相符

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。
	相符

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目码头不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	相符

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态黄继光保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》，未违法利用、占用长江流域河湖岸线。
	相符

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及排污口建设。
	相符

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不涉及生产性捕捞。
	相符

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为码头项目，属于交通运输业项目，不属于化工项目，不涉及新改扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。
	相符

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目为码头项目，不属于高污染项目。
	相符

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目为码头项目，不属于石化、现代煤化工等项目。
	相符

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目为码头项目，不属于明令禁止的落后产能项目，也不属于产能严重过剩项目，不属于高能耗高排放项目。
	相符


综上所述，本项目属于码头项目，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。
（5）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
表1.3-3与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
	序号
	相关要求
	项目情况
	符合性分析

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本码头属于岳阳港总体规划总保留的现有码头，是符合港口总体规划的码头项目。
	相符

	2
	第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：
（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；
（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；
（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；
（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；
（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；
（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；
（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
	本项目选址东洞庭湖江豚自然保护区试验区范围，但不属于核心区、缓冲区范围。
	相符

	3
	第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
	本项目选址不在风景名胜区内。
	相符

	4
	第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。
	本项目不涉及饮用水源保护区。
	相符

	5
	第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
	本项目不涉及饮用水源保护区。
	

	6
	第九条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。
	本项目选址不在水产种质资源保护区内。
	相符

	7
	第十条 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主题功能定位的行为和活动：

（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。

（二）截断湿地水源。

（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主题功能定位的建设项目和开发活动。

（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。

（六）引入外来物种。

（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。

（八）其他破坏湿地及其他生态功能的活动。
	本项目选址不在国家湿地公园范围内。
	相符

	8
	第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。
	本项目选址不在长江岸线保护区和保留区。
	相符

	9
	第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及排污口建设
	相符

	10
	第十四条 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
	本项目属于码头项目，不涉及生产性捕捞。
	相符

	11
	第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目在湘江干流岸线1公里范围内，但不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。
	相符

	12
	第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。
	本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
	相符

	13
	第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。
	本项目为码头项目，不属于化工项目。
	相符

	14
	第十八条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要去的高耗能高排放项目。
	本项目为码头项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，也不属于高污染项目。
	相符


综上所述，本项目不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。

（6）与《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》的符合性分析

根据《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》的发展目标：“湖区和湘资沅澧干线航道基本建成，500吨级及以上骨干航道里程2150公里左右，以城陵矶为龙头的港口体系现代化水平提升，千吨级及以上泊位超过170个。”本项目建设有1个3000吨级泊位，是有助达到内河水运方面的发展目标，促进运输结构调整的。

因此，本项目是符合《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》的。

（6）与《岳阳港总体规划（2035）》的的符合性分析

2020年2月，湖南省启动了湖南港口码头专项整治工作。湖南省交通运输厅根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）要求印发了《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号），对湖南港口码头开展专项整治工作。根据《湖南省交通运输厅关于将汨纺货运码头纳入规范提升类码头意见的函》（湘交函[2021]370号），湖南德科纺织印染有限公司汨纺货运码头被认定为规范提升类非法码头。
由上述可知，本项目码头岸线已取得主管部门的同意和认可。

①岸线规划
根据《岳阳港总体规划（2035）》，汨罗港区位于湘江右岸及汨罗江，规划港口岸线长1570m，其中规划湘江港口岸线1170m，汨罗江港口岸线400m。规划以件杂货运输为主，兼有旅游客运，货种为件杂货、干散货、客运、支持系统，主要为当地经济发展及水上旅游资源开发服务，规划推山咀作业区、营田件杂货运港点和汨罗江沿线的屈子祠、新市镇客运港点，其中推山咀作业区拟设置8泊位（不包含港口客运港点、工作泊位及其他货运港点的指标）。干散货设计船型为1000-2000吨级货船（洪水期兼顾3000吨级）。

根据2022年2月28日召开的《湖南省水运工作会议》，2022年将投资60亿元，构建“一江一湖四水”骨干航道网和“一枢纽多重点广延伸”港口体系，积极推动“十四五”规划实施，开工建设湘江永衡1000吨级航道三期、沅水洪辰500吨级航道，加快推进湘江长沙至城陵矶3000吨级航道、资水益芦2000吨级航道（含桃花江枢纽）、沅水金紫至洪江500吨级航道、沅水桃源二线船闸项目前期工作，争取达到“保二争四”目标。

由2022年2月28日召开的《湖南省水运工作会议》可知，湘江长沙至城陵矶3000吨级航道项目的建设的实施，将湘江长沙至城陵矶原有2000吨级航道提升至3000吨级航道，湘江长沙至城陵矶航道沿线码头到港船型将由2000吨级货船提升为3000吨级货船，本项目位于汨罗港区湘江港口岸线，在湘江长沙至城陵矶航道范围内，故本项目设计泊位吨级为3000吨级，到港船型按3000吨级货船考虑。

本项目位于汨罗港区湘江港口岸线，本改造码头性质为散货码头，码头占用岸线为66.4m，设有1个3000吨级件散货泊位，码头用于德科工业园内进出口砂石，泊位属于其他货运港点的指标范围，不在8个泊位的限制范围内。

由上述可知，本项目码头合理利用了岸线资源，满足了城市发展的需要，码头占用岸线长度、泊位数量、货种均与《岳阳港总体规划（2035）》岸线规划相符。
②港区功能定位
根据《岳阳港总体规划（2035）》，将港区划分为核心港区、重要港区和一般港区。汨罗港区被划分为一般港区，港区功能为以粮油等件杂货、干散货运输为主，兼有旅游客运，主要为当地经济发展及水上旅游资源开发服务。
本项目位于汨罗港区，工程建设后能有效改善企业的货物运输方式，降低企业经营成本，有效提高汨罗港区的整体运输能力，从而满足随着腹地经济的快速发展而产生的吞吐量运输需求，是与港区功能定位相符的。
（7）与“三线一单”符合性分析

环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）提出“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制”。
本项目与“三线一单”相符性分析如表1.3-3：
表1.3-3  项目与“三线一单”相符性分析

	内容
	相符性分析

	生态保护红线
	根据《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号）划定结果，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万km2，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 

通过本项目选址位置与湖南省生态保护红线区域的位置关系对比，本项目不涉及生态红线保护区。因此，本项目符合生态保护红线要求。

	环境质量底线
	本项目为汨纺货运码头，主要用于砂石散货的进出口，进出口方式为皮带运输。码头前沿无固定办公员工，趸船设置船舶污水接收处置系统，船舶生活污水及油污水均由码头生活污水和油污水收集箱收集后定期由有资质单位接收处置；砂石装卸过程会产生的粉尘，本项目为防治扬尘，输送机系统采用半圆罩封闭形式，集料斗上方及转载点设置干雾抑尘系统；项目噪声不会产生扰民现象；固废全部处置。因此，本项目固废全部处置，废气、废水可达标排放，噪声不会产生扰民现象，不会改变区域环境质量，满足环境质量底线要求。

	资源利用上限
	本项目所需水、电供给较为便利，未突破区域资源消耗上线。

	环境准入负面清单
	根据“湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知”（湘发改规划〔2018〕373号）和“湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知”（湘发改规划〔2018〕972号），本项目未纳入湖南省产业准入负面清单。 

本项目属于《岳阳港总体规划》的规划岸线范围内码头项目，同时《湖南省交通运输厅关于将汨纺货运码头纳入规范提升类码头意见的函》（湘交函[2021]370号）将本项目列入规范提升类码头。


本项目不在生态保护红线范围内，项目的建设不会造成所在区域环境质量下降或恶化，符合资源利用上限中相关规定，且不属于港口岸线利用功能准入负面清单中所列明的禁止项目，符合“三线一单”的要求。

（8）本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的相符性分析

2021年2月1日，岳阳市人民政府印发了《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》。文件中对岳阳市屈原管理区天问街道管控要求及符合性分析具体如下：
表1.3-4与岳阳市屈原管理区天问街道环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
	乡镇
	单元分类
	经济产业布局
	主要环境问题

	湖南省岳阳市屈原管理区天问街道
	重点管控单元
	屠宰肉质食品加工业，食品加工业，中药饮片，电子加工业，纺织印染业，生物质发电，饲料生产
	畜禽养殖等农业面源污染

	主要属性
	生态保护红线/一般生态空间/湖南湘阴横岭湖自然保护区/德科工业园/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优 先保护区

	管控维度
	管控要求
	符合性分析

	空间布局元素
	1.1 禁止发展造纸业、化工业、污染严重的制造业等破坏生态环境的产业
1.2 严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖全部关停退养或搬迁，加快推进畜禽适度规模养殖，湖区畜禽规模养殖比 重达50%以上，关停未按期安装粪污处理设施和未实现达标排放的规模养殖场
	本项目为内河千吨级泊位码头项目，属于《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，符合管控要求。

	污染物排放管控
	2.1 提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧
2.2 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。加强规模养殖场（小区）粪污处理及综合利用设施改造
	项目为内河千吨级泊位码头项目，码头员工生活污水、到港船舶生活污水经码头生活污水管网接入市政污水管网，船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置，初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网；输送机系统采用半圆罩封闭形式，集料斗上方及转载点设置干雾抑尘系统；设备噪声采用隔声减振，选用低噪声设备等措施，各污染物均能实现达标排放，符合污染物排放管控要求。

	环境风险防控
	3.1 灌溉用水要符合农田灌溉水水质标准，对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，及时调整种植结构
3.2 根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农 产品重金属超标风险
	本项目不涉及风险防控情景。

	资源开发效率要求
	4.1 水资源：2020年，屈原管理区万元国内生产总值用水量48m3/万元，万元工业增加值用水量41m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.524.2能源：屈原管理区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标2.5万吨标准煤4.3土地资源：屈原管理区耕地保有量8960公顷，基本农田保护面积7850公顷。2020年屈原管理区建设用地总规模3625.90公顷，城乡建设用地规模2845.36公顷，城镇工矿用地规模1166.99公顷，人均城镇工矿140公顷。
	本项目为散货码头项目（砂石），在现有码头范围内进行提质改造，不新增占地。


（9）选址可行性

①工程选址的地质及水域条件 

项目位于屈原管理区德科工业园，场地原始地貌为湘江冲积平原向丘陵地区过渡地带，覆盖层为第四系冲积层，基岩为白垩系砂岩。

根据核工业岳阳建设工程有限公司2020年8月编制的《汨纺货运码头岩土工程勘察报告》内容，在本场地勘察深度范围内地质构造简单，未发现断裂及其次生构造迹象，对本工程无影响。

在场地钻孔控制深度及范围内未发现有影响场地稳定性的全新活动断裂、采空区、岩溶、地面沉降、滑坡，泥石流等不良地质作用。
工程范围内的地质条件较好，码头建成后，码头前满足水深和航行条件，其前水域在不影响主航道的前提下，可满足停泊水域及回旋水域宽度要求。

因此，码头的建设区域，满足航道安全通航的相关要求。

②供水、供电等配套设施的完整性

港区后方工业园有变电所，可满足本工程改造需求，故本工程改造设备均由现有变电所取电。港区低压配电电压为220/380V，现有变电所可满足本工程改造需求。

线路敷设：陆域主要穿管埋地敷设。

电缆直接由电缆桥架接至趸船。

码头趸船设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口。生活给水系统由厂区生活给水管网接出，水质应满足《生活饮用水卫生标准》。陆域生活给水管道采用DN100PE管，以埋地安装为主。码头前沿生活给水管采用涂塑钢管，设支架沿钢引桥安装并设置SN65船舶给水接口，露天管道采取保温措施。

③环境质量现状

项目区域大气环境中各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。建设项目位于湘江水岸，其为大河，纳污能力强，规划水质为Ⅲ类，现状监测数据中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1的4a类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。 

综上，本项目选址可行。

（10）与自然保护区管理规定的相符性分析

《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三十二条明确指出：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

本工程涉及自然保护区实验区，码头性质由原天翔砂石作为砂石散货码头不发生变化，使用岸线与原码头基本保持一致。在充分论证工程对保护区的影响和采取必要的生态保护措施后，工程建设与《中华人民共和国自然保护管理条例》不冲突。

（11）与《岳阳港总体规划（2017-2035年）》环评审查意见要求

2020年3月27日，中华人民共和国生态环境部会同交通运输部主持召开了《岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书》审查会，2020年5月13日中华人民共和国生态环境部下发了《关于<岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书>的审查意见》，审查意见提出“（三）优化岸线布局。取消涉及东洞庭湖江原市级自然保护区缓冲区的岳阳楼港区海事指挥中心岸线和涉及羊沙湖一东湖国家湿地公园保育区的新增湘阴大桥港口岸线，现有码头根据自然保护地相关法规政策适时退出。取消涉及自然保护区实验区的长江干线长江村、横岭湖青山岛以及洞庭湖湖区琴棋乡、推山咀、营田闸等新增港口岸线。···”考虑位于东洞庭湖江豚自然保护区实验区汨纺货运码头（本项目）改造运行过程中会对东洞庭湖江豚自然保护区造成一定的不利影响，审查意见提出取消该处岸线，但汨纺货运码头实际为现有老码头，已纳入省交通运输厅《关于“一湖一江四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）湘江码头渡口整治台账名单内，属于规范提升类（湖南省交通运输厅关于反馈将汨纺货运码头纳入规范提升类码头意见的函（湘交函[2021]370号）），取得了岳阳市交通运输局《关于汨纺货运码头提质改造工程实施方案的批复》（岳交规划[2021]148号）。同时本项目已编制《汨纺货运码头提质改造工程对东洞庭湖江豚自然保护区影响专题评价报告》，2022年6月19日由主管部门湖南省农业农村厅进行了初步审查，2022年7月12日由湖南省农业农村厅上报农业农村部进行审查。故本项目主要环境制约因素为位于东洞庭湖江豚自然保护区实验区内，但通过了主管部门湖南省农业农村厅的初步审查，并已上报农业农村部进行审查，故本项目在落实各项环保措施，最大限度的减小对东洞庭湖江豚自然保护区不利后，项目建设可行。

1.3.2环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至磊石山断面段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，本项目位于湘江屈原自来水厂断面下游，磊石山断面上游，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，根据湘江常规监测断面乌龙咀断面、屈原自来水厂断面、磊石山断面现状监测结果，湘江营田段各水质因子符合其水域功能要求。
（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。根据《2021年1-12月岳阳6个省控点环境空气质量状况》中岳阳市汨罗生态环境监测站站点监测数据，汨罗市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达标，项目所在区域为环境空气质量达标区。

（3）声环境

本项目位于西侧为湘江航道，场界适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，项目场界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。

1.4项目特点

本项目为码头建设项目，现设有1个泊位，进出口散货砂石，该码头在2011年到2016年间作为汨罗市天翔砂石有限公司作为砂石进出口的散货码头使用。由于建成时间较长，现有码头标准较低、安全环保等存在隐患，均属于不规范泊位，需进行提质改造，采用挖入式港池形式，设置一个3000吨级散货船泊位。配套设置集料斗、趸船、输送机系统等设备用于码头砂石散货装卸。相应设置供电照明、给排水、消防、环保、安全等配套设施。

项目具有以下特点：

①本项目港池疏浚和斜坡道已建成，同时建成一条装船砂石运输系统和一条砂石卸船运输系统，目前尚未建设的为趸船及对应的卸船运输系统。
②营运期码头员工生活污水废水、初期雨水、到港船舶废水对湘江水环境影响及生态环境影响，噪声对湘江生态环境影响。
③本项目营运期码头船舶燃油废气对周边环境的影响。
④本项目营运期可能发生的船舶事故溢油对湘江水环境的。

1.5主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

（1）水环境：本项目营运期码头员工生活污水、初期雨水、到港船舶废水（舱底油污水、生活污水）对湘江水环境影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。
（2）大气环境：主要为营运期码头装卸砂石产生的粉尘、船舶燃油废气对项目区域大气环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（3）声环境：主要为营运期各种机械设备及船舶运行噪声对区域声环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。
（4）固废：主要为营运期员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、设备维护废矿物油等对周边环境影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（5）环境风险：本项目环境风险主要为营运期可能发生的船舶事故溢油对湘江水环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。
 1.6环境影响评价主要结论

汨纺货运码头提质改造工程符合国家产业政策，符合《岳阳港总体规划》（2035）规划，项目影响范围内环境具有一定承载力，本项目在运营过程中会产生噪声和一定量的废气、废水及固体废物等，经评价分析，项目采取合理可行的环保治理措施和手段，其环境影响可得到最大程度的减缓。项目对周围的大气、水、声环境及地下水环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，对外界环境影响相对较小；项目通过加强航道内船舶交通秩序管理，落实码头风险防范措施，可有效控制风险水平到可接受的程度。

建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，污染物污染物能够做到达标排放，对湘江水生生态的影响为可接受的水平，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目运营过程中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，汨纺货运码头提质改造工程的建设对周围环境影响较小，从环保角度而言，项目建设可行。

2、总则
2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《中华人民共和国港口法》，2018年12月29日修正；

（9）《中华人民共和国航道法》，2016年7月2日修正；
（10）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日实施；

（11）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月7日修订；

（12）《中华人民共和国自然保护区条例》，（2017年修订）；
（13）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；
（14）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起实施）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部第16号令，2021年1月1日起实施；

（16）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；
（17）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）；

（20）《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》（ 2014年修订）；

（21）《农业部办公厅关于加强长江江豚保护工作的紧急通知》（农长办渔[2016]4号）；

（22）《中华人民共和国防洪法》，2016 年 7 月 2 日修订； 
（23）《中华人民共和国湿地保护法》，2022 年 6 月 1 日实施； 
（24）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018 年修正本）； 
（25）《环境保护综合名录（2017年版）》；

（26）《长江岸线保护和开发利用总体规划》；
（27）《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>的 
通知》，长江办[2022]7 号。 
2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2019年修订）；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省环境保护“十四五”规划》，湘政办发〔2021〕61号，湖南省人民政府办公厅，2021年9月；

（7）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（8）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湘政发〔2018〕20号，2018年7月28日；
（9）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室，2022年6月30日；

（10）《湖南省湘江保护条例》，2018 年 11 月 30 日修订； 
（11）《湖南省洞庭湖保护条例》，2021 年 9 月 1 日实施； 
（12）《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》，湘政办发〔2021〕50号，湖南省人民政府办公厅，2021年8月23日；
（13）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》；
（14）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（15）《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）。
2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T105-2021）；

（11）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（12）《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009）；

（13）《港口（港区）溢油应急计划编制指南》，中国海事局，2001年8月；

（14）《船舶水污染防治技术政策》（公告2018 年第八号）；
（15）《河港总体设计规范》（JTS 166—2020）；

（16）《内河通航标准》（GB50139-2004）；

（17）《内河航运工程水文规范》（JTS145-1-2011）；

（18）《港口及航道护岸工程设计与施工规范》（JTJ300-2000）；

（19）《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）；

（20）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（21）《绿色港口等级评价标注》（JTS/T105-4-2013）；

（22）《水运工程节能设计规范》（JTS150-2007）。

2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函 [2020]39号）；

（2）《岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书》（报批稿，2020年6月）；

（3）《关于<岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（环审［2020］65号），2020年5月13日；

（4）《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）；
（5）《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）；

（6）《湖南省交通运输厅关于将汨纺货运码头纳入规范提升类码头意见的函》（湘交函[2021]370号）；

（7）《湖南省交通运输厅关于汨纺货运码头提质改造工程航道通航条件影响评价的审核意见》（湘交函[2022]453号），2022年9月22；

（8）《岳阳市交通运输局关于汨纺货运码头提质改造工程一阶段施工图设计变更的批复》（岳交港航[2022]292号），2022年11月30日。
（9）《汨纺货运码头提质改造工程一阶段施工图变更设计》，湖南省交通规划勘察设计院有限公司，2022年11月；
（10）《汨纺货运码头提质改造工程环境影响报告书（报批稿）》，湖南道和环保科技有限公司，2022年8月；

（11）《关于湖南德科纺织印染有限公司汨纺货运码头提质改造工程环境影响报告书的批复》，岳阳市生态环境局，岳环评[2022]65号，2022年10月13日；
（12）《汨纺货运码头提质改造工程实施方案》（长江航道勘察设计院（武汉）有限公司，2021年9月）；
（13）《关于汨纺货运码头提质改造工程实施方案的批复》岳交规划 [2021]148号。

（14）《关于审查涉渔工程对水产种质资源保护区影响专题论证报告的函》， 湖南省农业农村厅，2022 年 7 月 12 日。
2.2评价因子与评价标准

2.2.1环境影响因素识别

采用矩阵识别法对拟建项目在施工期和运行期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表2.2-1和表2.2-2。

表2.2-1  施工期环境影响因素识别矩阵

	时段
	评价因子
	性质
	程度
	时间
	可能性
	范围
	可逆性

	施

工

期
	自然环境
	地表水
	-
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	环境空气
	-
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	声环境
	-
	较大
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	固体废物
	-
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	
	生态环境
	-
	较小
	短
	较大
	局部
	可

	
	社会环境
	社会经济
	+
	较小
	短
	较大
	局部
	可


注：“＋”为有利影响，“-” 为不利影响。

表2.2-2  运行期环境影响因素识别矩阵

	时段
	评价因子
	性质
	程度
	时间
	可能性
	范围
	可逆性

	运行期
	自然环境
	环境空气
	-
	较小
	长期
	一般
	局部
	可

	
	
	地表水
	-
	较小
	长期
	一般
	局部
	可

	
	
	声环境
	-
	较小
	长期
	一般
	局部
	可

	
	
	固体废物
	-
	较小
	长期
	一般
	局部
	可

	
	
	地下水
	-
	较小
	长期
	较小
	局部
	可

	
	
	生态环境
	-
	较小
	长期
	一般
	局部
	可

	
	社会环境
	社会经济
	-
	较大
	长期
	较大
	局部
	可

	
	
	环境风险
	-
	较小
	长期
	一般
	局部
	可


注：“+” 为有利影响，“-” 为不利影响。
2.2.2评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3 评价因子筛选

	评价要素
	评价因子

	大气环境
	环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP

	
	污染源因子：TSP、SO2、NOx、CO

	
	影响预测因子：TSP

	地表水环境
	环境质量现状评价因子：pH、SS、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、石油类

	
	污染源因子：COD、SS、NH3-N、石油类

	
	水文要素预测因子：水位、流速 

	地下水环境
	本项目为码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）Ⅳ类项目，不进行地下水环境影响评价。

	声环境
	环境质量现状评价因子：等效连续A声级

	
	污染源因子：等效连续A声级

	
	影响预测因子：等效连续A声级

	底泥
	环境质量现状评价因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

	
	影响预测因子：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

	固体废物
	污染源评价因子：营运期码头员工、船舶生活垃圾、设备维护废矿物油

	生态环境
	环境质量现状评价因子：水生生态、渔业资源

	
	预测因子：水生生态、渔业资源

	事故风险
	船舶溢油等


2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局屈原管理区分局对该项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域为商业交通居民混杂区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单环境空气功能分区为二类区。

（2）地表水功能区划

湘江：湘江鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m为屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），水域环境功能为Ⅱ类；鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m为屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区，湘江乌龙咀断面至磊石山断面其他水域为渔业水域，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），水域环境功能为Ⅲ类。本项目位于湘江屈原自来水厂断面下游，磊石山断面上游，水域功能为渔业水域，水域环境功能为Ⅲ类。
（3）声环境功能区划

本项目干散货码头建设项目，西侧为湘江航道，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类声环境功能区。

（4）土壤环境功能区划

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D.2.2，项目所在地底泥环境参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1限值。
（5）建设项目拟选址环境功能属性

表2.2-4 项目选址环境功能属性

	编号
	项目
	功能属性及执行标准

	1
	地表水环境功能区
	湘江
	屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类

	
	
	
	屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	
	
	
	乌龙咀至磊石山段其余水域：渔业水域（含本项目所在湘江河段）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	2
	环境空气质量功能区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类区，执行二级标准

	3
	声环境功能区
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类，执行4a类标准

	4
	土壤环境
	参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

	5
	是否基本农田保护区
	否

	6
	是否森林、公园
	否

	7
	是否生态功能保护区
	是

	8
	是否水土流失重点防治区
	否

	9
	是否人口密集区
	否

	10
	是否重点文物保护单位
	否

	11
	是否三河、三湖、两控区
	是（两控区）

	12
	是否属于饮用水源保护区
	否

	13
	是否污水处理厂集水范围
	否

	14
	是否属于生态敏感与脆弱区
	是


2.2.3评价标准
1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

表2.2-3 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

	评价因子
	标准值
	评价标准

	
	日平均
	1小时平均
	年平均
	

	SO2
	150
	500
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

	NO2
	80
	200
	40
	

	PM10
	150
	/
	70
	

	PM2.5
	75
	/
	35
	

	CO
	4000
	10000
	/
	

	O3
	160（8h均值）
	200
	/
	

	TSP
	300
	/
	200
	


（2）地表水环境：湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至磊石山断面段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，本项目位于湘江屈原自来水厂断面下游，磊石山断面上游，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94））。

表2.2-4 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）
	序号
	项目
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	1
	pH
	6~9
	6～9

	2
	化学需氧量
	15
	20

	3
	五日生化需氧量
	3
	4

	4
	氨氮
	0.5
	1.0

	5
	石油类
	0.05
	0.05

	6
	TP
	0.1
	0.2

	7
	SS
	25
	30


（3）声环境：项目场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。
表2.2-5 声环境质量评价标准

	区域
	标准值（dB（A））
	评价标准

	
	昼间
	夜间
	

	营运期场界
	70
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类


（4）底泥：项目所在地湘江底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。
表2.2-6  农用地土壤环境质量标准（摘录），单位：mg/kg
	项目
	pH
	汞
	镉
	砷
	铅
	铬
	铜
	锌
	镍

	筛选值
	≤5.5
	1.3
	0.3
	40
	70
	150
	50
	200
	60

	
	6.5＜pH≤7.5
	2.4
	0.3
	30
	120
	200
	100
	250
	100

	
	pH＞7.5
	3.4
	0.6
	25
	170
	250
	100
	300
	190


2、污染物排放标准

（1）废气：施工期、营运期TSP执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，船舶尾气执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）标准。
表2.2-7   大气污染物综合排放标准

	评价因子
	标准值
	评价标准

	
	无组织排放（mg/m3）
	

	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


废水：项目产生废水主要为营运期员工产生的生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水，码头前沿不设固定办公员工，码头员工生活污水、到港船舶生活污水经斜坡道上生活污水箱收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后接入市政污水管网，进入屈原管理区污水处理厂处理；船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置，初期雨水经初期雨水收集池沉淀达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后接入市政污水管网，进入屈原管理区污水处理厂处理。船舶废水执行《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018）
表2.2-8船舶水污染物排放控制标准（GB3552-2018）
	序号
	污染物
	标准值

	船舶含油污水
	内河，机器处所油污水，2021年1月1日之前建造的船舶执行石油类最高容许浓度≤15mg/L或收集并排入接收设施；2021年1月1日及以后建造的船舶收集并排入接收设施。

	船舶生活污水
	内河，利用船载收集装置收集排入接收设施。或利用船载生活污水处理装置处理达到如下标准排放：

（1）2012年1月1日以前安装含更换生活污水处理装置的船舶执行BOD5最高容许浓度≤50mg/L；

（2）2012年1月1日及以后安装含更换生活污水处理装置的船舶执行BOD5最高容许浓度≤25mg/L、CODCr最高容许浓度≤125mg/L。

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
	/
	三级标准

	
	pH
	6-9

	
	COD
	500

	
	BOD
	300

	
	石油类
	20

	
	SS
	400

	
	氨氮
	30


（3）噪声：项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
表2.2-9  建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

	时段
	昼间
	夜间

	限值
	70
	55


表2.2-10  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

	时段

声环境功能类别
	昼间
	夜间

	4类
	70
	55


（4）固体废物：船舶垃圾执行《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）第四章——生活垃圾的相关规定。码头员工生活垃圾经码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运；船舶生活垃圾经趸船生活垃圾箱收集后交有资质单位接收处置。

表2.2-11  船舶水污染物排放标准
	排放物
	内河

	塑料制品
	禁止投入水域

	漂浮物
	禁止投入水域

	食品废物及其他垃圾
	禁止投入水域


2.3评价工作等级和评价重点

2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》和《水运工程建设项目环境影响评价指南》(JTS-T105-2021)中要求，结合工程特征及所在地的环境特征，经分析而确定本项目大气、地表水、地下水、声环境、土壤环境、环境风险影响和生态评价等级。

1、大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%来确定评价等级。

其中Pi定义为：
[image: image2.png]P =S v100%

0i




式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大 1h 地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，可参照附录D附录中的浓度限值。对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的大气评价等级及推荐的估算模式计算Pi，其计算依据见表2.3-1，相关污染物排放参数及计算结果见下表2.3-2和表2.3-3、表2.3-4。
表2.3-1 环境影响评价等级一览表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax ≥10%

	二级
	1%≤Pmax ＜10%

	三级
	Pmax ＜1%


表2.3-2估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/ ℃
	40

	最低环境温度/ ℃
	-12.6

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率 / m
	90*90

	是否考

虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/ km
	—

	
	岸线方向/ °
	—


表2.3-3  矩形面源参数表

	污染源名称
	坐标
	海拔高度/m
	矩形面源
	污染物
	排放速率kg/h

	
	经度
	纬度
	
	长度

m
	宽度

m
	有效高度m
	
	

	物料装卸粉尘
	112°53′59.62459″
	28°51′2.58772″
	24.2
	100
	65
	3.5
	颗粒物
	0.0257


表2.3-4   估算模型计算结果表

	污染源
	污染物
	Ci(μg/m3)
	C0i(μg/m3)
	Pmax（％）
	出现距离（m）

	矩形面源
	TSP
	900
	39.1
	4.34
	67


从估算结果可知，本项目Pmax最大值Cmax为39.1ug/m3，Pmax=4.34%，距离为厂界下风向67m处，1%＜Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判别表，本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，评价范围为以项目为中心，5km为边长的矩形范围。
2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水环境影响评价划分为水污染影响型、水文要素型以及两者兼有的复合型。本项目的地表水环境影响评价属于水污染型影响和水文要素型兼有的复合型。

（1）水污染影响型

水污染影响型评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，具体判定依据见表2.3-5。

表2.3-5 水污染影响型建设项目评价等级判定表

	评价等级
	受纳水体情况

	
	排放方式
	废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q<200 且 W<6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，等价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖泊排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500 万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。
注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目产生废水主要为营运期员工产生的生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水，码头前沿不设固定办公员工，员工洗手如厕依托园区内设施，员工日常生活产生的生活污水依托园区污水收集处理系统处理后经市政污水管网进入屈原管理区污水处理厂；到港船舶生活污水经斜坡道上生活污水箱收集后接入市政污水管网；船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置；初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网。项目无外排废水，属于间接排放，根据表2.3-5，本项目水污染评价工作等级为三级B评价。
（2）水文要素影响型

水文要素影响型评价等级按照水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定，具体判定依据见表2.3-6。根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》(JTS-T105-2021)，河港建设项目中水环境影响评价等级按照水文动力环境、冲淤环境、水质和沉积物环境等进行判定，判定依据见表2.3-7。
表2.3-6 水文要素影响型建设项目评价工作等级判定表

	评价等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容百分百α/%
	兴利库容与年径流量百分比

β/%
	取水量占

多年平均

径流量百

分比γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2工程扰动水底面积A2/km2过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2工程扰动水底面积A2/km2

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、近岸海域

	一级
	α≤10；或稳定分层
	β≥20；或完全年调节或多年调节
	γ≥3
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20
	A1≥0.5；或A2≥3

	二级
	20＞α＞10；或不稳定分层
	20＞β＞2；或季调节与不完全年调节
	30＞γ＞10
	0.3＞A1＞0.05；1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5
	0.3＞A1＞0.05；1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5
	0.5＞A1＞0.15；3＞A2＞0.5

	三级
	α≥20；或混合型
	β≤2；或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.15；或A2≤0.5

	注 1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 
注 2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 
注 3：造成入海河口（湾口）宽度束窄(束窄尺度达到原宽度的 5%以上，评价等级应不低于二级。 
注 4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或 
水流主流向切线垂直方向投影长度大于 2km 时，评价等级应不低于二级。 
注 5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 
注 6：同时存在多个水温要素影响的建设项目，分别判断个水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。


表2.3-7 JTS-T105-2021建设项目评价等级判定表

	评价等级
	工程特性
	影响区域
	水环境影响评价等级

	
	
	
	水文动力环境
	冲淤环境
	水质和沉积物环境

	干散货码头工程
	新开港区
	重要生境
	一
	一
	一

	
	
	一般区域
	二
	二
	二

	
	现有港区
	重要生境
	二
	二
	二

	
	
	一般区域
	三
	三
	三


本项目上游约500m处为原岳阳市屈原供水公司取水口，该取水口现已上移至上游14.8km处湘阴县鸡啼湖取水口，原址不作为饮用水源地，故不再属于饮用水源保护区。本项目码头港池清淤和斜坡道建设工程已完成，本项目水文影响工程主要为趸船定位安装，工程垂直投影面积A1为588m2≤0.05km2。趸船布置在港池内，不涉及湘江过水断面，R=0，根据表2.3-6，本项目水文评价工作等级为三级。本项目涉及岳阳市东洞庭湖江豚自然保护区实验区，根据注1评价等级不低于二级。同时根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS-T 105-2021）规定（表2.3-7），本项目为码头改造工程，为现有港区，货物为砂石散货，涉及重要生境岳阳市东洞庭湖江豚自然保护区实验区，本项目水文动力环境、冲淤环境、水质和沉积物等级为二级。本项目水文要素影响地表水环境影响评价等级判定为二级。

3、地下水环境影响评价等级

项目属于干散货码头建设项目，环评报告类别为报告书。经对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据HJ 610-2016中4.1Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。

4、声环境评价等级

本项目为散货码头建设项目，位于湘江主航道右岸，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目东、南、西、北侧为4类声环境功能区。项目目前已建成运行1个3000吨级件散杂货泊位，本次提质改造后最终设置1个3000吨级散货泊位，提质改造前后运行泊位数量不变，建设前后噪声增量较小，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中5.2.4：

（1）评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。
（2）建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。
（3）建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。
（4）在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价。
由上述可知，本次评价对声环境影响评价定为三级。 
5、土壤环境影响评价等级

本项目为码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A交通运输仓储邮政业中其他，为Ⅳ类建设项目，根据HJ964-2018中4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不开展土壤环境影响评价。
6、生态环境影响评价等级

本项目泊位采用斜坡码头结构，不涉及风景名胜区，位于东洞庭湖江豚自然保护区实验区，为特殊生态敏感区；工程占地（水域）范围远小于20km2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价工作等级的划分原则，本项目涉及自然保护区，属于水文要素影响型且地表水评价等级为二级，生态评价等级分布为一级和不低于二级；同时根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS-T 105-2021）规定影响区域涉及到自然保护地或生态保护红线的建设项目生态影响评价等级均应为一级。故本项目生态环境评价工作等级一级。
表2.3-8  项目生态环境影响评价工作等级划分表（HJ19-2022）
	评价等级
	划分原则

	一级
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 
	不低于二级：

①涉及生态保护红线；

②根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目； 
③根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目； 
④当工程占地规模大于 20km2（包括永久和临时占用陆域和水域），改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定。 

	二级
	涉及自然公园；
	

	三级
	除上述以外的情况 


表2.3-9河港建设项目评价等级划分表
	港口性质
	工程特性
	影响区域
	生态影响评价等级

	干散货、集装箱、多用途、通用和件杂货码头等工程
	新开港区
	重要生境
	一

	
	
	一般区域
	二

	
	现有港区
	重要生境
	二

	
	
	一般区域
	三

	影响区域涉及到自然保护地和生态保护红线的建设项目生态影响评价等级均应为一级。
重要生境：未纳入现有自然保护地范围内，也未纳入生态保护红线范围内，通过资料收集、专家咨询、初步野外调查等手段识别的国家及地方重点保护野生动植物，极危、濒危和易危物种，极小种群野生植物以及特有种的集中分布区、重要栖息地，重要经济水生生物的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道。
一般区域：除自然保护地、生态保护红线、重要生境等区域以外的区域。


7、环境风险影响评价等级确定

本项目运营货种为散货砂石，不涉及易燃易爆品、有毒物品的运输、装卸，到港船舶不在码头进行加油作业，码头变电所平台采用干式变压器，不涉及到油类等环境风险物质。因此本工程生产事故污染的环节主要为船舶在进港靠泊以及卸船作业期间，由于船舶间发生碰撞导致燃料油泄漏，从而造成环境危害。根据环境风险评价章节可知，本项目Q为0.124＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。
表2.3-10 风险评价等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析


8、评价等级汇总

本项目环境评价工作等级汇总见下表。

表2.3-11 本项目评价等级汇总表

	序号
	评价内容
	评价工作等级

	1
	地表水环境
	水污染影响型
	三级B

	
	
	水文要素影响型
	二级

	2
	地下水环境
	/

	3
	环境空气
	二级

	4
	声环境
	三级

	5
	生态环境
	一级

	6
	土壤环境
	/

	7
	环境风险
	简单分析


2.3.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气、废水治理措施、生态恢复措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

2.4评价范围及环境敏感目标

2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

	评价因子
	评  价  范  围

	地表水环境
	以项目地为中心，上游1000m，下游2000m

	环境空气
	以项目地为中心，5km 为边长的矩形范围 

	噪    声
	项目地场界及外围200m内敏感点

	生态环境
	东洞庭湖江豚自然保护区 

	环境风险
	距离本项目边界3km范围内的区域


2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等。项目环境敏感点详见附图、表2.4-2、表2.4-3。

表2.4-2 项目环境空气保护目标

	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对场址距离（m）

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	天问街道办事处
	112°54′21.40298″
	28°51′39.18270″
	居民
	3708户，13216人
	二类区，执
行《环境空
气质量标
准》
（GB3095-2
012）二级标
准及其修改
单
	北侧、东北侧 
	370-5000 

	营田镇1
	112°54′39.09268″
	28°51′50.76984″
	居民
	88户，308人
	
	南侧 
	320-1180 

	营田镇2
	112°54′48.38171″
	28°51′3.86122″
	居民
	2122户，7427人
	
	东侧、东南侧 
	1085-2410

	荷花村
	112°54′37.25805″
	28°52′22.03581″
	居民
	120户，420人
	
	北侧 
	550-1200

	新堤村
	112°54′31.23274″
	28°52′30.68755″
	居民
	45户，158人
	
	东北侧 
	1100-1700

	蒙古包社区
	112°54′16.24670″
	28°50′9.78789″
	居民
	250户，875人
	
	东南侧
	870-1250

	民岳村
	112°54′32.00521″
	28°49′45.68663″
	居民
	170户，595人
	
	东南侧
	950

	黄家冲
	112°55′28.85946″
	28°49′50.32149″
	居民
	21户，73人
	
	东南侧
	2500


表2.4-3 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

	环境因素
	环境保护目标
	相对方位和距离
	功能/规模
	保护对象及等级

	地表水环境
	湘江
	屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m
	S，14.7km
	饮用水水源一级保护区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准

	
	
	湘江鸡啼湖取水口常规监测断面
	S，14.8km
	饮用水水源取水口
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准

	
	
	屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m
	S，14.5km
	饮用水源二级保护区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	
	乌龙咀至磊石山段其余水域：渔业水域
	W，紧邻
	渔业用水
	

	声环境
	营田镇居民
	SE，160m
	4户，14人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	生态
	东洞庭湖江豚自然保护区
	扁山核心区和鲶鱼口核心区
	不涉及核心区，北侧，20.3km
	市级自然保护区
	中华人民共和国自然保护区条例

	
	
	保护区域内除核心区、水运航道、传统芦苇生产区以及防浪林带以外的区域划为缓冲区
	不涉及缓冲区，西侧，0.9km
	
	

	
	
	保护区区界以内缓冲区以外的区域，包括大西湖、小西湖、春风湖等在内的湖泊和洲滩划为实验区
	项目涉及水域位于实验区范围内，占用面积3989.2m2
	
	


3、建设项目概况

原审批项目环评已于2022年10月13日取得岳阳市生态环境局批复，批文号为“岳环评[2022]65号”，根据现场调查，该项目除趸船等设施还未安装到位外，港池疏浚和斜坡道建设已完成。
3.1项目概况

项目名称：汨纺货运码头提质改造工程变动项目

建设性质：新建

建设单位：湖南德科纺织印染有限公司
建设地点：岳阳市屈原管理区德科工业园，东经：112.901338560°，北纬：28.849980387°
行业类别：G5532 货运港口
占地面积：0.0035km2
投资情况：总投资4127.87万元，变动工程投资1685.62万元，改造工程投资2442.25万元。
设计吞吐量：设计吞吐量70万吨，其中进口50万吨、出口20万吨。
工程建设现状：本工程提质改造建设一个3000吨级的散货泊位及相应的配套设施，目前已完成了斜坡道的建设和港池疏浚，已建成2个初期雨水收集池，在斜坡道上游侧建成一条散货出料皮带输送机、在斜坡道末端建成一条散货进货皮带运输机。尚未安装趸船及其上附属物和未建设船舶含油污水收集箱、生活污水收集箱等。
3.2建设内容

3.2.1建设项目建设内容
本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程组成，项目建设工程主要内容见下表。

表3.2-1工程组成一览表

	类别
	名称
	工程内容、规模
	备注

	主体

工程
	泊位
	1个3000吨级散货泊位，设有42m×14m×2.2m钢制趸船布置在泊位前端
	已建成

	
	趸船
	有 42m×14m×2.2m 钢制趸船，设置1个5m×5m集料
	未建；当水位高于23.51m时，趸船处卸料

	
	斜坡道
	长174.26m、宽20m的斜坡道，顶高程设为 33.50m，底高程为25.50m
	已建成

	
	
	在斜坡道上游侧增设一条采用半圆罩封闭的散货出料皮带运输机
	已建成

	
	
	末端设置1个5m×5m集料斗和采用半圆罩封闭的皮带运输机
	已建成；当水位低于23.51m时，用于卸料；当水位高于23.51m时，拆掉集料斗，保证防洪要求

	
	转运站
	斜坡道顶端附近设置 1 座平面尺寸为 7.5m×7.5m 的转运站
	未建；水位高于23.51m时，用于进料转运

	
	钢引桥
	转运站与浮趸之间通过1座 50m×4m 活动钢引桥连接。 
	未建

	辅助

工程
	靠船墩
	在斜坡道末端设置1座靠船墩
	已建成

	
	混凝土挡块
	在斜坡道 30.0m 和 31.5m 高程处各增设 1 座混凝土挡块
	已建成

	
	港池疏浚
	对码头前235m×46.4m范围内进行开挖，河底高程根据码头船舶水平作业平台分别设置为15.11m和21.80m。
	已建成

	
	
	将斜坡道外侧港池范围加以拓宽；外侧港池底边线以斜坡道上游端点为起点，按45º夹角向外延伸至15.11m等高线处，港池设计底高程为15.11m，疏浚边坡坡比为1:2~1:3。
	

	公用

工程
	供电
	新增用电设备380V电源引自厂区已建配电房，趸船设置岸电系统，并且预留船舶岸电接口
	已建成

	
	供水
	依托园区现有生活给水管网接入，趸船设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口
	趸船供水部分未建

	
	排水
	码头不设固定办公员工，趸船设置有效容积为6m3的初期雨水及冲洗水收集舱，由泵抽送至市政污水系统
	未建

	
	
	斜坡道港池一侧设置两个有效容积为5m3的含油污水箱和1个有效容积为20m3的生活污水接收箱
	未建

	
	
	在斜坡道北侧设有2个9m3初期雨水池，收集斜坡道上的初期雨水，经泵抽至市政污水系统
	已建成

	环保

工程
	废气
	砂石装卸粉尘
	砂石料采用输送机系统采用半圆罩封闭形式；集料斗上方及转载点设置干雾抑尘系统；
	已建成

	
	
	
	在浮趸上设置 1 台移动式雾炮机，；在码头实施岸基供电设施，船舶靠泊配置岸电设施的泊位后，关闭发动机，使用岸电作为能源。
	未建

	
	废水
	船舶含油废水
	在斜坡道靠港池一侧设置2个5m3含油污水箱+具有专业资质的接收船接收，
	未建

	
	
	船舶生活污水
	在斜坡道靠港池一侧设置1个20m3的生活污水接收箱+生活污水接驳管网+市政污水管网
	在建

	
	
	初期雨水
	在斜坡道北侧设置2个9m3初期雨水池（兼沉淀池，2m×1.5m×3m）
	已建成

	
	噪声
	噪声治理
	隔声、减震、降噪
	已建成

	
	固废
	码头员工生活垃圾
	码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运
	未建

	
	
	船舶生活垃圾
	趸船生活垃圾箱收集后交具有专业资质的接收船接收
	未建

	
	
	废矿物油
	码头陆域设置10m2 危废暂存间 
	未建


表3.2-2  本项目主要经济技术指标

	码头名称
	项目
	单位
	数量
	备注

	汨纺货运码头
	泊位吨级
	吨级
	3000
	改造

	
	泊位数
	个
	1
	/

	
	占用岸线长度
	m
	66.4
	/

	
	泊位长度
	m
	235
	/

	
	趸船
	艘
	1
	42m×14m

	
	斜坡道
	m
	174.3
	宽20m

	
	转运站
	个
	1
	7.5m×7.5m

	
	泊位年运营天数
	天
	310
	/

	
	作业班数
	班
	2
	/

	
	设计货物吞吐量
	万吨/年
	70
	砂石、机制砂

	
	总劳动定员
	人
	26
	不在码头食宿


3.2.2配套项目堆场建设情况
本项目码头为岳阳市绿水环保建材有限公司配套工程，本项目不设置堆场，堆场由岳阳市绿水环保建材有限公司建设，堆场建设环评由岳阳市绿水环保建材有限公司另行开展。

根据现场踏勘及资料收集，岳阳市绿水环保建材有限公司已于2022年5月11日取得“岳阳市绿水环保建材有限公司年产150万吨机制砂建设项目环境影响报告表的批复”，批文号为“岳屈环评[2022]4号”。岳阳市绿水环保建材有限公司依托场地建设有占地面积1500m2的全封闭原料暂存间用于砂石原料暂存、占地面积1500m2的全封闭成品转运间用于砂石中转暂存。

本项目码头卸料的砂石采用皮带运输机运至岳阳市绿水环保建材有限公司的进料皮带运输机送至砂石原料暂存间、出口砂石经岳阳市绿水环保建材有限公司成品转运间及配套的皮带运输机输送至本项目皮带运输机后经本项目高架装船机装料至货船。
3.3设计代表船型

结合岳阳港总体规划以及本项目船型预测结果，确定设计船型主尺度见表3.3-1。根据本工程吞吐量预测的装卸货种及货物的流量、流向等资料，结合航段的航道等级，并考虑到后续的发展要求及船舶大型化发展的方向，本项目代表船型宜为3000DWT散杂货船。

表3.3-1 本项目运输船型表

	船型
	型长（m）
	型宽（m）
	满载吃水（m）
	备注

	3000吨级散货船
	95
	16.2
	3.2
	设计船型

	
	88
	15.8
	3.2
	设计船型


3.4主要机械设备

本项目主要设备详见表3.4-1。

表3.4-1  本项目生产设备统计表

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	趸船
	42m×14m
	1艘
	未建

	2
	集料斗（含振动给料器）
	5m×5m
	2个
	趸船处未建、斜坡道上已建

	3
	高架装船机（含支架)
	1500t/h，外伸距 8m 
	1台
	已建

	4
	带式输送机J01
	B=1400mm,V=2.5m/s,L=11m 
	1条
	未建

	5
	带式输送机J02
	B=1400mm,V=2.5m/s,L=52.5m 
	1条
	未建

	6
	带式输送机J03
	B=1400mm,V=2.5m/s,L=101m
	1条
	已建

	7
	带式输送机BC01
	B=1400mm,V=2.5m/s,L=11m
	1条
	已建

	8
	带式输送机BC02
	B=1400mm,V=2.5m/s,L=52.5m
	1条
	已建

	9
	电动葫芦
	3t 
	1台
	未建

	10
	干雾除尘装置
	
	3套
	未建


3.5总平面布置情况
本工程位于湘江右岸，提质改造原斜坡道拓宽至20m、长174.3m，改造建设一个3000吨级散货泊位，在斜坡道南面布置一个长度为235.0m、宽度为46.4m的港池，在泊位前端布置尺度为42m×14m×2.2m×1.2m趸船，在斜坡道顶端附近设置1座平面尺寸为7.5m×7.5m的转运站，转运站与浮趸之间通过1座50m×4m活动钢引桥连接，在斜坡道上南侧布置一条散货出料皮带，在斜坡道末端设置1个集料斗（水位高于23.51m时，拆除集料斗）和一条散货进料皮带运输系统。在斜坡道末端附近增设1座靠船墩，同时在斜坡道30.0m和31.5m高程处各增设1座混凝土挡块。
3.6装卸工艺参数
货种及吞吐量：砂石，吞吐量为70万吨/年，其中进口 50 万吨、出口 20 万吨。

码头年作业天数：310天。

作业班制：2班制，每班8h，昼夜轮班。

昼夜非生产时间之和：3小时。

泊位利用率：65%。

设计高水位（十年一遇洪水位）：33.65m。

设计低水位：18.81m。
18.81-25.4m水位：设计河底高程=18.81-3.7=15.11m

25.5-31.4m水位：设计河底高程=25.5-3.7=21.8m。

3.7装卸工艺方案
3.7.1卸船工艺

本次散货功能到港卸货船型为自卸船，卸船工艺考虑采用自卸船自卸。高于23.51m水位时，浮趸上设置5m×5m集料斗1个，容量25m3，浮趸通过活动钢引桥与后方连接，钢引桥上设带式输送机，自卸船通过自卸皮带将船内物料卸至浮趸上的集料斗，而后J01、J02通过带式输送机运输至后方库场；低于23.51m水位时，自卸砂船丁靠于斜坡道外侧进行卸料，斜坡道底新设置5m×5m集料斗1个，通过斜坡道上的J03、J04（不在本次设计范围）带式输送机运输至后方库场，丰水期斜坡道上相关工艺设备应移走，消除安全隐患，避免受淹损失。为防止扬尘，输送机系统采用半圆罩封闭形式，集料斗上方及转载点设置干雾抑尘系统，降低扬尘。

3.7.2装船工艺

散货功能到港待装船型为普通货船，拟通过高架装船机（1500t/h）装船，定船移机作业，高架装船机廊道面高程为37.00m，装船外伸臂架伸缩距离为8m，沿廊道方向装船作业行程65m，满足装船要求。船舶靠离泊、非装卸作业状态下，外伸臂应回收至岸线范围内，以策安全。高架装船机来料经由后方C02（不在本项目范围内）、C01带式输送机供料。为防止扬尘，输送机系统采用半圆罩封闭形式，转载点设置干雾抑尘系统，降低扬尘。

3.7.3散货装卸工艺流程

散货（砂石）卸船：自卸船→集料斗→带式输送机→（后方输送机系统）

散货（砂石）装船：载船←高架装船机←带式输送机←（后方输送机系统）

3.8水工建筑
本项目拟提质改造形成1个3000吨级散货泊位，水工建筑物主要包括码头实体斜坡道、趸船及护岸等。码头结构安全等级：Ⅱ级；码头类别：二类；水工建筑物设计使用年限：50年。
3.8.1斜坡道
本项目斜坡道已建成。将原码头10m宽的斜坡道扩宽至20m。顶高程设为33.50m，底高程为25.50m。斜坡道总长约174.26m，底高程往上90m范围内斜坡道从31.5m以1:15的坡度放坡至底高程。斜坡道临水侧设挡土墙，结构采用C25毛石混凝土。中间用抛石和原土回填。斜坡道面层结构从上至下依次为：250mmC30混凝土、250mm6%水泥碎石稳定层、200mm碎石垫层。

3.8.2靠船墩及砼挡块
靠船墩设置在斜坡码头底部位置，开凿码头前沿，增设靠船墩，靠船墩尺寸为8×7×5m（长×宽×高），在靠船墩上设置4根D1000mm的钢管靠船桩，4钢管桩互相之间用D700的钢横撑焊接，成正方形布置。

砼挡块设置在斜坡道中部位置，挡土墙顶部正上方，两块砼挡块均为C30现浇混凝土素块，尺寸为4×2×（1.6~1.8）m（长×宽×高）。主要为船舶安全停靠需要。

3.8.3支腿基础
根据工艺设备需求，在斜坡道面层对应位置设置支腿基础，尺寸为1.6×1.6×0.5m（长×宽×高）。在相应位置开凿码头面层250mm，开凿水泥碎石稳定层250mm。后浇筑C30砼基础500mm厚，预埋钢筋500mm长，钢筋顶部与钢板穿孔焊接，钢板尺寸为800mm×800×20mm。工艺设备支腿后期安装时与预埋的钢板焊接。

3.8.4趸船
建设钢制趸船42×14×2.2m（长×宽×高），设趸船集料斗（5m×5m）（含振动给料器），支腿间距4.75m×4.75m，水侧支腿距离趸船前沿2.7m，支腿全部布置在趸船钢横梁上，料斗位置不得移动。

3.8.5转运台
转运站底部为C30现浇墩台结构，墩台尺寸7.5×7.5×1.2m，基础为4根直径D1000mm钻孔灌注桩，桩尖进入圆砾层，设计高程为10.00m，在桩顶位置处设截面尺寸为0.6×0.8m系梁。每根桩基上方立柱直径D800mm，在中间高程位置处设置截面尺寸为0.6×0.8m系梁。墩台江侧开槽，尺寸为 4.8×1.2×0.6m，用于搭接活动钢引桥。

3.8.6钢引桥
转运站墩台与浮趸之间通过1座50×4×4m活动钢引桥连接。主桁架和桥面梁格系统主要受力构件采用冷弯空心型钢和热轧H型钢，其中主桁架弦杆采用□300×200×12mm矩形钢，斜/竖腹杆采用□200×6方形钢，端斜杆采用□200×8方形钢，桥面中横梁采用□200×6方形钢，端横梁采用□200×12方形钢，主纵梁采用HW200×200×8×12，次纵梁采用槽钢。
3.9公用工程
3.9.1给排水

1、给水
本项目码头趸船设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口。生活给水系统由厂区生活给水管网接出，水质应满足《生活饮用水卫生标准》。陆域生活给水管道采用DN100PE管，以埋地安装为主。码头前沿生活给水管采用涂塑钢管，设支架沿钢引桥安装并设置SN65船舶给水接口，露天管道采取保温措施。

2、排水

本项目码头前沿不设固定办公员工，营运期到港船舶生活污水由码头生活污水收集箱收集后经码头生活污水管道泵入后方市政污水管网；船舶含油污水由斜坡道含油污水箱收集后交具有专业资质的接收船接收；初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网。

3.9.2供电

港区后方工业园有变电所，可满足本工程改造需求，故本工程改造设备均由现有变电所取电。港区低压配电电压为 220/380V，现有变电所可满足本工程改造需求。 配备设置岸基供电设施，供靠港船舶使用。

3.9.3消防系统
码头配置灭火器等消防设施。按轻危险 A 类火灾配置灭火器，采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器，每点配置两具手提式灭火器，型号 MF/ABC2。消防系统采用临时高压给水系统，在码头发生火灾时由湘江供给消防用水，用以扑救码头的初期或小型火灾。码头发生大的火灾则请求地方消防队协助扑救。 

3.9.4 劳动定员 

本项目年工作时间310天，港区生产作业员工主要包括操作员工及管理员工，班次按2班制进行考虑，配备劳动定员26人。

3.10施工方法及施工流程

本变动项目待建工程主要为转运台建设。本项目转运台建设4根基础桩采用钻孔灌注、在桩基上立柱，立柱上建设4.88×1.2×0.6m的墩台用于搭接活动钢引桥，其转运台建设工艺流程如下：


[image: image3.emf]施工准备

测量定位

埋设钢护筒

钻机就位 、 调平 、 对中

钻孔

成孔 ， 清孔

泥浆循环系统安

装 ， 泥浆制备

泥浆沉淀 、 循环

吊装钢筋笼

清孔

下导管

浇注水下混凝土

混凝土养护 ， 灌注桩

完成

浇注立柱及墩台


图3.3-1  项目转运台施工期工艺流程图
施工方法：

① 钢护筒埋设

测量首先进行桩位放样，做好桩中心位置标记。钢护筒按测量位置就位，测量报验后开始用振动锤振沉，时刻观察振沉过程，及时调整校正桩位以及垂直度。引桥岸坡上埋设护筒，先移除岸坡上护面层，平整钻机站位场地，测量测设桩位，开挖埋设护筒。

② 钻机就位

根据地层地质情况，钻机选用反循环回旋钻机，配尖底鱼尾式和圆笼式钻头。钻机运到灌注桩施工平台，吊机拼装就位，垫平对中后固定牢靠，保证钻孔过程中不发生移位、偏斜。回旋钻机顶部的起吊滑轮轮缘与转盘中心的连线应垂直，与孔位中心偏差不超过20mm。

③ 泥浆配置及泥浆池的设置

护壁泥浆由水、黏土或膨润土、添加剂组成，各组分性能指标满足规范要求并能配制出所需合格泥浆。泥浆池在灌注桩就近位置开挖，做好防渗措施如黏土夯实并铺设塑料膜，泥浆池的容积满足循环泥浆量需要，泥浆排放须经过沉淀处理符合环保要求后方能排放，弃渣量较少，交由地当地环卫部门处理。

④ 成孔

钻机就位后，调平底座及支架的垂直度，定位后将钻机锁定，防止钻机在钻孔过程中发生移动确保钻机运行时不产生偏移和下沉。钻孔过程要及时反循环泵进行清渣。回旋钻钻进过程中保持足够的钻压力，采用扶正器导向，保证成孔的垂直度。钻进成孔过程中应保持孔内液面高于孔外水位1.5~2m。钻孔应连续进行，当遇到特殊情况需停钻时应提出钻头，并采取孔壁稳定的措施。开钻一个台班后，重新复核桩位，确保桩位在规范允许范围之内。在土层变化处应捞取土样，判断土层，并与地质剖面图对照，作好详细记录。

⑤ 终孔、清孔及验收

当成孔标高达到设计要求，经验收确定终孔后，进行孔径及标高测量，桩位偏差复测，符合设计标准后立即进行清孔。采用反循环方法清孔。反循环清孔时，将反循环泵泵口靠近孔底。孔顶注入清水，反循环泵将孔底沉渣和泥将抽出。直至将孔内的泥浆换出，孔底沉渣达到设计要求。反循环抽出的泥浆抽放到泥浆沉淀池，经处理符合环保标准后排放，沉渣清运至后方陆域。

⑥ 钢筋笼安放

将制作好的钢筋笼按安装顺序分段运至安装位置，采用25t汽车吊分段吊装。每段钢筋笼下放后在孔口位置用两根槽钢扁担将钢筋笼担搁在孔口，待次段钢筋笼吊装对接完成后抽出槽钢继续下放，如此反复直至整根桩的钢筋笼下放完成，同时将声测管进行焊接对接，要求对接严密，不得漏水。安装完成后应将钢筋笼固定牢固，位置正确，防止混凝土浇注时钢筋笼上浮。

⑦ 二次清孔

钢筋笼和声测管安装完毕后，下导管，利用导管再次清孔，清孔反循环抽浆法。清孔时护筒内保持原有水位，清孔结束后，及时检查沉渣厚度，合格后浇筑水下混凝土。

⑧ 灌注水下混凝土

浇筑水下混凝土用导管法施工，主要设备有刚性金属导管、承料漏斗、提升机具等。导管由内径200~300mm的无缝钢管分若干节组成，各节导管间通过快速接头加止水胶皮垫圈连接，以防漏水。导管在使用前必须进行水密承压试验，经压力试验强度和密封性均达到施工要求后方可使用。导管底口距离孔底30~50cm。

混凝土由商混站连续供应，由混凝土罐车从商品混凝土搅拌站运输到现场。现场由汽车泵输送至料斗中。

混凝土浇注满孔后应继续灌注，直至翻出的混凝土质地新鲜，不含泥沙、泥浆，确保桩顶凿除后混凝土质量。孔顶10m范围内混凝土用振捣棒振捣密实。

灌注混凝土时为防止排出的泥浆污染环境，及时用排浆泵将泥浆抽出，抽放到至泥浆池，经处理符合环保要求后方能排放。

⑨养护

混凝土初凝后即用土工布或者麻袋予以覆盖并洒水养护。

⑩浇注立柱与平台

转运台的立柱和墩台采用厂内现浇方式施工，砼浇筑时，砼应振捣密实，表层原浆应压实抹平、接缝平顺，不得有空鼓、裂缝、石子外漏、浮浆、脱皮和起砂等缺陷。严格做好排水坡度，不得积水。
4、工程分析

4.1施工期工艺流程
根据现场调查，本项目已完成了港池疏浚、斜坡道码头的建设，并完成斜坡道上散货砂石运输系统的建设。本项目待建设的内容主要为趸船定位安装、转运台建设、钢引桥安装以及趸船和钢引桥上设施安装及配套供排水、供电管网工程。
码头施工工艺：转运站墩台建设→趸船定位安装→安装附属设施。

本项目码头施工内容主要包括转运站墩台建设、趸船定位安装及配套运输设施及管线等。钢质趸船由专门船舶制造企业制造并负责出运安装。钢引桥工厂制作，主体构件现场拼接、吊装，从水路运入，采用浮吊进行安装。固定埋件通过焊接方式连接。其具体工艺流程见下图：


图4.1-1  项目码头施工期工艺流程及排污节点图
施工期各主要施工阶段产污环节及污染物类型、污染因子见下表。

表4.1-1  施工期污染因子一览表
	污染类型
	产污环节说明
	主要污染因子

	
	
	

	废水
	生活污水
	SS、COD、石油类等

	
	施工船舶污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类等

	
	施工废水
	SS、石油类

	废气
	施工扬尘
	TSP

	
	施工船舶、车辆和机械废气
	CO、SO2、NOx、HC

	噪声
	施工机械噪声
	等效连续A声级

	固废
	建筑垃圾
	一般固废

	
	生活垃圾
	生活垃圾

	生态环境
	水生生态影响


4.2营运期工艺流程

本项目码头工程为德科工业园内企业进出货物配套码头，主要为散装砂石料的进出口。

1、卸货工艺

到港运输货船采用两种方式将散装砂石送入后方园区企业库区，一是高于23.51m水位时，货船皮带机将砂石料送至浮趸上集料斗后经活动钢引桥上带式输送机送至后方企业配备的带式输送机进入企业库区；二是低于23.51m水位时，自卸砂船丁靠于斜坡道外侧进行卸料，货船皮带机将砂石料送至斜坡道前沿集料斗，通过斜坡道上的带式输送机送至后方企业配备的带式输送机进入企业库区，丰水期斜坡道上集料斗移走。

2、装货工艺

本项目码头通过高架装船机装船，定船移机作业，高架装船机廊道面高程为37.00m，装船外伸臂架伸缩距离为8m，沿廊道方向装船作业行程65m，满足装船要求。船舶靠离泊、非装卸作业状态下，外伸臂回收至岸线范围内。

船舶到港后停在泊位上，散装砂石料从后方库区输送系统送至码头出料带式输送机，通过斜坡道上的高架装船机将散装砂石料装入到港货船。


[image: image4.emf]自卸船 货船皮带运输机

浮趸集料斗

斜坡道集料斗

水位高于

23.15m

时

水位低于

23.15m

时

带式皮带运输机

带式皮带运输机

后方园区

企业运输

系统 （ 不

在本项目

范围内 ）

粉尘 、噪声

粉尘 、噪声

粉尘 、噪声

粉尘 、噪声 粉尘 、 噪声


图4.2-1卸船工艺流程及产污节点图


[image: image5.emf]后方园区企业运输系统

（ 不在本项目范围内 ）

出料带式皮带运输机 高架装船机 装载货船

粉尘 、 噪声

粉尘 、 噪声


图4.2-2 装船工艺流程及产污节点图

本项目在正常运营状态下污染物产生环节分析结果见表4.2-1。

表4.2-1  营运期污染因子一览表
	污染类型
	产污环节
	主要污染物
	污染类别

	废水
	船舶生活污水
	COD、SS、氨氮等
	船舶废水

	
	船舶含油废水
	石油类等
	船舶废水

	
	码头员工生活污水
	COD、SS、氨氮等
	生活污水

	
	斜坡道、趸船以及皮带运输系统冲洗废水
	SS
	冲洗废水

	
	初期雨水
	SS等
	初期雨水

	废气
	船舶燃油废气
	CO、NOx、烃类等
	无组织排放废气

	
	装卸粉尘
	TSP
	无组织排放废气

	噪声
	船舶交通噪声
	等效连续A声级
	噪声

	
	船舶鸣笛声
	等效连续A声级
	噪声

	固废
	码头生活垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾

	
	船舶生活垃圾
	生活垃圾
	生活垃圾

	
	设备维护废矿物油
	石油类
	危废


4.3施工期工程污染源分析

项目施工期为1个月（30d），施工内容主要为趸船安装定位、转运台建设、钢引桥安装、运输设备安装及配套工程。
施工人员按20人/d计（不在施工现场食宿）。施工期主要产生废气、废水、噪声、固废等污染，施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工影响基本消除。

项目施工过程中的污染源及污染物，由于面广且大多为无组织排放，加上受施工方式和设备等的制约，污染源及污染的随机性、波动性也较大，目前亦缺乏系统全面反映施工过程排污的统计资料和确定方法。因此，根据工程进展状况，结合国内类似环评中采取的一些方法，本评价对本项目施工过程中的污染源及污染物排放将采用以下原则与方法确定：

（1）用现有典型施工场的有关监测资料；
（2）结合本项目在施工方式与施工工艺、机械等方面的实际，类比相似工程施工过程排污进行估算。

4.3.1施工期废水
施工期水污染源包括施工生产废水、施工船舶污水和码头施工生活污水。
1、施工生产废水

（1）施工场地废水

本项目转运台施工过程中，会产生少量泥浆水，施工机械跑冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染，废水量较小，约2m3/d，污水中成分较为简单，一般为SS和少量石油类，采用隔油池、沉淀池处理后用于场地洒水抑尘或施工机械冲洗废水，不外排。

此外，施工机械冲洗会产生少量冲洗废水，施工机械按2部计，每部冲洗水量按500L计，每天冲洗1次，则施工机械冲洗废水产生量为1m3/d。参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JBG-B03-2006）冲洗汽车污水成分参考值，施工机械废水的主要污染物浓度为CODCr200mg/L、SS2000mg/L、石油类30mg/L，采用隔油池、沉淀池处理后用于场地洒水抑尘或施工机械冲洗废水，不外排。

（2）施工生活污水

施工人员生活用水量取120L/人•d，污水排放系数取0.8，污染物浓度取COD取400mg/L、BOD5取200mg/L、氨氮浓度取40mg/L、SS取300mg/L。施工高峰期施工人数约20人。施工不设施工营地，施工人员日常生活所需依托园区企业内部设施，生活污水经园区企业的化粪池处理后排入市政污水管网。

表4.3-1  施工期生活废水污染物产生情况表
	项目
	水量
	CODCr
	BOD5
	SS
	氨氮
	处理方式

	
	m3/d
	mg/L
	kg/d
	mg/L
	kg/d
	mg/L
	kg/d
	mg/L
	kg/d
	

	生活污水
	1.9
	400
	0.96
	200
	0.48
	300
	0.72
	40
	0.1
	化粪池


2、施工废气

本项目施工期使用商品混凝土，现场不设拌合站。施工期废气主要是各种施工机械、运输车辆产生的扬尘、临时建筑材料堆场在空气作用下的起尘，此外，还有施工机械、运输车辆排放的尾气等，废气中的污染物主要为CO、HC（碳氢化合物）、NOx和TSP。

①施工扬尘

码头施工期间的岸坡修整绿化、建材装卸等产生的施工扬尘会使周围大气中的悬浮微粒浓度增加，局部地区污染加剧。根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达1.5mg/m3~30mg/m3，距离施工现场约200m 外的TSP浓度一般低于0.5mg/m3。

②运输扬尘

据有关文献资料介绍，施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算。


[image: image6.wmf](

)

(

)

(

)

75

.

0

85

.

0

5

.

0

/

8

.

6

/

5

/

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——车辆行驶产生的扬尘，kg/km；

      V——车辆行驶速度，km/h；

      W——车辆载重量，t；

      P——道路表面粉尘量，kg/m2。

本项目施工现场以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强，结果见表4.3-2。
表4.3-2  单辆运输车辆产生的扬尘计算结果表
	参数
	Q（kg/km）
	V（km/h）
	W（t）
	P（kg/m2）

	计算结果
	0.287
	5
	10
	1.0


从表4.3-3可见，在同样路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。

③施工车辆和机械废气

施工车辆废气：汽车的汽柴油发动机排放的尾气主要污染物为CO、HC和NOx。一般施工采用柴油汽车，按8t 载重车型为例，其污染物排放情况具体见表4.3-3。

表4.3-3  机动车污染物排放情况表
	污染物
	污染物排放量（g/L汽油）
	污染物排放（g/L柴油）
	8t柴油载重车排放量（g/100km）

	CO
	169
	27
	815.13

	NOx
	21.1
	44.4
	1340.44

	烃类
	33.3
	4.44
	134.04


施工机械废气：施工燃油机械产生的含CO、NOx、烃类等废气对大气环境也将产生一定的影响。

3、噪声

施工过程中，施工机械、车辆等将产生一定的噪声，参照《港口工程环境保护设计规范》（JTS 149-1-2007），噪声源强见表4.3-4。

表4.3-4  施工噪声源强一览表
	主要噪声源名称
	测点与机械距离（m）
	声压级dB(A)

	挖掘机
	5
	84

	卡车
	1
	85

	推土机
	1
	84

	振捣机
	1
	84


4、固体废物

本项目固体废物主要为转运台建设产生少量施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾

项目转运台建设过程产生少量施工建筑垃圾约260m3，可利用部分用于岸坡修整回填土，不可利用部分经渣土车运输至交通部门指定的地方。

②生活垃圾

施工期施工人员按20人/天计算（不含船舶施工人员），人均生活垃圾发生量按0.5kg/天估算，施工期生活垃圾发生量为0.01t/d，工程施工期为1个月，则整个施工期生活垃圾发生量为0.3t。

5、生态环境影响

码头建造时，施工作业产生的悬浮泥沙、其它施工机械排放的油污水、生活污水的排放会对湘江水生生态和东洞庭湖江豚自然保护区造成一定程度的污染。

施工过程中施工区域及邻近江段中的鱼类将受到惊吓而远离施工现场。

4.4营运期工程污染源分析

1、大气污染源及污染物

本项目营运期不设物料堆场，堆场由码头服务企业另行环评分析。

本项目废气主要为装卸过程产生的粉尘和船舶进出港燃油废气。本项目码头建设的带式运输机均采用密封半圆罩封闭，项目粉尘主要为砂石卸货过程中进入集料斗时机械落差产生的扬尘以及出料装载入船时机械落差产生的扬尘。
（1）港区船舶燃油废气

港区进港船舶一般以柴油作为燃料，航行过程中将产生一定量的燃油废气，其主要污染物为CO、NOx、烃类等。
停靠码头的船舶使用岸电，辅机不工作，因此只有在船舶进港、出港阶段会产生少量船舶燃油废气污染物，经自然扩散后，项目营运期船舶产生的废气污染对周围的环境不会产生明显不利影响。

（2）卸料扬尘

项目营运期扬尘主要源于物料装卸产生的扬尘。

本项目码头散货砂石吞吐量约为70万吨，进口物料为50万吨、出口物料为20万吨。本项目不涉及后方库场，输送机系统采用半圆罩封闭形式，转载点设置干雾抑尘系统。粉尘主要来源于卸料至集料斗过程机械落差产生的粉尘和装船时高架装船机将物料装入船舶过程及泄漏差产生的粉尘。故本项目扬尘都是由于砂石料落差引起扬尘。

本项目进出口的砂石料含水率较高，含尘量较低。砂石料粉尘按其粒径可分为细粉尘（小于100μm，即总悬浮物微粒TSP）和粗粉尘（100μm），其中粗粉尘由于重力作用，很快落地，而细粉尘可随气流输送、扩散，影响范围相对较大。因此，本评价主要考虑细粉尘约占总粉尘量的5%。

根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T105-1-2021），本项目砂石料卸料产生的扬尘无组织排放量可以下公式进行估算：


[image: image7.wmf](

)

(

)

[

]

U

V

Y

H

Q

-

-

+

=

2

0

2

25

.

0

w

w

2

e

1

/

e

w

ab


式中：Q2——作业起尘量，kg/h；

α——货物类型起尘调节系数，砂石类一般取0.6；

β——作业方式系数，装船卸料时β=1；

H——装卸作业过程中的落差，m；

ω2——水分作用系数，与散货性质有关，本项目取0.45；

w0——水分作用的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与货物性质有关；本项目在运输过程中需要对砂石料表面进行喷水增湿，以防止起尘，砂石料的含水率一般（w0）为10%；

w——含水率%，砂石料表面含水率为8%；

Y——装卸量，t/h；

V2——作业起尘量达到最大起尘量50%的风速，m/s，取16m/s；

U——风速，m/s；

本项目砂石料年通过量为70万吨，平均砂石料装卸量为94t/h（装卸作业时间按310d、24h/d计），区域多年平均风速为2.2m/s，物料落差取0.6m，物料含水率按平均8%计。经计算，本项目砂石料装卸产生的扬尘总起尘量为2.57kg/h，细粉尘量为0.128kg/h（0.955t/a），本项目拟在卸料漏斗处设置喷淋装置，并在漏斗落料处设置返尘板来降低扬尘的产生量，除尘效率按80%计，则细粉尘排放量为0.0257kg/h（0.191t/a）。

表4.2-1  本项目砂石料装卸起尘量表

	装卸量
	作业落差
	平均风速
	含水率
	总起尘量
	粗粉尘起尘量
	细粉尘起尘量
	细粉尘排放量

	94t/h
	0.6m
	2.2m/s
	8%
	4.74kg/h
	4.503kg/h
	0.237kg/h
	0.0257kg/h


本项目营运期大气污染物排放情况汇总见表4.2-2。

表4.2-2  大气污染物排放情况汇总表
	污染源
	污染物
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）

	船舶燃油废气
	CO、NOx、烃类
	少量
	少量

	砂石装卸扬尘
	颗粒物
	0.955
	0.191


2、水污染源及污染物

本项目产生的废水主要为船舶废水（船舶舱底油污水、船舶生活污水）、场地冲洗废水、皮带机廊道生产废水、码头员工生活污水及初期雨水。

（1）生活污水

本项目劳动定员为26人，为2班倒，均不在码头食宿，如厕洗手等日常生活依托德科工业园内现有企业卫生间和洗手池，该部分生活污水经工业园内化粪池和污水管网接入市政污水管网。根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，办公人员用水量按38t/人·a计，排水系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量为2.55t/d（790.4t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.277t/a，0.118t/a，0.024t/a。
（2）场地冲洗废水、皮带机廊道生产废水 
本项目码头厂区根据使用情况定期进行冲洗，会产生冲洗废水，皮带机廊道使用过程由于喷淋降尘会产生少量的生产废水，冲洗过程也会产生少量生产废水，正常工况下喷淋降尘水全部被物料带走，皮带机廊道生产废水主要为冲洗废水，本评价按一年冲洗12次，根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T105-2021）内容可知，冲洗废水按5L/m2计，本项目斜坡道、趸船和皮带传输机廊道总面积为3668m2（其中斜坡道及斜坡道运输机廊道面积为3080m2、趸船及其皮带运输机廊道面积为588m2），则斜坡道冲洗废水、皮带廊道生产废水产生量为18.34t/次，220.08t/a，污水产生系数按90%计，则污水产生量约为16.51 m3/次，198.07m3/a。根据同类港口类比分析，其主要污染物SS浓度为1000mg/L，则SS产生量为0.198t/a。斜坡道上皮带机廊道生产废水和斜坡道冲洗废水一并进入初期雨水沉淀池沉淀后泵入后方市政污水管网，趸船皮带机廊道生产废水和趸船地面冲洗废水经浮趸生产废水收集池收集后泵入后方园区市政污水管网。
（3）船舶废水（舱底油污水、生活污水）
船舶含油废水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水。其水量与船舶的新旧有关，还与航行、停泊作业时间的长短和维修及管理状况有关。根据《海洋与港口船舶防污染技术》中内容可知，机舱水每天产生量一般为该船总吨位的0.02%-0.05%左右，本项目取平均值0.035%计，则船舶含油污水产生量为1.05t/d（325.5t/a）。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。

船舶员工生活污水：本项目年最大货物吞吐量为70万吨，设计船型为3000吨级，则到港船只数为234艘，到港船舶按日平均1艘船计算，船员以6人/艘估算，用水量按按145L/人·d计，则船舶员工生活用水量为0.87m3/d（269.7t/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则船舶员工生活污水的产生量为0.696t/d（215.76t/a），生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，COD、SS、氨氮平均产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.08t/a，0.03t/a，0.006t/a，船舶员工生活污水经码头生活污水收集泵收集后接入市政污水管网。
（3）初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在场区地面的颗粒物汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本项目对初期雨水进行收集，码头排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水沉淀池，同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水沉淀池，处理后进入市政雨水管网排放，后期雨水直接进雨水管网排放。
初期雨水量按下式计算：

[image: image8.png]o=vqF

Kb Qe—— il (Ls) ;
YRR, B0.15;
q—— R R FREL/(s-hm?)]:
F—ICIi# (hm?) .

P R AT A g

_1201.291(1+0.8191gP)
(1+7.3%%

A q——BM5RE (Lisha) ;
P—EH (a, AWHE 202) ;
t——FEFI R (min, Z<%KH 60min) ;




经计算，暴雨强度为208L/s·hm2，码头汇流面积为0.35hm2，初期雨水量为Q=10.8L/s（6.5m3/次）。初期雨水主要污染物因子为SS，产生浓度约为100mg/L。

本项目设有2个初期雨水沉淀池，初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网。
3、噪声源及源强

本项目营运期噪声污染源主要为装卸机械噪声、船舶运行噪声和港口机械作业噪声等，各噪声声级见表4.2-3。

表4.2-3  项目设备噪声源强 单位：dB（A）

	编号
	设备名称
	治理前源强
	治理后源强
	拟采取的降噪措施

	1
	进港船舶
	105
	86
	加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，船舶发动机及排气进行隔声处理

	2
	皮带机廊道
	85
	70 
	选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器以减少噪声 


4、固体废物

营运期固体废物主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、废矿物油。

①码头员工生活垃圾

本项目劳动定员约26人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约13kg的生活垃圾，则生活垃圾产生量为4t/a，生活垃圾经码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运。
②船舶员工生活垃圾
本项目年到港船只约234艘，船员以6人/艘估算，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则生活垃圾产生量为0.7t/a，船舶生活垃圾经趸船生活垃圾箱收集后交有资质单位接收处置。
③废矿物油
码头设备修理会产生少量废矿物油，产生量约为0.2t/a，该类废物属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08），由危废暂存
间收集后交有资质单位处置。

表4.2-4  项目固体废物产排情况一览表 

	序号
	固废名称
	属性类别
	排放量（t/a）
	去向

	1
	码头员工生活垃圾
	一般固废
	4
	码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运

	2
	船舶员工生活垃圾
	一般固废
	0.7
	经趸船生活垃圾箱收集后交有资质单位接收处置

	3
	废矿物油
	危险废物

HW08
	0.2
	由危废暂存间收集后交有资质单位处置


5、生态影响

（1）本项目到港船只吃水水深≤3.0m，江段平均水深7-8m，鱼类仍可在到港船舶下面游动，但是随着到港船舶数量的增加，压缩了鱼类的生存空间，强大的噪声污染干扰了它们正常的生存环境，将会对鱼类产生一定影响。

（2）由于船舶的操作不当、碰撞、搁浅，从而引起船舶溢油事故，造成船舶燃料油溢漏入湘江，将影响湘江的生态环境。

4.5对岳阳东洞庭湖江豚自然保护区影响
本项目位于东洞庭湖江豚自然保护区实验区，目前已编制了《汨纺货运码头提质改造工程对东洞庭湖江豚自然保护区影响专题评价报告》（武汉中科瑞华生态科技股份有限公司、湖北汉环环境工程有限公司）。本项目生态影响分析全部引用生态影响专题报告中结论进行评价。

①对水生生物的影响
本项目施工期河底扰动将会造成局部范围水域浊度和悬浮物增加，对鱼类、浮游动植物的生境将会产生短期的局部影响。

②对江豚洄游的影响

本项目进港船舶停留在湘江水面将占用一部分过水断面，使过水断面面积减少，船舶对水流形态有一定的干扰，使局部流程发生改变，对江豚等水生动物迁移将会产生短期的局部影响。

4.6污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.4-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

	废水
	废水类型
	污染物
	产生情况
	排放情况
	治理措施

	
	
	
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	

	
	码头员工生活污水
	废水量
	/
	790.4
	/
	790.4
	经园区内化粪池和污水管网接入市政污水管网

	
	
	COD
	350
	0.277
	350
	0.277
	

	
	
	SS
	150
	0.118
	150
	0.118
	

	
	
	氨氮
	30
	0.024
	30
	0.024
	

	
	场地冲洗废水、皮带机廊道废水
	废水量
	/
	198.07
	/
	198.07
	经沉淀池（初期雨水兼用）沉淀后排至后方市政污水管网

	
	
	SS
	1000
	0.198
	/
	/
	

	
	船舶含油废水
	废水量
	/
	231
	/
	0
	斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置

	
	
	石油类
	5000
	1.14
	/
	0
	

	
	船舶员工生活废水
	废水量
	/
	215.76
	/
	215.76
	经斜坡道上生活污水箱收集后接入市政污水管网

	
	
	COD
	350
	0.08
	350
	0.08
	

	
	
	SS
	150
	0.03
	150
	0.03
	

	
	
	氨氮
	30
	0.006
	30
	0.006
	

	
	初期雨水
	废水量
	/
	6.5t/次
	/
	6.5t/次
	初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网

	
	
	SS
	/
	/
	/
	/
	

	废气
	类型
	污染物
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）
	排放速率（kg/h）
	排放量（t/a）
	治理措施

	
	船舶燃油废气
	CO、NOx、烃类
	无组织
	少量
	少量
	少量
	少量
	加强进出场区交通管理、限速行驶和保持路面

	
	装卸粉尘
	TSP
	无组织
	0.128
	0.955
	0.0257
	0.191
	运输带采用半圆形密闭罩封闭，水雾喷淋装置+返尘板 

	固废
	固废种类
	固废名称
	产生量（t）
	排放量（t）
	处置措施

	
	码头员工生活
	生活垃圾
	4
	0
	码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运

	
	船舶生活垃圾
	生活垃圾
	0.05
	0
	经趸船生活垃圾箱收集后交有资质单位接收处置

	
	危险废物
	废矿物油
	0.2
	0
	交由有资质单位处置

	噪声
	设备噪声
	减振、消声，加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，四场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。


5、建设项目区域环境概况

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

岳阳市屈原管理区位于湘江、汩罗江注入东洞庭湖交汇处，其范围覆盖位于东经112°55′至113°4′，北纬28°47′30″至29°08′之间。全境东西宽12.05km，南北长16.75km，土地总面积201km2。区域东西两侧有汩罗江、湘江环绕，磊石山是两水尾闾注入洞庭湖的交汇点，西南与湘阴县相邻，东与汨罗市相接。屈原管理区前身为 1958 年围垦而建的大型国营农场，2000 年经湖南省人民政府批准设立屈原管理区，作为岳阳市人民政府派出机构，全面行使县级 人民政府管理职能。屈原管理区辖 2 个镇（营田镇、河市镇）、1 个乡（凤凰乡）、1 个 街道（天问街道）。
本项目位于岳阳市屈原管理区德科工业园，东经：112.901338560°，北纬：28.849980387°。其地理位置详见附图1。

5.1.2地形、地质地貌

屈原管理区大地构造地处新华夏系第二沉降带洞庭湖凹陷盆地东部边缘，NNE 向湘阴～岳阳断裂西侧，基底构造较为复杂，本区位于湘阴～岳阳断裂带与幸福港断裂之间。结合本次勘察资料可知，勘察区内未发现活动性断裂构造迹象，无活动性断裂通过，属相对稳定地块。

本工程位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹的瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭湖下沉的过渡性地带，北部有一条呈东北向荣家湾营田断裂带，而南部亦分布一条东北向的袁家铺断裂。早在中元古代至元古代晚震旦纪早期（距今约6～17亿年），境内为地槽发展阶段，地壳运动强烈，火山活动频繁，海水侵入，沉积厚度大，为一套复理石，磨拉石建造碎屑岩，岩石普遍区域变质，成为今日的冷家溪群板岩、千枚岩浅变质岩岩系。震旦纪早期（距今约6亿年），在强烈的武陵—雪峰运动的北东—南西向地应力作用下，冷家溪群古老基地被挤压褶皱，形成一系列的北西—南东向背斜、向斜和北西走向的压性断裂，奠定了构造框架；同时地槽运动解体，境内进入地台发展阶段，此时地壳运动上升，海水退出，地壳运动减弱，沉积厚度小，一直延续到下古生代寒武阶段（距今约5亿年），故震旦系、寒武系地层缺失。寒武纪后由于地壳运动的不平衡性，境内提前进入地台发展的和缓期，此时地壳运动微弱，沉积物不发育。在距今约2亿年前的中生代三迭纪末期，地壳运动加剧，在印支运动派生的瓮江挤压带的影响下，境内东北部多处发生断裂，如洪源洞断裂、鸦雀尖断裂、母猪尖断裂即在此时形成，后经持续的地质引力作用，断裂切割加深，并下陷形成洪源洞、向家洞、蓝家洞三处狭长山间盆地。之后，地壳运动一直处于相对稳定的上升阶段，并开始遭受风化剥蚀，一直延续到侏罗纪晚期。故古生代的奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二迭系及中生代的三迭系、侏罗系等地层全部缺失。中生代侏罗纪晚期（距今1.5亿年左右），境内大地构造发展到地洼阶段，地壳运动加剧，东部地带隆起，断裂构造强烈。在地引力的作用下，南部和东北部伴随有大量酸性岩浆侵入，形成望湘（铜盆寺）岩体和长乐街岩体及部分晚期岩脉，其中晚期岩浆活动为境内稀有金属成矿期。西部洞庭湖一带则下降形成洞庭地洼，发育成汨罗—湘阴断陷盆地，盆地气候干燥炎热，氧化作用强烈的内陆沉积环境，沉积一套巨厚的白垩系和第三系“红色建造”岩系，同时褶皱开阔，断裂发育，地洼边缘伴随有岩浆活动。之后，地引力场发生变化，由南北向挤压转变为南北向扭动，在前期构造的基础上进一步发展，形成构造形迹极其清晰的北北东向、北东向新华夏系和华夏系构造体系。第三纪末（距今约3～4百万年），喜马拉雅运动爆发，境内东南部不断抬升。西北部洞庭地洼继续沉降，并逐步向南迁移缩小，形成东南部高，西北部低的地势。与此同时，地壳运动活跃，断裂发育，并使新华夏系和华夏系断裂继续扩大，加深，共计有凤咀头斜冲断裂、井湾屋斜冲断裂、双狮洞斜冲断裂、冷水井断裂。其中前8个断裂，规模较大，其切割长度都在10公里以上。据探测及地震资料记载，湘阴—岳阳断裂是湖南省孕育地震发生的构造之一。至今约200万年的新生代第四纪期间，冰川运动发生，境内地表低洼处堆积大量的砾石和冰积物，并伴随有新构造运动。由于雨水的长期淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深厚，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃、土层深厚的河湖平原。

本次勘察在钻孔控制范围及深度内，未发现断裂构造及新构造运动迹象。
据钻孔揭露，场地内地层按其形成年代分为第四系全新统杂填土(Q4ml)，第四系淤积（Q4l）淤泥、第四系全新统冲积（Q4al）黏性土、细砂层，第四系上更新统冲积（Q3al）圆砾、细砂层。现将各岩土层特征自上而下分别描述如下（其中①～⑦为地层序号）：

（1）地表水(Q4ml)
 地表水①：场地西侧及南侧港区湘江地表水，钻探期间揭露水深为1.20-12.50m。
（2）杂填土(Q4ml)
杂填土②：褐黄色、杂色，松散，稍湿，主要成份为黏性土，夹杂少量建筑垃圾及碎石，成分不均，回填时间约为5年，未经压实处理，未完成自重固结。该层主要分布于斜坡道及场地东侧ZK16-ZK17一带，本次勘察有10个孔揭露该层，层顶高程为25.82～33.48m，层厚0.80～7.50m。
（3）第四系全新统淤积层（Q4l）
淤泥③：灰褐色、灰黑色，流塑，饱和，主要成分为粘性土，夹杂少量腐殖质及贝壳，有腥臭味，工程性能差，未固结，淤积成因。主要分布于场地南侧港区ZK12-ZK15沿线，揭露层顶高程为23.05～24.35m，层厚0.50～0.70m。
（4）第四系全新统冲积层（Q4al）
粉质黏土④：黄褐色、灰褐色，可塑，主要成分为粉质黏土，土质均匀，干强度中等，韧性一般，切面光滑，无摇震反应，冲积成因。该层仅揭露于ZK10及ZK18处，揭露层顶高程为24.37～25.98m，层厚4.70～4.80m。
粉质黏土⑤：黄色、黄褐色、砖红色，硬塑，主要成分为粉质黏土，土质较均匀，底部夹杂少量细砂，干强度中等，韧性较强，局部含铁锰质结核，切面光滑，无摇震反应，冲积成因。该层分布于场地大部分范围，除ZK1、ZK10、ZK18外其余钻孔均有揭露，揭露层顶高程为21.06～30.98m，层厚1.40～8.60m。
细砂⑥：灰黄色，稍密，饱和，主要成分为石英、长石、云母等，约含10%-15%的黏性土，颗粒较均匀，级配差，颗粒形状不规则，该层土粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量的85%，以细砂为主，冲积成因。该层分布于除ZK1区域外场地整个范围，揭露层顶高程为19.56～22.83m，层厚1.20～3.00m。
第四系上更新统冲积（Q3al）

圆砾⑥：白色、浅黄色，中密-密实，饱和，主要矿物成份为石英，亚圆形，粒径一般为2mm-20mm，最大粒径为300mm，含约20%的中粗砂，含有10%左右的黏性土，冲积成因。该层分布于场地整个范围。受孔深影响，本次勘察未钻穿该层，层顶标高为13.03～21.53m，揭露厚度为9.50～12.00m。

5.1.3气候、气象

屈屈原管理区属大陆亚热带湿润性季风气候，雨量充沛，四季分明，无霜期长，气候湿和，光热充足。春冬之际，寒潮频繁，夏季高温多雨，秋季多干旱。
气温及日照：区境全年平均气温16.9℃，历年极端最高气温40.1℃，极端最低气温约-14.7℃，年平均日照为1641.3h，日照百分率为39%。
降水：全区年降水量1406.7mm，年平均降雨日数为152d，年平均蒸发量1459.8mm，4月～8月平均降水为844.6mm，占全年雨量的60%，年平均相对温度81%。
风向：境内风向季节变化明显，冬季盛吹偏北风，夏季多偏南风，全年风向频率北风31%，为湖南省之最，南风占12%，静风占8%，年均风速3.3m/s，历年最大风速24.0m/s，相应风向NNE或N，多年平均大风天数101d。
5.1.4水文条件

本项目西临湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，在永州市的萍岛汇合广西来水，沿途经冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的濠河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将濠河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。
湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。
湘江自望城乔口入湘阴县境内至濠河口长16.5公里、宽1.25公里；经濠河口分东、西二支，西支由濠河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由濠河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。
项目所在区域湘江主要水文参数如下：
年平均水位           27.31m       平均最高水位           36.65m

平均最低水位         23.25m       历史最高洪峰水位       37.37m

平均径流深           7.76m        年平均流量             2131m3/s

平均最大流量         12900m3/s     历史最大洪峰流量      23000m3/s

平均最小流量         248m3/s       枯水期流量（90%保证率） 410m3/s

历史最小流量         120m3/s       最大流速                 2.6m/s

年平均流速           0.45m/s       枯水期平均流速          0.18m/s

平均含砂量           0.1-0.2kg/m3
根据区域水文资料，场地内地下水主要为上层滞水及孔隙潜水。

上层滞水：主要赋存于杂填土孔隙中，受大气降雨补给，已蒸发、地下径流的方式排泄。含水量受降雨量的大小影响较大，一般在雨季较为丰盛，在旱季较贫乏甚至直接蒸发消散。勘察期间正值旱季，未揭露该层地下水。

孔隙潜水：主要赋存于下伏砂层及圆砾层孔隙中，据区域资料，水量中等，具承压型，主要受场地周边湘江地表水渗透补给，以地底暗流的形式排泄。勘察期间各钻孔均有遇见该层地下水，初见水位受上部隔水层层底深度影响而变化，地表区域钻孔揭露稳定水位埋深为0.40~8.10m，相当于绝对标高25.35~25.45m。水域钻孔经上部隔水处理后，测得稳定水位与地表水位一致。
5.2生态环境概况
1、屈原管理区生态环境

屈原管理区境内有三种独具性态的成土母质，分别为砂岩变质岩、第四纪红色粘土及河湖沉积物。据考查，屈原管理区的土壤可分为三个土类，五个亚类，十四个土属，三十个土种以及四个变种。三大土类分别是水稻土、红壤和潮土，境内土壤均有利于耕种。
砂岩变质岩为境内最古老的地层。分布在磊石山全境，面积692亩，占全场总面积的0.23%。该母质疏松易于风化，但风化层不厚，一般土层较浅，土中夹有半风化岩片，呈酸性，粘重，多为黄色或黄棕色。
第四纪红色粘土主要分布于凤凰山、小边山、禾鸡山低岗区，由该母质形成的土壤有466亩，占全场总面积的0.15%，系冰川溶化后的沉积物覆盖在第三纪红色岩层上，经湿热气候条件下的长期淋溶和风化而成。其特点为：土壤质地粘性，土层深厚，透水性差，呈酸性，耕层浅，地下水位低，缺乏养分，犁底层多铁锰结核。
河湖沉积物系近百年来洪水泛涨时，为汩罗江、湘江、洞庭湖水流所挟带的泥沙覆盖层，该母质形成的土壤有11.35万亩，占全场总面积的37.61%，占全场耕地面积的70%，是屈原农场耕地主要成土母质。土壤质地多为壤土或沙壤土，土层较深，质地疏松，一般呈酸性，养分丰富，耕种年代短，自然肥力高。
区内以农田植被为主，兼有林地、草地、河滩、湖滩草甸，植被多为农业栽培和防护林带，森林覆盖率地。主要农作物有水田和旱田作物，林地以田间四旁林、农田林网和果园林。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。
据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。

2、东洞庭湖江豚自然保护区概况
为保护长江江豚资源及其生境，1996年，岳阳市人民政府批准成立了东洞庭湖江豚自然保护区，保护区等级为市级，范围介于112°43′～113°15E，28°59′～29°38′N之间，包括岳阳城陵矶三江口至鲶鱼口湘江洪道和东洞庭湖水域，总面积6.67万hm2，其中核心区0.66万hm2、缓冲区5.93万hm2、实验区0.08万hm2，其范围与功能区划见附图。2003年建立了岳阳市城陵矶水生野生动物救护中心。为便于保护区管理，2013年岳阳市政府对保护区功能区进行了调整，并以《岳阳市人民政府办公室关于同意调整岳阳市（东）洞庭湖江豚自然保护区及其功能区范围的批复》（岳政办函[2013]151号）对调整方案进行了批复，根据批复文件，调整后，保护区总面积不变，为6.67万hm2，其中，核心区面积0.67万hm2，缓冲区面积为4万hm2，实验区面积为2万hm2。根据岳政办函[2013]151号文件中关于保护区的调整方案及要求，2018年1月，市农业委员会确定了保护区拐点坐标和功能区划图。
岳阳东洞庭湖位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，地理坐标为东经112°45'35″～113°08'51″，北纬28°59'59″～29°32'07″之间。东与岳阳楼区毗邻，南与汨罗市、湘阴县、沅江县接壤，西、北与华容县、君山区相接。范围的具体四至界限为：
北边界线（西东）走向：采桑湖→大西湖→黄安湖排灌站→中心闸→丁字堤→君山造纸厂→君山农场水委会→芦西湾→湘鄂两省主航道分界线→城陵矶；
东边界线（北南）走向：城陵矶→市汽车渡口→市货运码头→粮运码头→龟山→太平咀→月形湖→春风乡渔场→湘粮湖→毛家湖渔场→九马嘴→万石湖→杨庙湖→下塔湖→上塔湖→小明湖→大明外湖→钓鱼台湖→磊石山→营田镇→潮洲尾；
南边界线（东西）走向：潮洲尾→严家山→青潭乡→杨家台；
西边界线（南北）走向：杨家台→草尾河口→港南洲→上行河→下行河→简易闸→月亮湖→风车拐→漉湖→友谊沟→舵杆洲→三角围子→新沟闸→新胜村→团洲中学→团南四组→团福闸→二门闸→华容河→一门闸→采桑湖。
2013年岳阳市政府对保护区进行了调整，根据岳政办函[2013]151号文件，调整后保护区总面积不变，6.67万hm2，其中，核心区面积0.67万hm2，缓冲区面积为4万hm2，实验区面积为2万hm2。
核心区：调整后保护区核心区分两块，即扁山核心区和鲶鱼口核心区。其中：扁山核心区范围为：北起洞庭湖公路大桥，西至芦席湾、裤裆湾、麻拐石、壕坝、君山、香炉山。君山后湖，南至太平嘴、扁山往南1000m处、罗汉洲、元嘴，东至从东风湖沿洞庭湖岸线至太平嘴范围内的深水区水域，总面积为3861.7hm2。鲶鱼口核心区范围为：以鲶鱼口为中心上下游各约10km范围内的主河道深水区，即北起陡沙坡头，西至柴家嘴，东至上下青年湖，西北至漉洲芦苇场（草尾河入洞庭湖湖口），东南至磊石山范围内的深水区水域，总面积2838.3hm2。核心区作为江豚重点保护区，是江豚及其他珍稀水生野生动物的主要栖息场所，将最大限度地保持自然状态和生态系统的完整性和减少人为干扰。本项目距离扁山核心区距离约5km。
缓冲区：保护区域内除核心区、水运航道、传统芦苇生产区以及防浪林带以外的区域划为缓冲区，面积4万公顷，本项目涉及缓冲区。
实验区：保护区区界以内缓冲区以外的区域，包括大西湖、小西湖、春风湖等在内的湖泊和洲滩划为实验区，面积2万公顷，本项目涉及实验区。
2018年2月确定了保护区界限，将保护区东侧、北侧岸线外50m处划定为实验区，岸线外50m至150m的100m宽水域划定为缓冲区。
保护区功能区的调整，主要针对江豚敞水区、深水区分布特点，以及江豚主要分布区域的特点设置保护区范围和功能区，有利于江豚保护及保护区管理，并协调了江豚保护与东洞庭湖发展的关系。
本项目位于东洞庭湖江豚市级自然保护区实验区。

[image: image9.jpg]IRIRREH TRK B AR X TRE X X E]

29°240"k

29°180"1

T
29°1204

29°60"3

29°0036

28°540

112°420"K 112°480" % M2°540"% 113°00"% |1J'?17'1ﬁ (13'||2'O’ﬁ'2
i S I
& (112.868, 20.477 ) N
» s
i
(113.143, 29.448 ),i
i j 7
I /'/
) 1 /
N\ //
i = ¢
) , LR (]
\ I8 s %
3 y i \'
f
A /1 R
& s A
[ (271, 20187
i
%)
A EIHA
SR X T £k
i Z2SERESHRS SR sk
I: B R RIAEMTIR B AR XIhEE X R 4
| : ik R ER WA (FAB)
2 ‘ J A% X 0.48
N BOR | #4 OEGE 0.19
\as &it 0.67
C oS 4
(112,893, 28.836) S X 2
0o 25 5 10 K] Bt L 6.67 J
1M2°420"K 112°48'0"f. N2°54'0"%K 113'0'0"% Hﬁ'éw"fﬁ 113'1‘2'0'*




图5.2-1   项目与岳阳东洞庭湖江豚自然保护区位置关系图
表5.1-1 保护区功能调整后拐点坐标

	点编号
	经度E
	纬度N
	点编号
	经度E
	纬度N

	1
	112.869
	29.478
	53
	112.883
	28.938

	2
	112.824
	29.434
	54
	112.900
	28.975

	3
	112.837
	29.391
	55
	112.932
	28.984

	4
	112.833
	29.373
	56
	112.948
	28.996

	5
	112.880
	29.372
	57
	112.957
	29.008

	6
	112.885
	29.385
	58
	112.945
	29.020

	7
	112.937
	29.392
	59
	112.967
	29.065

	8
	112.949
	29.385
	60
	112.969
	29.080

	9
	112.927
	29.341
	61
	112.965
	29.092

	10
	112.908
	29.301
	62
	112.970
	29.100

	11
	112.887
	29.302
	63
	112.978
	29.120

	12
	112.855
	29.274
	64
	113.015
	29.133

	13
	112.806
	29.232
	65
	113.013
	29.139

	14
	112.777
	29.187
	66
	113.012
	29.146

	15
	112.951
	29.188
	67
	113.002
	29.154

	16
	112.952
	29.150
	68
	112.997
	29.176

	17
	112.951
	29.136
	69
	113.006
	29.182

	18
	112.952
	29.124
	70
	113.014
	29.198

	19
	112.942
	29.103
	71
	113.061
	29.208

	20
	112.938
	29.095
	72
	113.063
	29.222

	21
	112.950
	29.079
	73
	113.055
	29.230

	22
	112.950
	29.074
	74
	113.045
	29.252

	23
	112.942
	29.064
	75
	113.050
	29.265

	24
	112.944
	29.063
	76
	113.069
	29.279

	25
	112.945
	29.062
	77
	113.081
	29.302

	26
	112.941
	29.058
	78
	113.073
	29.316

	27
	112.928
	29.040
	79
	113.060
	29.325

	28
	112.919
	29.026
	80
	113.068
	29.327

	29
	112.906
	29.016
	81
	113.065
	29.345

	30
	112.895
	29.011
	82
	113.077
	29.357

	31
	112.889
	29.005
	83
	113.086
	29.379

	32
	112.885
	29.000
	84
	113.090
	29.396

	33
	112.874
	28.986
	85
	113.121
	29.410

	34
	112.859
	28.955
	86
	113.124
	29.417

	35
	112.831
	28.933
	87
	113.142
	29.436

	36
	112.808
	28.925
	88
	113.144
	29.447

	37
	112.817
	28.911
	89
	113.137
	29.451

	38
	112.838
	28.898
	90
	113.132
	29.437

	39
	112.854
	28.878
	91
	113.090
	29.409

	40
	112.852
	28.873
	92
	113.058
	29.390

	41
	112.869
	28.859
	93
	113.022
	29.382

	42
	112.869
	28.847
	94
	113.029
	29.357

	43
	112.864
	28.839
	95
	113.017
	29.351

	44
	112.893
	28.835
	96
	112.995
	29.351

	45
	112.899
	28.839
	97
	112.978
	29.380

	46
	112.898
	28.855
	98
	112.969
	29.387

	47
	112.900
	28.856
	99
	112.970
	29.407

	48
	112.894
	28.869
	100
	112.977
	29.411

	49
	112.892
	28.881
	101
	112.948
	29.441

	50
	112.878
	28.895
	102
	112.936
	29.439

	51
	112.874
	28.903
	103
	112.891
	29.473

	52
	112.874
	28.911
	
	
	


5.3区域环境质量现状评价

5.3.1环境空气现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关规定，本项目环境空气质量现状调查主要调查项目评价区内基本污染物和特征污染物的环境质量情况，采用评价范围内环境监测网的监测数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公布的监测数据时可选择与评价范围邻近的地形和气候相近的环境监测网公布的数据；对于其他污染物可收集评价范围内3年内与项目排放的污染物有关历史监测数据。

为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的《汨罗市环境质量月报》（2021 年 1 月-12 月）中环境空气监测数据。根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目场界距离监测站点13km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。并根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表 1 中年评价相关要求对汨罗市例行监测数据进行统计分析，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，数据统计如下表。

表5.3-1  2021年汨罗市常规监测点数据统计
	评价因子
	评均时段
	现状浓度/

μg/m3
	标准浓度/

μg/m3
	占标率%
	达标

情况

	SO2
	年平均浓度
	5
	60
	8.3
	达标

	NO2
	年平均浓度
	15
	40
	37.5
	达标

	CO
	年平均浓度
	700
	10000
	7.0
	达标

	臭氧
	年平均浓度
	86
	200
	43
	达标

	PM2.5
	年平均浓度
	28
	35
	80
	达标

	PM10
	年平均浓度
	50
	70
	71.4
	达标


根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2021年环境质量月报（1月-12月）的监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区，项目周边环境空气质量良好。
（2）其他污染物环境质量现状评价
本项目大气特征污染物为TSP。本次变动项目环境空气其他污染物环境质量现状数据引用原审批项目报告补充检测的数据。根据湖南精科检测有限公司2021年10月15日-10月21日实测数据进行评价。
监测点位：项目所在地、项目东南侧160m处居民
监测因子：TSP

监测频率：TSP 为24h平均值，每天1次，连续监测7天。

采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

表5.3-2  区域空气TSP质量现状评价表
	监测项目
	监测评价结果（TSP，mg/m3）

	
	G1项目地
	G2项目东南侧160m处居民

	日均浓度范围
	0.152-0.188
	0.121-0.146

	超标率（%）
	0
	0

	标准指数
	0.51-0.63
	0.4-0.49

	标准值（日均值）
	0.3
	0.3


根据上表监测结果可知，项目所在地环境空气监测点的TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。

5.3.2. 地表水环境现状监测与评价

本项目位于湘江右岸，本项目引用原审批项目环境影响报告书中的地表水监测数据。项目引用2021年湘江常规监测断面乌龙咀断面、屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口断面）、磊石山断面水质监测数据进行评价。湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至磊石山断面段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，本项目位于湘江乌龙咀断面至鸡啼湖取水口下游13km处，湘江屈原自来水厂断面上游，磊石山断面下游，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）限值）。

（1）监测布点

监测布点：湘江乌龙咀断面（项目地上游），屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口断面，项目地下游），磊石山断面（项目地下游）。
（2）监测因子

pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、石油类、SS。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.3-3。

表5.3-3 湘江监测数据统计 单位mg/L（pH除外）

	项目
	乌龙咀断面（Ⅲ类）
	屈原自来水厂断面（Ⅲ类）
	磊石山断面（Ⅲ类）

	pH
	范围
	7.1-7.7
	7-7.4
	6.6-7.7

	
	标准值
	6-9
	6-9
	6-9

	
	标准指数
	0.05-0.35
	0-0.2
	0.35-0.4

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	化学需氧量
	范围
	7-14
	8-11
	5-17

	
	标准值
	≤20
	≤20
	≤20

	
	标准指数
	0.35-0.7
	0.4-0.55
	0.25-0.85

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	五日生化需氧量
	范围
	0.9-2.3
	ND-3.0
	0.5-3.3

	
	标准值
	≤4
	≤4
	≤4

	
	标准指数
	0.22-0.58
	0-0.75
	0.12-0.82

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	氨氮
	范围
	0.13-0.28
	ND-0.33
	ND-0.33

	
	标准值
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0

	
	标准指数
	0.13-0.28
	0-0.33
	0-0.33

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	总磷
	范围
	0.01-0.06
	0.05-0.06
	0.04-0.08

	
	标准值
	≤0.2
	≤0.2
	≤0.2

	
	标准指数
	0.05-0.3
	0.25-0.3
	0.2-0.4

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	石油类
	范围
	0.01-0.03
	ND
	ND

	
	标准值
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.05

	
	标准指数
	0.2-0.6
	/
	/

	
	超标率（%）
	0
	0
	0

	
	最大超标倍数
	0
	0
	0

	SS
	范围
	16-21
	10-13
	/

	
	标准值
	≤30
	≤30
	/

	
	标准指数
	0.53-0.7
	0.33-0.43
	/

	
	超标率（%）
	0
	0
	/

	
	最大超标倍数
	0
	0
	/


由上表可知，湘江断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，湘江评价水域水环境质量较好。

水文情势情况 
本河段主流自三圹流入后在营田水位站附近分流，至虞公庙附近汇流，此后主流居中下行，至刘家山附近深泓线逐渐向左岸凹岸过渡并沿左岸下行，在 沉沙港防汛所附近深泓线由左岸向右岸过渡，在湖洲附近主流走左岸凹岸，此 后在磊石滩过渡到右岸磊石山，并沿右岸闸南村下行，至长湖村附近下行出本河段。 
拟建作业区河段水道顺直微弯，总体北向，洪水成湖，枯水成河。作业区所处岸线基本顺直。河段河面宽阔，21m以下河床宽度达870m。
1、河道水文特性
（1）水文测站分布情况
作业区下游约0.4km处营田水位站、下游38.6km处有鹿角水位站，均为国家基本水位站，隶属于长江水利委员会。
其中，营田水位站1951年5月由长江水利委员会洞庭湖工程处设立，1957年改属长江流域规划办公室领导，资水东支与湘江西支在临资口汇合后流经芦林潭与湘江东支汇合后下行10km流经本站，测验河道弯曲，河中有一大沙洲，长约2500m，将水流分为东西两股，水尺设在东股水流的右岸沙洲从上到下三分之一处，水位达29m时，沙洲淹没。西股左岸为湖滩，芦苇丛生，水位达30m时，芦苇淹没，河湖连成一片。
鹿角水位站1951年由长江水利委员会设立，1957年改属长江流域规划办公室领导。本站位于东洞庭湖右岸，湘、资、沅、澧四水及长江三口汇入南洞庭湖后，经本站顺流而下。右岸下游有新墙河汇入少量的水量，影响不大。测验河段中有一沙洲，名倒沙坡，将水流分为左右两股，水尺设于其右。水位达25m时沙洲淹没。对岸有一滩地，水位达28m时全部淹没，连成一片。测站基本情况见表5.3-4。

表 5.3-4 水文站基本情况表
	站名
	河名
	站别
	资料年限
	冻结换算吴淞
	冻结换算85国家高程基准
	主要观测资料

	营田
	东洞庭湖
	水位
	1951~至今
	-0.22
	-1.95m
	水位

	鹿角
	东洞庭湖
	水位
	1951~至今
	-0.24
	-1.97m
	水位


2、来水来沙特性
随着泥沙游积，江湖关系的变化，受湖口及湘水与南洞庭洪水顶托影响，湖区水位不断抬高。自各水文（位）测站设立以来，营田站实测最高水位34.59m，出现于1996年7月22日，多年平均水位24.86m；鹿角站实测最高水位34.16m，出现于1998年8月20日，多年平均水位23.96m。鹿角、营田两站1995～2020年多年月平均水位表如下表5.3-5。

 表 5.3-5 鹿角站、营田站多年月平均水位表（m）
	站名
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	营田站
	21.03
	21.32
	22.71
	24.01
	25.69
	27.44
	29.44
	28.01
	26.36
	24.05
	22.44
	20.80

	鹿角站
	20.25
	20.52
	21.85
	23.10
	24.95
	26.76
	29.07
	27.79
	26.19
	23.77
	22.11
	20.35


屈原垸属湘江尾闾与东、南洞庭湖地区，洪水特性既受湘江干流的影响，又与洞庭湖水位变化特性息息相关。洪水的时空变化特性与暴雨一致，年最大洪水大都发生在5月~8月，其中5、6月更甚，洪水具有峰高量大、涨落缓慢的特点，单峰洪水较多，一般历时7d～12d，复峰洪水也常有发生，一般历时15d～20d，此类洪水往往构成大洪水。
汨罗江的洪水由暴雨产生，下游受洞庭湖顶托影响，致使水流不畅，汛期从4月开始，个别年份发生在3月，一般持续到7月，年最大流量多发生在4月～7月，中、上游为高山和丘陵地区，水系发达，洪水多暴涨暴落，历时一般2天～3天，下游受洞庭湖洪水顶托，洪水组合因素复杂，持续时间长。根据各站建站至2005年资料统计，水文特征值见表5.3-6。
表5.3-6 主要控制站水文特征值表
	项目
	营田
	鹿角
	南渡桥
	备注

	历年最高水位（m）
	34.59
	34.16
	35.08
	

	发生时间 
	1996.7.22
	1998.8.20
	1996
	

	历年最低水位（m）
	19.10
	16.74
	25.32
	

	发生时间 
	1972.31
	1957.1.11
	多年
	


注：南渡桥历年最低水位为汨罗江河道整治前河床高程
因洞庭湖承接湘、资、沅、澧四水来流，四水流域径流主要由降水形成。根据湖南湘、资、沅、澧四水入洞庭湖主要控制站(湘潭站、桃江站、桃源站和石门站)资料，以四站之和作为来水来沙条件特征量。多年来，湘江湘潭站和沅江桃源站年径流量变化幅度和数值明显大于资水桃江站和澧水石门站，湘潭、桃江、桃源和石门四站多年平均径流量分别为658亿m 3、228亿m 3、640亿m 3和147亿m 3，四站2018年分别径流量分别为425亿m 3、146亿m 3、514亿m 3和150亿m 3，与多年平均相比分别减小35.40%、36.00%、19.70%和2.00%；湘江湘潭站年输沙量变化幅度明显大于资水桃江站、沅江桃源站和澧水石门站，湘江湘潭站年输沙量减小趋势明显，多年来资水桃江站、沅江桃源站和澧水石门站年输沙量整体稳定并略有增大的趋势，湘潭、桃江、桃源和石门四站多年平均输沙量分别为909万t、183万t、940万t和500万t，四站2018年分别径流量分别为47.4万t、0.715万t、5.79万t和27万t，与多年平均相比分别减小94.80%、99.60%、99.40%和94.60%。湘潭、桃江、桃源和石门四站年均径流量和悬移质输沙量之和分别为1673亿m 3和2532万t，2018年四站年均径流量和悬移质输沙量之和分别为1235亿m 3和80.91万t，与多年平均相比分别减小26.18%和96.80%。
根据1987～2002年四水主要水文控制站悬移质泥沙中值粒径统计情况可知，四水控制站（湘潭站、桃江站、桃源站和石门站）入湖泥沙多年平均中值粒径为0.022mm、0.039mm、0.011mm和0.016mm。多年来（1987年~2015年）湘江和资水来沙偏粗，沅江来沙粒径最细。
3、河道演变 
（1）历史演变 
秦汉以前，洞庭湖只是君山附近的一块小水域，由于长江及汉水挟带大量泥沙，云梦泽逐渐淤积，形成大面积洲滩和星罗棋布的小湖群迫使长江洪水南侵，使得洞庭湖逐年扩大。自16世纪嘉靖（公元1522～1567年）年间荆江北岸郝穴堵口，荆江大堤形成后，形成了荆江虎渡、调弦两口向南分流的局面，随后荆江洪水位进一步抬升，湖面不断扩大，至全盛期（1825年左右），方圆八九百里，面积达6000km2。1860年和1870年两次特大洪水相继冲开藕池、松滋两口，至此形成了荆江四口分流的格局。长江洪水及挟带的大量泥沙通过四口涌入洞庭湖，导致洞庭湖大量泥沙淤积，另松滋、虎渡、藕池、调弦口组成复杂庞大的河网，形成50多km宽的冲积扇，由北向南推进，在赤沙湖填平后，调弦口华容河被迫自华容向东南，直接入东洞庭湖，湖面面积从全盛时期的6000km2缩减到1949年的约4350km2。
从整体上看，湘江干流河道略呈“反C”形，就局部河段而言，有顺直、弯曲、分汉、藕节等多种形态。湘江永州萍岛以上属湘江上游段，两岸风险山峻、谷深林密，河道顺直，一般为“V”形河谷，河谷宽110m～140m，河床坡降0.90‰～0.45‰，两岸零星发育Ⅰ至Ⅳ级堆积或侵蚀基座阶地；萍岛至衡阳为中游河段，两岸为低山-丘陵地貌，河谷开阔，河谷宽250～600m，河床坡降0.29‰～0.18‰，两岸不对称。衡阳以下为下游河段，两岸地形为丘陵～平原，河道蜿蜒曲折，河谷宽阔，谷宽500～1000m，河床坡降0.083‰～0.045‰，两岸阶地发育，地形平坦，呈典型的河流堆积地貌。

拟建工程处于洞庭湖区湘江尾闾河段，该堤段在1958年汨罗江尾闾整治以前没有堤防，为天然边滩，1958年对汨罗江尾闾段进行堵支并流，在汨罗江出口从湖滨上垸至周家垅修建14km堤防，沿途堵塞百丈口、翁家港、五家嘴、三星渡、黄花垅和陶公岔等7个河口，围成屈原农场（现屈原行政区）。
（2）近期演变
湘江经芦林潭进入南洞庭湖，汇合资、沅、澧水三口来水。来水来沙条件十分复杂。三口及四水的水流进入湖泊后，枯水时水流归槽，中水位以后水流漫过宽广滩地，呈现出枯水几条线，中高水一大片的水流结构。汛期水流漫滩后，水面开阔、比降平缓，水流动能小，加上滩地芦苇、杂草丛生，阻水作用显著，水流挟沙力下降，使得汛期泥沙大量淤积。而到了枯水期，洲滩出露，水流归槽，比降加大，洪水期淤积在枯水河槽的泥沙纷纷启动下移，由于洲滩在枯水期就己露出水面，因而滩地上的泥沙，一经淤积就难以带走。由此可见，湖泊泥沙淤积的断面分布是洲滩越淤越高，而枯水河槽不但淤积甚微，还有逐渐冲深的趋势，这种冲淤变化规律，有利于形成较为稳定的枯水河槽，于通航有利。
拟改建的汨纺货运码头提质改造工程处于洞庭湖区湘江尾闾河段的南洞庭湖东岸，工程所在河段有新洲，湘江洪道于上游濠河口分为东、西两支，并于芦林潭汇合，下行4km，至新洲再度分汊，右汊经营田镇至推山咀与左汊汇合，左汊中部有上挖口、尾部有下挖口与南洞庭湖的横岭湖相通，洪水期南洞庭湖有部分水流由上、下挖口汇入湘江洪道。
（3）平面变化和深泓线变化
分析河段右岸建有屈原垸一线大堤，近期（2003年3月～2017年11月）资料表明，除琴棋乡至磊石山河段外，两岸25m高程岸线总体而言变化较小，磊石滩局部岸线最大变化约990m。
近期（2003年3月～2017年11月）深泓线就整体而言平面摆动较小，仅局部位置（如过渡段、分流口、入汇口、磊石滩附近等）深泓线摆动幅度较大，如屈原琴棋乡～磊石山附近湖州深泓线最大摆幅约200m，推山嘴电排灌站过渡段附近深泓线最大摆幅约350m；海丰物流码头所在位置右汊深泓较为稳定，深红最大摆幅约为60m。
（4）洲滩变化
本河段内自上而下分布有营田洲、北港村边滩、凤凰滩和磊石滩等边滩，同时分布有一些大小不等的深槽。

近期（2003年3月～2017年11月）营田洲累计表现为冲刷缩小，其中2003年3月～2012年7月营田洲（23m高程等高线）洲头冲刷后退约600m，2012年7月～2017年11月冲淤变化较小，洲尾左缘累计有所冲刷右移；北港村边滩2003年3月～2017年11月边滩较为稳定，局部最大冲刷后退约70m；凤凰滩冲淤交替变化，多年来23m边滩局部最大冲刷后退约80m；磊石滩边滩多年来变化较大，其中2003年3月～2012年7月整体变化相对较小，局部边滩最大左移约200m，2012年7月～2017年6月局部边滩最大左移约600m，2017年6月～2017年11月磊石滩边滩冲淤交替，变化较小。
近期（2003年1月～2017年11月）分析河段深槽冲刷明显。其中2003年1月～2012年7月刘家山附近冲刷出现两个高程为2m长分别为2.4km、2km的深槽，北港村～磊石滩河段由两个高程4m长分别为610m、540m的小深槽冲刷展宽为长约10km的大深槽。2012年7月～2017年11月刘家山附近两个高程2m的深槽有所冲刷展宽，总长度增长约250m，北港村～磊石滩河段高程为4m的大深槽分割成两个独立的长度分别为4km和6km的深槽，湖州附近深槽冲刷展宽约160m，深槽尾端磊石滩附近往左移动约350m。
从以上分析可知，近期（2003年3月～2017年11月）分析河段内除局部位置（如过渡段、分流口、入汇口、采区附近等）外，岸线、深泓线平面位置整体相对较为稳定，洲滩及深槽仅随水文年不同有所冲淤变化。故本河段河势及平面形态总体而言是稳定的。
（5）河床冲淤变化
湘江湖南灏东船厂～磊石山河段（2#～25#段）2003年3月～2012年7月，平滩河槽累计冲刷量约为14800万m 3，平均冲刷强度为73万m 3/（km·a）；2012年7月～2017年6月，平滩河槽累计冲刷量约为4300万m 3，平均冲刷强度为40万m 3/（km.a）；2017年6月～2017年11月，平滩河槽累计冲刷量约为970万m 3，平均冲刷强度为90万m 3/（km.a）。
湘江湖南灏东船厂～长湖村河段（2#～33#段）2003年3月～2012年7月，平滩河槽累计冲刷量约为17600万m 3，平均冲刷强度为73万m 3（/km.a）；2012年7月～2017年11月，平滩河槽累计冲刷量约为5900万m 3，平均冲刷强度为42万m 3/（km.a）。
由上可知，湘江湖南灏东船厂～磊石山河段（2#～25#段）2003年3月～2017年11月，平滩河槽合计冲刷量约为20070万m 3，合计冲刷强度为63万m 3/6（km·a）。湘江湖南灏东船厂～长湖村河段（2#～33#段）2003年3月～2017年11月，平滩河槽合计冲刷量约为23500万m 3，合计冲刷强度为61万m 3/（km·a）。
5.3.3声环境现状监测与评价

本项目引用原审批项目环境影响报告书中声环境现状检测数据。原审批项目委托湖南精科检测有限公司于2021年10月15日~10月16日在项目场址周围外1m及东南侧居民处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设5个监测点，项目四场界各设置1个监测点位，东南侧居民设1个点位。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.3-4。
表5.3-4 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

	采样点位
	采样日期
	检测结果Leq[dB（A）]

	
	
	昼间
	夜间

	项目东侧
	2021.10.15
	57.2 
	47.4 

	
	2021.10.16
	55.7 
	48.7 

	项目西侧
	2021.10.15
	56.0 
	46.6 

	
	2021.10.16
	56.9 
	47.1 

	项目南侧
	2021.10.15
	56.4 
	48.3 

	
	2021.10.16
	58.6 
	46.3 

	项目北侧
	2021.10.15
	55.5 
	48.0 

	
	2021.10.16
	57.6 
	48.2 

	标准
	4a类标准限值
	70
	55

	项目东南侧居民
	2021.10.15
	53.9 
	44.8 

	
	2021.10.16
	53.8 
	43.2 

	标准
	2类标准限值
	60
	50


从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目四场界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类区标准要求，东南侧居民声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准要求，声环境质量较好。

5.3.4底泥环境现状监测与评价

本项目为码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A交通运输仓储邮政业中其他，为Ⅳ类建设项目，根据HJ964-2018中4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不开展土壤环境影响评价。
为了解湘江底泥现状情况，本项目引用原审批项目环境影响报告书中湘江底泥现状检测数据。项目于2021年10月15日委托湖南精科检测有限公司对湘江底泥环境质量现状监测数据进行评价。
（1）监测点位、监测因子
表5.3-5   底泥监测布点一览表

	序号
	采样点位
	监测因子

	T1
	项目西侧
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌


（2）监测时段与频次

一期监测，每天监测一次。

（3）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（4）监测与评价结果

监测点土壤监测结果见表5.3-6。

表5.3-6  湘江底泥现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

	监测点位
	项目
	pH
	汞
	镉
	砷
	铅
	铬
	铜
	锌
	镍

	项目西侧
	监测值
	7.64
	0.09
	0.41
	12.4
	17.6
	16.1
	16.8
	42.4
	12.0

	
	是否达标
	/
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	评价标准
	＞7.5
	3.4
	0.6
	25
	170
	250
	100
	300
	190


从上表监测结果可知，本项目湘江段底泥各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。
5.3.5项目区生态环境现状调查
调查内容
1、鱼类资源 
鱼类等水生生物生态功能区（包括产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道）， 渔业资源区系组成、种群结构与资源量。 
2、水生生物 
浮游植物、浮游动物（包括原生动物、轮虫、枝角类、桡足类）、底栖动物等饵料生物种类、密度和生物量。 
3、江豚 
江豚的数量、分布及其迁徙规律。 
4、东洞庭湖江豚保护区概况 
水域环境状况以及保护区的生态结构和功能。 
调查范围 
根据工程影响范围，本次重点调查码头上下游 2km 范围内水域，共设置 3个采样点，分别为 S1、S2、S3，采样点具体位置见表 5.3-13。 
表5.3-5   底泥监测布点一览表

	位点
	经纬度

	S1
	东经 112°53′59.90″，北纬 28°49′33.17″

	S2
	东经 112°54′18.91″，北纬 28°50′47.65″

	S3
	东经 112°54′1.76″，北纬 28°51′44.39″ 


调查时段
技术人员于2021年10月对工程现场进行了调查。调查内容为水生态环境、水生生物（浮游生物、底栖动物和鱼类）资源现状等分布。
调查方法
1、资料搜集
（1）东洞庭湖江豚自然保护区鱼类种类组成、渔业资源状况→报告和文献资料；
（2）东洞庭湖江豚自然保护区概况→资料；
（3）洞庭湖江豚数量、栖息地、活动规律等→报告资料以及文献资料。
2、浮游植物
（1）采集、固定及沉淀
浮游植物的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集。定量采集则采用2500ml采水器取上、中、下层水样，经充分混合后，取2000ml水样，加入鲁哥氏液固定，经过48h静置沉淀，浓缩至约30ml，保存待检。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共用一份定性、定量样品。
（2）样品观察及数据处理
室内先将样品浓缩、定量至约30ml，摇匀后吸取0.1ml样品置于0.1ml计数框内，在显微镜下按视野法计数，数量较少时全片计数，每个样品计数2次，取其平均值，每次计数结果与平均值之差应在15%以内，否则增加计数次数。每升水样中浮游植物数量的计算公式如下：
[image: image10.png]F.xF

v

X—XP

v




式中：N---一升水中浮游植物的数量（ind.•L-1）；
Cs---计数框的面积（mm2）；
Fs---视野面积（mm2）；
Fn---每片计数过的视野数；
V---一升水样经浓缩后的体积（ml）；
v---计数框的容积（ml）；
Pn---计数所得个数（ind.）。
3、浮游动物
（1）采集、固定及沉淀
1）原生动物和轮虫
原生动物和轮虫的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入50ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。定量采集则采用2500ml采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取2000ml的水样，然后加入鲁哥氏液固定，经过48h以上的静置沉淀浓缩为标准样。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。
2）枝角类和桡足类
定性采集采用13号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入50ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。定量采集则采用2500ml102采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取10L的水样用25号筛绢制成的浮游生物网过滤后，将网头中的样品放入50ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。
（2）鉴定
1）原生动物
将采集的原生动物定量样品在室内继续浓缩到30ml，摇匀后取0.1ml置于以0.lml的计数柜中，盖上盖玻片后在20×10倍的显微镜下全片计数，每个样品计数2片；同一样品的计数结果与均值之差不得高15%，否则增加计数次数。定性样品摇匀后取2滴于载玻片上,盖上盖玻片后用显微镜检测种类。
2）轮虫
将采集的轮虫定量样品在室内继续浓缩到30ml，摇匀后取1ml置于以1ml的计数柜中，盖上盖玻片后在10×10倍的显微镜下全片计数，每个样品计数2片；同一样品的计数结果与均值之差不得高于15%，否则增加计数次数。定性样品摇匀后取2滴于载玻片上，盖上盖玻片后用显微镜检测种类。
3）枝角类
将采集的枝角类定量样品在室内继续浓缩到10ml，摇匀后取1ml置于1ml的计数柜中，盖上盖玻片后在4×10倍的显微镜下全片计数，每个样品计数10片。定性样品到入培养皿中，在解剖镜下将不同种类挑选出来置于载玻片上，盖上盖玻片后用压片法在显微镜检测种类。
4）桡足类
将采集的桡足类定量样品在室内继续浓缩到10ml，摇匀后取1ml置于1ml的计数柜中，盖上盖玻片后在4×10倍的显微镜下全片计数，每个样品计数10片。定性样品到入培养皿中，在解剖镜下将不同种类挑选出来置于载玻片上，在显微镜下用解剖针解剖后检测种类。
（3）浮游动物的现存量计算
1L水中浮游动物的数量的计算公式如下：

N=V*P/(W*C)
式中:N——1升水中浮游动物的数量（ind.L-1）；
V——水样沉淀浓缩后的体积（ml）；103
C——计数框的容积（ml）；
W——采水样的体积（L）；
P——镜视各类浮游动物个数（两片平均）。
原生动物和轮虫生物量的计算采用体积换算法。根据不同种类的体形，按最近似的几何形测量其体积。枝角类和桡足类生物量的计算采用测量不同种类的体长，用回归方程式求体重进行。
4、底栖动物监测
（1）样品采集
依据断面特征布设采样点，用Petersen氏底泥采集器采集定性、定量样品。
（2）样品处理和保存
1）洗涤和分拣：泥样倒入塑料盆中，经40目分样筛筛选后拣出大型动物，剩余杂物全部装入塑料袋中，加少许清水带回室内，在白色解剖盘中用细吸管、尖嘴镊、解剖针分拣。
2）保存：软体动物用5%甲醛或75%乙醇溶液；水生昆虫用5%固定数小时后再用75%乙醇保存；寡毛类先放入加清水的培养皿中，并缓缓滴数滴75%乙醇麻醉，待其身体完全舒展后再用5%甲固定，75%乙醇保存。
（3）计量和鉴定
1）计量：按种类计数（损坏标本一般只统计头部），再换算成个/m2。软体动物用电子称称重，水生昆虫和寡毛类用扭力天平称重，再换算成mg/m2。
2）鉴定：软体动物鉴定到种，水生昆虫（除摇蚊幼虫）至少到科；寡毛类和摇蚊幼虫至少到属。
水域生境状况
提质改造工程位于湘江下游汨罗段，湘江洪道右岸，地势平坦，岸带多呈自然状态，部分水体边缘修筑驳岸或进行护坡处理。河床底质以中细砂、卵石为主，局部为淤泥、硬土。评价范围内无大型水工构筑物，下游500m为灏东船舶基地。
鱼类等水生生物现状
1、鱼类
继“长江十年禁渔”后，农业农村部办公厅印发了《关于进一步加强长江水生生物监测监管工作的紧急通知》（农办长渔〔2021〕2号），明确各地涉鱼工程影响专项监测原则上应纳入省级水生生物监测体系，不再单独开展。本专题报告中鱼类资源等相关数据均引用历年的文献资料。
（1）种类组成
根据历史资料记载，保护区内有鱼类125种，隶属于11目23科（附表1）。其中鲤科鱼类有69种，占总数的55.20%；其次是鲿科10种，占8.00%；鳅科9种，占7.20%；鮨科6种，占4.80%；其他鱼类31种，占24.80%。（见图5.3-1）。
[image: image11.png]e A
24.80%

B
4.80%

fi ok
7.20%

R
8.00%

SR
55.20%

wfiiF w P w @R w G0R w TP




图 5.3-1 洞庭湖鱼类种类组成
（
2）渔业资源调查结果 
保护区所在的东洞庭湖位于长江中游荆江江段南侧，介于北纬28°59″至29°38″，东经112°43″至113°15″之间，是洞庭湖保有大片水面的湖区。东洞庭湖水域面积变化极大，存在明显的丰水期与枯水期，每年4－9月为丰水期，此时最大湖水面积达1328km2，10月至次年3月为枯水期，在水文特征上有“水涨为湖，水落为洲”的特殊景观。湖区地形复杂，洲滩水草广布，是我国长江流域重要的水生生物及鱼类的栖息地和资源库。
2013~2014年间，湖南省水产科学研究所对东洞庭湖进行了8次水声学鱼类资源空间分布调查。调查结果显示，东洞庭湖鱼类资源平均密度介于1.15~57.21尾/1000m3之间。低水位时期（枯水期和退水期后期），东洞庭湖鱼类资源集中分布于扁山至鲇鱼口区域；高水位时期，东洞庭湖鱼类资源分布较为分散。
2014-2015年间，农业部长江中上游渔业资源环境科学观测实验站对东洞庭湖区进行了多次渔获物调查，收集到29船渔获物，共统计鱼类18425尾，总重5178.3kg，包括36种鱼类，主要组成鱼类尾数比例为：鲤（Cyprinus carpio）34.82%、蛇鮈（Saurogobio dabryi）8.32%、鲫（Carassius auratus）12.24%、鲇（Silurus asotus）13.28%、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）6.55%、鳊（Parabramis pekinensis）6.2%、翘嘴鲌（Erythroculter ilishaeformis）3.92%、草鱼（Ctenopharyngodon idellus）3.31%、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）2.76%、鳙（Hypophthalmichthys nobilis）1.87%、青鱼（Mylopharyngodon piceus）0.55%、其他鱼类6.18%。
2018年7月，湖南省环境科学研究院对长江城陵矶江段、东洞庭湖、南洞庭湖、湘江入湖河道进行了渔业资源监测。其中，东洞庭湖共监测65船次，统计渔获物509.36 kg，日均单船产量12.12kg。渔获物主要由定居性鱼类鲤、鲫、鲇和四大家鱼组成。
2021年10月，湖南水产科学研究所采用定置刺网对横岭湖水域进行渔获物调查，共采集到鱼类22种，隶属于4目5科16属。其中，鲤形目共15种，占68.18%，其次为鲇形目5种，占22.72%，鲈形目1种，占比4.55%，鲱形目1种，占4.55%。
调查水域日均单船产量（CPUE）为1.64kg/（1000m2·h）。调查到的22种鱼类体长、体重，其中，尾数占比前三位的分别为鳊、大鳍鱊和鲫，占比分别为15.99%、9.46%和9.01%；而重量占比前三位的分别为鳡、鳊和翘嘴鲌，占比分比为28.26%、20.62%和14.36%。

2022年3月，湖南水产科学研究所采用定置刺网对下塞湖水域进行渔获物调查，共采集到鱼类16种，隶属于4目5科16属。其中，鲤形目共12种，占75%，其次为鲇形目2种，占12.5%，鲈形目1种，占比6.25%，鲱形目1种，占6.25%。
调查到的16种鱼类体长、体重分布，其中，尾数占比前三位的分别为短颌鲚、鲂和鳊，占比分别为21.43%、14.29%和12.50%；而重量占比前三位的分别为胭脂鱼、鳙和鲢，占比分比为28.01%、19.86%和18.53%。胭脂鱼、鳙和鲢渔获数量较少，但个体较大，导致重量占比较高。
（3）早期资源 
2017年7月~2018年6月，中国水产科学研究院长江水产研究所对湘江下游汨罗市营田镇江段鱼卵、仔鱼、幼鱼及成鱼开展了逐月调查，共采集仔鱼1484尾（未采集到鱼卵），隶属于4目4科12种。其中䱗占总数的51.6%，其次鲢占11.7%，子陵吻虾虎鱼占9.8%。有7种是江湖洄游型鱼类，占种类数的58.3%，占丰度的30.0%。
幼鱼和成鱼共采集1258尾，重量为28 373.3g，隶属于5目8科42种。在数量上，短颌鲚最多，占总数的21.1%，䱗和黄颡鱼分别占12.3%和8.6%。重量上，短颌鲚最多，占总数的14.2%，鲤和鲫分别占11.2%和10.3%。其中，江湖洄游性鱼类的种类占比为38.1%，数量占比为43.6%，重量占比为40.7%。
渔获物分析表明，评价江段鱼类优势种为鲤、鲫、䱗和黄颡鱼等湖泊定居型鱼类以及短颌鲚等江湖洄游型鱼类。
（4）鱼类生态功能区调查结果
产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道是鱼类及其它水生动物周年活动的主要场所。“三场一通”的调查对掌握鱼类及其它水生动物的活动规律，促进鱼类及其它水生动物保护措施的研究具有重要意义。
1、产卵场
洞庭湖分布有鲤、鲫、鲇、黄颡鱼等产粘沉性卵鱼类产卵场，鲌鱼、鲴鱼等流水产粘性卵鱼类产卵场（短距离洄游性鱼类产卵场），流水产浮性卵鱼类产卵场，及鲚鱼产卵场（浮性卵鱼类产卵场）。以上不同生态类型的鱼类产卵场可归纳为两类，一类是粘性卵鱼类产卵场，包括鲤、鲫、鲇、黄颡鱼、鲂、鳊、鲴、鲌等，洞庭湖鱼类中多数产粘性卵，分布广，规模大，淹没洲滩浅水区，水深0.5m左右，有草类等卵粘介质的地方就有鱼类产卵繁殖，其产卵场面积与城陵矶水位密切相关；另一类为浮性卵鱼类产卵场，主要产卵鱼类包括鳜类、鲚类及银鱼类等，由于洞庭湖的环境变化，该类产卵场处于衰退状态。东洞庭湖两种生态类型的产卵场均有分布，经调查，有粘性卵鱼类产卵场11~13处，面积约100~150km2，主要分布在君山后湖、大小飘尾、华容河外河两侧、藕池河入口附近；有浮性卵鱼类产卵场5处，主要分布在三江口，华容河外河河湖交界水域的大坝、二坝、三坝附近，藕池潭入口河湖交界水域。东洞庭湖粘性卵、浮性卵鱼类产卵场分布见附图。码头所在江段附近无成规模产卵场的分布。
2、索饵场
鱼类索饵场主要在浅水河湾或边滩。鱼卵孵化后多在洲滩附近的饵料资源丰富的浅滩觅食、索饵，鲴类等刮食性鱼类也会在浅水区域的块石上刮食着生藻类。工程所在水域以及邻近水域区域是鱼类的主要饵料场。
3、越冬场
东洞庭湘江洪道水面宽广，水体较深，有大型的鱼类越冬场两个，主要集中在东洞庭湖湘江洪道和城陵矶水域，主要越冬种类有青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、鲂、大口鲇等主要经济鱼类，及鲌类、鳜、铜鱼等名优鱼类，整个东洞庭湖水域、城陵矶水域为传统渔场。
4、洄游通道
洞庭湖是长江、湖南四水鱼类重要的肥育场所，东洞庭湖是现存洞庭湖最大的子湖，其鱼类资源除定居性鱼类外，主要来自于长江、湘江，江河鱼苗通过长江四口、湖南四水漂流入洞庭湖，在洞庭湖摄食肥育生长，成熟亲鱼通过湘江洪道等洄游通道洄游到江河上游产卵繁殖，刀鲚、银鱼等浮性卵鱼类则洄游到洞庭湖中河水湖水交界处产卵。湘江洪道，东洞庭湖自荷叶湖磊石山口、新墙河口，一直到城陵矶三江口，再沿长江向上、向下均为鱼类、江豚等水生动物洄游通道，主要洄游物种为“四大家鱼”等江河半洄游性鱼类，刀鲚、中华鲟、大银鱼等江海洄游性鱼类，江豚等水生野生动物迁移洄游通道。
汨纺货运码头提质改造工程位处湘江右岸，上距湖区大型的鱼类产卵场、索饵场20~30km。临近水域的青山岛洲头（距码头1.3km）至洲尾（距码头2.8km）漫滩为湖区鱼类的小型索饵场所。工程江段是湘江与东洞庭湖的连通段，是保护区鱼类的重要洄游通道。工程建设对保护区鱼类存在一定影响，但影响较小，主要表现对鱼类越冬洄游的影响。
水生生物现状
2、浮游植物
2021年10月，汨纺码头江段各调查点共采集鉴定出浮游植物6门83种（属）。其中硅藻门种类最多，共43种，占总种数的51.81%；其次是绿藻门种类16种，占总种数的19.28%；蓝藻门种类15种，占18.07%；甲藻门和裸藻门各2种，占2.41%；隐藻门5种，占总种数的6.02%。

（2）现存量

调查江段3个点位浮游植物平均密度为79.915×104 ind./L，平均生物量为1.7357mg/L。硅藻门在密度和生物量上均占绝对优势。各点位浮游植物密度变化范围为41.552×104 ind./L~137.13×104 ind./L，其中S3调查点位浮游植物密度最高，S2点位浮游植物密度最低。生物量变化范围为0.5893~2.5647mg/L；S3点位浮游植物生物量最高，S1点位浮游植物生物量最低。
（3）多样性指数

各调查点位浮游植物多样性指数如表5.3-20所示。香浓多样性指数H'的均值为2.3999，最大值出现在S1点位，为2.7054；最小值出现在S3位点，值为2.0931。Pielou指数的变化范围是2.0239~2.3265，均值为2.1672，最大值出现在S1点位，为2.3265，最小值出现在S3位点，值为2.0239。Margalef丰富度指数的均值为0.6984，最大值出现在S1点位，为0.7737，最小值出现在S3位点，值为0.6154。3个指数值在断面间变化趋势一致，均为：S1>S2>S3。

3、浮游动物

（1）种类组成

2021年10月，汨纺码头江段各调查点共采集鉴定出浮游动物20种（属）。其中轮虫和原生动物各4种，分别占浮游动物总种数的23.53%；枝角类和桡足类各6种，占浮游动物总种数的14.71%。浮游动物优势类群主要为枝角类和桡足类。

（2）现存量

调查位点浮游动物密度平均值为847.28ind./L，平均生物量为2.0273mg/L。浮游动物密度变化范围为461.125~1203.5ind./L，生物量变化范围为0.4204~4.7187mg/L。同时可以看出，浮游动物密度方面均以原生动物为主要类群；而生物量方面则以枝角类为主。

（3）多样性指数

各调查点位浮游动物多样性指数：香浓多样性指数H'的均值为0.4398，最大值出现在S2点位，为0.6374；最小值出现在S3位点，值为0.3283；Pielou均匀度指数的变化范围是0.1579~0.2658，均值为0.1859，最大值出现在S2点位，为0.2658，最小值出现在S1位点，值为0.1341；Margalef丰富度指数的均值为1.8983，最大值出现在S1点位，为2.1114，最小值出现在S3位点，值为1.7548。

4、底栖动物

（1）种类组成

调查区域共检出底栖动物3门7种（表5.3-24）。其中，节肢动物3种，占总种数的42.86%；软体动物3种，占42.86%；环节动物1种，占14.29%。

（2）现存量

各点位底栖动物平均密度为188.89ind./m2，其中软体动物密度平均值为77.78ind./m2，节肢动物密度平均值55.56ind./m2，环节动物密度平均值55.56ind./m2。底栖动物的平均生物量为19.8339g/m2，其中软体动物平均生物量为2.3406g/m2，节肢动物的平均生物量为12.6894g/m2，环节动物的平均生物量为4.8039g/m2。

（3）多样性指数

各调查点位底栖动物多样性指数：香浓多样性指数H'的均值为1.1784，最大值出现在S3点位，为1.2799；最小值出现在S2位点，值为1.0346。Pielou均匀度指数的变化范围是0.8805~0.9417，均值为0.9151，最大值出现在S2点位，为0.9417，最小值出现在S1位点，值为0.8805。Margalef丰富度指数的均值为1.1212，最大值出现在S1点位，为1.3029，最小值出现在S2位点，值为0.7578。
长江江豚现状
长江江豚（Neophocaena asiaeorientalis）属于哺乳纲、鲸目、鼠海豚科、江豚属（Neophocaena）的一个种，是我国特有的珍稀鲸类动物。仅分布于长江中、下游干流（宜昌至上海）及鄱阳湖、洞庭湖水域。由于环境变迁及人类活动影响，长江干流江豚的数量明显下降，并且分布区日渐缩小（王丁等，1998；周开亚和杨光，1998；Wangetal.,2000；于道平等，2001；魏卓等，2002）。2008年IUCN受胁物种红皮书将江豚列为易危种（A2c,d,e），2013年被IUCN的受胁物种红皮书列为极危物种。2021年2月，正式将江豚提升为国家一级保护动物。
洞庭湖是长江中下游第一个大型通江湖泊，分为东洞庭湖、西洞庭湖和南洞庭湖三部分。其中，东洞庭湖面积约占全湖的50%，是目前洞庭湖湖泊群落中面积最大、保存最完好的天然季节性湖泊，是长江流域重要水生生物种质资源库，也是长江江豚重要的栖息地之一。随着环洞庭湖经济圈的日益发展，长江江豚正面临着前所未有的生存困境。中国科学院水生生物研究所调查报告显示，2006年9月~2012年12月间，洞庭湖长江江豚种群数量由230头（占总种群数量的12.78%）减少到仅有92头（占总种群数量的8.61%），年均下降率为21.23%，如果不采取有效的保护措施，洞庭湖长江江豚很可能会在未来10~20年左右出现区域性灭绝。农业农村部正式公布2017年长江江豚考察结果，东洞庭湖长江江豚种群数量为110头（占总种群数量的10.87%），相比较2012年考察结果略有增长，但总体形势依然严峻。
为了解汨纺码头提质改造工程对长江江豚的影响，调查人员对长江江豚的分布现状及历史监测数据进行了收集和整理。

1、数量、分布及保护对策

长江江豚上至宜昌（距河口1669km），下至长江口，以及洞庭湖、鄱阳湖均有分布。分布较多的有洞庭湖、鄱阳湖、洪湖新螺段、城陵矶、湖口、镇江以及铜陵江段。分布形式是沿长江纵向呈集群性分布，横向呈趋岸性分布。根据江豚的生活习性，其主要分布在河道的分离区，其次是洲头分流区。

近二十年以来长江江豚种群量快速衰减。1991年，长江江豚数量为2700多头。2006年，国际联合考察组经一个多月调查发现，江豚数量已不足1800头。《2012长江淡水豚考察报告》指出长江江豚种群数量仅剩1000多头，其中干流江豚种群约为500头，鄱阳湖约为450头，洞庭湖约为90头。长江干流中的江豚种群数量年均下降速率已高达13.73%，超过2006年以前的两倍。

为落实《长江经济带生态环境保护规划》、《长江江豚拯救行动计划（2016~2025）》等相关政策，农业农村部组织实施了“2017年长江江豚生态科学考察”，估算长江江豚数量约为1012头，其中，干流约为445头，种群趋于向受人为扰动较少的江段集中，过半数水域种群持续下降或没有发现，种群分布呈碎片化特征。洞庭湖约为110头，鄱阳湖约为457头，两湖中丰水期分布较为广泛，枯水期主要分布在河槽和大型沙坑中。考察还发现，长江江豚在长江干流内以湖北鄂州至安徽安庆江段分布密度最高，湖北宜昌至鄂州江段分布密度居中，安徽安庆至上海江段江豚分布密度最低。干流内长江江豚喜好分布在坡度平缓的自然岸带或洲滩，种群呈现围绕沙洲分布的特征。鄱阳湖是野外江豚分布密度最高的区域，洞庭湖次之，两湖是长江江豚最重要的栖息地。考察结果表明，长江江豚种群数量大幅下降的趋势得到遏制，但其极度濒危的状况没有改变、依然严峻。

为遏制长江江豚种群急剧下降的态势，分别从就地保护、迁地保护和人工繁育等方面开展了相关工作。先后在干流及两湖建立了8处长江江豚就地自然保护区，在长江故道建立了4处迁地保护区，在人工环境中建立了3个繁育保护群体，以及在实验室条件下开展离体细胞培养和保存等研究工作。目前天鹅洲保护区的迁地种群已从1990年投放的5头增长至接近80头，何王庙及安庆西江两处迁地保护区种群数量也分别达到14头、22头，当前整个迁地保护的江豚群体数量超过100头，每年有10头左右的幼豚出生，说明长江江豚迁地保护工作已初见成效。同时，农业部在人工环境中建立了3个保种群体，其中，1999年从湖北天鹅洲保护区引入武汉白鱀豚馆的雌豚于2005年成功诞下幼豚，也创造了人工繁殖淡水豚类生存时间最长的科学记录，之后人工环境中的长江江豚保种群体多次成功繁育，标志着我国在人工驯养环境下长江江豚的繁育取得重要突破。

2、生物学特性

（1）摄食行为

江豚的食性较广，长江中常见鱼如鲤、黄尾鲴、鲫、长颌鲚、短颌鲚、鲇、䱗、鲢、草鱼等在胃中都有发现。长江江豚觅食地点主要分布于近岸200m内缓水滩地，有时选择距岸很近的深水回水区去觅食。

（2）呼吸行为

长江江豚在半自然水域中出水次数无明显季节性差异，但早晚时刻明显高于上、下午，这是因为江豚觅食活动与鱼类早晚摄食节律向一致（于道平，2003）。根据夹江中江豚年均出水次数，计算出江豚出水间隔约48s；野外测定江豚的出水间隔，除深潜逃避外，差不多都在6~30s之间。

（3）声行为

淡水豚类终生生活于水体中。由于水中能见度较陆地上低，豚类在长期的适应进化中视觉系统逐渐退化，发展出替代性的声纳系统，以完成与外界的信息交流。长江江豚发出的声信号类似“的答”声的高频脉冲（超声）信号，用于测障碍物或捕食和通信，如当投鱼饵于水听器附近时，可听到大量这类信号。哺乳期幼年长江江豚会发出低频信号维持母子之间的联系（Li et al.,2007）。长江江豚对低频噪声（水流和波浪噪声，10kHz以下）相对不敏感，其听阈值为80~100dB；而对高频噪声（16~100kHz）相对敏感，其听阈值为50~60dB。

（4）繁殖行为

长江江豚妊娠期需11个月，初生幼豚体长约70cm。估计交配期在每年6~8月，分娩期在每年4~5月。江豚交配水生态环境要求安静，水速相对静止或缓慢，在夏季早晚，通常在洲尾的滞留区、分离区或回水区交配。由于刚出生的幼豚运动能力与声呐系统发育不完善，因此江豚通常选择洲头的分流区或边滩回水区（上行船有干扰）进行抚幼活动。幼豚出水半年以后开始逐渐断奶。

（5）迁移与逃避行为

长江江豚在长江内大范围迁移与鱼类洄游习性有关系，照相识别技术确认长江江豚迁移范围较小，在弯曲河道的边滩缓水区、分叉河道的干支流交汇水域的分离区和滞留区，以及心滩的分流区之间往返迁移。原因是这些水区流速相对缓些，而且有鱼活动。船只对长江江豚存在明显地干扰，特别是船只变速行驶时，长江江豚反应更为警觉。逃跑时一般先采取分散深潜方式，快速潜逃。深潜时间可达3-5min。有时遇到紧急情况，深潜躲避不及时就采用跳跃方式逃窜（周开亚，1980；陈佩薰，1980；张先锋，1993）。

3、评价区域江豚数量及其变动趋势

2006年中国科学院水生生物研究所在长长江江豚类科考估计洞庭湖长江江豚的种群数量约为150头。2006-2011年考查数据显示洞庭湖长江江豚种群数量呈现下降趋势（，2011年5月份考察估计种群数量约为104头。2012年6月~2017年12月，湖南省水产科学研究所对东洞庭湖进行了54次长江江豚种群调查，观测到长江江豚419群次，1110头次，主要集中在洞庭大桥到鲇鱼口，本工程附近水域未记录到长江江豚。

2015年中国科学院水生生物研究对东洞庭湖和湘江鲇鱼口至营田镇江段及草尾河局部进行了目视考察，考察往复进行。整个考察单程约70km，上行考察，观察到长江江豚65头次，下行考察，观察到长江江豚35头次。考察中东洞庭湖长江江豚种群主要分布在鹿角镇上下游水域，湘江种群主要分布在鲇鱼口至垒石水域，此外草尾河与湘江交汇处也有一些长江江豚活动，而靠近工程附近水域也发现有长江江豚活动。

2017年中国科学院水生生物研究在洞庭湖进行了考察，总有效考察里程是146.5km，往返考察共观察到长江江豚77次，181头次。考察期间，长江江豚在东洞庭湖和湘江河口至营田镇水域基本呈现连续分布，以鹿角镇为中心的上下游25km水域是长江江豚分布集中区，鲇鱼口至鹿角镇之间的水域长江江豚分布密度相对最高。结合历年来的考察结果，枯水期长江江豚仅分布在东洞庭湖和湘江部分河段，草尾河水域也偶尔有长江江豚分布，长江江豚已经无法进入南洞庭和西洞庭。同年，农业农村部组织实施“2017年长江江豚生态科学考察”，考察结果显示，本工程附近水域长江江豚数量很少。

2019年中国科学院水生生物研究在洞庭湖进行了考察，总有效考察里程约为200km，往返考察共观察到长江江豚27次，50头次，最大遇见头数为6头。此次考察的江豚基本呈连续分布，以鹿角镇至扁山水域为主，鲇鱼口至鹿角镇之间的水域长江江豚分布密度相对最高，其主要的分布区域与历年考察结果无显著差异。本工程附近水域未记录到长江江豚。

2019年、2020年以及2021年与岳阳市洞庭湖江豚保护中心连续三年联合对洞庭湖进行了考察，在保护区磊石观测站（横岭湖--岳汨界）观测天数分别为69天、61天和98天，分别累计观察到江豚101头次、95头次和158头次。

4、评价区域江豚迁移规律

东洞庭湖长江江豚种群存在一定的迁徙规律，水位发生急剧变化时，呈现出趋向下游扁山水域迁移，在水位稳定时，长江江豚多集中分布于鲇鱼口水域或随机分布状态。分析认为主要原因和鱼群迁徙有一定的相关性。鱼类具有江—湖洄游习性，特别是繁殖期、越冬期和育肥期尤为明显。洞庭湖鱼类繁殖期和越冬期也恰是水位变化最快的时期。已有研究表明，江豚与鱼群分布有显著相关性（WangD，2009；王崇瑞，2019），鱼类集群易于江豚捕食；反之，在水位趋于稳定期也是鱼类育肥期，鱼类较为分散于湖区。鲇鱼口处于湘江洪道和草尾河交汇处，是理想的鱼类天然索饵场，对于长江江豚也是理想的索饵场。

其他重点保护物种种类及分布
工程涉及保护区域内分布有国家一级保护物种的有长江江豚、中华鲟，国家二级保护物种的有胭脂鱼；被列入国际濒危物种红皮书的有鲥鱼、长薄鳅、长身鳜等。

1、中华鲟Acipenser sinensis

中华鲟属鲟形目（Acipenseriformes），鲟科（Acipenseridae），俗称鳇鱼、鲟鱼、腊子、鲟鲨等。中华鲟是世界鲟科鱼类分布最南的一种，在中国的黄渤海、东海、南海的北部，以及长江、珠江、闽江、钱塘江、黄河，甚至日本九州西部和朝鲜西南部的河流都有分布的纪录。但目前在黄河、钱塘江已经绝迹，珠江、闽江也只是偶然见到。

中华鲟是一种典型的江海洄游性鱼类，历史上曾经是长江的重要经济鱼类，其经济价值和学术研究价值均为显著。被国家列为一级保护动物。从上世纪70年代以来，长江中华鲟资源呈逐年下降趋势，对其种群资源的保护已日益受到人们的重视。中华鲟是世界现存约27种鲟目鱼类中个体最大的一种，体重可达500kg以上。雌性相对较大，雄性一般在150kg以下，主要分布在我国的东、黄海大陆架水域和长江干流，偶尔进入通江湖泊和支流。

2、胭脂鱼Myxocyprinu sasiaticus

胭脂鱼属鲤形目（Cypriniformes）胭脂鱼科（Catostomidae），俗称黄排、火烧鳊、红鱼、木叶盘、燕雀鱼和紫鳊鱼。是我国特有珍稀鱼类，被列为国家二级保护动物。胭脂鱼广泛分布于长江水系，在长江干流以及金沙江、岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、清江、汉江等支流以及洞庭湖、鄱阳湖等通江湖泊都可采集到不同个体的胭脂鱼标本。

胭脂鱼有生殖洄游习性，成熟个体上溯到长江上游的干、支流一带繁殖；孵化出的大部分仔、幼鱼随江水漂流到中下游及其附属水体生长，接近性成熟时又逐渐上溯到上游产卵。以底栖无脊椎动物为食，常见的食物有蜉蝣目、蜻蜓目、襀翅目、毛翅目、摇蚊科等水生昆虫，水生寡毛类、陆生蚯蚓以及淡水壳菜、蚬等软体动物。摄食量很大，消化道中的食物组成个体间差异很大，其变异情况受栖息环境中底栖生物组成所制约。

功能区主要功能分析

保护区水域东与岳阳楼区毗邻，南与汨罗市、湘阴县、沅江县接壤，西、北与华容县、君山区相接，主要位于东洞庭湖水域。处在东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强。降水丰富，年平均降水量为1289.8～1556.2mm；温度适宜，年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。保护区水域宽广，且水较深，河流连接，生境较为复杂，并且生态条件稳定，适合饵料生物及鱼类繁殖生长和栖息。

保护区主要功能是为长江江豚提供了栖息、觅食和抚幼场所。工程涉水区域为保护区实验区，保护好该水域有利于整个保护区内生物多样性的稳定。

生态环境现状总体评价

（1）保护区所在水域主要位于东洞庭湖，地处长江中下游荆江江段南侧，湖南省东北部岳阳市境内。水环境检测结果显示，各监测点水体水质偏碱性，溶氧较高，氨氮含量较低。

（2）汨纺码头江段各调查点共采集鉴定出浮游植物6门83种（属）。其中硅藻门种类最多，共43种，占总种数的51.81%；3个点位浮游植物平均密度为79.915×104ind./L，平均生物量为1.7357mg/L。浮游动物共检测出4大类20种（属），其中枝角类和桡足类最多，各有6种；浮游动物密度平均值为847.28ind./L，平均生物量为2.0273mg/L。调查区域共检出底栖动物3门7种。其中，节肢动物3种，占总种数的42.86%；软体动物3种，占42.86%；环节动物1种，占14.29%。各点位底栖动物平均密度为188.89ind./m2，底栖动物的平均生物量为19.8339g/m2，各类水生生物种类组成均较为丰富，现存量也较高。

（3）根据记载，保护区内有鱼类117种。其中国家级保护物种有中华鲟、胭脂鱼等；列入国际濒危物种红皮书的有鲥鱼、长薄鳅、长身鳜等；我国广布、广适性的重要经济鱼类有鲤、鲫、黄颡鱼、鲇等。保护区所在东洞庭湖水域主要鱼类有鲫、鲤、鲇鱼、黄颡鱼以及翘嘴鲌等。农业部长江中上游渔业资源环境科学观测实验站在2014至2015年间对东洞庭湖区进行了多次渔获物调查，共收集到29船渔获物，共统计鱼类18425尾，总重5178.3kg，包括36种鱼类，主要组成鱼类尾数比例为：鲤34.82%、鲇13.28%、鲫12.24%、蛇鮈8.32%、黄颡鱼6.55%、鳊6.2%、翘嘴鲌3.92%。2020年在洞庭湖水生生物科学考察时，共调查到鱼类22种，隶属于4目5科16属，渔获物138.01kg。数量上以短颌鲚最多，为26.45%，其次为鳑鲏14.46%、花䱻11.58%、鲤9.50%、达氏鲌6.20%和鲇5.79%，其他种类数量百分比均小于5.0%。重量上以鲤最大33.97%，其次为翘嘴鲌26.27%、鳊10.07%、短颌鲚6.82%和鳡5.82%，其他种类重量百分比均小于5.0%。

（4）2012年6月~2017年12月，湖南省水产科学研究所对东洞庭湖进行了54次长江江豚种群调查，观测到长江江豚419群次，1110头次。主要集中在洞庭大桥到鲇鱼口，城陵矶至洞庭大桥之间约7.0km的水域是连通长江的通道，受人为影响最严重，未记录到长江江豚。2019年，中国科学院水生生物研究在洞庭湖考察结果显示，江豚在洞庭湖基本呈连续分布，以鹿角镇至扁山水域为主，鲇鱼口至鹿角镇之间的水域长江江豚分布密度相对最高，其主要的分布区域与历年考察结果无显著差异。2019年~2021年与岳阳市洞庭湖江豚保护中心连续三年联合对洞庭湖进行了考察，分别累计观察到江豚101头次、95头次和158头次，主要分布在保护区横岭湖--岳汨界处，距离本工程距离约20km。

6、环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响分析

6.1.1已完成施工工程环境影响分析
1、已施工部分环保基本情况
本项目施工期港池疏浚、斜坡道提质改造、斜坡道上运输设备安装等均已完工，施工过程采取了洒水降尘、进出车辆清洗轮胎、清洗废水回用于场地洒水降尘等措施。

根据现场踏勘和调查，施工弃方、建筑垃圾等固废均妥善处理，场地内无堆放的固体废物；车辆轮胎清洗废水用于场地洒水降尘、施工作业废水未综合利用废水经沉淀后通过园区市政污水管网送至屈原污水处理厂进一步处理，施工生活污水经园区内现有企业化粪池处理后进入屈原污水处理厂进一步处理，施工期废水均妥善处理；施工期间合理安排施工设备工作，做到不扰民；场地尚未生态复绿场地内，码头斜坡道存在砂石堆放。施工至今，尚未接到环保投诉。

2、存在的问题

根据现场调查发现以下问题：

①未硬化场地存在长时间未施工时未进行覆盖，未绿化等问题。

②码头斜坡道上存在砂石堆存，与《湖南省干散货码头环保隐患整治指南》中“码头前沿平台或趸船甲板面严禁堆存散货”不符。

3、整改措施
对于现场调查存在的问题提出以下整改措施：

①在本项目建成后对码头后方裸露地面进行绿化；

②加强对码头管理，禁止在码头斜坡道上堆存物料或货物；

③加强对码头使用单位的单位，严禁将散货砂石堆放在斜坡道或趸船甲板上。

6.1.2地表水环境影响分析

本项目地表水环境影响有水污染影响型和水文要素影响型分析。

6.1.2.1水污染影响型地表水环境影响分析
项目施工期主要建设内容为转运台建设、趸船和钢引桥安装以及其配套皮带运输系统安装等。本项目污水主要发生在转运台建设过程中，对水环境的影响主要是施工期生活污水、生产废水对水环境的影响。

1、施工场地废水环境影响分析

本项目转运台建设施工过程中，会产生少量泥浆水，SS含量较高，不处理直接排放会引起地表水浑浊；施工机械跑冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷后产生的油水污染及施工机械冲洗产生少量冲洗废水，主要含石油类，如不经处理直接排放，会对项目所在地地表水造成油污染，污染水体如用于灌溉则会对农作物生长产生不利影响。

根据码头建设项目施工废水特征，施工期间在施工场地内设置隔油池和沉淀池对收集的施工废水进行隔油、沉淀处理，处理水首先循环回用于施工生产，其余用于施工现场的洒水防尘和车辆、机械冲洗，不向外排放，对本项目所在地地表水环境的影响较小。

屈原管理区辖区内控制断面有屈原湘江取水口断面、屈原自来水厂断面和磊石山断面等三个断面，均为岳阳市洞庭湖区湘江水系，其中屈原湘江取水口断面为省控断面，位于本项目上游，与本项目最近距离约为13.1km；屈原自来水厂断面为国控断面，位于本项目上游，与本项目最近距离约为17km；磊石山断面为省控断面，位于本项目下游，与本项目边界最近距离约为20.9km。三个断面中，屈原湘江取水口断面、屈原自来水厂断面位于本项目区的上游区域，项目施工对其基本不会造成影响；磊石山断面位于本项目下游，但距离本项目施工区最近距离约为20.9km，本项目施工也基本不会对磊石山断面水质造成影响。
2、施工期生活污水

施工人员生活用水量取120L/人•d，污水排放系数取0.8，污染物浓度取COD取400mg/L、BOD5取200mg/L、氨氮浓度取40mg/L、SS取300mg/L。施工高峰期施工人数约20人（不含施工船舶人员）。施工不设施工营地，施工人员日常生活所需依托园区企业内部设施，生活污水经园区企业的化粪池处理后排入市政污水管网。

6.1.2.2水文要素影响预测与分析

6.1.2.2.1对湘江水文情势影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，水文要素影响型建设项目水文情势预测分析主要包括水域形态、径流条件、水文条件以及冲淤变化等内容，预测水期包括枯、丰水期。根据码头工程特点，码头工程对径流过程、水量、水温、水面宽等水文要素影响较小，主要针对水位、流速及泥沙冲淤等水文要素进行预测与分析。本报告采用二维水流模型，主要通过分析拟建码头工程实施前后河道水位和流速的变化，进而分析泥沙冲淤情况，来分析拟建工程对水文情势的变化影响。

采用河道平面二维水流数学模型，进行了汨纺货运码头提质改造工程（以下简称拟建工程）对河道行洪水位和流场影响的计算，并对工程兴建前后河道水位和流速等的变化进行了分析。

综合考虑拟建工程所在河段的河势、工程可能影响范围及水文资料等因素，选取营田洲洲头上游附近为进口断面，下游以沉沙港附近为出口控制断面，全长约 15km。计算地形选择 2017 年 11 月 1/10000 河道地形图，工程局部采用 2020 年 12 月实测的 1/2000 河道地形图。计算河段内的已建桥梁、码头等建筑物均作为固有边界考虑。

1、平面二维水流数学模型

（1）模型基本方程及边界条件

1）模型方程

采用水深平均二维水流方程作为模型基本方程，以 x、y 分别表示直角坐标。系的纵向与横向坐标，平面二维水流数学模型的控制方程由水流连续方程和水流运动方程组成，其分别为：

水流连续方程：

[image: image12.png]GZ ouH 6vH

o oy ¢




水流运动方程：
[image: image13.png]OouH ouuH ovuH n*Nu? +v? oz
+ + =-g —u—-gH
ot Ox oy H Ox
0 OuH ., 0 ovuH
+ax(V1- p )+ay(V1- » )+ quy + foHy



[image: image14.png]6vH+6uvH+6va:_ n*ut +v? e Haz
a o oy 8T HT &
0 OvH,_ 0 OvH

+ v, + - + — f Hi
6x( " o ) ay(V, o )+ qv, — foHu




式中，Z、Zb—水位与河底高程；H—水深；u、v—x、y方向的水深平均流速；n—糙率；g—重力加速度；T—水流综合扩散系数；q—单位面积上水流的源汇强度；u0，v0—动量源汇在x、y方向的分量。

2）边界条件

进、出口边界：在进口边界上给定流量或潮位过程，出口边界上给定水位过程。

河岸边界：河岸边界按固壁边界处理。

（2）数值计算方法

选择如图6.2-1所示的多边形形单元为控制体，待求变量存储于控制体中心。采用有限体积法对控制方程进行离散，用基于同位网格的SIMPLE算法处理水流运动方程中水位和速度的耦合关系。

[image: image15.png]ny

(a) =fHT (b) PUilifE ot




图 6.2-1 单元控制体示意图 
1）水流运动方程的离散 
对流项和扩散项的离散是求解水流运动方程的难点。对流项的离散格式直接决定了算法的稳定性和计算精度。在本报告中，对流项的离散采用一阶迎风格式。沿控制体界面上扩散项的总通量可以分为，沿 PE 连线的法向扩散项D nej和垂直于 PE 连线的交叉扩散项cDej。对于准正交的非结构网格，通过控制体界面上的交叉扩散项一般很小，可以忽略，随着网格奇异度的增加，交叉扩散项也逐渐增加，但目前尚无办法准确计算这一项，本报告一方面尽可能减少网格的奇异度，同时采用基于非结构化同位网格的 SIMPLE 算法来计算交叉扩散项。运动方程最终的离散形式如下： 
[image: image16.png]App = D Ay +b
IZI EjTE] 0




其中：

[image: image17.png]H
Vr
0)+

(F,

in|

m

>
El

d,-



[image: image18.png]2 2 2
nNu +v H
A('V+ ACV

A, =) A, +
P ; 5t E H|/3 C At



[image: image19.png]m

y 3 b1 nlj.nll]:|A.
b, = 72 gHZEJnlJ - FEJ (¢CD§ - ¢UDS ) Ve [Hef - |11,2| |n2j| 5
=

H w
+ A_IA('V¢I(’) + bo




式中，m为单元顶点数，m=3或4；dj为向量PE；n2 j为向量PE的法线；l1,2为边界1,2的长度；n1 j为界面的法方向，Fej为界面处的质量流量，ACV控制体的面积，Hej为控制体界面上的水深，Zej为控制体界面上的水位，b0uv表示由风应力、科氏力等形成的源项。源项b0中等号右边括号中第二项为对流项的延迟修正项，第三项为交叉扩散项。上标CDS，UDS分别表示变量按照中心格式和迎风格式确定，上标0表示括号内的项采用上一层次的计算结果。

在求解过程中，为了增强计算格式的稳定性，采用了欠松弛技术。将速度欠松弛因子α1直接代入上式即可得到离散后的运动方程为：

[image: image20.png]4 - 4
—P¢p=§ A@¢Ej+bo+(l_a|) P¢g
a Jj=l a




2）水位修正方程 
在非结构网格中，由于网格形状的特殊性和网格编号的复杂性，采用交错网格处理流速和水位的耦合关系将会使程序编制变得非常复杂。因此，本报告采用基于非结构同位网格的 SIMPLE 算法来处理流速和水位的耦合关系，引入界面流速计算式和流速修正式如下：
[image: image21.png]


[image: image22.png]



式中，u P、uE分别表示控制体和其相邻控制体上的流速；ZP 、ZE 分别表示控制体和其相邻控制体上的水位； AP 为运动方程的主对角元系数。 
将求解运动方程得到的流速初始值和上一层次的水位初始值代入式即可得到界面流速uej *。沿控制体积分可得水位修正方程为：

 [image: image23.png]A7, = A7, +b]
J=l




式中，上标 P 表示水位修正方程中的系数，且有

[image: image24.png]b1 [ HAy  HAy
AE_, 3 |:( ) +( )E:|‘dj‘ o




[image: image25.png]A=

2 A




[image: image26.png]



式中，b0 P 为流进单元 P 的净质量流量。在获得水位修正值Z'P以后，分别按如下方式修正水位和流速
[image: image27.png]Z,=Z,+a,Z,




[image: image28.png]



式中，α2为水位的欠松弛因子。
离散方程的求解步骤和结构化网格上SIMPLE算法的求解步骤类似，系数矩阵采用Gauss-Seidel迭代法求解，具体步骤如下：
a）给全场赋以初始的猜测水位；
b）计算运动方程系数，求解运动方程；
c）计算水位修正方程的系数，求解水位修正值，更新水位和流速；
d）根据单元残余质量流量和全场残余质量流量判断是否收敛。在工程计算中，一般当单元残余质量流量达到进口流量的0.01%,全场残余质量流量达到进口流量的0.5％时即可认为迭代收敛。
（3）数值模型中关键问题的处理
1）计算河段网格布置
计算河段为营田洲洲头上游至沉沙港附近，长约15km。二维计算网格采用无结构三角形和四边形混合网格形式，计算区域网格节点数为6737个，单元总数为9053个。网格长度约为30～120m，拟建工程局部区域网格长度约为4～10m。
2）动边界模拟
在计算过程中，网格区域内的部分单元在涨水时被“淹没”，在落水时则“干出”。为正确反映这些单元的干湿变化，模型中采用了如下的动边界模拟技术：选定一临界水深（hmin一般取为0.001m），当某时刻某湿单元的实际水深（水位减去河底高程）小于hmin时，认为该单元“干出”，令该点流速为零，水深为临界水深，水位值由附近非“干出”点水位值外插值得到；当某时刻某节点实际水深大于临界水深时，则恢复程序计算。
3）参系数取值
二维水流数模计算涉及的主要参数有动量方程中的糙率、紊动粘性系数等。
河道糙率实际上是一个综合阻力系数，反映了计算河段的河床河岸阻力、河道形态变化、植被及河道地形概化等因素的综合影响。计算所采用的河道糙率主要由实测水面线资料率定。
紊动粘性系数采用[image: image29.png]v, =au.h



公式计算，α为常数，一般取0.5，u为摩阻流速。
（4）数学模型率定和验证计算
二维水流数学模型率定验证计算的主要目的是检验数学模型计算方法的可行性，率定模型中的相关参数并检验模型的计算精度。根据现有的资料情况，主要验证内容有沿程水面线、断面流速分布。
选取2017年6月4日实测水文资料进行率定模型参数，在计算河段内布置有2个水尺，采用2017年11月20日实测水文资料进行模型验证，率定、验证计算条件见表6.1-1。

表6.1-1 数模率定、验证计算条件列表

	组次
	测验时间
	水文条件
	率定验证内容
	率定、验证位置

	1
	2017.06.04
	总流量：7350m3 /s 

营田 3750m3 /s 

上河口 3600m3 /s
	水位率定
	2#、12#

	
	
	
	断面流速 

分布验证
	2#、12#

	2
	2017.11.20 
	总流量：2016m3 /s 

营田 1410m3 /s 

上河口 606m3 /s
	水位率定
	2#、12#

	
	
	
	断面流速 

分布验证
	2#、12#


1）水位率定、验证结果分析
从表6.1-2可看出：各流量级下，率定、验证误差在3.0cm以内，计算值与实测值相差较小。因此，水位率定验证结果较好。

表 6.1-2 营田河段沿程水位验证结果表（单位：m）

	位置
	2017年6月
	2017年11月

	
	实测值
	计算值
	误差
	实测值
	计算值
	误差

	2#
	25.37
	25.34
	0.003
	20.33
	20.31
	0.02

	12#
	25.22
	25.21
	0.01
	20.29
	20.29
	0


2）断面流速分布率定验证结果分析

表6.1-3为营田河段在2017年6月和11月断面流速验证结果对比表。

表 6.1-3营田河段沿程断面流速验证结果表（单位：m/s）
	位置
	2017年6月
	2017年11月

	
	实测值
	计算值
	误差
	实测值
	计算值
	误差

	2#
	0.42
	0.42
	0
	0.19
	0.18
	0.01

	12#
	0.41
	0.43
	-0.02
	0.16
	0.16
	0


注：“-”表示计算值小于实测值
3）分流比验证分析 
表 6.1-4 为分流比对比结果。
表 6.1-4 营田洲分流比验证结果表（单位：%）
	时间
	左汊实测
	左汊计算
	误差

	
	
	
	

	2017.06.04（7350m3/s）
	68.03
	66.58
	1.45

	2017.11.20（2016m3/s）
	68.30
	67.64
	0.66


4）数模率定验证计算小结
数模率定验证结果表明，本报告采用的河道平面二维水流数学模型能较好模拟工程计算河段的水流运动，验证结果与实测情况符合较好，说明该数学模型计算方法可行，参系数取值合理，它可用于计算和分析拟建工程对河道水位及流场的影响。
2、工程影响计算分析
本报告主要通过计算拟建工程兴建前、后河道水位、流场的变化，来评估工程对河道行洪及河势的影响。工程影响计算的范围为营田洲洲头上游至沉沙港附近，长约15km的河段。主要参、系数的取值与数学模型率定验证计算的取值相。拟建工程实施后，主要通过改变工程局部河道地形来反映它对河道水位、流速的影响。
（1）工程计算条件
拟建工程位于拟建码头位于位于湖南省汨罗市德科工业园，湘江右岸，上距营田码头约1.8km，距下游推山咀综合码头约1.2km。为评估拟建工程对河道行洪的最不利影响，采用洪水流量和多年平均流量两组计算条件，分别进行拟建工程对河道行洪水位及流速影响的计算分析。
模型计算水文条件如表6.1-5所示。

表 6.1-5工程计算水流条件表（现状地形条件）
	序号
	水流条件 
	进口总流量 (m3 /s) 
	出口水位* (m，黄海基面) 

	1
	洪水流量
	16600
	33.064

	2
	多年平均流量
	7300
	24.310


（2）工程概化
拟建工程的主要阻水结构为趸船，为使数模计算能反映拟建工程对河道水流的影响，一方面在网格划分时尽可能对工程局部进行网格加密处理，另一方面由于码头平台平面尺寸相对网格尺度仍较小，因此需采用一些概化处理方法来反映工程对河道水流的影响。工程概化的基本原则是使计算结果偏于安全，主要方法为局部糙率修正。
1）本报告数学模型采用混合网格剖分计算区域，网格大小与形状适应性能强。在布置阻水建筑物局部区域的计算网格时，根据阻水建筑物的位置和形状进行合理剖分，使该区域内网格单元与阻水建筑物在平面上重合；采用局部加密技术以提高阻水建筑物及其附近区域的模拟精度。
2）由于阻水建筑物与其范围内的计算网格单元在平面上重合，可直接根据建筑物高度修改相应网格节点的河底高程以反映工程兴建的影响。
（3）工程行洪影响分析
1）水位影响分析
表6.1-6为工程后水位最大变化值及主要壅水影响范围统计表。从表中可知，工程对行洪水位的影响较小，壅水影响主要集中在主桥墩上游局部水域内。
在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，壅水最大值约1.1cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游100m，下游40m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，壅水最大值约0.9cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游90m，下游30m范围内。工程下游水位降低，遭遇洪水流量条件，最大降低值约4.1cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游110m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，最大降低值约3.7cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游100m范围内。
表 6.1-6工程后水位最大壅高及壅水范围统计表
	洪水条件
	最大壅高（cm） 
	壅水（大于0.3cm）

影响范围（m） 
	最大降低值（cm）
	降水（大于1cm）

影响范围（m） 

	洪水流量
	1.1
	趸船上游100m、下游40m
	4.1
	趸船上游110m

	多年平均流量
	0.9
	趸船上游90m、下游30m
	3.7
	趸船上游100m


2）工程对流速影响分析

表6.1-7为工程后流速最大变化值及主要影响范围统计表。由表可知，工程后趸船占用了部分河道过水面积，使得工程河段流速、流态发生了一定的变化，流速变化主要集中在工程所在局部水域，工程后的流向变化一般在±1°以内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，工程后流速最大减小约0.1m/s，流速增大有限，最大增加值约0.02m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游70m，下游40m范围内；多年平均流量条件时，工程后流速最大减小约0.08m/s，流速增大有限，最大增加值约0.005m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游120m，下游60m范围内。

表 6.1-7工程后流速最大变化值及影响范围统计表
	水流条件 
	主河槽最大增加值（m/s）
	工程部位最大减小值（m/s）
	流速变化主要影响范围（m） 

	洪水流量
	0.02
	0.1
	趸船上游70m、下游40m

	多年平均流量
	0.005
	0.08
	趸船上游120m、下游60m


（4）洪水计算小结

1）平面二维水流数学模型基于正交曲线坐标系，数值离散采用有限体积法，离散方程的求解基于SIMPLC算法。

2）综合考虑河势、工程研究内容以及水文资料等因素，二维数模计算河段范围选取为：营田洲洲头上游至沉沙港附近，长约15km的河段。

3）验证计算结果表明，报告所采用的平面二维水流数学模型，较好地模拟了计算河段的水流运动状态，模型率定、验证较好，参、系数取值合理。

4）模型选取了现状地形条件下洪水流量和多年平均流量2组流条件，计算分析了拟建工程对河道水位、流速场的影响。

5）数学模型计算分析结果表明，遭遇洪水流量条件，壅水最大值约1.1cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游100m，下游40m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，壅水最大值约0.9cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游90m，下游30m范围内。工程下游水位降低，遭遇洪水流量条件，最大降低值约4.1cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游110m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，最大降低值约3.7cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游100m范围内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，工程后流速最大减小约0.1m/s，流速增大有限，最大增加值约0.02m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游70m，下游40m范围内；多年平均流量条件时，工程后流速最大减小约0.08m/s，流速增大有限，最大增加值约0.005m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游120m，下游60m范围内。

6）由以上对工程前后水位、流速的变化分析可知，工程对河道水位流场的影响均不大、影响范围有限，对河道断面流速分布及河道主流线无影响。因为工程兴建后，不会对本河段行洪带来不利影响

3、结论

（1）平面二维水流数学模型基于正交曲线坐标系，数值离散采用有限体积法，离散方程的求解基于SIMPLC算法。综合考虑河势、工程研究内容以及水文资料等因素，二维数模计算河段范围选取为：营田洲洲头上游至沉沙港附近，长约15km的河段。验证计算结果表明，报告所采用的平面二维水流数学模型，较好地模拟了计算河段的水流运动状态，模型率定、验证较好，参、系数取值合理。

（2）选取了现状地形条件下洪水流量和多年平均流量2组流条件，计算分析了拟建工程对河道水位、流速场的影响。数学模型计算分析结果表明，遭遇洪水流量条件，壅水最大值约1.1cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游100m，下游40m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，壅水最大值约0.9cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游90m，下游30m范围内。工程下游水位降低，遭遇洪水流量条件，最大降低值约4.1cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游110m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，最大降低值约3.7cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游100m范围内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，工程后流速最大减小约0.1m/s，流速增大有限，最大增加值约0.02m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游70m，下游40m范围内；多年平均流量条件时，工程后流速最大减小约0.08m/s，流速增大有限，最大增加值约0.005m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游120m，下游60m范围内。

（3）平面二维水流数学模型计算结果表明，工程对河道水位流场的影响均不大、影响范围有限，对河道断面流速分布及河道主流线无影响。因此，工程兴建后，不会对本河段行洪带来不利影响。

（4）码头提质改造后，在不同工况下均能保持稳定，当考虑水位骤降的最不利工况时，岸坡安全系数仍满足规范要求，可根据工程实际情况，对岸坡进行加固处理。本报告计算的是码头提质后岸坡的渗流状态。施工过程中应采取可靠的措施，防止开挖面土体坍塌和渗透破坏，保障堤防工程的安全。

（5）本次计算的模拟是基于假设条件，工程建设应保障土体与建筑物的良好接触，避免裂缝的存在，汛期应重点巡视建筑物与周边土体接触部位，一旦发现裂缝或接触冲刷迹象，应立即处置，以确保岸坡安全。
6.1.2.2.2 对湘江河道演变分析

1、工程局部河道演变分析

拟改建的汨纺货运码头提质改造工程处于洞庭湖区湘江尾闾河段的南洞庭湖东岸，拟建工程位于营田洲洲尾附近。

2、岸线和深泓线平面变化

根据区域环境概况章节湘江河道演变相关内容，拟建工程局部河段20m岸线较为稳定，两岸岸线变化相对较小。拟建工程局部河段深泓线平面变化较小，在工程区上游，由于有营田洲的存在，河道分汊，右汊为主航道，高洪水位期间，南洞庭湖洪水通过新发沟进入河道左汊，并于拟建码头上游汇合。营田洲附近除左汊深泓线变化较大外，右汊深泓线比较稳定。

3、拟建工程附近滩槽近期变化

根据区域环境概况章节湘江河道演变相关内容，近期（2003年3月～2017年11月）营田洲累计表现为冲刷缩小，其中2003年3月～2012年7月营田洲（23m高程等高线）洲头冲刷后退约600 m，2012年7月～2017年11月冲淤变化较小，洲尾左缘累计有所冲刷右移。

4、拟建工程附近典型断面的冲淤变化

分析了2003年以来（2003年3月、2012年7月、2017年11月和2020年11月）典型断面的冲淤变化规律，并统计了拟建工程上游100m（CS1#）、上游50m（CS2#）、拟建工程中心线（CS3#）、下游50m（CS4#）和下游100m（CS5#）共5个典型断面，各断面不同设计水位下的冲淤面积见下表6.1-8。可以看出，2003年至2012年工程所在河段河宽基本稳定，河床明显冲刷下切，20m高程以下平均水深增加近10m；2012年至2020年河床仍以冲刷下切为主，但冲刷强度明显减弱。可见，工程所在位置右岸较为稳定，河床冲刷下切有利于通航条件的改善。

表6.1-8 不同设计水位下工程布局河段典型断面面积

	断面名称
	时间
	面积m2
	河宽m
	水深m
	宽深比
	最深点m

	CS1#
	2003年3月
	3201
	959
	3.3
	9.27
	12.8

	
	2012年7月
	11502
	1107
	10.4
	3.20
	0.8

	
	2017年11月
	14096
	1163
	12.1
	2.81
	2.6

	
	2020年11月
	14853
	1135
	13.1
	2.57
	2.2

	CS2#
	2003年3月
	3142
	977
	3.2
	9.72
	12.4

	
	2012年7月
	11177
	1075
	10.4
	3.15
	0.7

	
	2017年11月
	13724
	1106
	12.4
	2.68
	2.5

	
	2020年11月
	13936
	1167
	11.9
	2.86
	1.2

	CS3#
	2003年3月
	3340
	964
	3.5
	8.96
	12.9

	
	2012年7月
	10818
	1047
	10.3
	3.13
	1.4

	
	2017年11月
	13093
	1064
	12.3
	2.65
	2.3

	
	2020年11月
	12986
	1094
	11.9
	2.79
	1.4

	CS4#
	2003年3月
	3566
	976
	3.7
	8.55
	12.5

	
	2012年7月
	10362
	1030
	10.1
	3.19
	1.7

	
	2017年11月
	12832
	1035
	12.4
	2.60
	2.1

	
	2020年11月
	12714
	1062
	12.0
	2.72
	2.7

	CS5#
	2003年3月
	3498
	1000
	3.5
	9.03
	11.9

	
	2012年7月
	10297
	1009
	10.2
	3.11
	1.8

	
	2017年11月
	13049
	991
	13.2
	2.39
	2.3

	
	2020年11月
	12315
	987
	12.5
	2.52
	0.9


5、河道演变趋势分析

湘江干流河道自然演变是一个漫长的历史过程，但人类活动也会对河道演变产生一定的影响，如无序采砂、河道沿程水电站梯级开发都会对河道演变产生影响。

近期（2003年3月～2017年11月）湘江尾闾河段内除局部位置（如过渡段、分流口、入汇口、采区附近等）外岸线、深泓线平面位置整体相对较为稳定，洲滩及深槽随水文年不同发生冲淤变化，累计呈现冲刷。各典型横断面总体表现为不同程度的冲刷。其中2012年7月～2017年11月除琴棋乡～磊石山河段外，各典型横断面河槽基本为冲淤交替，形态和断面宽深比相对稳定。近十余年来，尾闾河段河床高程下降明显，累计降低约11.32m。

受采砂影响，原河道水沙平衡受到破坏，河道深泓左移，左岸岸坡为土质边坡，抗冲能力较弱，在新的水动力条件下岸坡滑塌冲刷后退，由于琴棋乡～磊石山典型断面右边界距离右岸屈原垸防洪大堤距离较远，预计河道向右岸摆动的可能性较小，今后本河段河势及平面形态将处于相对稳定状态中。随着上游株洲航电枢纽和长沙综合枢纽的修建，本河段上游来沙量减小，同时受长江水位下降的影响洞庭湖水位将有所下降且出流加快，受溯源冲刷影响将会对本河段河床的冲刷造成一定的影响。 

6.1.3大气环境影响分析

施工期大气污染物为施工场地扬尘、运输扬尘、施工机具燃油废气及汽车尾气。

1、扬尘

施工期扬尘主要来自于转运台建设施工、散装施工材料装卸、车辆运输等。根据同类型施工资料，转运台建设施工、施工活动、装卸散装材料等产生的扬尘影响范围主要是施工场地周围100m，施工场地下方向影响范围增加至150~200m。车辆运输产生扬尘影响道路两侧的环境空气，路面积尘量在0.1kg/m2时，道路扬尘影响范围约为20~30m间，而道路积尘量为0.6kg/m2时，汽车行驶时影响范围可达120m~150m。施工过程中对积尘较大的施工区和施工场地外200m的运输道路和进行洒水（每天4~5次），可使空气中的扬尘量减少70%以上，有效减少扬尘对附近环境空气的影响。施工期扬尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。

2、燃油废气及汽车尾气
本项目施工过程中施工机械主要为项目建设中采用的挖掘机、推土机、装载机等，机械燃油废气和施工船舶、汽车尾气所含的污染物相似，主要有NOx、TSP、CO和总烃等，但产生量不大，影响范围比较局部。根据类似工程分析数据， NOx、TSP、CO和总烃浓度一般低于二级标准。

6.1.4声环境影响分析

工程施工期噪声主要是打桩噪声、电锯等机械噪声，以及施工船舶噪声，推土机、挖掘机、装载机等半流动性施工机械噪声等。典型施工机械噪声源强见表6.1-9。

表6.1-9  典型施工机械噪声源强一览表
	主要噪声源名称
	测点与机械距离（m）
	声压级dB(A)

	挖掘机
	5
	84

	卡车
	1
	85

	推土机
	1
	84

	振捣机
	1
	84


施工期噪声源近似视为点声源，按点声源计算施工机械噪声的距离衰减公式见下式。


[image: image30.wmf](

)

l

r

r

lg

L

L

o

p

p

D

-

-

=

0

20


式中：Lpo——参考位置r0处的声级（dB(A)）;

R——预测点处与点声源之间的距离（m）;

r0——参考点与点声源之间的距离（m）;

△l——附加衰减量（dB(A)）。

根据各种施工机械的源强预测结果见表6.1-10。

表6.1-10  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表      单位：dB(A)

	     距离(m)

施工设备
	10
	20
	30
	50
	100
	限值

	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	挖掘机
	59
	53
	49
	45
	39
	70
	55

	卡车
	60
	54
	50
	46
	40
	
	

	推土机
	59
	53
	49
	45
	39
	
	

	振捣机
	59
	53
	49
	45
	39
	
	


从表6.1-10可知，除电锯噪声外，施工机械距离场界30m时，昼间场界可以达标，施工机械距离场界100m时，夜间场界可以达标。由于施工现场往往是各种机械同时作业，噪声经过叠加会有所增加。
项目地周围200m范围内敏感点主要为场界东南160m处居民，挖掘机等高噪声工程位于项目西侧靠湘江沿岸，挖掘机等噪声源距离厂界东南侧居民约200m，挖掘机噪声贡献值为39dB(A)，施工噪声不会产生扰民现象。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行；
（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物；

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备安装调试尽量在白天进行。随着施工结束，施工噪声污染也将随之消除。

6.1.5固体废物环境影响分析

施工期陆域生活垃圾拟由环卫部门收集处理，船舶生活垃圾由施工单位负责交具有专业资质的接收船接收处理。建筑垃圾中根据情况尽量回收利用，以降低成本并减少其发生量。
施工期最重要的就是要与施工单位签定环保责任书，由各施工单位负责施工期固体废弃物的处理。各施工单位要加强施工管理，对施工生活垃圾不能随意抛弃，应配置一定数量的垃圾箱，定点堆放并及时转运至市政垃圾处理场进行处理；施工产生的建筑垃圾可回收利用的就地利用，不可利用部分经岳阳市屈原管理区城市管理和综合执法局进行统一调配处置。建设方应会同有关部门加强施工环保监理，一旦出现问题，应根据环保责任书进行处罚并限期整改。施工期的固体废弃物排放是暂时的，随着施工结束而不再增加，通过积极有效的施工管理措施，施工期固体废弃物不会对环境造成不利影响。
6.1.6生态环境影响分析

6.1.6.1对水生生态的影响

由于涉水工程施工导致的水质破坏，浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，改变了施工范围内原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁到其它地方，施工区域鱼类密度有所降低。最高设计水位线下港池疏浚，桩基施工在水下作业，搅动水体和河床底泥，局部范围内破坏了鱼类的栖息地，对鱼类有驱赶作用，也会使鱼类远离施工现场。但施工期因饵料减少对渔业资源的影响较轻微。同时，本码头提质改造工程中港池疏浚、斜坡道等主体工程施工工程已完成，本项目转运台建设、钢引桥安装、趸船安装等施工过程对水生生态影响主要来源于施工船舶的影响。
施工船舶螺旋桨及船舶噪声可能对水中的鱼类等游泳动物产生不利影响，但游泳动物活动力强，具有遇船只逃避的本能，且本工程所在的长江为Ⅰ级航道，评价范围内的水生动物已基本适应现有航道水域环境，能够规避船舶活动频繁的水域，施工船舶不会对鱼类等游泳动物产生大的影响。

施工船舶生活污水、舱底油污水中的主要污染因子为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类，如果直接排入水体，可能引起水体污染，损害浮游生物、底栖生物群落结构和鱼类的生存、繁殖，影响水产生物的使用价值。因此，应加强对施工船舶污染物排放的管理，施工期船舶污染物由施工单位负责交交通部门环保船接收处理，禁止在施工水域排放污水和固体废物，避免对水生生态造成不利影响。
6.1.6.2对陆域生态的影响
本项目施工期建设内容为转运台建设、钢引桥安装、趸船安装等。码头的建设将保留河岸滩地内的灌木、草本植被，对码头前沿进行混凝土硬化，后方进行生态复绿，增加区域内生物总量、植被覆盖率，促进湘江河岸滩地的生态环境功能的恢复，其生态功能和稳定性为有利的影响。

建设单位和施工单位应重视植被恢复工作，减少土方的二次搬运和防止临时堆土洒落在地表水体中。复绿应采用机械全面耕松、耙平，进行土地整治、覆土，用耕植土进行回填，回填覆盖层不小于设计要求，通过移植草皮、恢复植被等措施恢复地表原貌，复绿植被宜采用当地常见绿化植被。

6.2营运期环境影响分析

6.2.1地表水环境影响分析

本项目产生的废水主要为船舶废水（船舶舱底油污水、船舶生活污水）、码头员工生活污水及初期雨水。

1、营运期码头员工的生活废水
本项目劳动定员为26人，为2班倒，均不在码头食宿，日常生活如厕洗手等依托德科工业园内现有设施，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，办公人员用水量按38t/人·a计，排水系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量为2.55t/d（790.4t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.277t/a，0.118t/a，0.024t/a。生活污水经工业园内化粪池和污水管网接入市政污水管网。
2、场地冲洗废水、皮带机廊道生产废水 
本项目码头厂区根据使用情况定期进行冲洗，会产生冲洗废水，皮带机廊道使用过程由于喷淋降尘会产生少量的生产废水，冲洗过程也会产生少量生产废水，正常工况下喷淋降尘水全部被物料带走，皮带机廊道生产废水主要为冲洗废水，本评价按一年冲洗12次，根据《水运工程建设项目环境影响评价指南》（JTS/T105-2021）内容可知，冲洗废水按5L/m2计，本项目斜坡道、趸船和皮带传输机廊道总面积为3668m2（其中斜坡道及斜坡道运输机廊道面积为3080m2、趸船及其皮带运输机廊道面积为588m2），则斜坡道冲洗废水、皮带廊道生产废水产生量为18.34t/次，220.08t/a，污水产生系数按90%计，则污水产生量约为16.51 m3/次，198.07m3/a。斜坡道上皮带机廊道生产废水和斜坡道冲洗废水一并进入初期雨水沉淀池沉淀后泵入后方市政污水管网，趸船皮带机廊道生产废水和趸船地面冲洗废水经浮趸生产废水收集池收集后泵入后方园区市政污水管网。

3、船舶废水（舱底油污水、生活污水）
①船舶含油废水：本项目到港船舶含油污水产生量为1.05t/d（231t/a）。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。

②船舶员工生活污水：本项目年最大货物吞吐量为70万吨，设计船型为3000吨级，则到港船只数为234艘，到港船舶按日平均1艘船计算，船员以6人/艘估算，用水量按按145L/人·d计，则则船舶员工生活用水量为0.87m3/d（269.7t/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则船舶员工生活污水的产生量为0.696t/d（215.76t/a），生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮，COD、SS、氨氮平均产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.08t/a，0.03t/a，0.006t/a，船舶员工生活污水经斜坡道上生活污水箱收集后接入市政污水管网。
根据交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》，营运船舶舱底油污水应由有资质单位接收处理，生活污水上岸依托港区或区域污水处理厂处理，不得在航道内随意排放未经处理的船舶舱底油污水和船舶生活污水。

营运期交通部门应加强对航道内船舶污水的管理，只要管理到位，船舶污水基本不会对湘江水环境造成污染影响。

4、初期雨水

经计算，本项目初期雨水量为6.5m3/次，码头斜坡道拟建设2个9m3初期雨水沉淀池，能满足需求。初期雨水主要污染物因子为SS，产生浓度约为100mg/L，初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网。
本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表6.2-1。

表6.2-1本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	码头员工生活污水
	CODCr、SS、氨氮
	屈原管理区污水处理厂
	间断
	/
	/
	/
	W1
	√是

(否
	√企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理口设施排放

	船舶生活废水
	CODCr、SS、氨氮
	屈原管理区污水处理厂
	间断
	/
	/
	/
	W1
	√是

(否
	√企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理口设施排放

	船舶含油废水
	石油类
	有资质单位接收处置
	不外排
	/
	含油污水箱
	/
	/
	(是

(否
	(企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理口设施排放

	初期雨水
	SS
	屈原管理区污水处理厂
	间断
	/
	初期雨水沉淀池
	沉淀
	W1
	√是

(否
	√企业总排

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理口设施排放


表6.1-2 项目废水间接排放口基本情况表

	名称
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	生活污水
	W1
	112.540769307°
	28.510071415°
	0.0988
	屈原管理区污水处理厂
	间断排放，流量不稳定
	/
	屈原管理区污水处理厂
	CODcr
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	5


表6.1-3 项目废水污染物排放执行情况表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	W1
	CODCr
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准
	500

	
	
	SS
	
	400

	
	
	氨氮
	
	30


表6.1-4 废水污染物排放信息表

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（t/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	W1
	CODCr
	350
	0.00115
	0.357

	
	
	SS
	150
	0.00048
	0.148

	
	
	氨氮
	30
	0.0001
	0.03

	排放口合计
	CODCr
	0.357

	
	SS
	0.148

	
	氨氮
	0.03


采取以上措施后，项目营运期码头员工生活污水、船舶废水、初期雨水均得到合理的处置，对湘江水环境影响较小。
6.1.2大气环境影响分析

根据工程分析本项目废气主要来自码头砂石料卸料时机械落差产生的扬尘、船舶燃油废气。船舶燃油废气为无组织排放，由于扩散条件好，此类废气在码头滞留时间短，一般不造成集中影响，根据工程特征选取TSP作为本项目预测因子。

经判定，本项目环境影响评价等级为二级，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1、污染源调查

根据工程分析，本项目营运期废气污染源砂石料装卸时机械落差产生的扬尘量排放量为0.0257kg/h（0.191t/a）。

表6.2-5   矩形面源参数表

	污染源名称
	坐标
	海拔高度/m
	矩形面源
	污染物
	排放速率kg/h

	
	经度
	纬度
	
	长度

m
	宽度

m
	有效高度m
	
	

	物料装卸粉尘
	112°53′59.62459″
	28°51′2.58772″
	24.2
	100
	65
	3.5
	颗粒物
	0.0257


2、大气环境影响评价

按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，采用估算模式计算结果进行大气环境影响评价。
表6.2-6    估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/ ℃
	40

	最低环境温度/ ℃
	-12.6

	土地利用类型
	农作地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率 / m
	90*90

	是否考

虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/ km
	—

	
	岸线方向/ °
	—


表6.2-7    本项目评价因子和评价标准
	评价因子
	平均时段
	标准值(ug/m3)
	标准来源 

	TSP
	1h
	900
	《环境空气质量标准》及修改单二级标准日均值限值300ug/m3的3倍值


采用EIA2018中AERSCREEN模型中“筛选计算与评价等级”进行计算，结果如下表6.2-8。

表6.2-8    估算模型计算结果表

	污染源
	污染物
	Ci(μg/m3)
	C0i(μg/m3)
	Pmax（％）
	出现距离（m）

	矩形面源
	TSP
	900
	39.1
	4.34
	67


本项目新增大气污染物主要是船舶燃油废气和砂石料装卸扬尘，为无组织排放，由于扩散条件好，此类废气在码头滞留时间短，一般不造成集中影响。从估算模式计算结果看，本项目新增污染物正常排放时的短期浓度（1小时平均质量浓度）最大占标率均小于10%，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，对环境空气的影响较小。

另外本项目在卸料接料斗设有水雾喷淋装置和返尘板，可有效降低扬尘对周边环境的影响。

3、污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

（mg/m3）
	

	1
	砂石料卸料
	颗粒物
	返尘板、水雾降尘
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值
	1.0
	0.191

	颗粒物
	0.191


表6.2-10 大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	
	
	

	1
	颗粒物
	0.191


4、大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第8.7.5大气环境防护距离：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

根据预测，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值且贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此可不设置大气环境防护距离。

5、大气环境影响预测评价结论

（1）经估算模式计算，正常工况下建设项目无组织排放的废气最大落地浓度未超过环境质量标准浓度的10%，厂界浓度不超标，对周围大气环境影响较小。

（2）无组织排放的TSP最大落地浓度为39.1μg/m3，对应的最大占标率为4.34%，超过1%不超过10%，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中相应限值要求。

评价结果表明，项目所采取的废气治理措施合理可行，正常工况下排放的大气污染物均能得到有效治理，能够做到达标排放，对周围地区空气质量影响不明显，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的保护目标造成明显不利影响。
6.2.3声环境影响分析

本项目营运期噪声污染源主要为装卸机械噪声，船舶运行噪声和港口机械作业噪声等，各噪声声级见表6.2-8。

表6.2-8  项目设备噪声源强 单位：dB（A）

	编号
	设备名称
	治理前源强
	治理后源强
	拟采取的降噪措施

	1
	进港船舶
	105
	86
	加强管理，降低航速，减少鸣笛次数，船舶发动机及排气进行隔声处理

	2
	皮带机廊道
	85
	70
	选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器以减少噪声 


根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．点声源几何发散衰减公式及环境因素衰减：
[image: image31.wmf]00

20lg(/)

p

llrrl

=--D


[image: image32.wmf]0

()

larr

D=-


式中：Lp—距离声源r米处的声压级；
r — 预测点与声源的距离；
r0—距离声源r0米处的距离；
a—空气衰减系数；
△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。
2．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：
[image: image33.wmf]0.1

10log10

li

eq

L

=

å


式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；
Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；
3．预测点预测值计算
[image: image34.png]0.1L g +7 1 0-1L,
L,, =101g(10" " ="10"" =)




式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
4、预测结果与评价
项目设备主要集中在码头前沿作业区，各作业机械在不同距离处的噪声级见表6.2-9。
表6.2-9  机械噪声衰减距离

	序号
	机械类型
	噪声预测值dB(A)

	
	
	5m
	10m
	20m
	50m
	100m
	200m

	1
	进港船舶
	72
	66
	60
	52
	46
	40

	2
	皮带机廊道
	56
	50
	44
	436
	30
	24


根据表6.2-9的预测噪声结果表明：在不采取任何噪声控制措施条件下工程船机械设备运转产生的噪声经过距离衰减一般在10m以外昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。项目主要噪声源进港船舶噪声位于项目西侧湘江航道，最近的敏感点位于项目东南侧场界外160m，噪声源距离敏感点最近距离约200m，到港船舶噪声贡献值为41dB(A)，经叠加背景值后敏感点噪声声压级为昼间54dB(A)、夜间45B(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，本项目噪声经距离衰减后对其影响较小。
本项目对进港船舶拟采取加强管理，降低航速，减少鸣笛次数等措施，载重汽车降低车速，禁止鸣笛可降低声压级10-15 dB(A)；对皮带机廊道设备、真空卸船机、空压机等采取选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器等措施，可降低声压级 10dB(A)，故本项目营运期四场界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。
6.2.4固废环境影响分析

营运期固体废物主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、废矿物油等。

固体废弃物种类、来源及属性详见下表6.1-13。
表6.1-13  项目固废情况一览表
	序号
	固废名称
	属性类别
	排放量（t/a）
	去向

	1
	码头员工生活垃圾
	一般固废
	4
	码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运

	2
	船舶员工生活垃圾
	一般固废
	0.05
	经趸船生活垃圾箱收集后交环卫部门统一清运

	3
	废矿物油
	危险废物

HW08（900-249-08）
	0.2
	危废暂存间暂存，交由有资质单位接受处置


1、码头员工生活垃圾
码头员工生活垃圾：码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运。
2、船舶员工生活垃圾
船舶员工生活垃圾：经趸船生活垃圾箱收集后交环卫部门统一清运。
3、废矿物油
废矿物油：危废暂存间暂存，交由有资质单位接受处置。

本项目产生的危险危废主要为废矿物油，如不进行合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致地表水水质受到破坏，地表水中水生生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，生物种群改变和减少。

本项目废矿物油危废暂存间收集后交有资质单位处置，不会对周边环境造成 
不利影响。
采取上述措施后，本项目固废不会对周围环境造成不良影响。

6.2.5对湘江生态环境影响分析
本项目不新增用地，为利用现有码头进行提质改造，对现有水域的影响主要为进港船舶的影响。

由于本项目的实施，相应的运输船舶也将相应增加，经预测本工程货物运输船舶将增加约234艘次/年。营运期间航运量增加对湘江的潜在影响主要表现为以下几个方面：

（1）项目运营期运输船舶产生噪声会对湘江鱼类产生一定干扰，噪音污染对鱼类的影响将增加。
鱼类像其他脊椎动物一样，在大脑的两侧颅腔内，分别有两个内耳。水下噪声和振动波可使侧线及内耳感觉细胞引起反应，从而使鱼类感知它们。大多数鱼类多能听到的声音范围从50-1000Hz，少数鱼类能听到大于3kHz的声音，仅有极少数鱼类能够听到大于100kHz的声音。由于鱼体组织的密度和水密度的差异，特别是鱼鳔，水下声波传至鱼体时会产生明显震荡，这也是骨鳔鱼类（鲤科鱼类）对声音感知较为明显的原因。如果水下噪声和振动强度过大，就会引起鱼鳔等鱼体组织的损伤，特别严重时，甚至导致鱼类的直接死亡。

近20年来，关于噪声对水生生物影响的关注越来越多，鱼类长期暴露在低强度噪声或者短期暴露在高强度噪声下都可能引起暂时性听觉阈值位移，重则导致听力组织损伤或听力丧失。噪声对鱼类的可能影响还包括瞬时惊吓反应、趋避反应（逃离噪声源）以及由听力受影响而引起的通讯行为、洄游行为、摄食和繁殖行为规律的改变等。一般情况，噪声不会导致鱼类直接死亡，除非是暴露在爆炸等震荡性噪声环境中。研究表明，鱼类不同的器官在爆炸中受到的影响有很大的差别，受到影响的器官有心、肝、肾、脾、鳔、血管、皮肤等，其中受影响最为严重的是鱼鳔和内部血管，这些损伤将导致鱼类的死亡。随着距离的增加，影响越来越小，当到达一定距离时（该实验中的距离是45m），将不再受影响。噪声会导致鱼类应激水平增高，长期的噪声暴露还可能会引起鱼类的抗病能力、繁殖能力降低，处于产卵繁殖期的亲鱼对噪声较为敏感，最终影响到种群的生存。

本项目进港船舶主要为3000吨级的内河机动货船，研究表明，大型船舶的航行噪声能量分布频率范围较广（>100kHz），主要集中于中低频（<10kHz）部分，各频率（20-144kHz）处的均方根声压级（SPLrms）对环境背景噪声在该频率处的噪声增量范围为3.7-66.5dB。接收到的1/3倍频程声压级（TOL）在各频率处都>70dB，在80-140kHz频段内都高于鱼类的听觉阀值。

根据交通运输部交通运输行业发展统计公报，目前湘江平均日船舶流量约200多艘，且在逐年增加，本项目建成后新增船舶流量约1艘次/天，新增船舶数量占总的船舶数量比例较小，新增噪声对鱼类的影响有限。

（2）鱼类被机械损伤的几率也将增加。船舶往来增加了湘江河鱼类被机械损伤的几率，船舶航行过程对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化，且本项目建成后新增湘江船舶流量低于1艘/天，相比湘江日均200艘的流量影响极其有限，本项目可通过控制到港船舶数量降低船舶往来的不利影响。

（3）船舶含油废水、生活污水、初期雨水排放的影响。营运期由于船舶舱底水含石油类，若直接排入湘江，则会直接产生污染；同时船上工作员工的生活污水若直接排放，也会对该区域产生影响，从而对湘江的水质造成破坏。码头员工生活污水及生活垃圾也将增加，这些污染物特别是生活污水如果直接排放将可能导致湘江水质的恶化，鱼类等水生生物的生活环境将发生改变。较大的不利影响主要为：

①如果油膜较厚且连成片，将使排放点附近水域水体的阳光透射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。

②石油类污染还可能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生素乱。

③动物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大多漂浮在水体表层，若表层油污染浓度最高，那对生物种类的破坏性较大。

④生活污水中的有机物进入水体，将消耗水体中的溶解氧，降低水中溶解氧的含量，影响水生生物代谢和呼吸，使好氧生物生长受到抑制、厌氧和兼氧生物种类快速繁殖，从而改变原有的种类结构，引起生态平衡失调。

本项目初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于场区洒水降尘、绿化用水，多余的废水经管道排入市政污水管网进入屈原管理区污水处理厂进一步处理；到港船舶生活污水经场区生活污水接收箱收集后经码头生活污水接驳管网排入市政污水管网进入屈原管理区污水处理厂进一步处理，船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。

因此，本项目营运期所产生的污水都得到有效处理，不排入湘江，不会对湘江的水质造成破坏，对项目西侧湘江不利影响较小。

（4）营运期运输船舶运行对水域有一定扰动，造成浅水区域水中悬浮物浓度增加，水的透明度降低，间接影响水中浮游动植物、鱼类等，但运输船舶航行路线水域较深，行驶过程中距水岸较远，扰动产生的悬浮物有限。本项目码头前沿过水断面开阔，不会对鱼类生存及洄游产生明显不利影响。

（5）船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水域水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。但由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物（主要是浮游植物）在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水体扰动影响范围较小，对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。

（6）船舶碰撞、船舶舱底油污水事故等风险增加，对湘江鱼类的危害将会增加。 

6.3对东洞庭湖江豚自然保护区环境影响分析

本项目位于东洞庭湖江豚自然保护区实验区，目前建设单位已委托武汉中科瑞华生态科技股份有限公司、湖北汉环环境工程有限公司编制了已编制了《汨纺货运码头提质改造工程对东洞庭湖江豚自然保护区影响专题评价报告》。本项目生态影响分析全部引用生态影响专题报告中结论进行评价。

6.3.1对鱼类等水生生物资源的影响分析
1、对渔业资源的影响
（1）施工期
本工程施工期对鱼类资源的影响主要是施工过程中施工机械故障导致漏油，及临时场地建设过程中产生的水土流失，固体废弃物污染水体等。
1）油污泄漏的影响
施工机械产生的废机油需利用专桶收集外运处置，加强环境监管、禁止问题车辆进入施工区域。
2）悬浮物的影响
码头桩基及临时场地建设过程中产生的水土流失将带来水质的污染，从而破坏鱼类的生存环境。水土流失产生的悬浮泥沙会对鱼卵、仔稚鱼和幼体会造成伤害，主要表现为影响胚胎发育、堵塞生物的腮部造成窒息死亡，悬浮物沉积造成水体缺氧而导致死亡等，从而导致保护区内鱼类数量的减少。但是，由于工程所在河段水流湍急，污水会被逐渐稀释、扩散，不会形成污染带，鱼类也会本能避开浑浊水域，因此对鱼类的生存无明显影响。

目前港池疏浚和斜坡道均已建成，该施工工程对水体造成的影响随之消失，施工期悬浮物对鱼类的影响也基本消失。
3）固体废弃物污染
施工期间所产生的固体废弃物和生活垃圾进入水体会污染水体环境，破坏鱼类生境，威胁该河段鱼类生存。施工单位在施工期间应妥善安置建筑垃圾及废弃物，对施工期间生活垃圾进行分类收集、暂存，转运至指定地点进行统一处理。
4）本工程在转运台建设涉及到混凝土的浇筑，现场会有水泥罐车、装载以及混凝土振动棒等中大型机械进入，产生施工噪声及交通噪声，其噪声源强在79～102dB(A)。噪声刺激可能会导致一些鱼类个体行为紊乱，妨碍其正常索饵、洄游。如果噪音源在繁殖期产生，则会对其繁殖活动产生一定影响。只要环境噪声强度不超过一定的阈值范围，就不会对鱼类造成明显的伤害或导致其死亡。由于本工程施工时间短，且在枯水期进行施工，避开了鱼类的繁殖期，因此施工期的噪声污染对鱼类影响有限。
（2）营运期
本工程运行期对鱼类资源的影响主要是运行期间产生的污水以及航运能力提升对渔业资源的影响。
1）废水
运行期会产生生活污水、船舶含油废水、船舶员工生活废水、初期雨水。码头员工生活污水、到港船舶生活污水经斜坡道上生活污水箱收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后接入市政污水管网，进入屈原管理区污水处理厂处理；船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置，初期雨水经初期雨水收集池沉淀达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后接入市政污水管网，进入屈原管理区污水处理厂处理。
2）航运能力提升对渔业资源的影响
码头建设工程有助于港口吞吐能力的提升，船舶数量和船运次数必然会增加。因此，运营期间航运量增加对保护区鱼类的潜在影响主要表现为以下几个方面：
船舶数量和航运次数的增加将会使沿岸或缓水滩的重金属污染物和油污加重，这些污染物对鱼的饵料、鱼卵孵化和鱼苗发育不利。
枯水期，船舶在浅水区域，产生剧烈流速和扰动，对底层鱼类栖息活动有影响，并能影响鱼类迁徙活动。
航运繁忙使在保护区水域过往的船舶数量增多，噪音将加剧，由于噪音污染源增多、大马力船舶的高噪音等影响对保护区鱼类产生持续刺激作用，其生存空间被压缩，其行为反应（如繁殖、洄游活动）及生理机能也可能因长期的噪音刺激而受到影响，鱼类栖息活动也受到干扰。航运繁忙增加了保护区鱼类尤其大型鱼类被机械损伤的几率。
运行期间由于货运量的增加，船舶舱底含油污水和船舶工人生活污水及生活垃圾也大量增加。这些污染物特别是含油污水、生活污水若直接排放将导致保护区水质恶化，鱼类等水生生物的生活环境将发生改变。
船舶货物散落事故和船舶溢油事故等风险增加对保护区鱼类的危害将会增加。建筑材料运输船舶在码头出现事故才会出现事故环境风险，其主要风险为船舶搁浅和碰撞产生的货物散落和事故溢油。建筑材料或漏油大量地洒落入水中，形成污染带并迁移扩散，对保护区江段水体及鱼类生境造成影响。
2、对饵料生物的影响
（1）施工期
1）施工期对浮游生物的影响
施工作业会使水体产生大量的悬浮颗粒，导致周围的水质浑浊，使水体光照透射率下降，影响了浮游生物的光合作用，溶氧降低，抑制了浮游生物的生长和繁殖，造成其密度和生物量的下降，从而导致初级生产力降低。此外有些悬浮颗粒会被滤食性的浮游生物吞下，对其消化系统产生不利的影响。
施工作业虽然会对浮游生物造成一定的损失，但施工结束后，悬浮泥砂会很快消失，而且江水的流动会带来其它水域的浮游生物来进行补充，因此施工不会对本江段的浮游生物产生长期的不利影响。
2）施工期对底栖动物的影响
施工作业首先是会对底栖动物产生会直接的影响，挖泥区的底栖动物会被彻底的损伤破坏，造成底栖动物的死亡；同时挖泥所产生的悬浮泥沙在沉淀之后会掩埋挖泥区两侧的底栖动物，导致这部分区域的底栖动物呼吸、生长和繁殖受到影响。挖泥机的搅动会使河底的淤泥和细砂悬混上浮产生浑浊带，会对底栖动物造成很大的影响，特别是会导致贝类的外套腔堵塞而死亡。
施工作业会对底栖动物产生一定的损害，但根据A.M.NonvicimipagLiai等人的研究表明：在6个月以后挖泥区的底栖动物主要结构参数与挖泥前和未挖泥对照区无显著性差异。因此施工作业对底栖动物造成的损害在短时间内是可以得到恢复的，不会对底栖动物造成较大的影响，在施工作业结束后，除构筑物永久占领的水域外，其他水域受影响的底栖动物群落会逐渐恢复或者被新的底栖动物群落所代替。
（2）营运期
1）运营期对浮游生物的影响
码头运行期间船舶频繁的运行会产生噪音和造成水体的搅动，这些因素对浮游生物和底栖动物而言影响很小。码头平台会遮挡部分阳光，影响浮游植物光合作用，但面积不大，因此对浮游植物而言几乎无影响。但船舶运行过程中可能会产生部分石油的泄漏，若石油进入水体，将会发生一系列复杂变化，包括扩散，蒸发，溶解，微生物氧化，形成沥青球以及沿着食物链传递等等。石油的扩散会在水面形成油膜，阻碍大气和水体的气体交换，同时还会减弱太阳辐射到水里的能量，影响浮游植物的光合作用。此外石油还会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素。浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1～10.0mg/L，一般为1.0～3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1～15mg/L。永久性（终生性）浮游动物幼体的敏感性大于阶段性（临时性）的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。
2）运营期对底栖动物的影响
船舶运行过程中可能会产生部分石油泄漏，由于底栖生物的耐油污性通常很差，即使水体中石油类含量只有 0.0lppm ，也会导致其死亡。当水体中石油类浓度在 0.1~0.01ppm 时，对某些底栖甲壳类动物幼体（如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体）有明显的毒效。
3、对鱼类“三场”的影响
本工程附近水域无鱼类产卵场和越冬场，因此施工期和运行期产生的水体污染，仅限于对工程周边水域范围，不会对附近鱼类的繁殖产生影响。
根据调查，工程附近水域有鱼类索饵场，项目建设会导致部分饵料资源的底栖动物的损失，对河段鱼类的摄食有一定的影响。但是本项目施工周期短，完工后水域能较快的恢复到之前的生态水平，因此工程施工对其影响较小。
4、对鱼类洄游习性的影响

工程区是一些洄游性鱼类的重要通道。施工噪声、船舶噪音会对附近水域鱼类产生驱赶。施工噪声影响范围在码头离岸50m以内，该影响随施工活动的结束而终止，相对而言，船舶噪音对鱼类的索饵洄游、繁殖洄游影响较为明显且持久，但影响程度不大。工程对鱼类洄游通道不构成阻隔，不会导致鱼类生殖隔离。

6.3.3对江豚的影响分析
1、施工期对江豚影响

施工期对江豚产生的影响主要包括水体悬浮物浓度升高对江豚的影响、施工水下噪声对江豚的影响。
施工产生的油污、生活废水、生产废水、悬浮物，都在一定程度上影响施工水域附近水质和生物群落生长发育，结果导致施工水域鱼类资源量损失，对该区域江豚的觅食行为产生一定的影响。
施工期钻孔、打桩等产生的噪声，将对豚类的生态行为产生影响。打桩噪声会妨碍动物对有用信号的接收。打桩噪声的主要能量分布在低频，这尤其会对只能发低频声音（2-3 kHz）或还不能熟练发高频声音的幼豚（出生不到100d）造成伤害，一旦幼豚和母豚分离，这些打桩噪声可能会干扰幼豚寻找母豚。依赖于母豚的幼豚可能因为找不到母豚而受伤甚至死亡。
本项目施工时间仅1个月，施工规模较小，且江豚具有主动回避伤害的能力，因此，总体上，项目施工对江豚的影响较小。
2、营运期对江豚影响
工程运行后对江豚的影响包括岸上机械作业噪声、船舶运行时螺旋桨的误伤、引擎的噪音等持续影响，以及可能发生的紧急情况导致的水域污染等带来的急性影响。
（1）船舶航运对江豚的伤害
江豚寻找食物、巡游或者与同伴交流，更多地是依靠发声系统和听觉功能，而视力所起到的作用很小。江豚的发声和听觉系统相当于一个雷达或声纳系统，江豚平均每5s 就会发出一个脉冲串，这是江豚探测周围环境的主要工具，而环境噪音的增加会对江豚的探测能力产生严重影响，从而降低其生活能力。长江江豚对 45-139kHz 的声音极其敏感（Supin 等，2005）。船舶噪音和振动干扰豚类的声纳系统，大量的船舶运行挤占了江豚的生存空间，螺旋桨会对江豚造成直接伤害。
船舶噪音和振动对江豚的损伤具体表现在两个方面：一是直接损伤，长江江豚是靠声学定位的，船舶特别是大型船舶的噪音很大，会对其声学定位系统产生干扰，进而可能因受到船舶撞击或螺旋桨击打而受伤。二是间接损伤，长期的船舶噪音可对长江江豚的声学定位系统产生损伤，影响其正常的生长和发育。此外，通航船舶产生的含油污染物，对长江江豚的栖息生境也会产生负面影响。根据近几年的观测记录，本工程水域附近江豚数量很少，且江豚具有主动回避伤害的能力，因此船舶噪音和振动对江豚影响较小。
（2）对江豚觅食的影响分析
江豚喜欢栖息活动的水区，通常在长江边滩、江心洲附近以及分汊河道交汇处觅食，洪水期通常喜欢洲滩滩头活动、觅食，由于水位上升，淹没的洲滩为鱼类提供了丰富的饵料资源和适宜的栖息场所，鱼类群聚的同时也为江豚带来了很好的觅食良机。枯水期则常在洲滩尾部觅食。江豚觅食地点主要分布于近岸300m内的缓水滩地，水草茂盛的水域。本工程附近的潮洲洲缘区域，水草丰茂，为江豚提供了良好的觅食场所。本工程施工对江豚觅食影响较小，项目运行期，船舶航运活动会对附近区域江豚的觅食活动产生一定影响。
（3）对江豚繁殖能力的影响分析
江豚交配的水生态环境要求安静，水速相对静止或缓慢，因此江豚夏季早晚，通常在洲尾的滞留区或分离区交配。由于刚出生的幼豚运动能力与声呐系统发育不完善，因此江豚通常选择洲头的分流区进行抚幼活动。枯水期正是新生江豚发育关键时期。工程实施后，项目区域船舶来往频次增加，由于幼年江豚声呐系统尚未发育完善，易受船舶尾浪冲击搁浅受伤。根据观测，本项目附近区域未发现江豚重要繁育场所，项目施工和运行对江豚繁殖能力影响较小。

6.3.4评价结论
1、对保护区鱼类等水生生物的影响评价结论

本工程码头位于岳阳市东洞庭湖江豚保护区实验区，占用保护区水域岸线长度66.4m，泊位总长度为235m。本工程布置一个3000吨级泊位，在现有斜坡道的基础上扩宽10m。工程实施对保护区的影响以施工期的疏浚影响和运营期船舶和设备噪声干扰为主。本工程涉及到港池开挖及边滩削坡，拟对削坡后的边滩进行生态复绿。
本项目施工期会使水域水质浑浊，降低水质透光率，影响浮游植物的光合作用，降低局部水域内的初级生产力水平；悬浮物还会粘附在浮游生物体表，使其运动、摄食等活动受到影响。同时，也将影响局部的底栖生物的数量和种类，造成其生物量的损失。但本工程施工期短，施工完成后水生态环境能较快的恢复到之前的水平。本项目开始营运后，项目所在水域过往船舶密度将增加，将对水生生物造成一定影响。营运期产生的生活污水、生产废水和船舶污水等各类废水均不直接排入码头附近水域，由在趸船上设置的有效容积20m3的生活污水箱和有效容积2m3的油污水箱接收。生活污水由污水箱内的排水泵加压排至陆域污水管网。油污水箱上预留油污水接口，油污水由具有专业资质的接收船定期接收处置。对附近水生生态不构成影响。因此总体看来，工程运行对保护区的水生生物影响较小。
2、保护区长江江豚的影响评价结论
本提质改造项目施工期对长江江豚的主要影响因子为：港池疏浚产生的水体悬浮物、生活及生产废水、噪声污染以及固体废物等；营运期码头机械作业噪声、船舶运行时螺旋桨的误伤、引擎的噪音、油料泄漏事故等都会对江豚产生直接伤害，以上的影响因子也会在一定程度上影响施工水域附近水质和生物群落生长发育，结果导致施工水域鱼类资源量损失，对该区域江豚的觅食间接产生一定的影响。工程运行后对江豚的影响包括岸上机械作业噪声、船舶运行时螺旋桨的误伤、引擎的噪音等持续影响，以及可能发生的紧急情况导致的水域污染等带来的急性影响。
本工程码头所在水域是岳阳市东洞庭湖江豚自然保护区实验区，根据近年来的观测数据，本工程所在水域江豚分布数量较少。本项目施工时间仅2个月，施工规模较小，且江豚具有主动回避伤害的能力，因此，总体看来项目施工对江豚的影响较小。

3、项目建设的生态环境可行性结论
本项目拟对汨纺货运码头进行规范化改造，码头由湖南德科纺织印染有限公司用于进出口棉花、纤维、布匹等件杂货。码头采用挖入式港池形式，拟布置一个3000吨级散杂货船泊位，在现有斜坡道的基础上扩宽10m，扩宽后的斜坡道总宽为20m，斜坡道顶部高程保持现状高程不变，为33.5m。斜坡道末端高程保持现状高程不变，为25.5m。占用岸线长度66.4 m。本工程建设接岸设施并对岸坡其进行生态修复处理，根据斜坡道条件及靠泊作业需求设置装卸设备，配套安装供电、供水、环保等设施。原码头在装卸工艺、水工结构、给排水、消防、环保和安全等方面存在诸多不符合现行规范、标准、绿色港口要求的问题。本工程针对以上存在的问题进行了提质改造，规范设计，提高了码头生产效率及安全性，减少了生态环境污染。本工程不改变码头功能和码头规模，使用岸线与原码头保持一致，并注重保护珍稀濒危和特有物种，不会造成物种消失。
本报告对工程区域内的水生态环境现状进行了评价，对工程施工和运营过程中的对保护区产生的影响进行了预测分析。为缓解对保护区生态环境的影响，本报告提出了监管培训和江豚动态监测等一系列防范措施，采取以上措施后，可以将工程建设对保护区水生生态系统的影响减小到最低限度。因此，在落实本报告所提出的各项措施后，项目建设和运行对保护区的影响是可控的。
7、环境保护措施及其可行性论证

7.1施工期污染防治措施

7.1.1大气污染防治措施
项目码头施工期产生的大气污染物主要为岸坡修整、材料运输，建材装卸等过程产生的扬尘，以及施工船舶、施工机械设备、运输车辆排放的尾气等。为最大限度降低施工期对大气环境的影响，建设单位拟采取如下措施：

1、施工前先修筑场界围墙或简易围屏，如用瓦楞板或聚丙烯布等在施工区四周建高2.5~3.0m的围障，减少扬尘的逸散。

2、建设过程中使用的建筑材料，在装卸、堆放产生少量的粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料尽量不大量的堆存，少量堆存将其置于较为空旷的位置，并进行遮挡，减少物料起尘对周边环境的影响。桩基浇筑采用商品混凝土，不进行现场拌和。

3、在施工现场和施工车辆运输道路每天应多次撒水，保持工地有一定的湿度。

4、施工车辆运输易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减小落差，减少扬尘；进出施工现场车辆将导致地面扬尘，对陆域施工现场及运输道路应定期清扫洒水，保持车辆出入口路面清洁、润湿，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度。施工现场还应铺设临时的施工便道，铺设碎石或细沙，并尽量进行夯实硬化处理，以减少运输车辆轮胎带泥上路和造成二次扬尘。

5、加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。

因此，以上施工期防治施工扬尘、施工机械设备、车辆燃油废气的措施可以起到防治污染物对拟建项目周边环境空气质量状况的不良影响，在经济、技术上均具有较高的可行性和可操作性。

7.1.2水环境污染防治措施
1、转运台的钻孔灌注桩施工时产生的泥浆水经泥浆沉淀池处置后用于场地洒水降尘，泥浆沉淀池设置雨天遮盖装置，该措施的落实可防止钻孔施工时因降雨而产生的悬浮泥沙对湘江水体的污染影响。

2、施工船舶舱底油污水应遵守交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》“第十三条：在内河水域航行、停泊和作业的船舶，不得违反法律、行政法规、规范、标准和交通运输部的规定向内河水域排放污染物。不符合排放规定的船舶污染物应当交由港口、码头、装卸站或者有资质的单位接收处理。”本码头所在水域属于Ⅲ类水域，不允许排放任何废水，因此项目施工船舶舱底油污水不得在码头所在江段排放，确需排放的由有资质单位接收处理。施工期船舶上施工人员生活污水不得在本河段水域排放，施工人员日常生活所需依托园区企业内部设施，生活污水经园区企业的化粪池处理后排入市政污水管网。

3、按照航运部门的有关规定，办理水上作业公告，施工船舶悬挂信号标志，保证航运船舶安全及施工船舶作业安全，避免碰撞等交通安全事故发生。

4、为减少施工船舶及设备施工过程中泄漏油污对湘江水体造成污染，施工单位在施工过程中需要在施工水域四周设置围油栏收集泄漏油污，再通过吸油毡清除油污，废油毡交有资质单位处理。

7.1.3噪声污染防治措施
施工噪声控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理。

1、降低声源的噪声强度

（1）采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，淘汰落后的施工设备；

（2）对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；

（3）模板、脚手架支拆时，应做到轻拿轻放，严禁抛掷；

（4）对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况，严禁带故障工作造成噪声排放超标。

2、传播途径降噪措施

（1）项目施工现场四周应当设置高度不低于2m的围挡，围挡可以当作声屏障，从而降低施工噪声对厂界外敏感点的影响；

（2）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

3、其他措施和建议

（1）设立项目施工环境影响监督公告牌，在建筑围墙的醒目处明确标明：施工环境影响的投诉方式及联系电话（包括建设单位责任人及施工监查责任人等），让公众随时监督项目施工过程；

（2）对交通车辆及施工船舶造成的噪声影响要加强管理，运输车辆及船舶尽量采用低声级的喇叭，合理制定运输路线，车辆在场区外的行进路线应尽量对周边的敏感点采取避让措施，若无法避让而必须要经过环境敏感点的，应采取减速慢行、禁止鸣笛等措施降低运输车辆的噪声对周边环境的影响。

通过采取以上噪声污染防控措施，建设单位可将噪声污染对周边声环境质量的影响控制在最低水平，噪声污染防治措施从经济、技术方面来说具有可行性。

7.1.4固体废物污染防治措施
施工期陆域生活垃圾拟由环卫部门收集处理，船舶生活垃圾由施工单位负责交有资质单位接收处置处理。建筑垃圾中根据情况尽量回收利用，以降低成本并减少其发生量。

施工结束后，施工场地应及时平整，清场要彻底。

7.1.5生态保护措施
本项目施工期对湘江生态环境的影响主要为转运台建造时，施工作业产生的悬浮泥沙、施工船只以及其它施工机械排放的油污水、生活污水对湘江水生生态造成一定程度的污染。施工过程中施工区域及邻近江段中的鱼类将受到惊吓而远离施工现场。
本项目施工期拟采取的生态保护措施如下：

（1）在工程区域应设置宣传和安全警示标牌，明示非施工人员等相关人员不得进入施工区域。

（2）制定工程施工管理规程和配套规章制度，加强资源环境保护意识宣传。施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和长江江豚、保护野生鱼类常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识，使其在施工中能自觉保护生态环境及珍稀水生物种，并遵守相关的生态保护规定；严禁在施工河段进行捕鱼或从事其它有碍生态环境保护的活动，施工期间聘请专业人员担任现场监督和监控工作，如发现重点保护水生生物接近施工区域，应停止施工，并及时对其进行监控和保护。

（3）加强施工区域河段渔业资源管理和鱼类资源繁殖的保护，尤其是分布在施工区域附近的所有保护、经济鱼类及其他水生动物。

（4）施工期水下施工应合理安排施工进度，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度，减少悬浮泥砂的产生量。

（5）施工现场应建立临时排水体系和临时污水收集系统，使施工废水有序排放。临时污水收集系统采用沉淀法处理，对含悬浮物较高的废水处理率可达85%左右，可加入混凝剂进行混凝沉淀，SS去除率可达到90%以上，沉淀后用于施工现场抑尘洒水。

（6）施工人员应充分利用后方厂区卫生间，生活污水禁止排入湘江。施工人员的生活垃圾全部进行回收，集中送到岸上，统一处理。

（7）洞庭湖湖区绝大多数经济鱼类繁殖期集中在每年3～8 月间。鱼类繁殖期正是长江江豚育肥的关键时期。施工期应避开鱼类繁殖期，以减小工程建设造成长江江豚饵料的损失，以及对长江江豚索饵洄游的影响。汨纺码头提质改造工程施工进度为1个月，工期较短，建议施工期于枯水期进行。

7.2营运期污染防治措施

7.2.1营运期大气污染防治措施
1、扬尘措施
国内外散货码头通常用使用的各种防、除尘措施较多，港口的不同粉尘防治措施运行效果及技术经济综合比较结果见表7.2-1。

表7.2-1  散货粉尘污染防治措施比较表
	防尘措施
	主要设施、设备
	适用范围
	防治效率%
	操作性
	投资成本维护保养
	再投资
	技术经济综合性能

	定点喷洒
	手动、自动喷洒及控制系统
	大型堆场、装卸作业系统
	70-90
	高
	中
	低
	好

	流动喷洒
	流动喷洒车
	堆场、道路、装卸作业
	70-90
	中
	中
	低
	好

	水加抑尘剂
	抑尘剂+喷洒系统
	皮带运输机转运点、装卸终点及特殊起尘点
	70-90
	高
	中
	中
	一般

	密闭构造
	伸缩溜槽、防尘帘、防尘罩等
	装卸站抓斗进出口、皮带运输机转运、料斗落点
	50-70
	高
	中
	中
	差

	
	除尘器
	封闭火车装卸机受料斗、抓斗入口、防尘罩、帘等
	60-90
	高
	中
	中
	差

	风障装置
	挡风板、升降风障
	堆垛、装卸运输机、装船机、皮带运输机等
	50-70
	居中
	中
	中
	一般

	防尘网
	防尘墙、防尘网
	堆场
	85-90
	居中
	高
	中
	好


本项目大气污染源主要为砂石料装卸粉尘、船舶进出港尾气均属于无组织排放。拟采取的污染防治措施如下：

①在砂石料接卸过程中适当降低卸料高度，减少扬尘产生量。

②在浮趸料斗处设置水雾化喷淋装置，作业时开启进行喷淋洒水抑尘，并在落料处设置返尘板。

③码头设置雾炮机装置，在干燥天气对砂石料及浮趸、码头区域进行加湿，降低扬尘产生量。

④浮趸和码头陆域平台之间的运输皮带机、运输皮带均设为完全封闭的形式，以减少扬尘的产生量。

⑤对码头作业区路面每天清扫。。

⑥做好码头绿化，维持现有河滩绿化带。

⑦本项目码头配备岸电设施，可代替大容量的船上柴油发电机。岸电使用期间，船舶应关闭所有主辅机，使用电力对船上部分动力设备、全部的照明设备、通信设备、控制设备等进行供电，以保障船舶停港期间的正常运行和对船舶排放废气的有效控制。

⑧为防止砂石料运输及卸船时产生大面积粉尘飞扬，在砂石料进场之前，采用雾炮机对其喷水加湿。根据砂石料表面水分，对于表面水分偏低，容易起尘的砂石料进行加湿，使其表面水分提高到7%~8%，以达到减少起尘的目的。

2、大气污染物处理措施可行性分析

喷水（雾）抑尘装置是将水加压并通过高效喷嘴喷出后即可以增加散料的含水率，又可以形成许多高速运动的细小水颗粒，下落中的水滴与粉尘颗粒发生碰撞而结合在一起，颗粒因表面湿度增大，以及颗粒之间在表面水的作用下很容易相互聚集在一起形成大颗粒粉尘，使颗粒本体重量增大而加速下落至地面或物料堆上，净化了空气，从而有效的降低了码头作业环境中的粉尘浓度，改善了工作环境。喷水（雾）除尘仍然是目前我国各散货运输港口最为经济适用，也最为有效的除尘方式，具有运行简单，维护方便，效果稳定的特点，一般港口均将喷水（雾）除尘作为港口除尘的首选。对我国南方的一些煤炭、矿石码头，在喷水（雾）除尘系统管理措施严格到位的情况下，整个港区均能保持干净整洁的环境状况。

通过上述分析可知，本项目采用水雾喷淋抑尘装置、返尘板。上述措施均是目前国内外散货码头成熟可靠的抑尘措施，抑尘效果长期稳定。根据工程核算及环境影响预测结果，各污染物下风向最大浓度均可满足相应的排放标准，可认为本项目运营期废气影响很小，从技术角度而言，本项目运营期大气污染防治措施是可行的。

7.2.2营运期废水污染防治措施
本项目产生的废水主要为船舶废水（船舶舱底油污水、船舶生活污水）、场地冲洗废水、皮带机廊道生产废水、初期雨水以及码头员工生活污水。
1、船舶舱底油污水
本项目营运期到港船舶的舱底油污水主要污染物为石油类。根据《中华人民共和国防止船舶污染内河水域环境管理规定》和《船舶水污染物排放标准》（GB3552-83）的规定，船舶不仅要设置油污储存舱和装设油水分离设备，还应装有排油监控装置和标准排放接头。根据国际海事组织有关公约规定船舶的污水不能在码头区域排放。根据《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》：内河港口、码头、装卸站（以下简称港口）、船舶修造厂分别于2017年底前和2020年底前具备船舶含油污水、化学品洗舱水、生活污水和垃圾等接收能力，并做好与城市市政公共处理设施的衔接，全面实现船舶污染物按规定处置。到港船舶本身应配有处理机舱油污水的船用油水分离器，经处理后含油量应小于15mg/L，不得在码头所在江段排放舱底油污水，确需排放的由海事部门环保船进行回收，交由海事部门指定有资质单位进行处理。本项目到港船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。
2、船舶生活污水

本项目船舶生活污水禁止直接向水域排放生活污水，到港船舶生活污水经码头生活污水管网直接接入市政污水管网。此外，项目建设单位应加强与港监部门的配合，积极做好到港船舶的环保监管工作，严禁向湘江水域排放各类污水、倾倒各类固体废物；对没有配备防污设施的船舶按规定进行处理，同时采取相应的补救措施，如提供活动厕所或污水接收容器等；船舶靠港装卸、补给期间，应通过宣传教育，提高船员的节水意识，可显著减少船舶生活污水的排放量；加强船舶靠港装卸、补给期间冲洗设备的定期检査，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，也有利于污水量的最少化。为保证到港船舶污染物不污染码头水域，建议在码头前沿醒目处设置严禁排污的警示牌和标明污染物回收站点的指示牌，并加强与岳阳交通运输局的沟通与协调，加强本码头水域的监管和巡査。

《水污染防治行动计划》（2015）指出：加强船舶港口污染控制，积极治理船舶污染，依法强制报废超过使用年限的船舶。分类分级修订船舶及其设施、设备的相关环保标准。2018年起投入使用的沿海船舶、2021年起投入使用的内河船舶执行新的标准；其他船舶于2020年底前完成改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。航行于我国水域的国际航线船舶，要实施压载水交换或安装压载水灭活处理系统。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。

增强港口码头污染防治能力。编制实施全国港口、码头、装卸站污染防治方案。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水接收处置能力及污染事故应急能力。位于沿海和内河的港口、码头、装卸站及船舶修造厂，分别于2017年底前和2020年底前达到建设要求。港口、码头、装卸站的经营人应制定防治船舶及其有关活动污染水环境的应急计划。

3、场地冲洗废水、皮带机廊道生产废水 

本项目营运期场地冲洗废水、皮带机廊道生产废水主要污染物为 SS，浮趸设有冲洗废水收集池，收集后与场地冲洗废水一并进入初期雨水沉淀池沉淀后泵入园区污水管网进入屈原污水处理厂。 

4、码头员工生活污水

本项目码头员工生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，经斜坡道上生活污水箱收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后接入市政污水管网，进入屈原管理区污水处理厂处理。
5、初期雨水

本项目码头作业区初期雨水一般含SS较多，应收集处理，本项目设有初期雨水沉淀池，初期雨水经初期雨水收集池沉淀达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后接入市政污水管网，进入屈原管理区污水处理厂处理。
屈原管理区污水处理厂位于屈原管理区营田镇推山咀社区，占地27789m2，工程建设规模1.0万m3/d，采用CASS工艺，于2017年建成运行，2019年11月进行提质改造，污水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级B标准提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准；更新进水机械格栅；加强除磷工艺(石灰溶液加注)；加大污泥回流比及更换排泥系统；新建一座过滤间并增加出水SS去除设备(R型精密过滤器)；消毒系统由原有的紫外线消毒更换为次氯酸钠消毒。服务范围包括了天问街道办事处、虎形山社区、青山寺社区、槐花社区、余家坪社区、推山咀社区、航运社区、新港社区、义南村，污水收集范围约6.6km2。本项目位于航运社区范围，在污水处理厂纳污范围内。
综上所述，项目处于屈原管理区污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目码头员工、到港船舶生活污水和初期雨水。项目废水主要污染物为CODCr、NH3-N、SS均为污水处理厂常规处理项目，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入屈原管理区污水处理厂集中处理是可行可靠的。

7.2.3营运期噪声防治措施
1、噪声源控制措施

营运期噪声源主要为装卸运输机械设备、到港船舶，噪声源强约在75-95dB之间，船舶鸣笛等突发噪声可超过100dB。拟采取的污染防治措施如下：
（1）选用低噪声机械设备。
（2）进出港船舶在靠泊、离泊、调头作业时采取号旗、号灯、无线电通信方式传递信号，尽量减少鸣笛。码头前沿设置禁止鸣笛标志。
（3）加强各种机械设备、车辆的维修保养，减少因机械磨损而增加的噪声，并并负责对工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
2、装卸产生的瞬时突发噪声

可以通过绿化带减噪8~10dB(A)，且建议采取以下管理控制措施：
（1）严格遵守设备及装卸操作规范，防止因误操作而产生异常噪音，做到轻拿轻放。
（2）定期对设备的主要部件进行维修和保养，保持其技术性能良好，使其排放的噪声符合有关技术标准。
（3）检查设备的状态时，注重对其噪声的监测，对超过噪声排放标准的设备及时采取控制措施。
（4）加强设备的检查工作，遇到突发情况时，及时修理产生异常噪音的车辆、机械设备，缩短异常噪音的排放时间。
（5）船舶噪声主要有船舶发动机的移动噪声和船舶的汽笛声，均为间歇性噪声源，其中汽笛声为突发性噪声。主要采取的措施有：船舶发动机噪声主要采用停港即停机，减少停靠时间等方法减少发声时间，船舶汽笛按照规定进行鸣笛。
通过采取上述治理措施后，可确保所有场界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应的4类标准要求。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

7.2.4营运期固废防治措施
1、处置方式

本项目营运期主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、废矿物油。

项目营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾码头场区生活垃圾收集箱收集后交环卫部门统一清运。废矿物油危废暂存间收集后交有资质单位处置。
2、暂存措施

本项目码头设置生活垃圾收集箱，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 修订）第四章——生活垃圾的相关规定做好防风、防雨、防渗、放遗漏等措施。危废暂存间设置在码头陆域后方。 
综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013 年修改单建设危险固废暂存间。具体如下：
表 7.2-1 危险废物贮存场所符合性分析

	要求类别
	具体要求
	本项目建设情况

	一般要求
	建造专用的危险废物贮存设施。
	独立专用的危险废物暂存区。符合要求，具体如本表所示。

	
	必须将本项目的废矿物油装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
	严格按照要求执行

	
	装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。
	严格按照要求执行

	
	盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB
18597-2001附录A所示的标签。
	严格按照要求执行

	危险废物贮存容器
	应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
	本项目购买专门储存油品的符合要求的容器储存废矿物油，并储存至危险废物贮存间内。

	
	装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
	

	
	装载危险废物的容器必须完好无损。
	装载前需检查容器的完好性

	
	盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
	材质为铁桶，不发生反应

	
	液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。
	铁桶开孔直径不超过70毫米

	危险废物的堆放
	基础防渗，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。库内地面采用防滑防渗硬化处理，液体物品设区域围挡，仓库内四周设收集地沟。
	按左侧的要求建造危险废物暂存间，并按要求设置防渗措施；

	
	堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确
定。
	能够满足要求

	
	衬里放在一个基础或底座上。
	严格按照要求执行

	
	衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。
	严格按照要求执行

	
	衬里材料与堆放危险废物相容。
	能够满足要求

	
	在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
	严格按照要求进行改造

	
	设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。
	车间四周有雨水沟渠设计，地面高度能够保证25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里

	
	危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。
	危险废物暂存区所在区域设有雨水管网。

	
	不相容的危险废物不能堆放在一起
	严格按照要求执行

	
	危险废物堆要防风、防雨、防晒。
	有防风、防雨、防晒设施

	危险废物贮存设施的运行与管理

	盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放
	有专人管理。

	
	每个堆间应留有搬运通道
	严格按照要求执行

	
	不得将不相容的废物混合或合并存放
	严格按照要求执行

	
	须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。
	严格按照要求执行

	
	项目危废的储存场所应设专人管理、分类储存、登记、定期检查、记录，应有可靠的防雨、防蛀咬、通风、防浸泡等措施，应有明显的标志，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
	严格按照要求执行

	
	必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
	有定期检查

	设计原则
	必须有泄漏液体收集装置
	按要求建设危险废物事故应急池

	
	用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
	严格按照要求执行


综上，本项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单设计改造，改造后能够满足其要求。
运输要求
①本项目危废可通过专用汽车运输。
②运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废矿物油需桶装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。
③运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。
④从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。
危险废物管理
①须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。
②加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。
③定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。
④收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。
⑤按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。
⑥危险废物库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
⑦加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。
⑧在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。
⑨转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。
⑩建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。
⑪有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。
⑫贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。
⑬相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。
7.2.4营运期生态缓解措施
在码头区域的周围开展调查，了解该区域内受影响较大的水体生物种类，确定受影响的程度；对因水质变化而引起的长期生态影响，暂时并无可操作的生物恢复的手段，可针对本项目水域水产资源的特点，有针对性的开展生态监测和生物修复的相关研究，以有利于对长期的生态影响提出减缓措施。

本项目营运期对湘江拟采取的保护措施如下：

（1）所有进出港船舶严禁将船舶含油污水、生活污水、生产生活垃圾进入湘江水域。
（2）营运期员工产生的生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水，码头前沿不设固定办公员工，码头员工日常生活所需依托园区企业内部设施，生活污水经园区企业的化粪池处理后排入市政污水管网；到港船舶生活污水经斜坡道上生活污水箱收集后接入市政污水管网；船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置；初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网。

（3）建立工程运行水生态保护协调沟通机制，加强与湘江管理机构、当地渔业主管部门的沟通，共同维护保护区水生态，打造绿色港区、绿色码头。

（4）营运期的噪声主要是通航船舶噪声及振动，要求到港船只定期保养，减少发动机噪声污染。

（5）要在码头作业区定期洒水，以减少扬尘污染。

（6）运输船进入港区水域时应限速，防止意外事故导致燃料油泄露。

（7）工程运营期，特别是每年的枯水期，河道浅水滩大面积裸露且河道束窄、水深不足，受往返船舶浪潮与噪声干扰，江豚可能出现下列3种情况：搁浅、受伤、死亡。一旦发生以上事故，应及时展开救护工作，并及时报告主管部门。发现码头附近水域有江豚活动，暂停码头装卸作业，延缓停靠船舶出航，降低在航船舶的航速，让江豚安全通过，以减轻噪音对江豚的干扰，避免意外伤害事件的发生，同时向上级主管部门汇报。

（8）聘请保护区专业人员对在岗人员进行江豚的救护培训和保护宣传，提高工作其保护意识。针对本工程对保护区江豚的影响，应设置补偿费用于保护区的救护工作。根据保护的实际需要进行使用，经费使用接受保护区主管单位监督。根据《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2013〕86号）及《湖南省洞庭湖保护条例》（2021年9月）等有关规定，建设单位（湖南德科纺织印染有限公司）应与保护区管理部门（岳阳市洞庭湖江豚保护中心）沟通和协商，对评估的水生生物资源损失进行经济补偿，并将生态补偿费用纳入环保投资。
（9）工程施工和运行产生的污染物主要有悬浮物、油污和生活污水，施工造成的局部水质浑浊，扩散范围小，且很快稀释。由于江豚必须利用声呐搜索食物资源，水下噪声在水体穿透能力强，周边几平方公里都受影响，因此工程施工和运行期间，水下噪声对江豚觅食迁徙活动影响应该监测，并向施工单位和业主单位提供保护对策，例如控制作业船舶密度、作业时间与江豚迁移活动时间错开等等。

（10）加强对江豚的巡护力度，若发现码头附近水域有江豚活动，应暂停码头装卸作业，延缓停靠船舶出航，降低在航船舶的航速，让江豚安全通过，以减轻噪音对江豚的干扰，避免意外伤害事件的发生，同时向上级主管部门汇报。
7.3保护区水生态保护措施
7.3.1水污染防治措施
1、本项目水下施工，悬浮物扩散将导致水体浑浊、透明度下降、水体初级生产力降低，对鱼类、江豚等水生生物均产生一定影响。建议避开鱼类繁殖期，加快施工进度，减轻对水生生物的不利影响。
2、转运台的钻孔灌注桩施工时产生的泥浆水经沉淀池处理后用于场地洒水降尘，泥浆沉淀池设置雨天遮盖装置，该措施的落实可防止钻孔施工时因降雨而产生的悬浮泥沙对湘江水体的污染影响。
3、施工船舶舱底油污水应遵守交通部2015年25号令《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》“第十三条：在内河水域航行、停泊和作业的船舶，不得违反法律、行政法规、规范、标准和交通运输部的规定向内河水域排放污染物。不符合排放规定的船舶污染物应当交由港口、码头、装卸站或者有资质的单位接收处理。”本码头所在水域属于Ⅲ类水域，不允许排放任何废水，因此项目施工船舶舱底油污水不得在码头所在江段排放，确需排放的由有资质的单位接收处理。施工期船舶上施工人员生活污水不得在本河段水域排放，陆域施工人员生活污水经码头生活污水收集池收集后由湖南清源环保船舶污染物接收有限公司委派的专业槽车接收处置。
4、按照航运部门的有关规定，办理水上作业公告，施工船舶悬挂信号标志，保证航运船舶安全及施工船舶作业安全，避免碰撞等交通安全事故发生。
5、为减少施工船舶及设备施工过程中泄漏油污对保护区水体造成污染，施工单位在施工过程中需要在施工水域四周设置围油栏收集泄漏油污，再通过吸油毡清除油污，废油毡交有资质单位处理。
7.3.2噪声污染防治措施
1、施工期
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。运输车辆及船舶尽量采用低声级的喇叭，采取减速慢行、禁止鸣笛等措施降低运输车辆的噪声对周边环境的影响。
（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；
（3）对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；
（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物；
除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备安装调试尽量在白天进行。随着施工结束，施工噪声污染也将随之消除。
2、营运期
（1）加强车辆及船舶噪声管理，控制作业区内车辆、船舶速度，减少作业区车、船的鸣号次数和时间；
（2）对皮带机廊道设备、真空卸船机、空压机等采取选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器，并做好设备的维护保养。
（3）对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况，严禁带故障工作造成噪声排放超标。
7.3.3固体废弃物污染防治措施
（1）本项目码头及到港船舶均应设置生活垃圾收集装置，收集后交由环卫部门统一清运。码头作业范围内的漂浮物和影响水环境的水生植物由码头经营管理单位负责打捞。
（2）斜坡道拆除等建筑垃圾经驳船运输至指定区域进行综合利用。施工结束后，场地应及时平整，清场要彻底。
7.3.4繁殖期避让
洞庭湖湖区绝大多数经济鱼类繁殖期集中在每年3～8月间。鱼类繁殖期正是长江江豚育肥的关键时期。施工期应避开鱼类繁殖期，以减小工程建设造成长江江豚饵料的损失，以及对长江江豚索饵洄游的影响。汨纺码头提质改造工程施工进度为1个月，工期较短，建议施工期于枯水期进行。
7.3.5加强巡护管理和培训宣传
1、日常巡护与管理
项目业主单位、施工单位应与保护区管理机构组建保护区巡护小组，加强运行期对保护区以及影响河段的管理。
施工期主动接受保护区主管部门的监督，文明施工，主动落实施工期水生生态保护措施，将对保护区的影响降到最低。
运行期的保护措施由保护区管理部门设立专门工作小组负责开展。工程建设单位和业主单位应遵照执行《自然保护区管理条例》，在码头工作人员中开展该条例的宣传教育工作，尽量减少工程运行对保护区域内保护对象的影响。
巡护过程中，一旦发现码头附近水域有长江江豚活动，应要求暂停码头装卸作业，延缓停靠船舶出航，让长江江豚安全通过。在航船舶应降低航速，以减轻噪音对长江江豚的干扰，避免意外伤害事件的发生，同时向上级主管部门汇报。
建设单位应配合保护区所在区域渔业行政主管部门的工作，切实做好水体水生生物资源保护工作。针对本工程建设对保护区水生生物资源产生的影响，应设置专项补偿费用于加强保护区水生生物资源保护，根据保护的实际需要进行使用。专项费用由保护区负责管理和使用，工程建设单位负责监督。
2、江豚救护宣传培训
由于工程所在湘江河道较狭窄，且施工拟在枯水期进行，该时间段的河道浅水滩大面积裸露且河道束窄、水深不足，受往返船舶浪潮与噪声干扰，区域内的江豚可能出现下列3种情况：搁浅、受伤、死亡。为确保工程施工期间江豚搁浅或被撞击受伤的临时性救护工作，施工前，应聘请专业人员对码头施工和工作人员进行培训，并发放江豚保护宣传资料及施工注意事项小手册。
运行期，航运繁忙，增加了撞击江豚的风险，因此对工作人员进行江豚的救护宣传十分必要，宣传内容包括长江江豚生存现状、长江江豚基本生物学、搁浅伤豚初步救护和受伤江豚的深度救护等，这将为建立长江江豚救护系统网点、完善江豚救护机制打下了基础。
系统性的培训与宣传建议在施工期前进行1场；运行期每年进行1场，持续4年。培训会组织单位为保护区主管部门；讲授单位为对长江江豚有救护经验的科研院所，比如中科院水生生物研究所；受邀群体为当地群众及码头运营管理人员。
7.3.6生态修复
1、施工迹地修复
汨纺码头提质改造工程将临时占用保护区部分滩涂及空闲地，导致占用区域植被的破坏，在施工结束后需采取下列措施进行一定的生态修复。施工期间对临时堆放的土方及建筑材料备用防雨布临时苫盖，施工后期，清除硬化层，回覆表土，整治土地，撒播草籽进行植被恢复和复耕。该部分内容由业主单位负责实施。
2、湿地植被恢复
水生植被是湿地生态系统的基本组分，是湿地结构功能的核心，通过对水生植被的恢复，可为鱼类等水生生物营造必要的栖息、繁殖、庇护生境，具有重要意义。本报告根据评价区生态环境现状及其影响情况，从水生植被种类、恢复方法中选取合适的水生植被恢复方案，以恢复因工程建设和运行造成的湿地植被损失。
拟选择在项目占用滩地的两侧，修复面积约5亩。湿地植被恢复主要以湿地植被种植为主，可采用当地树种和草种，陆域可种植旱柳、意杨等；洲滩边缘种植生命力顽强、分布广的芦苇、荻、香蒲、狗牙根、白茅等水生植物和湿生植物，用于改善沿岸水域生态环境，使之在浅水或洪水淹没区域能形成新的鱼类索饵场与产卵场。
此外，恢复区域应定期进行维护。由于芦苇、荻等叶片粘附泥沙或腐烂等原因，也会造成实施效果不理想，定期对种植植被进行检查维护，清理水生植物上附着的泥沙、垃圾等物质，对腐烂的材料进行及时剪除，对死亡的扦插植株进行更换等。
7.3.7水生态监测
工程建设将对保护区及其临近水域水生生物及生态环境产生一定的影响，为及时发现因工程建设而引起的水生生物生态环境变化及发展趋势，预测不良趋势，保护区管理部门应委托有资质单位开展水生生态监测。
（1）监测区域
包括提质改造工程上下游水域，监测位点分别为汨纺码头上游1km，汨纺码头以及汨纺码头下游1km共3个断面。
（2）监测内容
监测内容为水体理化性质（水温、pH、透明度、电导率、溶解氧等），水生生物（浮游植物、浮游动物、底栖动物）种类组成、现存量以及鱼类种类组成、群落结构等。
（3）监测时间与频次
监测频次为每年2次，连续3年。每年的4~6月和9~11月各1次。
7.3.8生态补偿方案
汨罗市汨纺码头提质改造工程建设单位应与保护区管理部门沟通和协商，对评估的水生生物资源损失进行经济补偿，并将生态补偿费用纳入环保投资。汨纺货运码头提质改造工程建设对保护区造成的直接经济价值损失约为50.3 万元，按照不低于三倍损害的补偿原则测算，本次生态补偿经费为 151.00万元。 

保护区补偿措施的内容主要包括生态修复、江豚巡护与救护、江豚动态监测以及水生态监测等。依据《自然保护区工程项目建设标准》（试行）以及工程建。设项目其他费用计算标准和办法，估算生态保护与恢复工程投资，见表 7.3-1

表7.3-1 汨罗汨纺码头提质改造工程生态保护经费预算表

	序号
	项目
	预算（万元）
	实施年限
	组织或实施机构

	1
	生态修复
	16
	3年
	由保护区委托第三方单位

	2
	长江江豚巡护与救护
	80
	3年
	保护区管理机构 

	3
	长江江豚动态监测
	45
	3年
	由保护区委托第三方单位

	4
	水生态监测
	10
	3年
	由保护区委托第三方单位

	合计
	151万元


8、环境风险评价

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）等文件的精神和要求，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）为依据，本报告对建设项目的生产设施进行风险识别、风险分析和对环境影响后果计算等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少公害的目的。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，以及《国家环保总局关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》要求，本次风险评价通过分析项目中主要物料的危险性和毒性，识别潜在危险，划分评价等级，着重评价事故引起的风险、环境质量的恶化及对生态系统的影响，并提出合理可行的防范与应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价范围为船舶进出港及停靠港口发生的环境风险事故，不涉及船舶在湘江航道上航运过程发生的环境风险事故。
8.1风险识别
8.1.1风险调查

本项目运营货种为砂石，不涉及易燃易爆品、有毒物品的运输、装卸。施工期和营运期发生风险事故的可能性主要是溢油事故。一方面，船舶在作业或行进时，由于管理疏忽、操作违反规程或失误等原因会引起石油类跑、冒、滴、漏事故，这类溢油事故对环境影响相对较小，但也会对水域造成油污染；另一方面，由于船舶本身出现设施损废，或者发生船舶碰撞，有可能使油类溢出造成污染，这类事故产生的环境影响较大。

经过危险物质识别和生产过程分析，结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险货物品名表》（GB12268-2012），本风险分析以柴油为例作为本项目的主要重大危险源辨识相关物质。

柴油的理化和毒理性质见下表，可以看出柴油属于低毒类物质，火灾类别属于丙A类物质。

表8.1-1 柴油的理化和毒理性质

	类别
	项目
	性质

	理化性质
	外观及性状
	稍有粘性的棕色液体

	
	熔点/沸点℃
	-18/282~338

	
	相对密度
	对水0.87-0.9，对空气>1

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、可混溶于脂肪

	毒性及健康危害
	闪点℃
	大于60（35#柴油除外）

	
	引燃温度℃
	227~257

	
	爆炸极限(vol%)
	1.4~4.5

	
	稳定性
	稳定

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	LD50：7500mg/kg

	
	健康危害
	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	
	急救
	眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：尽快彻底洗胃，就医。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区， 并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

	燃烧爆炸危险性
	火险分级(建规)
	丙A类

	
	爆炸危险组别、类别
	T3/ⅡA，高闪点易燃液体

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

	
	灭火方法
	灭火剂种类：二氧化碳、泡沫、干粉、沙土


8.1.2环境风险潜势初判

1、环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风 险潜势划分表见下表。

表8.1-2建设项目环境风险潜势划分表

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	IV+
	IV
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	IV
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I


注：Ⅳ+为极高环境风险
2、P的分级确定

⑴ 危险物质数量与临界量比值

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式8.1-1计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image35.png]


                  （8.1-1）

式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表 B、《化学品分类和标签规范 第18部分急性毒性》（GB30000.18-2013）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目重大危险源识别相关物质为施工船舶及运营期船舶事故过程中溢出的燃料油（柴油）。

根据《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/T1143-2017），“新建水运工程建设项目的可能最大水上溢油事故溢油量，按照设计代表船型的1个货油边舱或燃料油边舱的容积确定”。根据《水上溢油环境风险评估技术导则》（JT/T1143-2017）附录C表C.6散货船燃油舱中燃油数量关系，可知散货船载重吨位＜5000t，其燃油总舱容小于456 m3，燃油总量（载油80%）小于365 m3，燃油舱单舱燃油量小于61 m3。本项目采用3000t级散货船作为设计船型，本次评价柴油密度取0.85mg/L，故项目船舶柴油最大储存量约为310 t，船舶发生碰撞造成的船舶燃料油（柴油）泄漏量为52t。
项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。

表8.1-3 重大危险源识别一览表

	物质名称
	危险化学物质类别
	最大存储量（t）
	临界量（t）
	Q

	柴油
	易燃
	310
	2500
	0.124

	合计
	0.124


由上表可知，Q值小于1，根据导则要求判断，当 Q＜1 时，则按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中 C.1.1 中有关要求，该项目环境风险潜势为Ⅰ级。

8.1.3评价等级

根据导则，环境风险评价等级划分标准见下表。

表8.1-4 环境风险评价工作等级划分表

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


由上述调查分析可知本项目环境风险潜势为Ⅰ，同时根据上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。

简单分析是相对于详细评价范围而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

8.1.4风险原因识别

大量的水上溢油污染事故统计分析表明，造成水上溢油事故除了一些不可抗拒的自然灾害外，绝大部分是由于操作不当或违章作业等人为原因引起的，导致船舶碰撞、搁浅，进而导致燃料油泄漏进入水域内。事故原因主要表现在以下几个方面：

（1）船员素质

由于船员责任意识淡薄、缺乏系统培训、违章作业、实际操作应变能力差等人为因素，是船舶溢油事故不断的重要因素。这些人为因素主要包括船舶值班监督、定位、瞭望人员责任感强弱、引航判断正确与否，船速大小控制、对航行水域的熟悉程度、驾驶员的疲劳程度、对恶劣气象条件的重视与心理准确程度、浅水区船舶吃水的估计、对风水流变化引起走锚的估计，繁忙水域的船舶回旋操作、复杂情况下的操作应变能力与经验，以及恶劣气候条件下船员的心理警觉程度等。

（2）汛期流速较大

湘江汛期河水流速较大，在船舶靠离作业期间，存在船舶发生漂移导致不能顺利靠泊，甚至触碰码头设施，存在偏出港池水域而搁浅的风险。

（3）洪水影响

洪水影响期间将影响船舶的靠离和系泊作业，并可能产生船舶撞击码头、系泊缆绳断缆和船舶漂流等风险。

（4）其它风险识别

如遇恶劣天气，在大风、浪、流的作用下，若选择锚位、锚泊方式不当，船舶存在发生走锚、锚链断裂、丢锚及其引起的擦碰、搁浅甚至碰撞等事故的风险。
8.2风险源项分析

拟建项目不从事危险化学品运输，本身无物质危险性和功能性危险源，风险事故的发生由间接行为导致，因此项目风险事故设定主要环境风险为船舶燃料油（柴油）泄露对地表水湘江产生影响。

根据岳阳海事局统计，2009-2013年间，辖区共发生事故险情件数分别为 29、22、10、11、15 件，共计 87 件；水上交通事故险情类型分布如表 8.3-2 所示。

表8.3-4 岳阳海事局辖区水域 2009~2013 年水上交通事故险情类型分布

	遇险种类
	碰撞
	搁浅
	触礁
	触损
	火灾爆炸
	自沉
	风灾
	其他

	件数
	38
	30
	9
	/
	4
	3
	/
	3

	比例%
	43.7
	34.5
	10.4
	0
	4.6
	3.4
	0
	3.4


从事故种类分布看，岳阳海事局辖区水上交通事故险情以碰撞和搁浅为主，分别占 43.70%和 34.5%。船舶在岳阳海事局辖区水域航行时需要密切主要防止与其他船舶碰撞和搁浅等事故险情发生。
8.3环境风险影响分析
8.3.1溢油扩散过程说明

溢油进入水体后，将经历扩展、扩散、迁移、蒸发、溶解、乳化、吸附沉淀、生物降解等几种运动形态。

1、对流与扩散原理

溢油在水面上运动主要是通过对流与扩散进行的。对流主要受制于油膜上方的风与膜下方的水流。扩散是重力、惯性力、摩擦力、粘性与表面张力之间的动力学平衡导致的现象。风对油膜的影响表现为风所产生的漂流。油膜的扩散也是极为复杂的过程。

费伊（Fay，1969）把扩展过程划分为三个阶段：惯性扩展阶段、粘性扩履阶段、表面张力扩展阶段。油膜扩展使油膜面积增大，厚度减小。当油膜厚度大于其临界厚度时（即扩展结束之后，油膜直径保持不变时的厚度），油膜保持整体性；油膜厚度等于或小于临界厚度时，油膜开始分裂为碎片，并继续扩散。

2、蒸发

蒸发是石油烃的较轻组分从液态变为气态向大气进行质量传输的过程。是溢油风化的主要过程。1/2~2/3的溢油在几小时与一天的时间内会蒸发掉。由于蒸发，油膜的物理与化学性质将产生重要的变化。蒸发依赖于多种因素，而且这些因素又在随时发生变化，要准确地计算蒸发率是困难的。

3、溶解

溶解是溢油在一定能量的扰动下，形成油粒均匀进入水体中的过程。溶解量和速率取决于石油的组成和物理性质、油膜扩展度、水温和水的湍流度以及油的乳化和分散程度。在影响溶解的环境因素中，风速和水流流场显得尤为重要。

溶解是溢油发生后活动最短的过程，明显有效时间主要在前几个小时里，溢油最大溶解度发生在事故后8~12h内，然后溶解呈指数直线下降。溶解的石油烃组分同蒸发的一样，但溶解量较蒸发量小得多，通常仅是蒸发量的百分之几，其对溢油动态模拟的平衡计算影响甚小，大多数情况下可以忽略。

4、垂直扩散或垂直运输

油膜在水面中的停留时间通常受制于小的油质点向水体内的垂直运输或油在水中的乳化。

5、乳化

乳胶的形成溢油的乳化是指石油和水混合在一起，经过人工或自然环境中风、流、浪的扰动，油粒子不断向水相分散，同时水的微粒也不断向油相逸散，形成的油包水或水包油的油水乳化物的过程。油包水乳化物是水滴被分散到油滴里，呈黑褐色粘性泡沫状，它可长期漂浮于水面，并包裹水生生物的分泌物及其残骸，最终形成沥青球。由于吸收大量的水（稳定的油水乳化液一般含水量在50~60%以上），体积比原来增长5~6倍，比重和粘度也比原来大的多，乳化物体积、密度、粘度有不同程度的增加，因而对溢油的进一步扩散起阻碍作用，蒸发量也相对下降。溢油一旦发生乳化现象，就会对蒸发和溶解过程产生极大影响。乳化作用一般在溢油发生后几个小时才开始，因为在溢油之初，油膜较厚，水动力条件和外界其他条件不足以破坏油膜的整体性，油膜不能被分散形成油粒子，从而不具备乳化的先决条件，随着油膜的不断扩展，油膜面积逐渐增大，厚度不断减小，在风切应力、湍流、波浪等作用下，油膜被分散，此时乳化开始发生。影响乳化的因素包括油的组成成分、油膜厚度以及水体紊动程度、波浪、温度等环境条件。

6、沉积

各种形式的油都有可能被沉积物颗粒吸附，沉于水底或粘结在岸边。在淤泥质沉积物中，油的渗透是最小的，只有上层几厘米才会受到影响。

总的来讲，对流与扩散是影响溢油的最重要的过程，本评价通过溢油的对流与扩散的数值模型，给出溢油油膜分布的大致轮廓，从这些轮廓可以预测到溢油的最大危害可能出现在什么地方，以及它所能影响的范围。

8.3.2溢油事故对水生生态风险影响分析
1、急性中毒效应
一旦发生溢油污染事故，将对河道内的鱼类影响较大。在矿物油的不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。
2、对鱼类的影响
（1）对鱼类的急性毒性测试
根据近年来对几种不同鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96hLC50值为0.5-3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故。
（2）石油类在鱼体内的蓄积残留分析
污染因子石油类在鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以燃料油为例，当石油类浓度为0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。
（3）石油类对鱼的致突变性分析
微核的产生是在诱变物作用之下造成染色体损伤而发生变异的一种形式，根据近年来对几种常见鱼类仔鱼鱼类外周血微核试验表明，鱼类微核的高检出率是由于江段水环境污染物的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而石油类污染物可能是其主要的诱变源。
3、对浮游植物的影响
实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1-10.0mg/L，一般为1.0-3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。
4、对浮游动物的影响
浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1-15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性浮游动物幼体的敏感性大于阶段性(临时性)的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。
5、对底栖生物的影响
不同种类底栖生物对石油类浓度的适应性具有差异，多数底栖生物石油类急性中毒致死浓度范围在2.0-15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小些。底栖生物的耐油污性通常很差，即使水体中石油类含量只有0.0lppm，也会导致其死亡。当水体中石油类浓度在0.1-0.01ppm时，对某些底栖甲壳类动物幼体(如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体)有明显的毒效．据吴彰宽报导，原油对对虾（Penaeusorientalis）各发育阶段造成影响的最低浓度分别为：a．受精卵56mg/L；b．无节幼体3.2mg/L；c．蚤状幼体0.1mg/L；d.糠虾幼体1.8mg/L；e．仔虾5.6mg/L；其中蚤状幼体为最敏感发育阶段。原油对对虾幼体的LC50（96h）为11.1mg/L。
8.3.3对湘江水质的影响

船舶进出码头是发生船舶碰撞溢油事故概率最高的区域，按到港船舶最大载油量10t考虑，燃料油按照90%入江量，最大约9t/次。类比同类项目的船舶溢油事故风险预测，溢油量为9吨时，油膜在水面输移过程中各个时刻的扩散范围，预测结果见下表8.3-1。

表8.3-1  柴油泄漏事故油膜顺水方向扩延预测结果表
	时间（min）
	直径（m）
	面积（m2）
	厚度（mm）
	距离（m）

	1
	36
	1004
	10.68
	125

	5
	80
	5018
	2.14
	1248

	10
	108
	9125
	1.17
	1872

	15
	119
	11175
	0.96
	2497

	20
	136.8
	14690
	0.73
	3745

	30
	185.4
	26987
	0.4
	4993

	40
	230.1
	41549
	0.26
	6242

	50
	272.0
	58067
	0.18
	7490

	60
	311.8
	76331
	0.14
	8738

	235
	868.2
	591667
	0.02
	29335


在发生溢油事故时，未采取任何措施的情况下，燃油惯性扩展阶段的时间约496S（约8.3min），粘性扩展阶段496~1054（约17.6min），表面张力扩展阶段1054~14102S（约235min、3.9h），至此，油膜厚度达到临界厚度，约0.02mm，油膜等效直径约为868.2m、污染团的面积约591667m2、中心位置距离码头下游约为29.3km。

由于溢油事故中无论是溢油量还是溢油时间均有较大的不确定性，一旦发生事故，需尽快启动溢油应急预案，最大限度控制油膜向下游的漂移，减少溢油对下游环境敏感目标的影响。

企业自身也应该加强管理，严格控制到港船舶操作，尽量杜绝此类事故的发生。

8.4风险防范措施
1、降低风险概率的对策
（1）建立健全安全防污机制
避免事故发生与制订各项健全的操作规程和规章制度是密不可分的，建设单位必须认真贯彻 “安全第一，预防为主”的方针。 建议建设单位应该制定好包括船舶污染应急预案在内的各类应急预案，并进行定期演练。
（2）降低风、浪、流、雾的影响
加强与气象部门的联系，获得早期的气象资料，同时，加强与交通部门的联系， 制订相应的安全措施，保证船舶安全。自然原因是造成事故的主要外因，自然原因风险应引起足够的重视。在能见度不良或通航条件恶劣时，船舶操纵困难，应尽可能避免通航。在航船舶应特别谨慎驾驶，防止事故发生。为避免大波浪及恶劣天气对泊船舶产生影响，确保船舶的安全建议船舶采取增加系泊缆绳数量等措施来提高船舶稳定安全性。
（3）加强船舶废弃物的接收管理工作
建设单位应该协调各到港船舶进行船舶油污水、生活垃圾等废弃物的安全处置，到港船舶的船舶污水和生活垃圾由码头接收后处理，使各工程船的固体废物和油污水接收处理工作纳入制度化管理。
2、减轻事故后果的对策
（1）应急防备目标

考虑到船舶污染应急设备比较昂贵，需要投入较大的资金，且部分应急资源具有一定保质期，不能长期保存，因此，设定的船舶污染应急能力建设目标应合理，既能满足应对一般船舶污染风险的需要，同时也不能单纯为了满足应急要求，将最坏情况下的溢油量作为应急目标。

为了不给建设单位带来太大的经济压力，当发生超过目标应急能力的特大溢油事故时，应通过启动县级、市级、省级或国家级应急计划，调集所属辖区或相邻流域的应急力量，共同应对。在确定区域应急能力目标的基础上，依据区域应急能力建设规划，本着国家、地方政府、建设单位共同开展应急能力建设的原则，合理确定由本项目承担的应急能力目标。

（2）应急防备的建设需求
1）应急设备配备方案
配置的应急设备主要包括围油栏、收油机等，同时依托最近的交通部门的事故应急船进行处理。
2）设备维护保养
a.建设单位应建立完善的设备维护保养制度，应有专门员工对应急设备进行管理，定期对设备进行维护保养，应设有专业的应急员工，熟悉设备的操作使用方法， 确保设备在紧急情况发生时能够发挥作用。
b. 培训、演习

在保证设备能正常使用的同时，每年还应提供培训、演习资金，每年至少举行一次防污染应急演习。

3）增强溢油应急能力建设，不仅要配置充足、适当的应急设备，还需要建立一支训练有索、应急快速、有专业应急技术的应急队伍，以满足应对较大规模的溢油事故处理的需要。本项目尚未编制专门的船舶柴油泄露污染应急预案，尚未建立企业应急队伍，本项目建议建设单位应该及时建立船舶船舶柴油泄露污染应急队伍，并派应急员工参加专业应急培训，使应急员工能够熟练掌握应急设备设施的使用方法，逐步建立公司自身的专业应急队伍。
4）工程应急反应

在码头出现和可能出现事故溢油时，码头区调度室及值班人员应视溢油程度需要快速向应急小组报告。应急小组在接到事故现场人员报告后，迅速组织技术评估人员立即评估溢油规模，预计溢油漂移趋势及对码头下游水厂鸡碲湖取水口造成影响，初步确定应急方案。

在经过溢油事故初始评估后，应急小组组长决定是否启动应急计划。若溢油事故规模较小，码头人员、设备具备处理的能力，应立即组织人员、调用设备进行处理，若码头人员、设备不具备处理的能力，应立即启动应急计划。

应急计划反应内容包括：由组长或其指定的人员向上级主管部门以及与事故相关海事、环保等部门报告。报告内容应包括：

（1）事故发生的时间、地点、船名、位置；

（2）事故发生江段气象、水文情况；

（3）油污染源、溢油原因（包括船名、船型、碰撞/搁浅、船东或货主）、溢油单位（名称、地址、电话、联系人/代理人）、油品种类和数量以及进一步溢油的可能性、油膜的描述，包括移动方向、长度、宽度和形状；

（4）事故发生后已经采取的措施及控制情况；

（5）事故发展势态、可能发生的严重后果；

（6）需要的援助（应急设施和物资、人员、环境监测、医疗援助等）；

（7）事故报警单位、联系人及联系电话等。

采取的行动：

（1）发出溢油事故报警或紧急通报，用电话和传真通知上级部门；

（2）编制溢油源位置及漂移方向情况报告（根据实际情况至少每隔1 小时报告一次）；

（3）安排后勤保障，估计/预测污油运动方向（经常处于变化中）；

（4）派出船艇对溢油源/浮油区域周围实行警戒或交通管制，监视溢油在水上的扩散情况。必要和可能时，实行空中监视；

（5）判别受威胁的敏感区域/设施，通知可能受威胁的单位；

（6）根据溢油源的类型、规模、溢出地点、溢出油的种类、溢油扩散方向等，考虑采取相应的防治措施；

（7）策划并执行清除作业，指定人员做好相关记录；

（8）适时发布终止作业的命令和解除警报。

各有关部门接到油污事件报警或通报后，应及时按计划规定和要求做好溢油事故防备和应急反应的各项工作，及时将采取或可能采取的措施反馈给油污应急指挥中心，听从应急指挥中心的统一指挥和行动现场总指挥的调动及安排，做好行动中的情况记录配合工作。

应急小组全体成员立即采取应急措施，包括溢油控制与清除，溢油的监测和监视等。

8.5应急预案

事故应急救援预案是针对可能发生的重大事故所需的应急准备和响应行动而制定的指导性文件，其内容包括方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理和评审改进几大要素。
本规划溢油应急反应原应包括以下几个方面：
（1）建设单位建立健全组织指挥机构；
（2）绘制地区的环境资源敏感图，确定重点优先保护区域；
（3）加强溢油跟踪监测建立科学的溢油分析决策系统；
（4）建立清污设备器材储备；
（5）加强清污员工训练；
（6）建立通畅有效地指挥通讯网络。
1、应急准备
在事故应急救援预案中应明确下列内容：
①应急救援组织结构设置、组成员工和职责划分。依据事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。
②在事故应急救援预案中明确预案的资源配备情况，包括应急救援保障、救援所需要的技术资料，应急设备和物资等，并确保其有效使用。
③教育、训练与演练。事故应急救援预案中应确定应急培训计划，演练计划，教育、训练、演练的事实与效果评估等内容。应急培训计划的内容包括：应急救援员工的培训、员工应急响应的培训、周边员工应急响应知识的宣传。演练内容包括：演练准备、演练范围与频次和演练组织。实施与效果评估的内容为：实施的方式、效果评估方式、效果评估员工、预案改进和完善。
2、应急响应
①报警、接警、通知、通讯联络方式。依据现有资源的评估结果，确定 24 小时有效地报警装置；24 小时有效地内部、外部通讯联络手段；事故通报程序。
②预案分级响应条件。依据事故的类别、危害程度的级别和从业员工的评估结果，可能发生的事故现场情况和分析结果，设定预案风机响应的启动条件。
③指挥与控制。建立分级响应、统一指挥、协调和决策的程序。
④
事故发生后应采取的应急救援措施。根据工程船的安全技术要求，确定采取的紧急处理措施、应急预案；确认危险物料的使用或存放地点，一级应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施。
⑤
警戒与治安。预案中应规定警戒区域划分、交通管制、维护现场治安秩序的程序。
⑥
员工紧急疏散、安置。依据对可能发生的事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定事故现场员工清点，撤离方式、方法；非事故现场员工紧急疏散的方式、方法；抢救员工在撤离前、撤离后的报告。
⑦危险区的隔离。依据可能发生的事故危害类别、危害程度的级别，确定危险区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导方法。
⑧检测、抢险、救援、消防、泄漏物的控制及事故控制措施。依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定检测的方式、方法及检测员工的防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及员工的防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险员工的撤离条件、方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。
⑨受伤员工现场救护、救治与医院救治。依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制定具有可操作性的处置方案，内容包括：接触人群检伤分类方案及执行员工；依据检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案；接触者医学观察方案；患者转运及转运中的救治方案；患者治疗方案；入院前和医院救治机构确定及处置方案；信息、药物、器材储备信息。
⑩公共关系。依据事故信息、影响、救援情况等信息发布要求，明确事故信息发布批准程序；媒体、公众信息发布程序；公众咨询、接待、安抚受害员工家属的规定。
3、现场恢复
事故救援结束，应立即着手现场的恢复工作，有些需要立即实现恢复，有些是短期恢复或长期恢复。事故应急救援预案中应明确：现场保护与现场清理；事故现场的保护措施；明确事故处理现场工作的负责人和专业队伍；事故应急救援工作结束的程序。

4、水生保护动物事故风险应急预案
（1）管理措施
从事码头装卸业务技术应符合要求，提高油品泄漏危害的认识和安全装卸的责任感。装卸人员对可能出现的油品事故泄漏的人为原因和自然原因应该学习和了解人员宣传保护珍稀水生动物的重要性，提供重要珍稀水生动物的图片，发送宣传生动物的图片。发送宣传手册，提高公众保护意识。
（2）制定并落实水生动物紧急救护预案。
针对危化品泄漏事故，码头配备应急处理设施，包括油污拦截、清理设施，消防设施等，制定应急预案。当出现风险事故时，营运单位能马上做出生态应急处理的响应。配备应急通讯联络器材设备，及时上报，并及时启动应急预案，同时应配合相关部门做好应急工作，应急预案包括江面油污拦截与清理预案、河岸带油污预防与清理预案等。
如果发生火灾、爆炸风险事故，很可能对附近水生动物造成重大伤害。受伤保护动物的应急救护措施主要是保护区管理部门对江段进行监测，及时发现受伤个体，应进行救护处理。针对可能出现的应急情况，工程业主单位和保护区管理处共同建立事放应急监测系统，对事故发生后影响区域范围内的水生生态进行应急监测，直到事故被妥善处理。及时处理和救护受影响的水生生物，特别是保护对象，并对事故影响进行评价和采取适当的补偿措施。
（3）建立事故报告制度
在开展水生动物救护的同时，应及时向各级渔政、环保部门报告备案，报告的内容要包括发生水生动物意外伤害事故的位置、动物种类、受伤情况、救护措施等保护种类伤害事故的位置、动物种类、受伤情况、救护措施等。
8.6环境风险评价结论

经过对本项目环境风险评价分析，与其他项目的风险性相比，本项目的环境风险是相对较小的，泄漏事故属低概率的风险事故，发生泄漏（溢油）事故主要是湘江水体的污染。在采取安全对策措施后建设项目可行。建议完善建设单位的 环境风险应急预案，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

9、环境经济损益分析
9.1环境效益分析

本项目原审批项目总投资4127.87万元。汨纺码头提质改造工程采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约4127.87万元，环保投资397万元，占项目建设投资的比例为9.6％。
表9.1-1环保设施投资估算表

	类别
	项目
	治理措施
	总投资

（万元）

	施工期
	废气
	粉尘
	限速行驶和保持路面场地清洁，洒水抑尘、物料遮盖
	10

	
	
	尾气
	选用符合国家标准的运输车辆和施工机械设备
	/

	
	废水
	施工废水
	隔油池、沉淀池处理施工机械冲洗废水，处理后回用场地洒水抑尘
	5

	
	
	施工船舶污水
	船舶污水经船主收集送交通部门指定单位收集并负责处理。建设单位在施工招标时，应明确施工单位落实船舶油污水处理责任
	5

	
	
	生活污水
	经化粪池处理后排入市政污水管网
	1

	
	噪声
	施工机械、车辆、船舶
	禁止鸣笛、选用低噪声设备
	/

	
	固废
	建筑垃圾
	尽量用于江岸护坡回填土，不能利用的经驳船运输至交通部门指定的地方
	15

	
	
	清淤弃方
	由驳船请运至交通部门指定区域进行处置
	104

	
	
	生活垃圾
	垃圾桶收集，环卫部门统一清运
	1

	营运期
	废气
	船舶燃油废气
	已年检的汽车、船舶，加强进出场区交通管理
	2

	
	
	装卸粉尘
	半圆罩封闭系统、干雾抑尘系统、移动泡雾机
	37

	
	废水
	船舶员工生活污水
	生活污水接驳管网+20m3生活污水箱+市政污水管网
	3

	
	
	船舶含油污水
	由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置
	5

	
	
	初期雨水
	9m3初期雨水池2个
	10

	
	固体废物
	废矿物油
	危废暂存间
	1

	
	
	船舶员工生活垃圾
	趸船生活垃圾箱收集后交有资质单位接收处置
	2

	
	
	码头员工生活垃圾
	码头生活垃圾收集系统收集后交环卫部门清运
	

	
	噪声
	噪声
	到港船舶降低航速，减少鸣笛次数，起重机设备隔声、减震、降噪
	5

	
	风险
	应急设备
	围油栏、收油机等
	5

	
	
	应急预案
	制定环境风险应急预案
	10

	
	环境管理
	培训
	环保培训、规章及实施
	5

	生态
	宣传警示牌
	港口作业区设置限速、禁鸣警示牌，河滩复绿
	20

	
	生态修复
	开展工程区域生态修复
	16

	
	长江江豚巡护与救护
	受伤搁浅江豚的临时紧急救护设备/药品、 
预留救护资金等
	80

	
	长江江豚动态监测
	对江豚进行声呐监测
	45

	
	水生态监测
	水生生态监测
	10

	合计
	397


本项目环保治理环境收益主要表现在废气、噪声、废水等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

9.2综合分析

由以上分析可知，本项目环保投资估算为397万元，占项目建设投资的比例为9.6％。通过采取一系列的环保措施可以使噪声、废气、废水做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。
10、环境管理与监测
10.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

建设单位在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好环境保护。本项目在制定管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化环境管理的经验进行制定。环境管理工作主要针对以下的内容进行。

（1）建设期落实项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。
（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、地方有关环保法规、政 策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。
（3）对本项目的环境保护工作进行监督与管理，负责与地方各级环保主管部门的协调工作。
（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本项目的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。
（5）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。
（6）对码头员工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对各部门、各岗位进行环保执法监督和考核。
（7）组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。
（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作年度计划；环境保护工作管理及奖罚办法等等。
2、环境管理体系建立的原则

（1）环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理措施
项目环境管理措施如下：
1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；
2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；
3、按照监测计划定期组织污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；
4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；
5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；
6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部员工对运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高环境管理水平；
7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理。
10.2环境监管计划

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第 三方环境监测机构进行监测。
1、环境监测
本项目环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。
表10.2-1  本项目环境监测内容一览表
	项目
	监测点位
	监测项目
	监测计划
	备注

	环境质量监测
	环境空气
	码头上风向及下风向各布1个监测点
	TSP、PM10
	每季度1次
	事故时要补充监测，并增加监测频次

	
	地表水
	湘江：本项目上游500m及下游1000m
	pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类
	每年平、枯水期各1次
	

	污染源监测
	废气
	场界
	TSP
	半年1次
	

	
	废水
	码头废水总排口
	流量、色度、pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类
	每季度1次
	

	
	噪声
	场界
	Leq(A)
	半年1次，每次2天，分昼夜2个时段
	码头陆域平台场界设2个场界噪声监测点

	
	固废
	统计固废产生量及去向
	台账统计、年报一次
	


本项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表10.2-2项目“环保竣工验收监测一览表

	类别
	项目
	治理措施
	验收标准和要求

	废气
	船舶燃油废气
	已年检的船舶或车辆，加强进出场区交通管理
	/

	
	装卸扬尘
	砂石料采用封闭式皮带机廊道；接料
斗设喷雾除尘系统和返尘板
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准

	废水
	船舶含油污水
	含油污水接驳管网+2个5m3含油污水箱+专业接收船接收处置
	不外排

	
	船舶员工生活污水
	生活污水接驳管网+20m3生活污水箱+市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	
	初期雨水
	9m3初期雨水池2个
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准

	固体 废物
	危险废物
	危废暂存间收集后交有资质单位处
置 
	固废管理台账，不对环境产生直接影响

	
	船舶员工生活垃圾
	码头生活垃圾收集系统收集后交环卫部门清运
	

	
	码头员工生活垃圾
	码头生活垃圾收集系统收集后交环卫部门清运
	

	噪声
	设备噪声、交通噪声
	运输设备减振、安装吸声材料，到港船舶降低航，减少鸣笛次数
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准

	环境风险
	应急措施
	围油栏、收油机
	有对应物品，依托交通部门应急救援船

	环境 管理
	环境管理
	有专业员工、有相应环境管理和监测制度、有生产区工作计划
	包括事故源控制、应急预案、应急 监测等。

	生态
	宣传警示牌
	港口作业区设置限速、禁鸣警示牌
	港口作业区设置限速、禁鸣警示牌，边坡绿化


2、排污口规范化管理
根据《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203号）及国家环保总局环发（1999）24号文件的要求，按目前环境管理和现代企业污染源规范化管理的要求建设方，建设方必须对其排污口进行规范性管理。应做到：

规范化采样口，各污染物采样分析均按照最新的环境监测技术规范和标准方法要求进行；根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB155562.1-1995）标准要求，在噪声排放口、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。
专项图标的形式见表10.2-3-表10.2-4。

表10.2-3  环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表10.2-4  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image36.png]]





	[image: image37.png]



	废水排放口
	表示废水向外环境排放

	2
	[image: image38.png]



	[image: image39.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	3
	[image: image40.png]/(¢




	[image: image41.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	4
	/
	[image: image42.jpg]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


3、排污口建档管理
（1）应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。
（2）根据排污口管理内容要求，在工程建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案；如实向环保管理部门申报排污品数量、位置及所排放的主要污染物种、数量、浓度、排放去向等情况。
11、建议及结论

11.1项目概况

项目名称：汨纺货运码头提质改造工程
建设单位：湖南德科纺织印染有限公司
拟建地点：岳阳市屈原管理区德科工业园，东经：112.901338560°，北纬：28.849980387°。

法人代表：陈汉标

建设性质：新建

占地面积：0.0035km2
投资情况：本项目原审批项目总投资2442.25万元，变动部分项目1685.62万元，汨纺码头提质改造工程总投资4127.87万元。。
项目建设周期：本项目计划总工期30天。

11.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，湘江断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，湘江评价水域水环境质量较好。
（2）大气环境

根据2021年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，汨罗市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物全部达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，由此判定2021年汨罗市的城市环境空气质量达标，环境空气质量较好。

（3）声环境

项目场界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类区标准要求，东南侧居民声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准要求，声环境质量较好。

（4）生态环境

①陆生植物

根据本项目的现场踏勘，本项目生态环境现状主要以农村生态为主，兼有林地、草地、河滩，植被多为农业栽培和防护林带，无国家保护野生植物。主要农作物有水田和旱田作物，林地以农田林网。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。

②陆生动物

本项目区域人为干扰大、人口流动大、植被单一，周边人类活动频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开项目区域，无珍稀野生动物。常见的野生动物多为鸟类、啮齿类、昆虫等，所有本区内脊椎动物种类较少。

③鱼类

为了解项目所在的湘江流域鱼类资源现状，本项目引用《湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目》中对湘江中的鱼类调查成果，根据其调查结果统计出评价区范围内鱼类7目16科98种。

评价区范围内鱼类以鲤形目为主，共66种，占鱼类总数的67.35%；其次为鲇形目有13种，占鱼类总数的13.27%；鲈形目有12种，占鱼类总数的12.24%；鲑形目4种，占总数的4.08%；鲱形目、颌针鱼目、合鳃鱼目各有1种，分别占鱼类总数的1.02%。

评价区河段内主要经济鱼类有：鲫（Carassius auratus）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、翘嘴鲌（Culter alburnus）等。

④浮游植物

湘江河段评价区河段共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。

从种类分布看，湘江河段评价区以硅藻门占优势，其次为绿藻门、蓝藻门，其他门类较少。优势种有颗粒直链藻（Melosira granulata）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、菱形藻（Nitzschia sp.）、衣藻（Chlamydomonas sp.）等。

⑤浮游动物

湘江河段评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。

⑥底栖动物

湘江河段评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus  sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）、苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）等。

11.3环境影响结论

1、营运期地表水影响分析
本项目产生废水为营运期码头员工产生的生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水。

本项目码头员工生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，日常生活如厕洗手等依托园区设施，码头员工生活污水经园区内化粪池处理后进入园区污水管网进入市政污水管网，进入屈原管理区污水处理厂处理。
本项目船舶污水（舱底油污水、生活污水）主要污染物CODCr、SS、氨氮、石油类等，船舶生活污水与码头员工生活污水经经斜坡道上生活污水箱收集后接入市政污水管网，进入屈原管理区污水处理厂处理；船舶含油废水由斜坡道上含油污水箱收集后由有资质单位接收处置。
本项目码头作业区初期雨水一般含SS较多，应收集处理，本项目设有初期雨水沉淀池，初期雨水经初期雨水收集池沉淀后排至后方市政污水管网。
采取以上措施后，项目无废水外排，对地表水环境基本无影响。
2、营运期期大气影响分析

本项目营运期对大气的污染主要表现在头砂石料卸料时机械落差产生的扬尘、船舶燃油废气。
经预测，项目码头装卸作业产生的无组织废气TSP最大落地浓度为39.1ug/m3，对应的最大占标率为4.34%，满足满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，对环境空气的影响较小。
本项目在装卸系统设有水雾喷淋装置和返尘板，可有效降低扬尘对周边环境的影响。
本项目到港船舶为合格并已在地方交通运输局备案的船只，其内燃机燃油废气污染物排放均可达《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）中要求，且项目地开阔风大，扩散条件好，一般通过空气稀释、扩散等作用降低废气浓度，对周边环境影响不大。

3、营运期噪声影响分析

营运期噪声源主要为装卸机械设备、运输机械、到港船舶，噪声源强约在75-95dB之间，船舶鸣笛等突发噪声可超过100dB。本项目拟采取的污染防治措施为①进出港船舶在靠泊、离泊、调头作业时采取号旗、号灯、无线电通信方式传递信号，尽量减少鸣笛。码头前沿设置禁止鸣笛标志；②加强各种机械设备、车辆的维修保养，减少因机械磨损而增加的噪声。
根据环境影响预测结果，在采取以上防治措施以后，本项目东南侧160m处居民噪声预测值在叠加背景值后均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对环境的影响是可以接受的。
4、固废影响分析

本项目营运期主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、码头设备维护产生的废矿物油等。

项目营运期码头员工生活垃圾经码头生活垃圾收集系统收集后交环卫部门清运；、船舶员工经趸船生活垃圾箱收集后交交有资质单位接收处置；码头设备维护产生的废矿物油属于危险废物，危废暂存间收集后交有资质单位处置。
采取上述措施后，本项目固废不会对周围环境造成不良影响。

5、生态影响分析

本项目拟对汨纺货运码头进行规范化改造，码头由湖南德科纺织印染有限公司用于散货砂石进出港。码头采用挖入式港池形式，拟布置一个3000吨级散杂货船泊位，在现有斜坡道的基础上扩宽10m，扩宽后的斜坡道总宽为20m，斜坡道顶部高程保持现状高程不变，为33.5m。斜坡道末端高程保持现状高程不变，为25.5m。占用岸线长度66.4 m。本工程建设接岸设施并对岸坡其进行生态修复处理，根据斜坡道条件及靠泊作业需求设置装卸设备，配套安装供电、供水、环保等设施。原码头在装卸工艺、水工结构、给排水、消防、环保和安全等方面存在诸多不符合现行规范、标准、绿色港口要求的问题。本工程针对以上存在的问题进行了提质改造，规范设计，提高了码头生产效率及安全性，减少了生态环境污染。本工程不改变码头功能和码头规模，使用岸线与原码头保持一致，并注重保护珍稀濒危和特有物种，不会造成物种消失。

本报告对工程区域内的水生态环境现状进行了评价，对工程施工和运营过程中的对保护区产生的影响进行了预测分析。为缓解对保护区生态环境的影响，本报告提出了监管培训和江豚动态监测等一系列防范措施，采取以上措施后，可以将工程建设对保护区水生生态系统的影响减小到最低限度。因此，在落实本报告所提出的各项措施后，项目建设和运行对保护区的影响是可控的。

6、环境风险影响分析

汨纺货运码头主要用于砂石等散货的运输，非危险化学品货运码头，风险等级一般。提质改造工程最大可信事故源项为水上安全事故引发的溢油风险。据岳阳海事局水上交通事故险情统计分析，评价水域湘江汨罗段安全形势相对较好，船舶碰撞事故率较低。

一旦船舶碰撞引发的溢油事故，导致石油类在鱼体中积累和残留，引起鱼类慢性中毒，会对以鱼类为食的长江江豚水生生物生命构成威胁和危害。

因此，必须采取必要的风险防范措施，加强码头和船舶进出港的管理，制定严格的码头巡护检查制度，进一步降低事故发生的概率，制定应急预案，并准备必要的防护物资，减少事故发生时的环境危害。因此，采取必要的保护措施后，本项目船舶溢油事故的环境风险处于可接受的水平。

7、对湘江水文情势影响分析

根据计算，遭遇洪水流量条件，壅水最大值约1.1cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游100m，下游40m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，壅水最大值约0.9cm，壅水影响（大于0.3cm）主要集中在趸船上游90m，下游30m

范围内。工程下游水位降低，遭遇洪水流量条件，最大降低值约4.1cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游110m范围内；遭遇多年平均流量洪水条件，最大降低值约3.7cm，降水影响范围（大于1cm）主要集中在趸船上游100m范围内。

在现状地形基础上，遭遇洪水流量条件，工程后流速最大减小约0.1m/s，流速增大有限，最大增加值约0.02m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游70m，下游40m范围内；多年平均流量条件时，工程后流速最大减小约0.08m/s，流速增大有限，最大增加值约0.005m/s，流速变化主要影响范围局限于趸船上游120m，下游60m范围内。

计算结果表明，工程对河道水位流场的影响均不大、影响范围有限，对河道断面流速分布及河道主流线无影响。因此，工程兴建后，不会对本河段行洪带来不利影响。

11.4项目环境可行性

1、相关环保政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目设有1个3000吨级泊位，均属于湘江内河千吨级泊位，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“二十五、水运”中“1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设”中的“内河千吨级及以上”。

因此，项目符合国家产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与《长江岸线保护和开发利用总体规划》的符合性分析
《长江岸线保护和开发利用总体规划》共划分岸线保护区516个，长度1964.2公里，占岸线总长度的11.3%；岸线保留区1034个，长度为9306.3公里，占岸线总长度的53.5%；岸线控制利用区817个，长度为4642.8公里，占岸线总长度的26.7%；岸线开发利用区232个，长度为1480.4公里，占岸线总长度的8.5%。
根据规划，湖南共1659.9公里岸线列入规划范围，其中长江干堤岸线148.8公里，湘江干流萍岛至濠河口岸线1292.4公里，洞庭湖入江水道濠河口至城陵矶段岸线约218.6公里。规划将岸线功能进行了专门分区，湖南划分岸线保护区61个、长度149.6公里，保留区104个、长度907.6公里，控制利用区92个、长度541.3公里，开发利用区27个、长度61.4公里。

根据长江岸线功能区分区规划，本项目不在岸线保护区和保留区内，本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》的要求。
（4）与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析
本项目不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

（5）与《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的符合性分析
根据《湖南省交通运输“十三五”发展规划》：“港口：重点加快岳阳港现代化建设步伐，围绕“一百万标箱、两亿吨大港”目标，将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港；积极推动长株潭港口群一体化建设；统筹推进常德港、益阳港、永州港、衡阳港等地区重要港口建设；到2020年，新增1000吨级及以上泊位126个，达到232个，全省港口总通过能力超过3亿吨，其中集装箱通过能力达150万标箱。”本项目的实施是有助“将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港”的。

因此，本项目是符合《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的。

（6）与《岳阳港总体规划》（2017-2035）的的符合性分析

2020年2月，湖南省启动了湖南港口码头专项整治工作。湖南省交通运输厅根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）要求印发了《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号），对湖南港口码头开展专项整治工作。根据《湖南省交通运输厅关于将汨纺货运码头纳入规范提升类码头意见的函》（湘交函[2021]370号），湖南德科纺织印染有限公司汨纺货运码头被认定为规范提升类非法码头。
由上述可知，本项目码头岸线已取得主管部门的同意和认可。

①岸线规划
根据《岳阳港总体规划（2017-2035）》，汨罗港区位于湘江右岸及汨罗江，规划港口岸线长1570m，其中规划湘江港口岸线1170m，汨罗江港口岸线400m。规划以件杂货运输为主，兼有旅游客运。
本项目位于汨罗港区湘江港口岸线，本次改造维持码头原功能及规模，码头由湖南德科纺织印染有限公司用于进出口棉花、纤维、布匹等件杂货。码头合理利用了岸线资源，满足了城市发展的需要，与《岳阳港总体规划（2035）》岸线规划相符。
②港区功能定位
根据《岳阳港总体规划（2017-2035）》，将港区划分为核心港区、重要港区和一般港区。汨罗港区被划分为一般港区，主要为当地企业的能源原材料、矿建材料、其他杂货及客运服务，在乡镇居民生产生活物资运输、交通不便的地区居民和旅游客运中发挥一定的作用。
本项目位于汨罗港区，工程建设后能有效改善企业的货物运输方式，降低企业经营成本，有效提高汨罗港区的整体运输能力，从而满足随着腹地经济的快速发展而产生的吞吐量运输需求，是与港区功能定位相符的。

（7）与“三线一单”符合性分析

本项目不在生态保护红线范围内，项目的建设不会造成所在区域环境质量下降或恶化，符合资源利用上限中相关规定，且不属于港口岸线利用功能准入负面清单中所列明的禁止项目，符合“三线一单”的要求。

（8）本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》的相符性分析

本项目的建设符合岳阳市屈原管理区天问街道环境管控单元生态环境准入清单中的空间布局管控要求、污染物排放管控要求，不涉及其风险防控情景，符合资源开发效率的要求。

（9）选址可行性

①工程选址的地质及水域条件 

2020年2月，湖南省启动了湖南港口码头专项整治工作。湖南省交通运输厅根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）要求印发了《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号），对湖南港口码头开展专项整治工作。根据《湖南省交通运输厅关于将汨纺货运码头纳入规范提升类码头意见的函》（湘交函[2021]370号），湖南德科纺织印染有限公司汨纺货运码头被认定为规范提升类非法码头。
由上述可知，本项目码头岸线已取得主管部门的同意和认可。

①岸线规划
根据《岳阳港总体规划（2035）》，汨罗港区位于湘江右岸及汨罗江，规划港口岸线长1570m，其中规划湘江港口岸线1170m，汨罗江港口岸线400m。规划以件杂货运输为主，兼有旅游客运，货种为件杂货、干散货、客运、支持系统，主要为当地经济发展及水上旅游资源开发服务，规划推山咀作业区、营田件杂货运港点和汨罗江沿线的屈子祠、新市镇客运港点，其中推山咀作业区拟设置8泊位（不包含港口客运港点、工作泊位及其他货运港点的指标）。

本项目位于汨罗港区湘江港口岸线，本改造码头性质为散货码头，码头占用岸线为66.4m，设有1个3000吨级件散货泊位，码头用于德科工业园内进出口砂石。码头合理利用了岸线资源，满足了城市发展的需要，与《岳阳港总体规划（2035）》岸线规划相符。
②港区功能定位
根据《岳阳港总体规划（2017-2035）》，将港区划分为核心港区、重要港区和一般港区。汨罗港区被划分为一般港区，主要为当地企业的能源原材料、矿建材料、其他杂货及客运服务，在乡镇居民生产生活物资运输、交通不便的地区居民和旅游客运中发挥一定的作用。
本项目位于汨罗港区，工程建设后能有效改善企业的货物运输方式，降低企业经营成本，有效提高汨罗港区的整体运输能力，从而满足随着腹地经济的快速发展而产生的吞吐量运输需求，是与港区功能定位相符的
本项目汨纺货运码头湘江河段河床稳定，前沿江面宽阔，河底高程为20.3m-30m，码头前沿水域水深不能满足吃水要求，需要对码头前港池235m×46.4m范围内进行开挖。
工程范围内的地质条件较好，码头建成后，码头前满足水深和航行条件，其前水域在不影响主航道的前提下，可满足停泊水域及回旋水域宽度要求。

因此，码头的建设区域，满足航道安全通航的相关要求。

②供水、供电等配套设施的完整性

港区后方工业园有变电所，可满足本工程改造需求，故本工程改造设备均由现有变电所取电。港区低压配电电压为220/380V，现有变电所可满足本工程改造需求。

线路敷设：陆域主要穿管埋地敷设。

电缆直接由电缆桥架接至趸船。

码头趸船设置生活给水系统，并且预留船舶给水接口。生活给水系统由厂区生活给水管网接出，水质应满足《生活饮用水卫生标准》。陆域生活给水管道采用DN100PE管，以埋地安装为主。码头前沿生活给水管采用涂塑钢管，设支架沿钢引桥安装并设置SN65船舶给水接口，露天管道采取保温措施。

③环境质量现状

项目区域大气环境中各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。建设项目位于湘江水岸，其为大河，纳污能力强，规划水质为Ⅲ类，现状监测数据中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1的4a类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。 

综上，本项目选址可行。

11.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，与区域相关规划的要求也不冲突；工程是在现有码头的基础上进行提质改造，选址合理；在落实报告中的治理措施后，项目运营过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，其项目环境影响可以接受。通过对本项目风险识别，项目环境风险影响可接受。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强环境管理，认真落实各项环保措施，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

11.6建议

（1）重视和加强环境风险管理和防范，杜绝各类风险事故发生；
（2）加强营运期的环境管理和监理，按当地环保部门及本报告书要求，设立必要的环境管理职能部门，并完成必要的日常管理工作。。

（3）本项目在投入运行前，必须按国家有关规定建立健全安全生产管理的各项规章制度及岗位操作规程，建立健全安全管理体系，制定相应的预防控制措施和应急救援预案。企业负责人、安全管理员工、特种作业员工做到持证上岗，其他从业员工必须按国家规定进行上岗前安全培训。

（4）加强员工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。
（5）建立工程运行水生态保护协调沟通机制，加强与湘江管理机构、当地渔业主管部门的沟通，共同维护保护区水生态，打造绿色港区、绿色码头。

转运站墩台建设





趸船安装定位





钢引桥、生产设施安装





附属设施安装及岸坡绿化





噪声





噪声





废水、噪声、固废





噪声





项目地








IV

_1234567891.vsd
施工准备


测量定位


埋设钢护筒


钻机就位、调平、对中


钻孔


成孔，清孔


泥浆循环系统安装，泥浆制备


泥浆沉淀、循环


吊装钢筋笼


清孔


下导管


浇注水下混凝土


混凝土养护，灌注桩完成


浇注立柱及墩台



_1234567893.vsd
后方园区企业运输系统（不在本项目范围内）


出料带式皮带运输机


高架装船机


装载货船


粉尘、噪声


粉尘、噪声



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
自卸船


货船皮带运输机


水位高于23.15m时


浮趸集料斗


斜坡道集料斗


水位低于23.15m时


带式皮带运输机


带式皮带运输机


后方园区企业运输系统（不在本项目范围内）


粉尘、噪声


粉尘、噪声


粉尘、噪声


粉尘、噪声


粉尘、噪声



_1234567890.vsd
依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1 研究相关技术文件和其他有关文件
2 进行初步工程分析
3�

1 环境影响识别和评价因子筛选
2 明确评价重点和环境保护目标
3 确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境现状调查监测与评价


建设项目工程分析


1 各环境要素环境影响预测与评价
2 各专题环境影响分析与评价


1 提出环境保护措施，进行技术经济论证
2 给出污染物排放清单
3 给出建设项目环境影响评价结论 


编制环境影响报告书


第一阶段


第二阶段


第三阶段



