附件1

岳阳市2013年重点推进的100个重大建设项目计划表

单位：万元

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 13643636 | 2376833 | 2321355 |  |  |  |
|  | 一、基础设施（21个） |  |  |  | 7188730 | 1422121 | 814406 |  |  |  |
| 1 | 岳望高速 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳境内长97.78公里 | 885000 | 30022 | 100000 | 完成征地拆迁工作，完成20%路基土石方工程，20%涵洞、道路工程，15%桥梁工程 | 市交通 运输局 | 省高管局 |
| 2 | 岳常高速 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳境内长68.78公里 | 510200 | 461391 | 48800 | 竣工 | 市交通 运输局 | 河南高发公司 |
| 3 | 临岳高速 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳境内长72.433公里 | 1200000 | 103428 | 160000 | 项目起点至冷水铺互通段完成40%路基土石方，60%通道、涵洞，30%防护工程，40%桥梁工程基础，40%桥梁工程下部构造，50%隧道；30%冷水铺互通至项目终点段完成路基土石方, 20%桥梁工程大桥基础, 15%桥梁工程大桥下部构造 | 市交通 运输局 | 省高管局 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 4 | 石华高速 | 续建 | 岳阳市 | 岳阳境内长13.4公里 | 81800 | 56500 | 25300 | 竣工 | 市交通 运输局 | 省高管局 |
| 5 | 临湘至湖滨公路 | 续建 | 岳阳市 | 一级公路52.143公里 | 88759 | 20000 | 30000 | 征地拆迁和路基施工 | 市交通 运输局 | 市交建投 |
| 6 | 洞庭新城 | 续建 | 岳阳 楼区 | 旧城改造、风光带建设，总建设面积3.6平方公里 | 2000000 | 50000 | 80000 | 启动南片区建设，完成10万平方米安置房建设 | 岳阳楼区政府 市国资委 | 洞庭新城投资建设开发有限公司 |
| 7 | 蒙西至华中铁路荆岳洞庭湖特大桥 | 新建 | 岳阳市 | 双线铁路特大桥，全长10.644公里 | 162113 |  | 42360 | 桥梁主体下部及配套工程、相关的锚地码头搬迁和岸上征地拆迁 | 市发改委 | 蒙西华中铁路股份有限公司 |
| 8 | 岳阳市城乡电网建设与改造 | 新建 | 岳阳市 | 新建110千伏项目1个，续建110千伏项目4个，新建35千伏项目1个，城市配网建设与改造，农村配网建设与改造 | 22627 | 11910 | 10500 | 竣工 | 岳阳 电业局 | 岳阳 电业局 |
| 9 | 临湘市儒溪生化农药园公共设施建设项目 | 续建 | 临湘市 | 水厂（日供水6万吨）、污水处理厂（日处理工业污水5万吨）、路网工程、土石方工程、变电站、供热站、消防站等基础设施建设 | 83800 | 49250 | 15000 | 完成二期工程建设 | 临湘 市政府 | 临湘市滨江产业示范区管委会 |
| 10 | 城市 路网 建设 | 临湘市城区路网工程 | 续建 | 临湘市 | 道路总长28.22公里 | 45684 | 9860 | 3000 | 完成道路建设5公里 | 临湘 市政府 | 临湘市 建设局 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 10 | 城市 路网 建设 | 平江县城区路网工程 | 续建 | 平江县 | 秀雅大道、天岳大道升级改造工程 | 38000 | 12000 | 14000 | 完成秀雅大道、天岳大道升级改造部分工程 | 平江县 政府 | 平江县 城建投 |
|  |  | 岳阳楼区路网建设 | 续建 | 岳阳 楼区 | 续建洛王路，新建九家垄路与木鱼山北路 | 16500 | 5200 | 11000 | 完成征地拆迁及路面硬化 | 岳阳楼区 政府 | 市城建投 |
|  |  | 屈原管理区营田镇城区道路提质改造建设工程 | 改建 | 屈原管理区 | 屈汨路长2190米，主车道宽16米；正虹西路1130米，主车道宽21米，及道路强、弱电管线入地 | 12000 | 200 | 7000 | 完成部分改造 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区城市建设投资有限公司 |
|  |  | 岳阳经济技术开发区路网建设 | 新建 | 岳阳经济技术开发区 | 4500米（长岭头路、木里港路、中科路）道路路基建设 | 5500 | 500 | 5000 | 竣工 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 岳阳经济技术开发区监申桥工业园 |
|  |  | 临港产业新区路网建设 | 续建 | 临港产业新区 | 修建区内36条道路：主干路8条、次干路12条及支路16条，路网总长110公里 | 357233 | 250000 | 50000 | 完成兴港东路、芭蕉湖路、城陵矶路、珞加山路、云欣东路、欣园路、景湖路等道路的主体工程及绿化、亮化、美化工程 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 11 | 汨罗市城市道路照明节能工程 | 续建 | 汨罗市 | 光源用现代节能型LED灯具替代，对新建城市次干道及支路改造 | 17396 | 8950 | 8446 | 完成部分城市主次干道改造 | 汨罗市 政府 | 汨罗市路灯管理所 |
| 12 | 岳阳县工业集中区基础设施建设 | 续建 | 岳阳县 | 征地1000亩、完成“四通一平”、园区排污管网与县污水处理厂管网对接 | 380000 | 22200 | 12000 | 完成园区四期1000亩以上土地征收，分批次完成土地报批和“四通一平”；完成雨污分流管网对接；完成110千伏安变电站立项；天然气入园等 | 岳阳县 政府 | 岳阳县生态工业园 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 13 | 码头建设 | 湘阴漕溪港码头二期工程 | 新建 | 湘阴县 | 2000吨级泊位1个 | 11418 | 5000 | 5000 | 完成主体工程框架和港池开挖 | 湘阴县 政府 | 湖南漕溪物流有限公司 |
|  |  | 道仁矶码头 | 续建 | 云溪区 | 3000吨级泊位2个 | 22700 | 3000 | 5000 | 完成征地、设计及部分水下基础工程 | 云溪区 政府 | 云溪区 汽渡所 |
|  |  | 岳阳港君山港区荆江门码头 | 续建 | 君山区 | 3000吨级泊位2个 | 32000 | 1460 | 5000 | 完成水下基础工程 | 君山区 政府 | 君山区 交建投 |
| 14 | 芙蓉大道北拓工程 | 续建 | 湘阴县 | 主线22.5公里，连接线7.27公里 | 138000 | 88000 | 15000 | 路面施工及绿化亮化 | 湘阴县 政府 | 芙蓉大道北拓工程建设开发有限公司 |
| 15 | 中联大道建设工程 | 新建 | 湘阴县 | 全长1380米，设计路幅宽35米 | 6000 |  | 6000 | 竣工 | 湘阴县 政府 | 湘阴县城市建设投资有限责任公司 |
| 16 | 云溪区城南新区开发 | 续建 | 云溪区 | 3平方公里城南基础设施及新城建设 | 195000 | 45000 | 15000 | 3条道路竣工通车，一期生态新居、商业金融区建设完工，启动二期建设 | 云溪区 政府 | 大汉集团 |
| 17 | 绿色食品产业园基础设施建设项目 | 新建 | 君山区 | 产业园2.5平方公里内道路骨架及配套设施建设 | 50000 |  | 5000 | 完成荆江大道建设 | 君山区 政府 | 君山区 交建投 |
| 18 | 京港澳高速公路岳阳连接线拓宽改造 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 全长7.3公里，路幅宽120米 | 102000 | 61000 | 41000 | 竣工 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 岳阳轩达建设投资有限公司 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 19 | 天灯咀城中村综合整治 | 续建 | 南湖 风景区 | 总用地面积280亩 | 390000 | 24750 | 5000 | 完成拆迁 | 南湖风景区管委会 | 天灯咀城中村综合整治项目管理部 |
| 20 | 城陵矶至松阳湖铁路专用线建设项目 | 新建 | 临港产业新区 | 全长15公里以上的国铁III级标准铁路 | 110000 | 1000 | 45000 | 基础施工 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 21 | 临港产业新区土地储备项目 | 续建 | 临港产业新区 | 15000亩土地储备 | 225000 | 100000 | 45000 | 完成3000亩土地储备 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
|  | 二、重大产业（41个） |  |  |  | 4068538 | 552638 | 925900 |  |  |  |
| 22 | 长炼年产10万吨环氧丙烷及配套双氧水生产项目 | 续建 | 云溪区 | 年产10万吨环氧丙烷装置和年产20万吨双氧水装置 | 124000 |  | 80000 | 主体工程建设 | 市经信委 | 长岭炼化公司 |
| 23 | 巴陵石化非乙烯精细化工建设项目 | 新建 | 云溪区 | 10万吨/年丁烯氧化脱氢制丁二烯装置及配套设施建设,2万吨/年SEPS工业化装置建设及配套设施建设,氯丙烯挖潜降耗技术改造 | 128700 |  | 65000 | 10万吨/年丁烯氧化脱氢制丁二烯装置及配套完成装置建设,2万吨/年SEPS工业化装置建设及配套设施建设,完成氯丙烯挖潜降耗技术改造 | 市经信委 | 巴陵石化公司 |
| 24 | 岳阳林纸股份有限公司年产70万吨涂布包装纸板转型技术改造 | 新建 | 临港产业新区 | 一期年生产20万吨涂布牛卡纸；二期年生产50万吨涂料牛卡纸和涂布白底白纸板 | 170628 |  | 50000 | 一期工程建设 | 市经信委 | 岳阳林纸股份有限公司 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 25 | 退二进三项目 | 天润发展“退二进三”项目 | 续建 | 岳阳 楼区 | 征地230亩，建设铂金五星级酒店 | 80000 | 2350 | 25000 | 主体工程 | 市国资委 | 湖南天润化工发展股份有限公司 |
|  |  | 制鞋和橡塑制品升级产业园 | 新建 | 临港产业新区 | 生产能力为3000万双/年，生产线十条；胶布制品生产能力为200万件套/年，生产线3条；橡胶配件生产能力为3000吨/年，生产线2条，印花布生产能力为3000万米/年。 | 100000 |  | 20000 | 新建生产车间、办公楼、胶布鞋靴生产线3条 | 临港产业 新区管委会 | 新兴际华集团 |
|  |  | 湖南中南科伦药业有限公司朝晖工程 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 建设22条药品生产线 | 80000 | 39000 | 27000 | 建成2条冻干粉线；建成2条头孢制剂线；建成2条中药口服液生产线；同时完成药品GMP认证 | 市食品药品监管局 | 岳阳同联药业有限公司 |
| 26 | 市烟草物流园 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 物流配送中心、经营业务用房、网球馆等建设 | 35000 | 7268 | 15000 | 完成物流园和网球馆主体工程 | 市烟草 公司 | 市烟草 公司 |
| 27 | 临湘森泰化工生产线 | 续建 | 临湘市 | 1000吨/年莠去津、莠灭津；500吨/年粉唑醇；300吨/年环丙唑醇；500吨/年已唑醇；1000吨/年草铵膦等8条生产线建设 | 26000 | 7000 | 5000 | 完成综合楼办公区主体工程 | 临湘市 政府 | 湖南森泰化工有限责任公司 |
| 28 | 临湘正兴化工生产线 | 新建 | 临湘市 | 30000吨/年立德粉，30000吨/年次氧化锌，10000吨/年活性氧化锌，40000吨/年铁粉等生产线建设 | 30000 | 6000 | 10000 | 部分生产线竣工投产 | 临湘市 政府 | 湖南正兴化工有限公司 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 29 | 湖南国发精细化工科技6万吨/年光气扩改及配套项目 | 新建 | 临湘市 | 总建筑面积15197平方米，新建生产车间、仓库、办公楼等 | 11820 |  | 5000 | 土建及设备购置 | 临湘市 政府 | 湖南国发精细化工科技有限公司 |
| 30 | 远大可建科技有限公司可持续建筑（斜支撑结构民用建筑材料）项目 | 续建 | 湘阴县 | 新建主柱斜撑生产线10条，外墙生产线1条，内墙生产线2条，门窗生产线1条及配套设施建设 | 200800 | 84500 | 30000 | 单项投产 | 湘阴县 政府 | 远大可建科技有限公司 |
| 31 | 汨罗市中联铝业有限公司建设项目 | 续建 | 汨罗市 | 占地250亩，总建筑面积25万平方米，包括铸造车间、加工车间、涂装车间、研发与检测中心、产品成品库、材料库、集装箱广场、行政办公楼与宿舍 | 57900 | 6370 | 12000 | 完成铸造车间、加工车间、涂装车间、研发与检测中心、产品成品库、材料库、集装箱广场建设 | 汨罗市 政府 | 汨罗市中联铝业有限公司 |
| 32 | 湖南省成宇再生物资利用有限公司3万吨/年电解铜生产线建设项目 | 续建 | 汨罗市 | 对公司原有年产2.5万吨阳极铜生产线进行技术改造，新上年产3万吨电解铜生产线 | 18115 | 5800 | 9000 | 完成原有年产2.5万吨阳极铜生产线技术改造，新上年产3万吨电解铜生产线 | 汨罗市 政府 | 湖南省成宇再生物资利用有限公司 |
| 33 | 国家城市矿产示范基地—湖南汨罗再生资源集散市场 | 续建 | 汨罗市 | 总建筑面积66.6万平方米，包括预处理场、交易中心、市场管理服务中心以及配套设施 | 85765 | 56000 | 20000 | 完成市场交易中心部分工程 | 汨罗市 政府 | 湖南同力循环经济发展有限公司 |
| 34 | 湖南省台湾农民创业园 | 续建 | 岳阳县 | 1平方公里核心区土地平整和水、电、路等基础设施建设 | 100000 | 15000 | 15000 | 完成园区主干道硬化施工、园区入口广场土方工程、铺装和绿化工程 | 岳阳县 政府 | 岳阳县台创园管委会 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 35 | 湖南岳阳科伦制药有限公司二期项目 | 新建 | 岳阳县 | 新征用地100亩，新建粉-液双室袋输液和尾灌软袋生产线车间及设施 | 24000 | 1000 | 18000 | 完成主体工程 | 岳阳县 政府 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 36 | 健强原料药及制剂生产项目 | 新建 | 岳阳县 | 项目用地150亩，新建原料药及制剂生产线，主要建设厂房、仓库、办公楼及其他配套设施 | 30000 | 2000 | 16000 | 一期工程竣工 | 岳阳县 政府 | 湖南健强药业有限公司 |
| 37 | 盛路人防工程设备制造项目 | 新建 | 岳阳县 | 项目用地100亩，新建人防工程设备制造线，主要建设厂房、仓库、办公楼、宿舍及其他附属配套设施 | 20000 | 5200 | 15000 | 完成主体工程 | 岳阳县 政府 | 湖南盛路人防科技有限公司 |
| 38 | 椰星饮料 | 新建 | 岳阳县 | 用地200亩，规划建筑面积12万平方米，主要建设水处理车间、原料处理车间、配料车间、灌装车间、消毒杀菌车间、综合办公大楼以及印铁、制罐、纸箱等配套车间。 | 80000 | 2100 | 20000 | 一期工程竣工 | 岳阳县 政府 | 湖南椰星食品饮料有限公司 |
| 39 | 平江县福坤汽车零部件生产基地 | 续建 | 平江县 | 引进汽车零部件及工程机械生产厂家 | 133000 | 90000 | 20000 | 完成金程齿轮、精工泵业、前元管材等项目厂房建设及配套设施建设 | 平江县 政府 | 湖南坤宇重工集团 |
| 40 | 平江县塑胶管材项目 | 新建 | 平江县 | 占地100亩，厂房面积 20000平方米 | 13000 |  | 13000 | 竣工 | 平江县 政府 | 平江工业园管委会 |
| 41 | 平江县新型墙体建材项目 | 新建 | 平江县 | 厂房面积2.5万平方米 | 13000 |  | 13000 | 竣工 | 平江县 政府 | 湖南攀泰新型建材有限公司 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 42 | 岳阳济海粮油仓储物流项目 | 新建 | 云溪区 | 建设3万吨粮食仓库、7.2万吨食用油存储罐 | 18000 | 1000 | 5000 | 完成“三通一平”及绿化 | 云溪区 政府 | 岳阳济海粮油有限公司 |
| 43 | 岳阳招商绿色商贸物流园 | 新建 | 云溪区 | 征地360亩建设普货物流园，包括仓库、停车场、信息综合楼、加气站 | 30000 | 6000 | 6000 | 完成征地拆迁及“三通一平” | 云溪区 政府 | 岳阳绿色物流有限公司 |
| 44 | 云溪催化剂二期 | 新建 | 云溪区 | 年产15万吨裂化剂装置、10万吨废FCC回收装置、2万吨废加氢催化剂回收装置及5000吨特种催化材料 | 102000 | 7000 | 20000 | 完成“三通一平”及相关配套工程 | 云溪区 政府 | 中石化 股份公司 催化剂分公司 |
| 45 | 云溪苯甲酸项目 | 新建 | 云溪区 | 建设年产5万吨苯甲酸及苯甲酸钠生产装置及配套设施 | 13000 | 1200 | 11800 | 竣工 | 云溪区 政府 | 湖南弘润化工有限公司 |
| 46 | 云溪邻甲酚项目 | 新建 | 云溪区 | 建设生产15000吨邻甲酚生产装置及配套设施 | 13500 | 4000 | 6000 | 厂房建设及部分设备购置安装 | 云溪区 政府 | 湖南新岭化工有限公司 |
| 47 | 云溪高纯氨项目 | 新建 | 云溪区 | 建设年产5000吨级电子级高纯氨生产装置及配套设施 | 20000 | 1000 | 4000 | 完成1500吨生产装置建设 | 云溪区 政府 | 湖南高安新材料有限公司 |
| 48 | 君山银针黄茶产业园 | 续建 | 君山区 | 占地98亩，新建黄茶产业加工、科技研发、茶文化研究中心 | 15800 | 3000 | 5000 | 完成科研中心、展示大楼等工程建设 | 君山区 政府 | 湖南省茶叶总公司 |
| 49 | 岳阳市洞庭山茶叶有限公司整体搬迁项目 | 新建 | 君山区 | 占地100亩，新建集茶叶生产、科研、经营、展览与科普于一体的项目 | 10000 |  | 5000 | 完成车间、仓库建设 | 君山区 政府 | 岳阳市洞庭山茶叶有限公司 |
| 50 | 君山区永盛油脂棉蛋白和食用油加工项目 | 新建 | 君山区 | 征地223亩，新建棉蛋白、油脂精炼、棉油脱蜡等3条生产线 | 30000 |  | 5000 | 完成厂房、仓库建设 | 君山区 政府 | 岳阳市永盛油脂化工有限公司 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 51 | 君山区金联星新材料科技园二期 | 续建 | 君山区 | 占地162亩，新建工程研究中心，扩建年产4000吨添加剂项目 | 50000 | 8000 | 5000 | 完成综合楼、宿舍等建设 | 君山区 政府 | 湖南金联星冶金新材料有限公司 |
| 52 | 南翔万商（岳阳）国际商 贸物流城 | 新建 | 岳阳经济技术开发区 | 400万平方米物流基地 | 1000000 |  | 150000 | 完成征地拆迁及部分仓库建设 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 南翔万商（岳阳）物流产业有限公司 |
| 53 | 冶炼石油设备与金属结构工厂项目 | 新建 | 岳阳经济技术开发区 | 32799平方米车间，5400平方米仓库 | 23000 | 8000 | 15000 | 竣工 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 湖南吉祥石化科技股份有限公司 |
| 54 | 临港产业新区物流基地 | 续建 | 临港产业新区 | 规划面积5.6平方公里，由新港国际集装箱码头、和诚油品、康大期货、科德纸业等组成 | 325000 | 125000 | 100000 | 部分竣工 | 临港产业 新区管委会 | 各进驻 企业 |
| 55 | 临港产业新区贸易服务区 | 续建 | 临港产业新区 | 总用地面积148.4公顷，总建筑面积132万平方米，包括办公楼、商业建筑、车库、管网工程、道路、绿化、亮化及美化工程 | 200000 | 43100 | 7100 | 完成“三通一平”和配套设施建设，启动办公楼和商业建筑施工 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 56 | 水电八局大型水利水电设备制造基地 | 续建 | 临港产业新区 | 占地200亩，年产水工机械35000吨 | 30000 | 20000 | 10000 | 竣工 | 临港产业 新区管委会 | 中国水利水电建设集团第八工程局 |
| 57 | 湖南烟草进出口基地 | 新建 | 临港产业新区 | 新建中南地区烟叶、卷烟、烟机设备进出口基地和保税仓库 | 30000 |  | 15000 | 部分生产厂房、办公楼建设 | 临港产业 新区管委会 | 省烟草局 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 58 | 新能源电动环保车生产项目 | 续建 | 临港产业新区 | 占地220亩，电动环卫车、邮政车、警用车、高尔夫车、观光车生产基地 | 50000 | 45000 | 5000 | 竣工 | 临港产业 新区管委会 | 湖南硅峰电动车辆制造有限公司 |
| 59 | 纯水冷却系统生产基地建设项目 | 新建 | 临港产业新区 | 新建生产车间、纯水冷却设备生产线、仓库、办公楼、产品展示中心等。项目占地面积6万平方米,年产3308套纯水冷却系统 | 40000 | 50 | 10000 | 生产车间、办公楼建设 | 临港产业 新区管委会 | 广州高澜节能技术股份有限公司 |
| 60 | 三网融合智能终端产品制造基地项目 | 新建 | 临港产业新区 | 征地2000亩（一期500亩）投建三网融合智能终端生产基地，包括三网融合智能终端生产线18条、智能电视生产线3条、触摸屏生产线40条 | 440000 |  | 10000 | 生产厂房、办公楼及生产线建设 | 临港产业 新区管委会 | 湖南纳斯卡三网 科技有限公司 |
| 61 | 年产7万吨尼龙纳米增强复合材料项目 | 新建 | 临港产业新区 | 总建筑面积5.86万平方米；3 年内实现年产7万吨尼龙6纳米增强复合材料的产能规模 | 36000 |  | 8000 | 建设生产厂房及办公楼 | 临港产业 新区管委会 | 湖南汇中新材料有限公司 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 62 | 湖南运想重工有限公司自行式高空作业平台项目 | 新建 | 临港产业新区 | 总占地面积7.8万平方米。一期包含下料线、组焊线、表面处理线和部件、整车油漆生产线和3463.39平方米办公楼、室外调试场地及其相关配套设施；二期为总装车间和倒班楼及食堂；建成达产后形成年产2810台，产值10亿元的规模 | 30510 | 2520 | 20000 | 一期工程建设 | 临港产业 新区管委会 | 湖南运想重工有限公司 |
|  | 三、民生保障（19个) |  |  |  | 787600 | 184301 | 310769 |  |  |  |
| 63 | 湖南省洞庭湖区城西垸堤防加固工程 | 续建 | 湘阴县 | 41.2公里堤防加固 | 38954 | 25406 | 13085 | 涵闸重建、堤防加固 | 市水务局 | 省洞工局 |
| 64 | 中储粮岳阳小港直属库整体搬迁 | 新建 | 云溪区 | 新建储粮仓库20万吨、食用油库5万吨、办公楼及其配套设施 | 40000 |  | 10000 | 土地征用、拆迁，完成土建工程30% | 市粮食局 | 中储粮岳阳小港直属库 |
| 65 | 岳阳市档案馆建设 | 新建 | 岳阳经济技术开发区 | 15800平方米 | 9465 | 700 | 5000 | 完成部分主体工程建设 | 市档案局 | 市档案局 |
| 66 | 岳阳市人防疏散基地项目 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 占地145亩，总建筑面积40700平方米 | 15000 | 2403 | 5000 | 一期工程建设 | 市人防办 | 市人防办 |
| 67 | 市广电中心 | 续建 | 南湖风景区 | 总建筑面积38000平方米及设备购置 | 17600 | 1000 | 6000 | 主体工程 | 市广播 电视台 | 市广播 电视台 |
| 68 | 岳阳市监所管理中心建设 | 续建 | 岳阳经济技术开发区 | 迁建市看守所、戒毒所、拘留所、收教所、训练基地等 | 25000 | 4000 | 8000 | 看守所主体工程建设 | 市公安局 | 市公安局 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 69 | 环洞庭湖基本农田综合整治（三期） | 新建 | 相关 县市区 | 建设规模约13137.04公顷，建设内容为君山区、华容县、岳阳县、汨罗市、屈原管理区、湘阴县等6处土地平整、农田水利、田间道路、其他工程 | 39400 |  | 39400 | 竣工 | 市国土 资源局 | 湖南省土地开发整理储备中心 |
| 70 | 岳阳市公共自行车租赁系统建设 | 新建 | 岳阳市 | 在城区建设1万辆自行车租赁系统 | 12200 |  | 12200 | 竣工 | 市城管局 | 市城管局 |
| 71 | 岳阳市城市渍水整治 | 续建 | 岳阳市 | 主要完成岳城农科地段、九州地段、博物馆地段等14处中心城区渍水整治、管涵口道 | 20372 | 2300 | 18072 | 竣工 | 市城管局 | 市城管局 |
| 72 | 保障性住房建设 | 临湘市保障性住房建设 | 续建 | 临湘市 | 向阳小区廉住房1632套，棚改房3000套，公租房1000套，经济适用住房600套 | 38981 | 10500 | 4000 | 完成向阳小区廉住房72套，棚改房200套，公租房100套，经济适用住房50套 | 临湘市 政府 | 临湘市房地产管理局 |
|  |  | 华容县保障性住房建设 | 新建 | 华容县 | 新建廉租房600套、公租房800套、棚户区改造1200套 | 12000 |  | 8000 | 征地拆迁和廉租房、公租房主体工程 | 华容县 政府 | 华容县房产局 |
|  |  | 岳阳楼区居民安置房建设 | 续建 | 岳阳 楼区 | 白杨山、磨子山、冷水铺村、胥家桥村等安置房共计2000套 | 94900 | 30500 | 30000 | 征地拆迁及主体工程 | 岳阳楼区政府 | 岳阳市鼎源置业有限公司等 |
|  |  | 君山区保障性住房建设 | 新建 | 君山区 | 新建保障性住房 | 10000 | 4000 | 5000 | 完成公租房、棚户区改造年度任务 | 君山区 政府 | 君山区保障性住房建设指挥部 |
|  |  | 屈原管理区保障性住房建设 | 续建 | 屈原 管理区 | 全区农垦危房改造7000户，新建廉租房96套，改造100套，新建150套公租房、棚户区改造100户 | 30176 | 19676 | 10500 | 改造农垦危房5000户，新建廉租房96套，改造100套，新建150套公租房、棚户区改造100户 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区房产局 |
|  |  | 临港产业新区保障性住房建设 | 续建 | 临港产业新区 | 1032套廉租房、1020套公共租赁住房建设和2268套棚户区改造房 | 40000 | 20000 | 20000 | 竣工 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 73 | 铭泰米业年产15万吨精米及副产品综合利用 | 新建 | 华容县 | 新征地84.75亩，总建筑面积2.82万平方米,设备购置1185台套 | 17000 | 1500 | 8500 | 生产车间、仓库及办公楼建设 | 华容县 政府 | 湖南铭泰米业有限公司 |
| 74 | 湖南盈田农业发展有限公司年产15万吨精米及谷物油建设项目 | 续建 | 汨罗市 | 共占地70亩（原有土地20亩，新征50亩），建筑面积32600平方米，硬化道路、广场10500平方米，绿化6000平方米 | 18531 | 4500 | 14031 | 竣工 | 汨罗市 政府 | 湖南盈田农业发展有限公司 |
| 75 | 螺丝港旧城改造 | 新建 | 岳阳 楼区 | 征地拆迁8000平方米 | 18000 | 3000 | 10000 | 完成拆迁 | 岳阳楼区政府 | 步步高 集团 |
| 76 | 中建岳阳中心 | 续建 | 岳阳 楼区 | 占地3万平方米，总建筑面积17.3万平方米 | 45000 | 5000 | 12000 | 完成主体工程 | 岳阳楼区政府 | 中建 总公司 |
| 77 | 天伦城三期 | 新建 | 岳阳 楼区 | 占地80亩，总建筑面积30万平方米 | 120000 | 5000 | 10000 | 基础施工 | 岳阳楼区政府 | 岳阳天伦置业有限公司 |
| 78 | 君山垦区危房改造项目 | 新建 | 君山区 | 危旧房改造9500户 | 18050 |  | 10000 | 完成危旧房改造9500户 | 君山区 政府 | 君山区 农经局 |
| 79 | 屈原管理区国家现代农业示范区建设 | 续建 | 屈原 管理区 | 改造基本农田10万亩，土地平整、灌溉与排水工程、田间路桥工程等 | 41290 | 25116 | 15000 | 完成3万亩基本农田改造 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区国土资源局 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 80 | 南湖旅游走廊工程三期 | 新建 | 南湖 风景区 | 南津古渡广场至湖滨大坝湖，全长约2.6公里 | 8000 |  | 8000 | 竣工 | 南湖风景区管委会 | 南湖风景区管委会 |
| 81 | 临港产业新区安置房建设 | 临港产业新区凌泊湖远大安置房（一、二期）项目 | 新建 | 临港产业新区 | 总规模约26万方平米，其中一期建设11.6万平方米远大安置房及各项配套设施 | 39000 | 16000 | 23000 | 竣工 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
|  |  | 临港产业新区芭蕉湖安置房项目 | 新建 | 临港产业新区 | 新建1530套保障房，建筑面积21.7万平方米 | 28000 | 4000 | 14000 | 完成全部保障房建设 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
|  | 四、生态环保(19个） |  |  |  | 1446840 | 217773 | 262542 |  |  |  |
| 82 | 王家河流域综合治理工程 | 续建 | 岳阳市 | 四湖两河连通工程的一期工程。工程南起南湖螺丝岛，经王家河流域，北至芭蕉湖，线路总长11公里 | 255100 | 30000 | 50000 | 一期工程全面建成投入使用，启动二期工程建设 | 市住建局 市水建投 | 市水建投 |
| 83 | 全市退耕还林综合项目 | 续建 | 各县市区 | 基本口粮田2万亩，农村能源太阳能600台，后续产业1.7万亩 | 63000 | 26400 | 6200 | 退田、补植补造、移民、生态能源 | 市林业局 | 市林业局 |
| 84 | 桃矿地区重金属污染治理项目 | 续建 | 临湘市 | 安全处置95万吨重金属废渣，包括废物的收集、运输、填埋处理、渗滤液收集所需的生产设备、辅助设施、公用设施和生活设施等 | 24612 | 12350 | 5000 | 各类废渣的清理与收集，建设废渣处理车间、废渣填埋场 | 临湘市 政府 | 临湘市桃矿街道办事处 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 85 | 临湘危废焚烧处理厂 | 新建 | 临湘市 | 分两期建设，首期建设内容为9000吨/年规模的处理化工废渣、油渣、重金属等危险有害危废的焚烧装置 | 10000 | 2320 | 5000 | 暂存库、污水池、余热回收利用车间主体完工 | 临湘市 政府 | 湖南德泽环保科技有限公司 |
| 86 | 汨罗市屈子文化园 | 续建 | 汨罗市 | 重建屈子书院、新建屈原纪念馆、整治屈子祠核心景区环境 | 130000 | 23413 | 10000 | 完成入园连接线及核心景区部分基础工程 | 汨罗市 政府 | 汨罗市屈子文化园建设开发有限公司 |
| 87 | 汨罗市环宇再生资源有限公司废纸循环利用升级改造项目 | 续建 | 汨罗市 | 淘汰现有落后产能，新建年产10万吨高强瓦楞原纸的废纸制浆和废纸造纸生产线 | 10000 | 4000 | 6000 | 竣工 | 汨罗市 政府 | 汨罗市环宇再生资源有限公司 |
| 88 | 汨罗市恒锋新材料有限公司再生利用钕铁硼和荧光粉废料提取稀土氧化物技改项目 | 续建 | 汨罗市 | 改造原有稀土废料回收生产线，新建原料、成品库、废渣库、生产车间等,建筑面积13950平方米；完善道路、绿化、电力、消防等配套设施建设，购置设备422台套及水、电、材料传输系统、废水处理系统等设施 | 13231 | 5640 | 7591 | 竣工 | 汨罗市 政府 | 汨罗市恒锋新材料有限公司 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 89 | 湖南省汨罗佳和现代农业科技生态园古仑基地项目 | 新建 | 汨罗市 | 新建现代化的种猪扩繁场，修建大型沼气工程及干清粪堆肥制备有机肥工程2600平方米；种植鲁梅克斯牧草400亩、蔬菜250亩 | 12551 | 2300 | 4251 | 新建现代化的种猪扩繁场，修建大型沼气工程及干清粪堆肥制备有机肥工程2600平方米 | 汨罗市 政府 | 湖南佳和农牧有限公司 |
| 90 | 岳阳县中坤张谷英景区建设 | 续建 | 岳阳县 | 占地43.422亩的停车场和4A级休闲度假中心 | 15000 | 9000 | 6000 | 竣工 | 岳阳县 政府 | 北京中坤集团投资有限公司 |
| 91 | 岳阳县荣湾湖综合治理 | 新建 | 岳阳县 | 荣湾湖驳岩治理12.526公里，湖区清淤93.6万立方米，改造排涝泵站1处，城南河综合治理5.114公里，环湖防汛公路改造7.348公里及水库功能调整后大坝补救工程 | 150000 | 14800 | 30000 | 完成部分综合治理工程 | 岳阳县 政府 | 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心 |
| 92 | 华容县桃花山风电厂 | 新建 | 华容县 | 49.5兆瓦风力发电及配套设施建设 | 45000 | 10000 | 35000 | 完成进场道路、升压站、办公楼、25座风机等设施建设 | 华容县 政府 | 中南勘测设计研究院 |
| 93 | 青松国际大酒店建设 | 新建 | 华容县 | 主体工程及配套设施，占地7万平方米 | 15000 | 8000 | 7000 | 竣工 | 华容县 政府 | 江西青松贸易有限公司 |
| 94 | 平江县污水处理设施改扩建工程 | 续建 | 平江县 | 污水处理新增2万吨/日 | 15646 | 6000 | 5000 | 完成主体工程 | 平江县 政府 | 平江县 政府 |

| 序 号 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 累计 投资 | 2013年工作 | 责任 单位 | 业主 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |  |
| 95 | 生态村庄项目（农村环境综合整治整区推进项目） | 新建 | 君山区 | 88个村生活垃圾、污水处理；饮用水源保护，畜禽养殖污染整治 | 13200 |  | 7000 | 完成部分村环境综合治理 | 君山区 政府 | 君山区环保分局 |
| 96 | 洞庭和一湿地度假城 | 新建 | 君山区 | 占地245亩，建设集高档酒店、购物广场、风情街、宜居生态城于一体的旅游文化城 | 70000 |  | 5000 | 完成部分酒店、商业街建设 | 君山区 政府 | 湖南和一集团 |
| 97 | 洞庭湖国际公馆 | 续建 | 南湖 风景区 | 用地面积4830亩，建设宾馆、五星级园林式会所、房产及旅游项目，建设周期为8至10年 | 500000 | 61000 | 30000 | 五星级宾馆竣工，体育公园部分设施建设 | 南湖风景区管委会 | 广东黄河集团 |
| 98 | 湖滨污水处理厂 | 新建 | 岳阳县 | 日处理2.5万污水处理厂及31公里管网建设 | 14500 | 2000 | 12500 | 竣工 | 南湖风景区管委会 | 南湖风景区建设局 |
| 99 | 临港产业新区污水处理厂及配套管网工程 | 续建 | 临港产业新区 | 污水处理设计规模15万吨/天，一期规模3万吨/天；新建排污管网约57公里 | 40000 | 2000 | 11000 | 完成一期3万吨主体工程及部分配套管线工程 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 100 | 华能热循环水治理 | 续建 | 临港产业新区 | 华能岳阳电厂高温循环热水的回收利用，在芭蕉湖北侧工业用地内布置与热能回收利用密切相关的产业 | 50000 | 15000 | 20000 | 完成管网铺设 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |

附件2

岳阳市2013年重点推进的100个重大前期项目计划

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 合计（100个） |  |  | 20971069 |  |  |  |  |  |
| 一、基础设施（36个） |  |  | 14185931 |  |  |  |  |  |
| 1 | 岳阳机场 | 岳阳经济技术开发区 | 主跑道长2500米，飞行区建设等级为4C，航站楼10500平方米，征地约2500-3000亩 | 115952 | 完成预 可研批复 | 完成初步设计编制及批复 | 5月完成初步设计编制 9月完成初步设计评审 12月完成初步设计批复 | 市发改委 | 市机场办 |
| 2 | 煤炭储备基地 | 云溪区 | 分两期建设，一期新建5000吨级煤炭进出口泊位5个及配套设施，二期与一期规模相同 | 167000 | 完成工 可编制 | 开工建设 | 5月完成工可评审 8月完成工可批复 11月开工建设 | 市发改委 云溪区政府 | 国投交 通公司 |
| 3 | 金凤桥110千伏输变电工程 | 岳阳经济技术开发区 | 在金凤桥新建110千伏变电站1座 | 10000 | 完成 可研批复 | 开工建设 | 4月完成初步设计编制 5月完成初步设计批复 6月完成施工招标 9月完成施工设计编制 10月开工建设 | 岳阳 电业局 | 湖南省电力公司 |
| 4 | LNG船用和车用加气站建设 | 相关 县市区 | 在长江、洞庭湖沿线港口新建船用加气码头、储气罐、车用加气站（LNG） | 100000 | 完成 可研编制 | 开工建设 | 3月完成初步设计编制 6月完成初步设计批复 10月开工建设 | 市城管局 | 岳阳华润燃气公司 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 5 | 花果畈路 | 岳阳楼区 | 长2631米、宽35米 | 17000 | 完成施工图设计 | 开工建设 | 3月完成施工图批复 6月完成招投标 10月开工建设 | 市住建局 | 市城建投 |
| 6 | 茶园路 | 岳阳楼区 | 望岳路至王家畈路，长2429米、宽35米 | 15000 | 完成规划 方案编制 | 开工建设 | 6月完成项目评审 9月完成项目批复 12月开工建设 | 市住建局 | 市城建投 |
| 7 | 环南湖交通三圈 | 南湖 风景区 | 自圣安寺六龟山—大桥湖—龙山—理工学院—三眼桥—金桥花园—南湖公园—帝苑路，全长约13.5公里；建设内容包括南湖旅游走廊4米宽机动车道、2米宽国际自行车赛道、2米宽游人步行道、绿化景观、亲水平台等 | 87750 | 启动项目规划方案编制 | 开工建设 | 4月完成规划编制 7月完成可研批复 9月完成招投标工作 10月开工建设 | 市住建局 | 南湖风景区 管委会 |
| 8 | 皇姑塘立交桥 | 岳阳楼区 | 互通式立交桥，占地364亩 | 26890 | 完成规划 方案编制 | 开工建设 | 6月完成项目评审 9月完成项目批复 12月开工建设 | 市交通 运输局 | 市交建投 |
| 9 | 临湘市黄盖湖流域综合治理工程 | 临湘市 | 堤防加修、泵站改造、蓄洪区安全建设 | 60000 | 完成规划 编制 | 完成可研批复 | 4月完成可研编制 6月完成可研评审 10月完成可研批复 | 市水务局 | 临湘市 水利局 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 10 | 四水治理重要支流汨罗江治理工程 | 平江县 汨罗市 | 堤防加修、护砌兴建防洪圈 | 45000 | 启动可研 编制 | 完成可研批复 | 4月完成可研编制 6月完成可研评审 11月完成可研批复 | 市水务局 | 平江县水务局 汨罗市水利局 |
| 11 | 中小河流治理工程 | 相关 县市区 | 治理中小河流18段 | 26000 | 启动初步 设计编制 | 完成初步设计批复 | 4月完成初设计编制 6月完成初步设计评审 10月完成初步设计批复 | 市水务局 | 相关县市区 水利局 |
| 12 | 国电汨罗电厂 | 汨罗市 | 装机容量2×1000兆瓦 | 3000000 | 完成规划 方案编制 | 完成可研编制 | 6月完成可研编制 10月省报国家组织评审 | 汨罗市 政府 | 国电湖南电力有限公司 |
| 13 | S308改造升级工程 | 汨罗市 | 一级公路，全长11.44公里 | 27013 | 完成可研编制 | 完成工可批复 | 4月完成可研评审 6月完成工可专项评估报告 9月完成工可评审 12月完成工可批复 | 汨罗市 政府 | 汨罗市交通局 |
| 14 | 临湘市城区排水工程 | 临湘市 | 排水管网总长70公里，截洪沟、渠道总长28公里及配套设施 | 11200 | 启动规划 方案编制 | 完成可研编制 | 6月完成规划方案编制 10月完成可研编制 12月完成可研评审 | 临湘市 政府 | 临湘市建设局 |
| 15 | 临湘市长安至忠防公路 | 临湘市 | 二级公路，全长33公里 | 18000 | 完成工可编制 | 完成施工图设计批复 | 5月完成工可评审 6月完成工可批复 8月完成环评编制及批复 10月完成施工图设计编制 12月完成施工图设计批复 | 临湘市 政府 | 临湘市交通局 |
| 16 | S208江南至最兰坡公路 | 临湘市 | 全长32.8公里 | 17941 | 完成规划 方案编制 | 完成工可 编制及批复 | 7月完成环评编制及批复 10月完成工可编制及批复 | 临湘市 政府 | 临湘市交通局 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 17 | 临湘风力发电 | 临湘市 | 总装机容量10万千瓦，第一期装机容量5万千瓦 | 50000 | 签订项目 开发协议 | 完成可研批复 | 5月完成可研编制 8月完成可研批复 | 临湘市 政府 | 临湘市 风电协会 |
| 18 | 云溪河G107段河道整治 | 云溪区 | 对河道进行清淤、河床进行清理、河泥进行治理以及河堤加固，建设沿河风光带及人文景观 | 14000 | 启动可行编制 | 完成可研 编制及批复 | 6月完成可研编制 8月完成可研评审 12月完成可研批复 | 云溪区 政府 | 市城建投 |
| 19 | 云溪工业园循环化改造（基础设施建设） | 云溪区 | 华能一期2×365.5MW发电组供热改造；新建生活、工业、涉重污水综合处理厂，日处理12—15万吨；对园区主干道进行开发建设和升级改造；新建园区快速干线31公里；新建森凯、金达等仓储物流园建设；新建园区内大宗物料输送管道等工程 | 363000 | 前期论证 | 开工建设 | 3月完成可研编制 5月完成可研评审 7月完成实施方案评审 9月开工建设 | 市发改委 云溪区 政府 | 云溪工业园 |
| 20 | 九龙商厦地段旧城改造 | 岳阳楼区 | 改造面积12亩旧城 | 60000 | 完成可研编制 | 完成初步设计批复 | 3月完成可研方案 6月完成可研编制 9月完成初步设计编制 12月完成初步设计批复 | 岳阳楼区政府 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 |
| 21 | 钱粮湖垸蓄洪安全建设工程 | 君山区 | 新建良心堡安全区4.14平方公里，完成移民迁建1.8万人 | 13200 | 完成工可编制 | 完成初步设计批复 | 6月完成工可批复 12月完成初步设计批复 | 君山区 政府 | 省洞工局 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 22 | 钱粮湖蓄洪垸分洪闸工程 | 君山区 | 新建28孔分洪闸一座 | 24000 | 完成工可编制 | 完成工可批复 | 6月完成工可评审 10月完成工可批复 | 君山区政府 | 省洞工局 |
| 23 | 城陵矶旧城区改造工程 | 临港产业新区 | 改造面积4.2万平方米，拆迁安置1270户，以及道路和绿化配套工程建设 | 38100 | 完成可研批复 | 开工建设 | 4月完成初步设计编制 6月完成初步设计批复 8月完成招投标工作 10月开工建设 | 临港产业 新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 24 | 南湖八仙台景区建设工程 | 南湖风景区 | 总面积为3.27万平方米，主要新建景观活动区、佛教饮食文化体验区、婚庆活动区和科普探索区 | 30000 | 启动可研编制 | 开工建设 | 5月完成可研编制 6月完成可研批复 8月完成初步设计批复 9月完成招投标 10月开工建设 | 南湖风景区管委会 | 南湖风景区建设局 |
| 25 | 岳阳县城南河综合治理及风光带建设 | 岳阳县 | 河堤岸坡护砌、建设拦水闸以及500米长的沿河旅游休闲风光带，规划总面积134032.5平方米 | 18000 | 完成可研批复 | 开工建设 | 3月完成初步设计编制 5月完成初步设计批复 7月完成招投标 9月开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳县城建投 |
| 26 | 华能岳州电厂建设 | 岳阳县 | 4×100万千瓦时发电机组建设 | 1400000 | 完成项目 初选址 | 完成可研编制 | 4月完成调研方案 11月完成相关专题报告 12月完成可研编制 | 岳阳县政府 | 华能岳州电厂筹建指挥部 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 27 | 鹿白线公田至新墙公路 | 岳阳县 | 二级公路，全长31.77公里 | 17162 | 启动可研编制 | 完成施工图设计编制 | 3月完成工可编制 5月完成工可评审 10月完成施工图设计编制 | 岳阳县 政府 | 岳阳县公路管理局 |
| 28 | 岳阳县河道综合整治 | 岳阳县 | 综合整治河道8条 | 24000 | 进入省水利建设规划 | 完成可研批复 | 5月完成可研编制 7月完成可研评审 10月完成可研批复 | 岳阳县 政府 | 岳阳县水务局 |
| 29 | 神华国华岳阳电厂建设 | 华容县 | 4×100万千瓦超超临界燃煤发电 | 858525 | 启动可研编制 | 完成可研批复 | 5月完成初可研编制 7月完成可研编制 9月完成可研批复 | 华容县 政府 | 神华国华电力分公司 |
| 30 | 小墨山核电 | 华容县 | 4×AP1000核电，“四通一平”基础建设 | 7000000 | 已列入国家“十三五” 规划 | 启动搬迁工作 | 4月完成集中安置区规划 7月完成入户核实补偿 9月启动还建房建设 | 华容县 政府 | 湖南核电有限公司 |
| 31 | 华容县城区路网建设 | 华容县 | 实施人民南路延伸工程，华鲇路拓展工程等 | 35000 | 完成规划设计 | 开工建设 | 3月完成工可编制 6月完成工可批复 8月启动部分路网开工建设 | 华容县 政府 | 华容县城建投 |
| 32 | 华容河治理及长江引水工程 | 华容县 | 堤防加固16.37公里，涵闸整治14处，引水泵站1座，装机容量1800千瓦，输水管线37.4公里 | 29948 | 项目资料上报水利部和国家发改委 | 开工建设 | 5月完成各专项报告审查 6月完成项目批复 8月开工建设 | 华容县 政府 | 华容河综合治理指挥部 |
| 33 | 平江县东部乡镇供水工程 | 平江县 | 日供水2万吨 | 12000 | 编制项目 申请报告 | 完成可研批复 | 4月完成可研编制 6月完成可研评审 10月完成可研批复 | 平江县 政府 | 平江县自来水公司 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 34 | 福寿山抽水蓄能 | 平江县 | 总装机4×60万千瓦 | 800000 | 完成项目选址 | 完成可研编制及批复 | 5月完成可研编制 8月完成可研评审 12月完成可研批复 | 平江县 政府 | 待 定 |
| 35 | 平江县幕阜山风力发电 | 平江县 | 总装机容量5万千瓦 | 60000 | 完成可研编制 | 完成可研批复 | 8月完成可研评审 12月完成可研批复 | 平江县 政府 | 待定 |
| 36 | 湘阴县第五水厂改扩建工程 | 湘阴县 | 新建近期（2015年）供水能力9.5万立方米/天自来水厂 | 19000 | 启动规划方案编制 | 完成可研批复 | 4月完成规划方案评审 6月完成可研编制 8月完成可研评审 10月完成可研批复 | 湘阴县 政府 | 湘阴县 自来水公司 |
| 二、重大产业（35个） |  | 3791839 |  |  |  |  |  |
| 37 | 城陵矶综合保税区 | 临港产业新区 | 总规划面积2.98平方公里，新建管理服务区、保税物流区、保税加工区三大功能区 | 200000 | 完成可研编制 | 完成可研批复 | 3月海关总署启动相关程序 6月取得住建部和国土资源 部的同意复函 12月进入国家部委审批程序 | 市口岸办 | 临港产业 新区管委会 |
| 38 | 进口肉类指定口岸和汽车整车进口口岸建设 | 临港产业新区 | 建设城陵矶口岸进口肉类、汽车整车进口查验平台和进口肉类指定口岸备案冷库 | 35000 | 项目批转海关总署和国家质检总局备案 | 开工建设 | 6月取得国家质检总局批复，进口肉类查验平台开工建设 8月启动汽车整车进口口岸申报程序 12月完成海关总署批复，汽车整车进口口岸开工建设 | 市口岸办 | 待 定 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 39 | 敞口集装箱江海轮和集装箱趸船制造项目 | 临港产业新区 | 打造12艘3000吨级136TEU敞口集装箱江海轮和2艘100TEU集装箱趸船 | 34780 | 完成签约 | 开工建设 | 9月完成第1艘江海轮交付 11月完成第2艘江海轮交 付 | 市口岸办 | 湖南泓洋航运物流有限公司 |
| 40 | 城陵矶松阳湖港区二期工程 | 临港产业新区 | 新建7个3000吨级（兼顾5000吨级）泊位 | 115422 | 完成可研编制 | 开工建设 | 5月完成工可批复 7月完成初步设计批复 9月完成施工图设计批复 12月开工建设 | 市交通 运输局 | 市交建投 |
| 41 | 中储粮油脂加工 | 云溪区 | 占地700亩，新建50万吨储粮仓库，20万吨储备油库。日处理大豆2000吨、日精炼油脂600吨、年加工油脂小包装10万吨的生产线，2个5000吨级的专用码头等配套设施 | 150000 | 前期洽谈 | 完成可研批复 | 6月完成项目签约 8月完成可研编制 10月完成可研评审 12月完成可研批复 | 市粮食局 | 中储粮油脂 有限公司 |
| 42 | 1150万吨/年炼油改扩建 | 云溪区 | 将炼油综合配套加工能力扩大至1150万吨/年，新建200万吨/年加氢裂化、170万吨/年重油加氢、汽油脱硫回收等装置 | 600000 | 完成初步规划方案编制 | 修改和完善规划方案 | 9月进一步完善和修改规划方案 12月争取规划方案得到总部确认 | 市经信委 | 长岭炼化公司 |
| 43 | 350万吨/年原油加工适应性改造工程 | 云溪区 | 新建1套170万吨/年渣油加氢装置、120万吨/年DCC催化裂解装置、40万吨/年气体分馏装置，配套建设4万吨/年硫磺回收装置等 | 330729 | 完成方案编制 | 修改和完善规划方案 | 9月进一步完善和修改规划方案 12月争取规划方案得到总部确认 | 市经信委 | 巴陵石化公司 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 44 | 1万吨/年ε-己内酯装置 | 云溪区 | 新建包含1万吨/年己内酯生产装置，中间罐区、产品罐区、中控室和分析室、配套公用工程 | 17000 | 完成方案调研 | 完成可研编制及批复 | 10月完成可研编制 11月完成可研评审 12月完成可研批复 | 市经信委 | 巴陵石化公司 |
| 45 | 煤化工配套热电联产改造 | 岳阳楼区 | 新建1台410吨/小时的高温高压煤粉锅炉和1台25兆瓦抽背式汽轮机，配套建设5.4万吨圆形煤场、氨法脱硫、脱硝、除尘、干灰收集装置 | 53050 | 完成可研编制 | 完成初步设计编制 | 8月完成可研批复 12月完成基础工程设计编制 | 市经信委 | 巴陵石化公司 |
| 46 | 岳阳中石化壳牌煤气化有限公司第二条煤气化生产线建设项目 | 岳阳楼区 | 新建一条6万吨煤制氢生产线，气化炉的处理能力达到1000吨/日 | 117000 | 完成可研编制 | 完成可研批复 | 5月完成可研编制 6月完成可研上报 10月完成可研审查 12月完成可研批复 | 市经信委 | 巴陵石化公司 |
| 47 | 巴陵分公司第二条煤气化生产线配套项目 | 岳阳楼区 | 配套新建6万吨/年煤制氢生产线的原煤输送系统改造、耐硫变换系统、低温甲醇洗系统和配套公用工程 | 76000 | 完成可研编制 | 完成可研批复 | 5月完成可研编制 6月完成可研上报 10月完成可研评估审查 12月完成可研批复 | 市经信委 | 巴陵石化公司 |
| 48 | 40万吨/年己内酰胺装置扩能改造 | 岳阳楼区 | 采用新工艺新建一套10万吨己内酰胺装置，包括新建1套10万吨/年氨肟化装置、1套10万吨/年环己酮肟气相重排反应及己内酰胺精制装置、1套20万吨/年双氧水装置和20万吨/年双氧水净化装置等 | 120000 | 完成方案调研 | 完成可研编制 | 8月完成可研编制 10月完成可研评估 12月完成可研评审 | 市经信委 | 巴陵石化公司 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 49 | 湖南汨罗循环经济产业园区标准厂房建设 | 汨罗市 | 占地面积300亩，建筑总面积1865320平方米.新建厂房1652000平方米和办公配套设施、生活设施、道路工程等 | 30000 | 完成规划方案编制 | 开工建设 | 3月完成可研编制 4月完成可研评审 5月完成初步设计编制 6月完成初步设计批复 9月开工建设 | 汨罗市 政府 | 湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资开发有限公司 |
| 50 | 废旧金属循环利用精深加工产业化建设 | 汨罗市 | 总建筑面积83010平方米，新建利用废旧金属精深加工年产2万吨金属粉体材料和年产1000吨注射成形零部件的生产线等 | 45331 | 完成可研编制 | 开工建设 | 3月完成可研评审 5月完成初步设计编制 6月完成初步设计批复 8月开工建设 | 汨罗市 政府 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 |
| 51 | 年产2万台谷物联合收割机装备技术改造 | 汨罗市 | 新建钢结构车间9栋，建筑面积78067平米；研发办公大楼一栋，建筑面积8000平米；新建油漆生产线和装配生产线各一条，新建机械加工中心，购置数控机床300余台套 | 19980 | 完成可研编制 | 开工建设 | 4月完成可研批复 6月完成招投标 8月开工建设 | 汨罗市 政府 | 湖南中天农机有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 52 | 九一物流园 | 岳阳经济技术开发区 | 总建筑面积24万平方米 | 46800 | 完成初步设计 | 开工建设 | 4月完成初步设计 6月完成招投标 9月开工建设 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 岳阳九一物流有限公司 |
| 53 | 北斗卫星导航产业基地建设 | 岳阳经济技术开发区 | 主要生产卫星导航定位用户机，包括北斗二号精度阵地定位定向仪、组合导航、差分基准站、北斗一号嵌入型和车载双模型等用户机 | 250000 | 完成项目核准 | 开工建设 | 7月完成拆迁和土地平整 9月完成招投标 10月开工建设 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 国信军创（岳阳）六九零六科技股份有限公司 |
| 54 | 赛拉维电动汽车产业园 | 岳阳经济技术开发区 | 规划用地面积约1000亩，年生产10万台电动车，其中3万辆电动轿车，7万辆电动代步车 | 226000 | 完成初步设计 | 开工建设 | 4月完成初步设计 6月完成招投标 9月开工建设 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 赛拉维汽车（北京）有限公司 |
| 55 | 岳阳国家高新技术创业服务中心孵化基地 | 岳阳经济技术开发区 | 新建综合孵化大楼、标准厂房、员工和引进人才公寓、公共技术服务平台以及检测中心 | 15000 | 完成可研批复 | 开工建设 | 4月完成初步设计编制 6月完成初步设计批复 8月完成招投标 10月开工建设 | 岳阳经济技术开发区管委会 | 岳阳国家高新技术创业服务中心 |
| 56 | 岳阳市建筑材料大市场 | 岳阳楼区 | 占地420亩,新建装饰材区、钢材区、五金电器区、陶瓷石材区、仓储加工区、停车区 | 35000 | 完成规划方案编制 | 完成初步设计批复 | 3月完成可研方案 6月完成可研编制 9月完成初步设计编制 12月完成初步设计批复 | 岳阳楼区政府 | 湖南北临投资有限公司 |
| 57 | 原东方红小学地段旧城改造 | 岳阳楼区 | 占地28.5亩，拆迁4.5万平方米，开发建设22万平方米商业综合体 | 50000 | 完成规划方案编制 | 完成初步设计批复 | 3月完成方案调研 6月完成可研编制 9月完成初步设计编制 12月完成初步设计批复 | 岳阳楼区政府 | 步步高集团 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 58 | 君山油菜产业化基地建设 | 君山区 | 18万亩油菜机械化基地沟渠、机埠、道路等建设 | 20000 | 完成方案调研 | 完成可研编制 | 6月完成调研方案 9月完成规划方案编制 12月完成可研编制 | 君山区政府 | 君山区 发改局 |
| 59 | 君山三角坪城市综合体开发 | 君山区 | 一期占地143亩，桥头堡三角坪综合房地产开发 | 80000 | 规划方案编制 | 完成初步设计编制 | 6月完成项目备案 9月完成用地、规划报批 12月完成初步设计编制 | 君山区政府 | 岳阳市 合正置业公司 |
| 60 | 大汉钢材仓储物流园 | 云溪区 | 征地800亩，一期征地400亩，二期400亩，新建钢材物流仓库以及配套设施 | 200000 | 启动可研编制 | 完成可研批复 | 5月完成可研编制 6月完成可研评审 8月完成可研批复 | 云溪区政府 | 大汉控股集团有限公司 |
| 61 | 岳阳森凯仓储物流园 | 云溪区 | 征地150亩，新建仓库、信息综合楼以及配套设施等 | 12000 | 完成规划方案编制 | 完成可研批复 | 5月完成可研编制 6月完成可研评审 8月完成可研批复 | 云溪区政府 | 岳阳森凯物流有限公司 |
| 62 | 5万吨/年过氧化氢及配套溶剂项目 | 云溪区 | 占地82亩，主要新建5万吨/年过氧化氢、2万吨/年重芳烃和400吨/年磷酸三辛酯装置和辅助配套设施 | 10500 | 完成可研编制 | 开工建设 | 6月完成前期手续办理 8月完成施工设计 10月开工建设 | 云溪区政府 | 岳阳市 中顺化工有限责任公司 |
| 63 | 城陵矶临港产业新区综合物流园 | 临港产业新区 | 由石油化工区、工程机械区、拆迁安置区三大功能区组成，总用地面积为119.5公顷，设计仓储周转货物量为800万吨/年 | 169403 | 完成规划方案编制 | 完成可研批复 | 4月完成可研编制 8月完成可研评审 10月完成可研批复 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 |
| 64 | 道道全10万吨食用油综合加工 | 临港产业新区 | 新建10万吨食用油生产线、储油罐、物流仓库以及配套设施建设 | 100000 | 完成规划方案编制 | 开工建设 | 4月完成规划方案评审 5月完成可研编制 8月完成可研批复 10月开工建设 | 临港产业新区管委会 | 湖南巴陵油脂有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 65 | 中联重科岳阳城陵矶新港制造基地 | 临港产业新区 | 塔吊和汽车底盘生产基地建设 | 500000 | 完成规划方案编制 | 开工建设 | 3月完成可研编制 5月完成可研评审 7月完成可研批复 9月完成初步设计批复 12月开工建设 | 临港产业 新区管委会 | 中联重科股份有限公司 |
| 66 | 年产20万吨生态肥项目 | 临港产业新区 | 占地109亩，新建20万吨/年功能性生态肥料生产线，主要生产有机无机复混肥、蔬菜肥、棉花肥、生物有机肥等 | 21344 | 完成可研编制 | 完成施工图批复 | 5月完成可研评审 7月完成可研批复 9月完成施工图编制 11月完成施工图批复 | 临港产业 新区管委会 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 |
| 67 | 城陵矶汽车物流中心 | 临港产业新区 | 项目占地约800至900亩，新建汽车物流中转站，主要为上海桑塔纳和长安汽车提供物流中转和汽车4S服务 | 15000 | 前期洽谈 | 完成项目核准 | 3月签订合作协议 6月完成可研编制 8月完成可研评审 10月完成项目核准 | 临港产业 新区管委会 | 上海桑塔纳汽车股份有限公司 长安汽车股份有限公司 |
| 68 | 蓝思科技岳阳临港新材料园建设 | 临港产业新区 | 新建60万平方米厂房，5万平方米办公楼和宿舍楼 | 240000 | 完成项目选址 | 完成可研编制及批复 | 4月完成可研评审 6月完成可研编制 10月完成可研批复 | 临港产业 新区管委会 | 蓝思科技股份 有限公司 |
| 69 | 九洲红豆杉生态园建设 | 湘阴县 | 总用地面积3000亩，总建筑面积100000平方米，对重点生态区进行有效保护，新建休闲、旅游、商务会所等相关配套设施 | 50000 | 启动规划方案编制 | 完成可研 编制及批复 | 4月完成规划方案评审 6月完成可研编制 8月完成可研评审 10月完成可研批复 | 湘阴县政府 | 湖南九州旭东农业开发有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 70 | 铁水联运煤炭综合物流中心建设 | 华容县 | 铁路22公里，园区2平方公里，4个5000吨级泊位码头 | 27000 | 启动初可研编制 | 完成可研批复 | 5月完成初可研编制 7月完成可研编制 10月完成可研批复 | 华容县政府 | 内蒙古兴蒙 集团投资 有限公司 |
| 71 | 塑胶复合管材生产 | 平江县 | 征地200亩，新建塑胶复合管材生产线及配套设施 | 15000 | 完成签约 | 完成项目 核准 | 6月完成征地规划和环评 手续 10月完成项目核准 | 平江县政府 | 湖南前元新 材料有限公司 |
| 三、民生保障（13个） |  | 1245000 |  |  |  |  |  |
| 72 | 洞庭湖旅游养生城 | 岳阳楼区 | 占地3600亩，总建筑面积240万平方米，建设期为10年，分期建设，主要建设集旅游、商贸、安养、文化等为一体的旅游养生城；其中一期工程总建筑面积125万平方米，主要建设安养城及相关配套服务设施 | 1000000 | 完成项目建议书批复 | 完成初步设计编制及批复 | 5月完成可研编制 7月完成可研评审 9月完成初步设计编制 12月完成初步设计批复 | 市发改委 | 湖南兴旺集团 岳阳楼区民政局 |
| 73 | 洞庭湖博物馆 | 君山区 | 新建国内一流的湖泊型博物馆，主要包括主博物馆、水族馆、湿地景观及配套基础设施建设等 | 35000 | 编制项目 建议书 | 开工建设 | 3月完成项目策划 4月完成立项报批 6月完成总体规划设计 10月启动征地拆迁 11月开工建设 | 市旅游局 | 市旅游发展 有限公司 |
| 74 | 岳阳楼—君山岛景区游客服务中心 | 君山区 | 新建岳阳楼—君山岛景区游客服务中心、君山景区新门楼、生态停车场、自驾车营地等 | 12000 | 完成初步设计方案 | 开工建设 | 4月完成环评立项 6月完成方案评审和施工 图设计 9月完成项目报建、招标工作 12月停车场开工建设 | 市旅游局 | 市旅游发展 有限公司 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 75 | 一基地一馆两中心建设 | 南湖风景区 | 新建中小学生实践基地，总建筑面积30000平方米；新建市科技馆，总建筑面积13000平方米；新建市妇女儿童活动中心，总建筑面积7000平方米；新建市青少年活动中心，总建筑面积10000平方米 | 15000 | 完成选址 | 完成可研 编制及批复 | 5月完成可研编制 7月完成可研评审 10月完成可研批复 | 市教育局 市科技局 市妇联 团市委 | 市教育局 团市委等 |
| 76 | 市图书馆新馆建设 | 岳阳楼区 | 占地35亩，总建筑面积13500平方米，主要新建读者服务、文化信息工程、电子阅览报告厅、报刊阅览室、少儿阅览室等 | 8000 | 完成可研报告和选址论证 | 开工建设 | 6月完成初步设计编制 9月完成初步设计评审 12月开工建设 | 市文广新局 | 市图书馆 |
| 77 | 市妇女儿童医院整体搬迁 | 岳阳经济技术开发区 | 总建筑面积36000平方米，新建门诊楼、保建楼、住院大楼以及相关配套设施 | 18000 | 开展可行性调研 | 完成初步设计编制 | 3月完成调研方案 6月完成可研编制 8月完成可研评审 12月完成初步设计编制 | 市卫生局 | 市妇幼 保健院 |
| 78 | 市中医院骨伤大楼建设 | 岳阳楼区 | 总建筑面积75000平方米 | 15000 | 完成可研批复 | 完成初步设计批复 | 5月完成初步设计编制 7月完成初步设计评审 10月完成初步设计批复 | 市卫生局 | 市中医院 |
| 79 | 市群众艺术馆建设 | 岳阳楼区 | 总建筑面积8000平方米，新建含多功能厅、小剧场、排练厅、培训教室、美术展厅、各门类艺术工作室为一体的综合楼 | 8000 | 启动规划 方案编制 | 开工建设 | 4月完成可研编制 6月完成可研批复 8月完成初步设计编制 10月完成初步设计批复 12月开工建设 | 市文广新局 | 待 定 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 80 | 临港产业新区医院建设 | 临港产业新区 | 与岳化医院合作，将岳化医院整体搬迁至临港产业新区，项目占地面积约300亩，提供2000个床位 | 50000 | 前期洽谈中 | 完成规划方案编制 | 3月签订意向性合作协议 6月签订正式合作合同 10月完成规划方案编制 | 临港产业新区管委会 | 临港新区开发投资有限公司 巴陵石化公司 |
| 81 | 古罗子国城文化遗址保护利用 | 屈原管理区 | 总面积23.6万平方米，主要建设内容包括拆除原有建筑面积5万平方米，对建筑脚基等古城原貌选址挖掘清理6万平方米，新建建筑文物展览区等 | 18000 | 完成项目论证 | 完成可研编制 | 3月完成调研方案 8月完成考古勘探与发掘 11月完成可研编制 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区文广新局 |
| 82 | 屈原群众文化体育艺术中心建设 | 屈原管理区 | 新建群众文化休闲广场，占地面积1万平方米；文化体育中心建筑面积0.8万平方米；文化公园占地面积2.1万平方米 | 20000 | 完成项目选址 | 完成可研 编制及批复 | 4月完成规划论证 6月完成可研编制 10月完成可研批复 | 屈原管理区管委会 | 屈原管理区文广新局 |
| 83 | 湘阴县文体广场建设 | 湘阴县 | 总用地面积90亩，建设文化体育活动场所及配套设施 | 20000 | 启动规划 方案编制 | 完成可研批复 | 4月完成规划方案评审 6月完成可研编制 8月完成可研评审 10月完成可研批复 | 湘阴县 政府 | 湘阴县文体广场建设指挥部 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 84 | 中联重科安居小区建设 | 湘阴县 | 建设15栋安置房 | 26000 | 办理规划和环保手续 | 完成可研批复 | 6月完成可研编制 10月完成可研批复 | 湘阴县政府 | 湘阴县城建投 |
| 四、生态环保（16个） |  | 1148049 |  |  |  |  |  |
| 85 | 市餐厨废弃物处理场建设 | 岳阳县 | 新建处理能力200吨/天餐厨废弃物处理场 | 12000 | 完成规划 方案编制 | 开工建设 | 6月完成选址 7月完成设计立项 9月完成招投标 12月开工建设 | 市城管局 | 待 定 |
| 86 | 三荷垃圾处理场建设 | 岳阳经济技术开发区 | 新建处理能力700吨/天垃圾处理场 | 50640 | 完成规划 方案编制 | 完成可研批复 | 4月完成选址 6月完成可研编制 8月完成可研批复 | 市城管局 | 市环卫局 |
| 87 | 岳阳市垃圾焚烧发电厂 | 云溪区 | 新建日处理垃圾800 吨/天的发电站一座 | 29000 | 完成规划 方案编制 | 完成初步设计编制 | 5月完成可研编制 8月完成可研批复 12月完成初步设计编制 | 市城管局 | 香港晨兴集团 |
| 88 | 马壕污水处理厂 | 岳阳楼区 | 征地180亩，处理能力17万立方米/天 | 13613 | 完成可研编制 | 完成可研批复 | 4月完成可研评审 5月完成可研修改 7月完成可研批复 | 市水利建设投资有限公司 | 市水建投 |
| 89 | 荷叶湖湿地恢复与保护工程建设 | 汨罗市 | 恢复与保护湿地面积14143公顷，沼泽植被恢复面积500公顷 | 35000 | 启动规划 方案编制 | 完成可研批复 | 5月完成规划方案编制 8月完成可研编制 9月完成可研评审 11月完成可研批复 | 汨罗市政府 | 汨罗市林业局 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 90 | 临湘市重点乡镇污水处理及再生利用设施工程建设 | 临湘市 | 新建忠防镇、桃林镇、羊楼司镇、詹桥镇、儒溪镇5个规模1.0×104立方米/天污水厂及配套管网153公里 | 36826 | 规划方案编制 | 完成初步设计批复 | 3月完成规划方案编制 6月完成可研编制 8月完成可研评审 10月完成初步设计编制 12月完成初步设计批复 | 临湘市政府 | 临湘市建设局 |
| 91 | 土壤重金属综合治理示范工程建设 | 临湘市 | 采用羟基磷灰石稳定化技术等土壤修复技术对被污染的990亩旱地及水田进行治理和修复 | 20000 | 完成规划 方案编制 | 完成可研编制 | 5月完成环评评审 6月完成可研编制 10月完成可研评审 | 临湘市政府 | 临湘市桃矿 街道办事处 |
| 92 | 临湘市游港河（桃林段）治理工程 | 临湘市 | 对长约13公里的游港河桃林段护坡、护岸等治理 | 10000 | 完成规划编制 | 完成可研批复 | 3月完成可研评审 8月完成可研批复 | 临湘市政府 | 临湘市 桃林镇政府 |
| 93 | 临湘工业园工业窑炉节能技术改造工程 | 临湘市 | 对湖南兆邦陶瓷和凯美陶瓷等公司烧成车间窑炉与燃烧设备、燃烧控制系统与控制设备进行节能改造 | 10400 | 完成可研批复 | 开工建设 | 5月完成施工图编制 7月完成施工图批复 9月完成招投标 12月开工建设 | 临湘市政府 | 临湘工业园 管委会 |
| 94 | 濠河城市湿地公园建设 | 君山区 | 湿地观光休闲、湖乡文化体验等设施建设 | 400000 | 完成概念性 初步规划方案 | 完成工可批复 | 6月完成控详规划 9月完成可研编制 12月完成工可批复 | 君山区政府 | 君山区旅游局 |

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 总投资 （万元） | 2012年度 完成情况 | 2013年工作计划 | 责任单位 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 目标 | 分月工作进度安排 |  |  |
| 95 | 华能岳阳电厂粉煤灰湖治理 | 临港产业新区 | 对华能岳阳电厂粉煤灰湖14.3公顷范围内的煤灰进行清库外运，整治恢复滨水生态岸线 | 30000 | 完成可研编制 | 开工建设 | 4月完成可研评审 6月完成可研批复 8月完成初步设计编制 10月完成初步设计批复 12月开工建设 | 临港产业 新区管委会 | 华能岳阳电厂 |
| 96 | 洞庭湖（南湖）水环境综合治理 | 南湖风景区 | 环南湖岸线保护工程、污水截流处理工程、南湖生态清淤、森林公园建设工程、生态修复工程 | 400000 | 完成规划审批 | 完成可研编制 | 5月完成规划论证 9月完成可研编制 11月完成可研评审 | 南湖风景区管委会 | 市南湖水环境治理办公室 南湖风景区管委会 |
| 97 | 岳阳县污水管网扩建工程 | 岳阳县 | 铺设41.773公里污水管网，其中污水主干管长18.23公里，次干管长23.543公里 | 10020 | 完成可研编制 | 完成初步设计批复 | 4月完成可研编制 8月完成可研评审 10月完成初步设计编制 12月完成初步设计批复 | 岳阳县政府 | 岳阳县 住建局 |
| 98 | 岳阳县生活垃圾中转站建设 | 岳阳县 | 新建岳阳县县城和环铁山水库乡镇垃圾中转站6座，六座中转站建设总规模为300吨/天 | 10000 | 完成可研编制 | 完成初步设计批复 | 3月完成可研编制 5月完成可研评审 9月完成初步设计编制 12月完成初步设计批复 | 岳阳县政府 | 岳阳县 城建投 |
| 99 | 年产10万吨再生纸节能节水减排技改工程 | 岳阳县 | 新增2台15吨/小时循环流化床燃煤锅炉替代原有4台供热锅炉，对废纸制浆车间和造纸车间大功率设备电机进行变频改造 | 10300 | 完成可研编制 | 完成初步设计编制 | 4月完成可研评审 7月完成可研核准 11月完成初步设计编制 | 岳阳县政府 | 岳阳华丰纸业有限公司 |
| 100 | 生猪清洁养殖示范工程 | 岳阳县 | 新建生态发酵床6.75万平方米，沼气池0.85万 立方米，沉淀池1.09万 立方米，无害化处理池0.19万立方米等 | 10250 | 完成可研批复 | 开工建设 | 4月完成初步设计编制 6月完成初步设计批复 8月开工建设 | 岳阳县政府 | 岳阳县 畜牧局 |