项目预售方案

一、项目概况

1、项目位置

2、项目主要经济技术指标

| 1 | 总用地面积 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 净用地面积 |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |
| 其 中 | 住宅面积 |  |
|  | 公建建筑面积 |  |
|  | 商业建筑面积 |  |
|  | 会所 |  |
|  | 公厕 |  |
|  | 物业用房 |  |
|  | 幼儿园 |  |
| 4 | 绿地率 |  |
| 5 | 容积率 |  |

小区住宅采用框剪结构,小区户型全部采用明厨、明卫、明厅设计，接通有线电视系统、宽带、电话、楼宇可视对讲系统及录像监视系统。

3、交房标准

- 外    墙     ◆瓷片墙砖、墙漆。

- 内    墙     ◆混合砂浆抹平。

- 门    窗：   ◆入户为防火防盗门，室内预留门洞，铝合金外窗，中空钢化玻璃（振升或经阁品牌）。

- 梯    间：   ◆304（不锈钢扶手或木扶手），墙面、顶棚均为904涂料。

- 厨    卫：   ◆墙面水泥砂浆粉面，每户预留一个给水管线接口。

- 阳    台：   ◆阳台不封闭。

- 楼 栋 门：   ◆安装可视对讲门。

- 电    梯：   ◆知名品牌电梯。

- 供    水：   ◆1-6层市政供水，7层以上二次加压供水，供水主管入户。

- 供    电：   ◆户内供电安装用户总开关箱，室内预留PVC穿线管和接线盒，主线入户进入用户总开关箱。

- 供    气：   ◆市政管道供气，厨房预留接口。

- 通讯系统：   ◆有线电视、宽带、电话、电信三线融合的通讯系统。

- 热水：       ◆24小时恒温热水。

- 首层大厅：   ◆地坪：高级地面砖

墙面：内墙砖及高级墙漆

天花：904及墙漆

- 标准层、电梯前室及走道：◆地面：高级地砖

墙面：高级墙砖

天花：仿瓷涂料

照明：声控感应灯

4、交房时间：2013年6月30日

二、项目建设进度安排

2011年8月18开工。

2012年4月28日封顶。

2012年8月20日外墙底粉完成。

2012年8月28日外墙防水完成。

2012年9月10日内墙粉刷保温，屋面工程完工。

2012年11月5日外墙面砖完成，门窗工程完成，外架落地。

2012年12月30日竣工验收。

三、预售房屋面积、套数、预售价格及变动幅度，销售的方式，、

1、预售房屋面积、套数：

2、预售价格及变动幅度：

3、项目销售方式：

四、预售资金监管情况

所有预售资金统一进入由房产局、银行及开发商三方监管之银行账户。

户名

开户行：

账户：

五、房屋质量责任承担主体和承担方式

责任承担主体：1）施工单位：

2）监理单位 ：

3）勘察单位：

4）设计单位：

5）建设单位：

责任承担方式：确保工程合格为前提。房屋安全及局部影响使用功能的在保修期内由施工单位无条件保修。

六、住房能源消耗指标和节能措施

1）外墙采用内保温；（玻化微珠无机保温砂浆）。

2）窗户采用中空玻璃；(铝合金窗户5+9+5)。

3）屋面保温：采用膨胀混泥土作保温层面。

七、物业方案

1、物业服务等级：

2、物业收费标准：

八、岳阳市商品房预（销）售项目网上交易及公示申报情况