岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目                招标文件
岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目                招标文件

[image: image1.png]



招标编号：HNTH-2014-078

岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）
监理项目
招 标 文 件

招 标 人：岳阳市公安局
招标代理：湖南天和招标代理有限公司
备案机构：岳阳市建设工程招标投标管理办公室
二O一四年十月
目     录

2第一章  招标公告


5第二章  投标人须知


5投标人须知前附表


12一、总则


13二、招标文件


13三、投标文件的编制


15四、投标文件的递交


16五、开标与评标


18六、合同的授予


19七、重新招标和不再招标


19八、纪律和监督


20九、其他


21第三章  评标办法


40第四章  合同条款及格式


411. 通用合同条款


472. 专用合同条款


61第五章  投标文件格式




第一章  招标公告
湖南天和招标代理有限公司受岳阳市公安局的委托，对岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目进行公开招标，现将有关事宜具体公告如下：

一、招标条件

岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目已由湘发改投资[2013]1185号文批准建设，建设资金为国有资金投资。项目已具备招标条件，欢迎有兴趣的投标人参加投标。

二、招标项目概况
1．项目名称：岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目
2. 建设单位：岳阳市公安局
3. 建设地点：岳阳经济技术开发区金凤桥管理处硚石和金凤桥两村交汇处
4. 建设规模：①新建监所管理中心看守所土建工程（建筑面积29592㎡，中标金额7542.71万元），②看守所出入口处内部道路土石方工程（约11万立方米，评审金额323.65万元），③武警营房、关押人员食堂工程（暂估工程造价约1000万元），工程总造价约9000万元。
5. 监理服务期：建设期监理暂定18个月（具体按工程进度调整），缺陷责任期12个月。
6. 监理服务范围：①新建监所管理中心看守所土建工程，②看守所出入口处内部道路土石方工程，③武警营房、关押人员食堂工程的施工准备期、施工阶段、竣工结算期、缺陷责任期全过程监理服务。包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、设备安装监理等。
7. 质量等级要求：确保受监项目达到现行相关的国家施工验收技术规范及质量检验评定的合格标准。
三、投标人资格条件

1. 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；
2.具有建设行政主管部门核发的工程监理企业综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质；
 3.总监理工程师必须具有国家住建部颁发的房屋建筑工程专业监理工程师注册证书，具有中级及以上技术职称；
4.专业监理工程师均须具有国家住建部颁发的监理工程师注册证书或省级颁发的监理工程师岗位证书人员；监理员均需具有省级监理员岗位证书；
5.现场监理部关键岗位人员数量按湘建建［2013］109号文件规定的配备标准执行。即监理单位在项目部须配备1名总监理工程师，1名专业监理工程师，2名监理员。总监理工程师在岳阳市区内不得有2个以上在监项目，其余人员不得有在监项目（证明方式：湖南省内企业以湖南省建设工程项目监管信息平台查验为准，湖南省外企业须提供省级建设行政主管部门在本公告发布后出具的无在监项目的证明）；
6.省外企业承揽本省工程项目组建的现场监理部，其关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明；

7.本项目不接受联合体报名投标。
四、报名及招标文件的获取

1、请在岳阳市建设工程招标投标监管网上（http://bidding.yyjs.gov.cn）进行网上下载/获取招标文件及其他资料。

2、招标文件每套售价 500 元，递交投标文件时缴纳。

3、澄清答疑采用网上发布方式。招标人对招标文件的澄清答疑在投标截止3天前在岳阳市建设工程招标投标监管网上发布，投标人自行下载，工程现场踏勘由投标人自行安排，招标人不召开投标预备会。澄清答疑由各投标人网上自由提问，招标代理机构在质疑截止后统一收集，形成答疑纪要登录系统提交审核，审核通过后自动发布到网站,各投标单位自行下载。投标人提出问题的时间为投标截止时间前2天。

五、投标保证金

投标保证金额为：人民币贰万元整，投标人请于2014年11月12日17：00前（以到账为准）以银行转账方式从投标人的基本账户转账至投标保证金托管账户管理。投标人必须在银行进帐单的用途栏注明：“岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目”。 如果未注明用途，由此造成的后果由投标人自行负责。对于未按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

投标保证金的托管账户：
户名 ：岳阳市建设工程招标投标协会  
银行： 华融湘江银行五里牌支行 
账号：  80050303000000973

六、资格审查方式及评标办法

资格审查方式：开标后审查。

评标办法：采用《湖南省住房和城乡建设厅关于修订印发<湖南省房屋建筑和市政工程监理招标投标管理办法>和<湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法>的通知》湘建建[2013]283号文的“综合评估法” 。

七、投标截止时间及开标时间

1.本次投标截止时间及开标时间为2014年11月13日09：00整（北京时间），投标文件送达地点：岳阳市五里牌政务服务中心四楼开标厅。

2. 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，招标人不予受理。
3. 为了预防围标串标、防止挂靠现象， 投标人企业法定代表人或委托代理人须亲自到场参加投标，投标人委托代理人必须为拟任本项目的总监理工程师，并提供身份证明。
八、发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、岳阳市建设工程招标投标监管网、岳阳市发展和改革委员会招投标监管网和岳阳市政府采购网上发布。

九、行政监督
本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为岳阳市建设工程招标投标管理办公室。监督电话：0730-8216835
十、 联系方式

招标人：岳阳市公安局

联系人：李大为 

电话：13787301618

招标代理机构：湖南天和招标代理有限公司

地址：岳阳市五里牌路485号长江修防大楼三楼
邮编：414000

联系人：王岳成

电话：0730-8296208

传真：0730-8351128

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	内      容

	1
	招标人
	招标人：岳阳市公安局
联系人：李大为
电  话：13787301618

	2
	招标代理机构
	招标代理：湖南天和招标代理有限公司
地址：岳阳市五里牌路485号长江修防大楼三楼
联系人：王岳成

电话：0730-8296208

	3
	项目名称
	岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目

	4
	建设地点
	岳阳经济技术开发区金凤桥管理处硚石和金凤桥两村交汇处

	5
	资金来源
	国有资金投资

	6
	资金落实情况
	资金来源已落实

	7
	招标范围
	①新建监所管理中心看守所土建工程，②看守所出入口处内部道路土石方工程，③武警营房、关押人员食堂工程的施工准备期、施工阶段、竣工结算期、缺陷责任期全过程监理服务。包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、设备安装监理等

	8
	监理服务期
	建设期监理暂定18个月（具体按工程进度调整），缺陷责任期12个月

	9
	质量要求
	确保受监项目达到现行相关的国家施工验收技术规范及质量检验评定的合格标准

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
	1. 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；
2.具有建设行政主管部门核发的工程监理企业综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质；

3.总监理工程师必须具有国家住建部颁发的房屋建筑工程专业监理工程师注册证书，具有中级及以上技术职称；

4.专业监理工程师均须具有国家住建部颁发的监理工程师注册证书或省级颁发的监理工程师岗位证书人员；监理员均需具有省级监理员岗位证书；

5. 现场监理部关键岗位人员数量按湘建建［2013］109号文件规定的配备标准执行。即监理单位在项目部须配备1名总监理工程师，1名专业监理工程师，2名监理员。总监理工程师在岳阳市区内不得有2个以上在监项目，其余人员不得有在监项目（证明方式：湖南省内企业以湖南省建设工程项目监管信息平台查验为准，湖南省外企业须提供省级建设行政主管部门在本公告发布后出具的无在监项目的证明）；
6.省外企业承揽本省工程项目组建的现场监理部，其关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明；

7.本项目不接受联合体报名投标。

	11
	是否接受联合体投标
	不接受

	12
	是否组织现场踏勘
	招标代理机构不组织现场踏勘。

	13
	招标答疑会
	√不组织

□组织，时间：   年   月  日
        地点：                  

	14
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：在投标截止时间2天前

投标人的提问方式：√在岳阳市建设工程招标投标监管网（http://bidding.yyjs.gov.cn/）“答疑专区”上提问

□书面提问

	15
	招标人书面澄清的时间和发布方式
	截止时间：收到异议3日内
招标人澄清文件发布方式：√在 岳阳市建设工程招标投标监管网上发布



	15.1
	招标人修改招标文件的时间及发布方式
	截止时间：在投标截止时间2日前

招标人澄清文件发布方式：
√在岳阳市建设工程招标投标监管网（http://bidding.yyjs.gov.cn/）“答疑专区”上发布

□书面发布

	16
	偏离
	不允许

	17
	构成招标文件的其他资料
	答疑、补充通知

	18
	投标截止时间
	2014年11月13日9时00分（北京时间）

	19
	构成投标文件的其他资料
	开标时要求提交的证书及证明原件如下：

（1）营业执照副本；

（2）资质等级证书副本；

（3）拟任总监理工程师职称证及监理工程师注册证书；
（4）专业监理工程师的监理工程师注册证书或省级颁发的监理工程师岗位证书；
（5）监理员岗位证书；
（6）拟任总监理工程师、专业监理工程师及监理员近六个月社保证明原件；
（7）省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，提供其证书真伪查询官方网站网址，或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明。省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在监工程证明；

（8）企业基本户开户许可证；
（9）投标保证金的收款收据和银行回执；

（10）法定代表人身份证或授权委托书及被授权人身份证。
说明：

（1）如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。

（2）投标人应将以上原件装入密封袋内单独提交，原件需列详细清单。

（3）施工项目部关键岗位人员证书原件按投标人实际配备的施工项目部岗位人员核查，但投标人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。

（4）投标人已按相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构要求已进行了原件备案的，其中 ／ 可不提供原件，但须提供已备案的证明材料。
（5）法定代表人身份证或授权委托书及被授权人身份证不装入密封袋，开标现场进行验证。

	20
	投标有效期
	投标截止日起90日历天内

	21
	投标保证金
	①投标保证金的金额人民币：贰万元整 

②提交形式：以转帐的形式从各投标人基本帐户交纳至指定投标保证金专用帐户。

③退还时也以转帐方式退回到投标人原转出账户，一律不退现金。

④因本项目采用预付投标保证金形式，开标时查验投标保证金到帐情况。

⑤投标人在提交投标保证金时应在转账票据的用途栏或备注栏中注明“岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目”。投标人在提交投标保证金时须认真填写本单位及投标保证金托管专户的帐号、户名、金额以及所投项目名称等信息，并告知银行应录入项目名称（即“岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目”），因填写错误或未填写或银行录入信息错误或银行未录入信息，其可能造成的损失由投标人自行负责。付款单位名称必须与投标人名称相一致（分支机构提交无效）。
投标保证金的托管账户：
户名 ：岳阳市建设工程招标投标协会  
银行： 华融湘江银行五里牌支行 
账号： 80050303000000973

	22
	投标报价
	投标报价承诺按岳阳市财政局财政投资评审办公室出具的《市公安局监管所管理中心迁建工程监理服务费预算评审意见》（编号：Czjjk-j14-172号）报价，监理服务费为人民币玖拾叁万肆仟壹佰圆整（￥934100.00元）。该报价包括了招标范围内的所有费用，投标报价部分未作出承诺的视为不合格投标人。

	23
	本工程采用的评标方法
	采用《湖南省住房和城乡建设厅关于修订印发<湖南省房屋建筑和市政工程监理招标投标管理办法>和<湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法>的通知》湘建建[2013]283号文的“综合评估法”。

	24
	近年财务状况的年份要求
	以投标人上一年度经会计事务所认定的资产负债表、损益表和审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，否则相应评审项目不予计分；从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料，否则相应评审项目不予计分；如投标人能够提供上一年度的上述资料而没有提供，且造成评审计分有利于该投标人，应当按弄虚作假处理。

	25
	加分和扣分的有效期要求
	以提交投标文件截止时间为准；且加分项目以投标人提供的证明材料原件为准。

有效期限按下列规定执行：

①中国建设监理协会评定的国家优秀监理单位和国家优秀总监理工程师、湖南省建设监理协会评定的湖南省优秀监理单位和湖南省优秀总监理工程师以提交投标文件截止时间最新（近）的1个评定年度为准；共创鲁班奖以提交截止时间前最新（近）的2个年度为准，共创省创建安全质量标准化示范工地以最新（近）的1个半年为准，其他奖项均以最新（近）的1个年度情况为准。发布表彰文件的按文件发布时间计算，没有发布表彰文件的按证书注明时间计算；
②企业不良行为记录扣分有效期为6个月（省内企业以开标前省住房和城乡建设厅已发的相应的两期文件为准），拟任总监理工程师、专业监理工程师不良行为记录扣分有效期为24个月（省内企业以开标前省住房和城乡建设厅已发的相应的八期文件为准），按不良行为记录的相关规定计算；

③类似工程加分有效期投标人为48个月，拟任总监理工程师为60个月，按监理业务手册上注明的竣工时间计算。

	26
	完成的类似项目的年份 要求
	类似工程：投标人为48个月，拟任总监理工程师为60个月。

	27
	是否允许递交备选投标 方案
	不允许

	28
	签字或盖章要求
	（1）投标文件封面、投标函、开标一览表及招标文件第五章“投标文件格式”规定处必须同时由投标人的法定代表人或委托代理人签字或盖章和加盖单位章。

（2）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印。

	29
	投标文件份数
	一式伍份，正本壹份，副本肆份。

	30
	装订要求
	必须胶装，不得使用活页装订。

	31
	包装上至少写明
	投标文件

投标人邮政编码：                                   

投标人地址：                                                 

投标人名称：                                            

投标人联系人：                                        

投标人联系电话：                                   

招标人：

项目名称：岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目在   年  月  日 09：00整前不得开启
加盖公章和法人代表签名或盖章

	32
	递交投标文件时间、地点及方式
	递交时间：2014年11月13日9时00分（北京时间）
递交地点：岳阳市五里牌政务服务中心四楼开标厅

	33
	是否退还投标文件
	否

	34
	开标时间和地点
	开标时间：2014年11月13日9时00分（北京时间）
开标地点：岳阳市五里牌政务服务中心四楼开标厅

	35
	开标程序
	密封情况检查：投标人代表和监管人员检查确认

开标顺序：随机

	36
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人
开标前1小时从《湖南省综合评标专家库岳阳分库》随机抽取。

	37
	是否授权

评标委员会确定中标人
	否。评标委员会按投标文件评标计分得分从高到低排序推荐前三名为中标候选人。

	38
	履约保证金金额
	履约保证金金额：中标金额的10%

履约保证金方式：银行转账或履约保函            

	39
	签署监理服务

合同协议书的期限
	招标人发出中标通知书后30天内

	40
	需要补充的其他内容

	40.1
	建设工程交易服务费和招标代理费
	（1）招标人和中标人在中标通知书发出之前，招标人和中标人须向岳阳市建设工程交易中心交纳交易服务费，收费标准按湖南省物价局湘价服【2009】157号文件规定。

（2）招标代理服务费由中标人支付，中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》【计价格(2002)1980号】文及湖南省【湘价服（2003）857号】文规定交纳招标服务费。
招标代理服务费的币种：人民币。

	40.2
	投标人代表出席开标会
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人委托代理人必须为拟任本项目的总监理工程师，须亲自到场参加投标；并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，招标人不予受理。

	40.3
	其他
	（1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理，并没收其投标保证金。已入围或被列为中标候选人的，取消其入围资格或中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规的规定处理；

（2）中标通知书发出以前，中标候选人及其项目总监的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格；

（3）合同签订前，中标通知书中明确的项目现场监理部关键岗位人员证书网上押证；

（4）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准；

（5）投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的，应在规定的时间内向招投标监管部门提出；
（6）投标人须在投标文件商务标中提供中标后不更换监理部关键岗位人员的承诺书，并加盖单位公章。


一、总则

1．项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、监理服务期和质量要求

1.3.1本招标项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的监理服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

2．投标人的合格条件

见投标人须知前附表。
3．投标费用
不论中标与否，投标人在投标过程中的一切费用均由投标人自行承担。

4．现场踏勘
4.1 本项目招标人不统一组织现场踏勘。
4.2投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

4.3投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人自己应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

5．投标预备会
5.1本项目招标人不统一组织召开投标预备会。
二、招标文件

6．招标文件的组成

6.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的补充通知和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

第一章     招标公告

第二章     投标人须知
第三章     评标办法

第四章     合同条款及格式

第五章     投标文件格式

6.2  投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。凡与招标文件规定严重不符、有重大偏差的，其投标文件作废标处理。

7．招标文件的澄清和解答

7.1投标人应仔细阅读和检查招标文件全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如有疑问，请按投标人须知前附表要求提问。
7.2招标人对招标文件的澄清答疑按投标人须知前附表要求发布。招标人对招标文件的澄清答疑作为招标文件的组成部分，对双方均具有约束作用。

8．招标文件的修改

8. 1为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止日期，招标人和投标人相应的权利与义务亦应随之延长。
8.2招标文件的澄清、答疑时，将按投标人须知前附表要求发布。

8.3在投标截止时间5日前，招标人可以修改招标文件，所有招标修改以书面形式发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5日，相应推迟投标截止时间。

8.4当招标文件、招标补充文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准；

三、投标文件的编制
9.投标文件的内容

9.1投标文件应包括（但不限于）以下内容

（1）投标函及附录；

（2）法定代表人资格证明；
（3）投标保证金；
（4）现场监理部机构；

（5）监理大纲；
（6）资格审查资料；

（7）其他资料。

9.2投标人应按招标文件规定的内容与格式编制投标文件。

9.3投标文件及与招标人来往信函均使用中文。必须文字清晰，语义明确。

9.4投标文件中的计量单位均采用法定计量单位。

10.投标报价

10.1每个投标人只能递交一份投标书，每份投标书只能有一个报价，如有修改报价函，必须注明为最终报价。

10.2 投标报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。

10.3 投标人的投标报价应是监理服务期内按合同规定的监理范围所提供的全部服务所需的费用，投标人应在监理费用报价书中对监理服务的各项活动所需费用提出报价。

10.4 投标人应认真填写监理费用报价书，为监理工作所明示或暗示的服务所花费的费用均认为已包括在监理服务的总报价中，不再获得额外的支付。投标人在监理费用报价书中未列入的费用，将被认为已包含在监理费用报价书的其它报价中。

10.5投标人的报价应包括为实施完成本合同委托的建设监理任务所需的劳务费、间接成本、税金、保险、利润等，在合同期内不考虑物价调整因素。 

11．投标保证金

11.1投标保证金交纳见投标人须知前附表。
11.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

11.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日5个工作日内予以退还（无息）；中标的投标人的投标保证金在签署合同后5个工作日内予以退还（无息）。

11.4如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

11.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

11.4.2因中标单位原因未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；
11.4.3投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理，并没收其投标保证金。
12．投标有效期

投标有效期为自开标日期起90天。招标人可根据需要，在此日期截止日前以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，但延长时间最长不超过28天。

13.投标文件的形式和签署

13.1投标人应按《投标须知前附表》中要求的形式、份数及第5章规定的内容编制和签署投标文件。

13.2投标文件的的正本与副本应按招标文件规定内容的顺序分别装订成册，并在其封面及外包装上清楚注明“正本”和“副本”，装订好的投标文件要求编辑连续的页码和目录，不得采用活页装订。

13.3投标人应向招标人递交一式伍份的投标文件，其中正本壹份，其余为副本，如果副本与正本不一致，以正本为准。

13.4投标文件的正本与副本均应使用不褪色墨水打、复印或书写，“正本”、“ 副本”均应在招标文件规定之处加盖投标人公章,并由投标人法定代表人签署。

13.5全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据招标人已发出的修改通知书的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处必须加盖投标人单位法人公章或法定代表人印鉴。

四、投标文件的递交

14.投标文件的密封与标记

14.1投标文件应密封包装，加贴封条。

14.2投标文件的外包装上应注明内容见投标人须知前附表。
14.4未按本章第14.1项要求密封的投标文件，招标人将不予受理。未按照本章第14.2项要求标记的投标文件，招标人不负责提前开启的责任。由此造成的提前开启的投标文件将予以拒绝或无效，并退还给投标人。

15. 递交投标文件的截止时间

15.1投标文件递交截止时间见投标人须知前附表，投标人的投标文件应在此时间之前以面交方式送达。
15.2投标文件递交地点：岳阳市五里牌政务服务中心四楼开标厅
15.3招标人可以以补充通知的方式酌情延长投标截止期。在上述情况下，招标人与投标人在投标截止期内的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16．迟到的投标文件

招标人将拒绝接受在规定的投标截止时间以后送达的投标文件或其修改文件。

17.投标文件的修改与撤回

17.1投标人可以在投标截止时间前对已递交的投标文件进行补充、修改与撤回。但这种修改或撤回通知，须以书面形式在规定的投标截止时间前送达招标人。

17.2补充、修改与撤回通知的编制、密封、标记和递交与本须知规定的投标文件的编制、密封、标记和递交相同，并应在包封上标明“修改或撤回”字样。

17.3 在投标文件递交截止时间后，不能更改投标文件。

17.4在投标截止日期与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间，投标人不能撤回投标书，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标
18.开标
18.1本项目开标时间及地点见投标人须知前附表。
18.2开标时，投标人企业法定代表人或委托代理人须亲自到场参加投标，投标人委托代理人必须为拟任本项目的总监理工程师，并提供身份证明。
法定代表人不出席开标仪式的，招标人不予受理。

18.3省外企业应如实提交企业及总监理工程师的不良行为的证明原件；
18.4投标人未提供涉及到的相关资料、证件原件，由此产生的后果由投标人自行承担。投标人提交的上述相关资料、证件的原件将在评标结束后退还。

18.5招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，评标委员会有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报建设行政主管部门依法处理。
18.6开标会议由招标代理机构组织并主持。

18.7 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

18.8主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律和注意事项；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）查验各投标人参加开标会的法定代表人或委托代理人的身份证明并当众宣布查验结果；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（5）投标人检查投标文件密封情况，确认投标文件按照招标文件要求密封无误；

（6）有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量承诺、工期、服务周期、总监姓名等投标文件的主要内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）宣布开标会结束，转入评标阶段。

18.9若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
19.保密

19.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

19.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标方和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
19.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

20.评标
20.1评标委员会组成见投标人须知前附表。

20.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

20.3评标原则: 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.4评标采用保密方式进行。

20.5评标办法：评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

六、合同的授予

21.定标方式

21.1经评标委员会评审后，将以书面评标报告的方式向招标人提交评标结果。招标人按照评标委员会推荐的中标候选人，依排名顺序确定排名前三名的投标人为中标候选人。

21.2招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在招标公告发布媒体上对推荐的中标候选人进行公示，公示期为三天。招标人应当在公示期满后确定中标人。
21.3本合同将授予资格审查合格、投标文件符合规定、评标委员会推荐排名第一的中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
21.4招标人应将评标报告和评标结果向建设行政主管部门备案并进行公示。
22.中标通知书

22.1在本章第12条规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

22.2中标人应在中标通知书规定的日期内提交履约保证金，并与招标人协商签定合同协议书，否则将被取消中标资格，同时投标保证金也将被没收。

22.3中标通知书是合同文件的组成部分。

23．合同协议书的签订

23.1中标人应按照中标通知书发出之日起30日内与委托人签订合同协议书。

23.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
23.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
24．履约保证金
24.1履约保证金金额：中标金额的10%

24.2履约保证金方式：银行转账或履约保函  
七、重新招标和不再招标

25 .出现下列特殊情况之一，招标人可重新招标

（1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）经评标委员会否决全部投标的；

（3）评标委员会推荐的中标候选人均未能与招标人签订监理合同协议书的。

26.不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

八、纪律和监督

27. 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28. 对投标人的纪律要求

参加本次投标的各监理单位必须遵守下列纪律规定：

28.1不得打探、窃取其他监理投标单位投标文件的内容；

28.2不得虚报企业资质等级及其他有关材料情况；

28.3不得与招标方有关人员勾结、排挤其他监理投标单位的公平竞争；

28.4不得扰乱会场秩序；

28.5招标单位人员和评标小组成员不得作为各监理投标单位的代理人参与投标活动。

28.6本工程监理招投标整个活动中，各有关人员必须忠于职守，廉洁自律，不得有徇私舞弊的行为，更不得有行贿、索贿、受贿行为。

凡有违反上述纪律的行为，严格按有关规定进行处罚。
29. 对评标委员会成员的纪律要求

接到参加评标通知后，按照通知时间准时到达指定地点，并自觉关闭一切通讯工具；不得无故拒绝参加评标，不得委托他人代替，不得询问与本招标项目有关的情况；进入评标现场时应当主动将通讯工具交出临时封存保管。 评标中不得发表偏离评标办法作出倾向性、诱导性意见，不得对其他成员的评审意见施加影响，不得将投标文件擅自带离评标现场；评标结束后不得复印或带走与本招标项目评标内容有关的资料。自觉接受相关部门的监督管理，若发现有违法违纪情况，应及时向相应住房和城乡建设主管部门或其委托的招标投标监管机构反映。从接到参加评标通知到中标通知书发出之前，不得与本招标项目的投标人或者其他利害关系人私下接触，不得向外界透露本招标项目的评标及其相关情况。不得收受相关投标人和其他利害关系人的财物和其他好处。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

30. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

31. 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

九、其他

32. 招标人须向招标代理机构交纳代理服务费

33. 需要补充的其他内容

33.1 投标人在投标中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理；

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  评标办法
一、评标依据

    按照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委第12号令）和《湖南省住房和城乡建设厅关于修订印发<湖南省房屋建筑和市政工程监理招标投标管理办法>和<湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法>的通知》（湘建建[2013]年283号）的有关规定，结合本工程建设的具体情况，制定本评标方法。

二、评标委员会 

招标人应当依法依规组建评标委员会。评标委员会由5人组成。

三、评标程序：

1.评标准备；
评标准备工作包括评标委员会成员签到、评标委员会分工、熟悉文件资料等。在评标准备中，评标委员会成员应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容，并填写基本情况和数据表（见附表1）：

（1）招标目标和项目范围；

（2）招标文件中规定的投标须知和合同主要条款；

（3）招标文件中规定的评标办法和在评标中应当考虑的相关因素。

评标委员会成员进入评标现场后，招标人可以介绍招标项目相关情况，但不得发表偏离评标办法作出倾向性、诱导性意见。评标开始后，除评标委员会成员、1名招标人工作人员、1名招标人监督代表及招标投标行政监督人员以外，其他人员应当离开评标现场。评标过程中，除行政监察人员可以进入评标现场巡视以外，其他人员不得擅自进入评标现场。
2.初步评审；
2.1初步评审的程序：

（1）根据招标文件逐项审查投标文件，进行形式评审、资格评审、响应性评审等，判断投标是否为废标（或不合格投标人）；   

（2）书面要求投标人对投标文件中的内容作必要的澄清、说明或者补正，书面要求投标文件中存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正；

（3）确定不合格投标人和进入详细评审比较阶段的投标人名单。

2.2形式评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件规定，对投标文件的形式进行检查和评价（见附表2）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（1）投标文件无企业公章的，无企业法定代表人（或法定代表人授权的委托代理人）签字或盖章的。

（2）投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。 

（3）投标人递交两份以上（含两份）内容不同的投标文件的；在投标文件中对同一招标项目有两个以上（含两个）投标报价的。 

（4）联合体投标未附有效的联合体各方共同投标协议的。

（5）其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的。
2.3资格评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件等规定，对投标文件的资格文件、投标担保等进行检查和评价（见附表3）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（1）评标委员会发现投标人以他人名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；

（2）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（3）没有按照招标文件的规定提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定，不符合招标文件要求的；其它不符合法律法规资格规定的。

对串通投标行为的认定和处理，按国家和省有关规定执行。
2.4响应性评审是评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应（见附表4）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（1）投标文件载明的投标范围不符合（大于除外）招标文件规定的招标范围的；

（2）投标报价高于招标文件规定的上限值或低于招标文件规定的下限值的；投标人没有接受招标人的合理价的；

（3）投标文件载明的监理服务期低于招标文件规定的，或投标文件载明的工期高于招标文件规定且无正当理由说明的；

（4）投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的；投标文件载明的缺陷责任期监理服务承诺不符合招标文件要求的；

（5）现场监理部关键岗位人员没有按规定配备的；

（6）其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的。

2.5评标委员会完成初步评审所有内容后，应当作出初步评审结论，分别确定不合格投标人和进入详细评审阶段的投标人。

3.投标文件的澄清、说明或补正；

在初步评审和详细评审中，评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。问题澄清通知见附表5，问题的澄清、说明或补正见附表6。
4.详细评审；

（1）对监理大纲评审计分（见附表10）；

（2）对现场监理部机构（见附表11）和信誉（见附表12）评审计分；

（3）对投标报价（见附表13）评审计分；

（4）澄清、说明或补正；

（5）计算各投标人的综合得分（见附表14）；

（6）按综合得分从高至低确定投标人的排序（见附表15）。
对评审项目的分值没有区间的由评标委员会集体评议评分；对评审项目的分值有区间的由评标委员会集体评议后评标委员会成员独自评分。有下列情况之一者，该评标因素的评审计分为无效分：

（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；

（2）同一项目有两个或两个以上评审计分的。
5.推荐中标候选人；

评标委员会应当根据详细评审的结果对投标人进行排序，2个以上投标人综合得分相同时，按照其现场监理部机构得分由高至低的顺序进行排序；现场监理部机构得分亦相同时，由评标委员会投票决定排序。由评标委员会推荐中标候选人的，评标委员会应当按照投标人排序推荐3个中标候选人（见附表16）。
6.编制评标报告。
评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（5）澄清、说明或补正事项纪要；

（6）符合要求的投标一览表；

（7）废标情况说明；

（8）投标人得分一览表（适用于综合评估法）；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
附表1

基本情况和数据表
	序号
	名    称
	内           容

	1
	招标项目名称
	

	2
	建设地点
	

	3
	本次招标的工程项目投资额
	

	4
	结构类型
	

	5
	建设规模（面积、高度、跨度等）
	

	6
	招标范围
	

	7
	招标方式
	         

	8
	投标截止时间
	       年  月  日     午   时  分（北京时间）

	9
	投标文件提交地点
	

	10
	开标时间

开标地址
	       年  月  日      午  时  分（北京时间）

	11
	招标文件中规定的企业资质

和总监理工程师资格要求
	         专业      级以上（含    级）企业；

总监理工程师资格要求       专业        

	12
	投标保证金
	            万元

	13
	投标有效期
	                     天

	14
	招标文件要求监理服务期

及计划开、竣工日期
	监理服务期：               

计划开、竣工日期：      年   月    日开工，

      年   月    日竣工，共   日历天。

	15
	招标文件的工程质量要求、缺陷责任期监理服务承诺
	

	16
	招标文件中规定的投标须知

和合同主要条款
	投标须知见第    章；

合同主要条款要求按招标文件第    章。

	17
	评标办法和相关事项
	按省住房和城乡建设厅          号文中        办法

	18
	上、下限值或合理价
	

	
	
	

	
	
	


附表2
形式评审表

	序号
	评审因素及评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	1
	2
	3
	

	1
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致 
	
	
	
	

	2
	投标文件

签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章
	
	
	
	

	3
	投标文件格式
	符合《招标文件》“投标文件格式”的要求，投标文件按规定格式填写
	
	
	
	

	4
	投标文件的

递交情况
	未递交两份（含两份）以上内容不同的投标文件
	
	
	
	

	5
	投标报价唯一
	对同一招标项目无两个以上（含两个）投标报价
	
	
	
	

	6
	联合体协议书（实行联合体投标的）
	按《招标文件》附有效的联合体各方共同投标协议
	
	
	
	

	7
	其他
	投标人没有其它不符合法律法规及招标文件相关形式规定的情况
	
	
	
	

	8
	结论（合格或不合格）
	
	
	
	


备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。
评标委员会全体成员签字/日期：
附表3

资格评审表

	序号
	评审因素及评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	以他人名义投标
	投标人没有以他人的名义投标
	
	
	
	

	2
	串通投标
	投标人没有串通投标
	
	
	
	

	3
	弄虚作假
	投标人如实提供有关情况、文件、证明等资料，没有以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标
	
	
	
	

	4
	澄清、说明或者补正
	投标人按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正
	
	
	
	

	5
	投标担保
	投标人按照招标文件的规定提供投标担保（查验企业基本户开户许可证、投标保证金的收款收据和银行回执原件）
	
	
	
	

	6
	投标文件的真实性
	当评标委员会对投标文件的真实性质疑时，投标人能够提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性
	
	
	
	

	7
	投标人资格条件
	营业执照
	具备有效的营业执照（查验营业执照原件）
	
	
	
	

	8
	
	企业资质等级
	符合《招标文件》规定的资质要求（查验资质证书原件）
	
	
	
	

	9
	
	企业信誉
	企业没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结和进入破产程序等状况
	
	
	
	

	10
	拟任总监理工程师资格
	符合《招标文件》规定的资格要求（查验总监理工程师职称证及监理工程师注册证书原件）
	
	
	
	

	11
	专业监理工程师及监理员
	符合《招标文件》规定的资格要求（查验专业监理工程师的监理工程师注册证书或省级颁发的监理工程师岗位证书、监理员岗位证书原件）
	
	
	
	

	12
	社保证明
	符合《招标文件》规定的资格要求（查验拟任总监理工程师、专业监理工程师及监理员近六个月社保证明原件）
	
	
	
	

	13
	在监项目情况
	省内企业关键岗位人员是否有在监项目，以湖南省建筑工程监管信息平台查验为准
	
	
	
	

	
	
	省外企业关键岗位人员是否有在监项目，是否提供由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门出具的无在监工程证明
	
	
	
	

	14
	省外企业证书真实性
	省外企业岗位资格证书（由省外建设主管部门颁发的）是否能通过互联网查询真伪，或是否提供由省级建设行政主管部门出具的证书真实性证明
	
	
	
	

	15
	其他
	投标人没有其它不符合法律法规规定的情况
	
	
	
	

	结论（合格或不合格）
	
	
	
	


备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。
评标委员会全体成员签字/日期：
附表4
响应性评审表

	序号
	评审因素及评审标准
	投标人名称及评审意见

	
	
	1
	2
	3
	

	1
	招标范围
	投标文件载明的投标范围符合或大于招标文件规定的招标范围
	
	
	
	

	2
	上、下限值
	投标报价不高于招标文件规定的上限值或不低于招标文件规定的下限值
	
	
	
	

	3
	合理价
	投标人接受招标人的合理价
	
	
	
	

	4
	监理服务期或工期
	投标文件载明的监理服务期不低于招标文件规定，或投标文件载明的工期符合招标文件规定
	
	
	
	

	5
	质量标准
	投标文件载明的质量标准符合招标文件规定
	
	
	
	

	6
	缺陷责任期
	投标文件载明的缺陷责任期服务承诺不低于招标文件要求
	
	
	
	

	7
	关键岗位人员数量
	现场监理部关键岗位人员按招标文件规定配备
	
	
	
	

	8
	其他
	其他能够实质响应招标文件提出的实质性要求和条件
	
	
	
	

	9
	结论（合格或不合格）
	
	
	
	


备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。
评标委员会全体成员签字/日期:
附表5 

问题澄清通知

  编号：                  

                           （投标人名称）：

             （项目名称）        标段监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正材料于    年    月   日   时前密封递交至        （详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

                                         （项目名称）      标段监理招标评标委员会

（主任评委签字）

       年       月       日

附表6  

问题的澄清、说明或补正

编号：                  

              （项目名称）      标段监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1、

2、

……

投标人：                           
         法定代表人或其委托代理人：      （签字）  

      年     月     日

附表7  

不合格投标人名单表（废标情况说明）

	序号
	投标人
	不合格原因

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	


全体评标委员签字/日期：
附表8  

进入详细评审阶段的投标人名单表

（符合要求的投标人一览表）

	序号
	投标人名称

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	
	

	
	


全体评标委员签字/日期

附表9 

权数取值表

	序号
	计 分 权 数
	取 值 范 围
	权值

	1
	监理大纲
	K1
	0.20—0.30
	0.30

	2
	现场监理部机构
	k2
	0.30—0.35
	0.30

	3
	信誉
	K3
	0.20—0.30
	0.20

	4
	投标报价
	K4
	0.15—0.20
	0.20


备注：招标人应当在招标文件中明确各评标因素的具体权数取值，各评标因素的具体权数之和应等于1。

附表10
监理大纲评审计分表

	序号
	项目
	评 分 标 准
	分值
	备 注

	1
	监理目标、

范围和任务
	监理目标、范围和任务明确、具体、符合招标文件的要求
	8
	

	
	
	监理目标、范围和任务欠明确、欠具体
	6-7
	

	2
	监理组织
	监理组织结构形式合理、各监理人员职责任务明确
	19-20
	

	
	
	监理组织结构形式欠合理、各监理人员职责任务欠明确
	15-18
	

	3
	监理方案
	完整、合理、可行
	19-20
	

	
	
	欠完整、欠合理
	15-18
	

	4
	监理工作流程
	详细、合理，有针对性
	11-12
	

	
	
	欠详细，欠合理
	9-10
	

	5
	监理措施
	根据工程重点、难点分析，监理措施得力
	23-25
	

	
	
	措施一般
	19-22
	

	
	
	有合理化建议且具有积极意义
	1-3
	

	6
	拟投入的检测

仪器设备
	合理
	14-15
	

	
	
	欠合理
	11-13
	

	7
	合   计
	
	


备注：监理大纲中应当具备的项目缺项的，该项目计零分。

评标委员签字/日期：

附表11
现场监理部机构评审计分表

	序号
	项目
	评审标准
	评审计分

	1
	总监理工程师任职资格与业绩
	综合条件（专业、职称、执证、工作经历等）
	21-25
	

	
	
	类似工程监理经验
	有类似工程监理经验
	14-15
	

	
	
	
	无类似工程监理经验
	12
	

	
	
	项目获奖或个人获奖
	共创鲁班奖每项或国家优秀总监理工程师
	3
	

	
	
	
	共创AAA级安全文明标准化诚信工地或全国建筑工程装饰奖或全国金杯示范工程或芙蓉奖工程等每项或省优秀总监理工程师
	2
	

	
	
	
	共创省优质工程每项
	1
	

	
	
	
	共创省安全质量标准化示范工程每项
	0.6
	

	
	
	
	共创省创建安全质量标准化示范工地每项
	0.3
	

	
	
	不良行

为记录
	“严重不良行为记录” 每条
	-6
	

	
	
	
	“一般不良行为记录” 每条
	-4
	

	2
	专业监理工程师任职资格与业绩
	综合条件（数量、专业、职称、执证、工作经历、获奖情况等）
	22-25
	

	
	
	类似工程监理经验
	12-15
	

	
	
	不良行为记录
	“严重不良行为记录” 每条
	-6
	

	
	
	
	“一般不良行为记录” 每条
	-4
	

	3
	监理员任职资格
	综合条件（数量、专业、职称、培训证、监理经验等）
	18-20
	

	4
	合  计
	


备注：附表15的相关备注适用本表。

评标委员签字/日期：

附表12
信誉评审计分表                       

	序号
	项目
	评   审  标   准
	评审计分


	1
	类似工程

监理经验
	三个及以上类似工程监理经验
	30
	

	
	
	两个类似工程监理经验
	28
	

	
	
	一个类似工程监理经验
	25
	

	
	
	无类似工程监理经验
	20
	

	2
	项目及企业获奖情况
	国家级
	共创鲁班奖每项或国家优秀监理单位
	4
	

	
	
	
	共创AAA级安全文明标准化诚信工地或全国建筑工程装饰奖或全国金杯示范工程等每项
	2
	

	
	
	省  级
	共创芙蓉奖工程每项或省优秀监理单位
	2
	

	
	
	
	共创省优质工程每项
	1
	

	
	
	
	共创省安全质量标准化示范工程每项
	0.6
	

	
	
	
	共创省创建安全质量标准化示范工地每项
	0.3
	

	3
	企业诚信

等级
	AAA级
	35
	

	
	
	AA级
	32
	

	
	
	A级
	29
	

	
	
	B级
	24
	

	
	
	未参加省建设监理协会诚信等级评定
	24
	

	4
	投标人不良

行为记录情况
	没有不良行为记录
	35
	

	
	
	每发生一次一般不良行为记录
	-3
	

	
	
	每发生一次严重不良行为记录
	-5
	

	5
	合  计
	


备注：1．所称“类似工程”， 房屋建筑工程指结构、规模、面积、层次、跨度等相近；工业项目指工艺、规模、品种、生产方法、主要构筑物结构形式等相同或者相近；道路工程指道路等级、路面类型等相近；桥梁工程指结构类型、桥跨、工程地点等相近；其它市政工程指专业、规模等相近。

类似工程证明材料，招标工程以同时提供的中标通知书、监理合同、监理业务手册为准；非招标工程以同时提供监理合同、监理业务手册为准。

2．加分和扣分具有有效期的，以提交投标文件截止时间为准；且加分项目以投标人投标文件中提供的证明材料为准。有效期限按下列规定执行：

① 企业及其拟任总监理工程师获奖加分，中国建设监理协会评定的国家优秀监理单位和国家优秀总监理工程师、湖南省建设监理协会评定的湖南省优秀监理单位和湖南省优秀总监理工程师以提交投标文件截止时间最新（近）的1个评定年度为准；共创鲁班奖以提交截止时间前最新（近）的2个年度为准，共创省创建安全质量标准化示范工地以最新（近）的1个半年为准，其他奖项均以最新（近）的1个年度情况为准。发布表彰文件的按文件发布时间计算，没有发布表彰文件的按证书注明时间计算；

②企业不良行为记录扣分有效期为6个月（省内企业以开标前省住房和城乡建设厅已发的相应的两期文件为准），拟任总监理工程师、专业监理工程师不良行为记录扣分有效期为24个月（省内企业以开标前省住房和城乡建设厅已发的相应的八期文件为准），按不良行为记录的相关规定计算；

③类似工程加分有效期投标人为48个月，拟任总监理工程师为60个月，按监理业务手册上注明的竣工时间计算。

3．投标人应当提供获奖工程的表彰文件（如没有发布表彰文件，则提供获奖证书），如果获奖工程的表彰文件或证书中没有载明共创企业、总监理工程师，则以企业提供的相应中标通知书、监理合同、监理业务手册等证明资料为准。如果招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不加分（如房建获奖工程不能加到市政工程，市政获奖工程不能加到房建工程）。招标项目的工程规模及面积没有达到相应奖项所要求的规模及面积时，该奖项不加分；其中外省（市）的奖项以本省相应奖项的规模及面积要求为准，共创AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程以共创芙蓉奖的规模及面积要求为准；外省（市）由省级建设行政主管部门或省级建筑业协会评定的综合工程质量奖项按省优质工程奖加分，投标人如能提供每年该奖项工程数量控制在50项以内的有效证明文件，则该获奖工程按共创芙蓉奖加分。拟任本招标项目的总监理工程师的奖项加分不超过1项；企业及拟任本招标项目的总监理工程师对同类奖项（包括同一工程）的奖项加分，只能按最高奖项（级）加（计）分，不得重复加（计）分。共创鲁班奖、AAA级安全文明标准化诚信工地、全国建筑工程装饰奖、全国金杯示范工程、国家优秀监理单位累计加分不超过2项。当企业共创芙蓉奖、省优质工程、省安全质量标准化示范工程、省创建安全质量标准化示范工地、湖南省优秀监理单位累计加分不超过4项时，按表中评审标准加分；当共创芙蓉奖、共创省优质工程、省安全质量标准化示范工程、省创建安全质量标准化示范工地、湖南省优秀监理单位累计超过4项时，超过4项部分按表中评审标准乘以系数0.2加分。

4．需要对投标人有关证书、文件等证明材料进行澄清或核实的，招标人一般应当在招标文件中载明核实的内容，投标人应当尽量提供原件核实；如确有困难无法提供原件的，所提供的复印件应经原发证部门盖章确认。

5．不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间计算。

本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。

省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任总监理工程师、专业监理工程师有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件和相关官方网站下载资料。当投标人未按要求提供不良行为记录相关资料时，拟任本招标项目的总监理工程师、专业监理工程师不良行为记录项目分别扣7分，投标人不良行为记录扣10分。
6．在本省境内超高层、地铁等项目监理投标中，鼓励省外有业绩的企业与省内企业以联合体形式申请投标。招标人可以根据具体情况，对符合前述要求以联合体形式投标的设置2—3分加分项目。对符合前述要求以联合体形式投标的评审计分，除类似工程监理业绩可以按照牵头人的计算外，企业信誉按照联合体协议中的约定的各成员分工所占合同工作量的比例，进行加权折算。

7．企业诚信等级按省建设监理协会公布的有效期内的结果。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表13
投标报价评审计分表

	序
号
	评分项目
	分
值
	评分标准
	分项
分值
	得
分

	1
	投标报价
	100
	按要求作出报价承诺
	100
	

	得分合计
	

	评委
	
	日期
	


评标委员会全体成员签字/日期：

附表14  

综合得分计算表                                                 
	投标人（                               ）                         总分（         ）

	评委编号
	单   项   评   分

	
	监理大纲
	现场监理

部机构
	信誉
	投标报价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单项得分Pi
	
	
	
	

	权数Ki
	
	
	
	

	Ki Pi
	
	
	
	


备注：1．综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2．监理大纲单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

3．投标人综合得分为监理大纲、现场监理部机构、信誉及投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表12）之和。

4．投标人的投标报价单项得分计算和综合得分计算可以委托招标人的工作人员实施，但其计算结果应当交由评标委员会签字确认。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表15
经评审后的投标人排序表

	排  序
	投标人
	综合得分

	第一名
	
	

	第二名
	
	

	第三名
	
	

	第四名
	
	

	
	
	


备注：1．采用综合评估法的，填写综合得分。

2．如两个及以上投标人综合得分相同时按照其现场监理部机构得分由高至低的顺序进行排序。现场监理部机构得分亦相同时，由评标委员会投票决定排序。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表16 

中标候选人表

	排  序
	 中标候选人

	第一名
	

	第二名
	

	第三名
	


评标委员会全体成员签字/日期：
第四章  合同条款及格式

建设工程委托监理协议书按建设部、国家工商行政管理局文件；建建[2000]44号印发的《建设工程委托监理合同（示范文本）》(GF-2000-0202)第一部分——建设工程委托监理合同格式执行。
1. 合同协议书

委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：

工程名称：                                      
建设规模及设计标准：                                                。

二、本合同中的有关词语含义与本合同通用合同条款中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书及中标通知书；

②本合同通用条款；

③本合同专用条款；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中约定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。
	委托人：（签章）
	监理人：（签章）

	住所：
	住所：

	法定代表人：（签章）
	法定代表人：（签章）

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮编：
	邮编：

	电话：
	电话：


本合同签订于：_______年_______月_______日

1. 通用合同条款
词语定义、适用范围和法规
　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
　　（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
　　（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
　　（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
　　（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
　　（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
　　（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
　　（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
　　（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
　　（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
　　（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
　　第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
　　第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务
　　第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
　　第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
　　第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务
　　第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
　　第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分 或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
　　第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
　　第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
　　第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。
　　第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
　　第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
　　第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利
　　第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
　　（1）选择工程总承包人的建议权。
　　（2）选择工程分包人的认可权。
　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
　　第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
　　第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利
　  第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
　  第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
　　第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
　　第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任
　　第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
　　第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。
　　第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任
　  第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
　　第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
　　第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当在三个工作日内将此情况与可能产生的影响通知委托人。经委托人认可后可相应顺延监理业务的时间，并给予应得的相应报酬。监理人超过三个工作日提出的要求视为无效。
　　第三十二条　在委托监理合同签订后，因委托人原因致实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过15日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
　　第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。
　　第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在7日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
　　第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。
　　第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。
　　第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。
　　第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
　　第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
　　第四十条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
　　第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他
　　第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
　　第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
　　第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
　　第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决
第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

2. 专用合同条款

  第二条　本合同适用的法律及监理依据：
1. 监理合同；

2. 业主与第三方签订的合同协议书及附件；

3. 合同图纸及说明；

4. 合同工程量清单及说明；

5. 合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

6. 国家、建设部、湖南省颁布的监理法规等；

7. 其它。

第四条　监理范围和监理工作内容：
一、监理服务范围：

1、服务范围：岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的监理。

2、服务义务和责任：

监理人应在监理合同生效后的7天内或根据委托人要求，派出监理人员进驻施工现场。监理机构进场人员和设备应符合下述要求：

(1)  监理人进场监理人员的素质、数量、专业配置、执业资格及层次结构等必须与投标文件中组织机构资源配置相吻合，满足工程进展和开展监理工作的需要。
(2)  监理人应根据工程进度的安排，于每季度初向委托人报送当年监理人员服务计划，于每月月末向委托人报送下月人员进场计划，由委托人核定，并确认执行。监理人应按双方共同确认的计划选派监理人员进场。

(3)  监理人进场后应在工程建设合同签订后21天内将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知委托人及被监理方。在监理过程中，主要监理人员被授予的权限需要变更时，应提前7天书面通知委托人。

(4)  监理人进场后，需将进场一类、二类、三类监理人员简历报送委托人审批，未经委托人审批通过的监理人员一律不准进场。

(5)  监理人需在每季度末对监理机构的现场监理工作进行检查和考核，并将检查和考核结果以书面方式报送委托人，在现场与委托人进行交流与沟通。

(6)  监理人应自备与其监理工程项目相适应并满足监理工作需要的设备设施。

(7)  委托人有权根据工程建设需要提出监理人员进场计划调整的要求。

注:（一类监理人员：总监；二类监理人员：专业监理工程师；三类监理人员：监理员）。

3、服务目标

质量控制应达到合格工程；工程进度和投资控制目标分别为施工合同规定的工期和所监理施工合同的总价。

二、监理服务的内容

1．基本工作

（1） 编制监理规划；

（2） 熟悉建设工程合同文件，了解施工现场；

（3） 参与设计交底工作；

（4） 督促和检查承包人建立质量保证体系；

（5） 主持常规工地会议；

（6） 发布开（复）工令，批准单项工程开工报告；

（7） 审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；初审分包合同和分包人的资质；

（8） 验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

（9） 建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10） 保存所有的原始资料和其它应妥善保管的一切资料；

（11） 审批拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

（12） 审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能和数量；

（13） 审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺；

（14） 控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（15） 审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划；审批承包人提交的年度计划、季度计划、月计划、旬计划、和日计划，并督促承包人实施。

（16） 要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（17） 签发中间交工证书；

（18） 调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（19） 发布停工令；

（20） 对已完工工程进行准确的计量；

（21） 签发中期支付凭证；

（22） 发布变更令；

（23） 受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（24） 根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

（25） 编制监理工作月报、季报和年报；

（26） 对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

（27） 签发交工证书；

（28） 督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件；

（29） 编制监理方面的竣工计划；

（30） 监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划；检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

（31） 签发工程缺陷责任终止证书；

（32） 签发最终支付证书；

（33） 配合业主的竣工验收和工程移交工作；

（34） 在业主与承包商（或第三方）来往中，为业主确定自己的合法权益提出建议、意见；

（35） 审核签署承包人递交的进度支付证书，并提交业主审核；

（36） 参与业主与承包人关于变更单价、索赔、有关争议、工程变更和对工程进度及质量极为关键的其它问题进行的谈判；

（37） 帮助业主解决合同文件中出现的矛盾，包括设计图纸和施工规范；审查并对设计图纸和规范中的实质性修改建议提出书面评价意见；

（38） 如果业主与第三方发生任何与本工程有关的仲裁或诉讼事件，如业主要求，监理人应在仲裁委员会或法庭上作为证人，公正地提供有关证据。

（39） 协助业主以确保工程施工符合本项目环保工作计划；

（40） 建立监理人员岗位责任制和监理项目负责人（总监理工程师）和质量终身（在设计使用年限内）负责制。

2．主要职责

监理工程师的职责权限应严格按业主和监理人签订的监理服务合同所授予的职权范围，以及按业主和承包人签订的合同文件明确规定的各项内容执行。其主要职责是工程质量监理、工程进度监理、工程费用监理及安全生产监督管理，合同、信息等方面协调管理服务：

工程质量监理的主要职责：

（1） 由总监理工程师向承包人书面提供图纸的原始基准点、基准线和基准高程等资料，再由驻地监理工程师与承包人一道进行现场交验并验收承包人施工放样。

（2） 在开工前和施工过程中，工程师必须检查用于工程的材料、设备，对不符合合同要求的，有权拒绝使用并督促运出工地现场。

（3） 由总监理工程师签发各项工程的开工通知单；对不符合合同要求，报业主批准后通知承包人暂时停止整个工程或任何部分工程的施工。在特殊情况下可先指令停工再报批。

（4） 对承包人的检验、测试工作进行全面监理。有权利用施工单位或自备的测试仪器设备，对工程质量进行检验，凭资料对工程质量进行监理。

（5） 监理人员按施工程序实行旁站，对每道工序，每个部位进行质量监督，现场检查，对重要工作跟班检查，对质量符合合同规定的部分或全部工程予以签认。对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的质量要求。

（6） 定期向有关职能部门填报质量报表。

工程进度监理的主要职责：

（1） 由总监理工程师审查承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在工程实施阶段提交的各种详细计划和变更计划，报业主批复。

（2） 由总监理工程师审查承包人根据总体进度计划编制的年度计划、季度计划，报业主批准下达。

（3） 在施工过程中检查和监督计划的实施，当工程末能按计划进行时，应要求承包人调整或修改计划，并通知承包人采取必要的措施，加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的要求。

（4） 定期向业主报告进度情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任向业主提出中止执行合同的详细报告，供业主采取措施或做出相应的决定。

工程费用监理的主要职责：

（1） 总监理工程师按实签发动员预付款支付证书，报业主审批后方能支付。

（2） 按合同规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程且质量合格的数量和价值报业主审批。

（3） 按合同规定审查、签发中期支付证书及合同中止后任何款项的支付证书，报业主审批，对不符合合同文件要求的工程项目费用，有权暂拒支付，直到上述项目的施工质量达到要求。

（4） 编制财务支付月报表和材料供应、机械设备进场月报表。

安全生产监督管理的主要职责：

1、监理单位的安全责任
　　1.1切实贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

　　1.2工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

　　1.3根据《安全条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

　　2、施工准备阶段的安全生产监理
　　2.1督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系，执行有关安全生产制度，并必须在开工前按规定办理安全监督手续，为职工办理建筑工程人身意外伤害保险。

　　2.2审查施工组织设计安全技术措施与专项安全施工方案。

　　2.2.1施工组织设计要根据工程特点、施工方法、劳动组织、作业环境、新技术、新工艺、新材料等情况，在防护、技术管理上制订针对性的安全措施，并符合工程建设强制性标准。

　　2.2.2工程专业性较强的项目如：打桩、基坑支护和降水工程、土方开挖工程、模板工程、爬模（滑模）施工、承重支撑搭设和拆除、脚手架、施工 临时用电、物料提升机、外用电梯、塔吊、起重吊装、拆除、爆破工程、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程等均要编制专项的 安全施工方案，审查施工方案是否可行、安全、可靠。

　　2.2.3施工组织设计、专项安全施工方案必须由专业技术人员编制，经企业技术负责人审查批准、签名、加盖公章，并经项目监理部审核，由项目总监理工程师签字后方可实施。

　　2.2.4审查施工现场总平面布置图和安全标志布置平面图。

　　2.3审查施工单位在施工作业书中对各分部（分项）工程、各工种及其它安全技术交底纪录。

　　2.3.1安全技术交底必须与下达施工任务同时进行，固定作业场所的工种可定期交底，非固定作业场所的工种可按每一分部（分项）工程或定期进行交底，新进班组必须先进行安全技术交底后才能上岗。

　　2.3.2审查安全交底内容是否包括工作场所的安全防护设施、安全操作规程及安全注意事项。

　　2.3.3审查季节性施工是否进行了安全技术交底。

　　2.3.4审查特殊作业环境是否进行安全技术交底。

　　3、施工过程中安全生产监理
　　3.1督促施工单位进行安全自检，施工单位在进行安全生产检查中是否按照《安全条例》、建设部颁布的强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）进行检查。

　　3.2安全检查记录是否真实反映各项检查后发现的安全问题和事故隐患，是否进行了整改，是否对整改事项进行复查。

　　3.3在项目施工过程中采用巡视或旁站等形式实施现场安全监理（包括安全、防火和文明施工等）。

　　4、专项工程的安全监理
　　4.1脚手架安全监理

　　4.1.1脚手架搭设前要审查专项安全方案。

　　4.1.2审查钢管、扣件的生产出厂证、产品合格证、法定检测机构检测报告。

　　4.1.2.1钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层错位、硬弯、毛刺和深的划道，不得自行对接加长。明显弯曲变形不应超过《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2001）2002版中表8.1.5的规定，且应做好防锈处理。

　　4.1.2.2扣件不得有裂缝、变形，表面大于10mm2的砂眼不应超过3处且累计面积不应大于50mm2，螺栓不得出现滑丝

　　4.1.2.3对承重支模系统（承重支撑架搭设）应使用力矩扳手进行抽样检测，螺栓拧紧扭力矩达65N·M时，不得发生破坏，并对抽样检测的数量、部位和结果做好相应的记录。

　　4.1.3审核建筑安全监督管理部门核发的设备准用证及操作人员上岗证是否在有效期内。

　　4.1.4脚手架搭设完毕后，应经过验收合格后挂牌，方能使用。

　　4.2基坑支护安全监理

　　4.2.1审核基坑支护安全方案和支护结构设计计算书等。4M深以上基坑支护方案，必须经当地有关专家组评审、修正后再行施工。

　　4.2.2审核基坑支护“变形监测”是否到位，施工过程中经常查阅“变形监测”记录和“沉降观测”记录，情况发生异常时应及时报告，并告诉施工单位采取必要的应急措施。

　　4.3模板工程安全监理

　　4.3.1审核模板工程施工方案和根据混凝土输送方法是否制定针对性安全措施。

　　4.3.2模板拆除前必须有混凝土强度报告及审批拆模申请，模板支撑系统拆除时，混凝土强度必须符合《混凝土结构>工程施工质量验收规范》GB50204-2002规定。

4.4施工临时用电安全监理

　　4.4.1审查施工单位上报的施工临时用电方案和电工上岗证。

　　4.4.2复核施工单位临时用电接地电阻。

　　4.4.3凡工地新购入的电缆电线、电路开关及保护或连接电器装置（含插头插座、熔断器等）、低压电气（含漏电保护器、隔离开关、低压成套开关设备）、电动工具（含电钻、电动砂轮机、园锯、插入式砼振动器）、电焊机等必须具备CCC认证标志并符合行业有关规范。

　　4.5物料提升机（龙门架、井字架）安全监理

　　4.5.1审查施工单位的专项施工方案。

　　4.5.2认真核查生产厂家的生产许可证或制造许可证、产品合格证及法定检测机构出具的检测报告，及建筑安装监督部门核发的准用证。

　　4.5.3审核机械操作人员上岗证。

　　4.5.4在使用前必须按规定进行验收，未经验收合格，一律不得投入使用。

　　4.5.5物料提升机、施工升降机，每班使用前必须进行空载和载重运行的试验。

　　4.5.6检查工地是否有专人负责维修、保养。

　　4.6外用电梯安全监理

　　4.6.1审核装拆单位许可证、参加装拆人员上岗证。

　　4.6.2查阅外用电梯使用说明及装拆方案（含基础方案）。

　　4.6.3安装结束后，安装单位应进行调试检测并附有验收记录，数据齐全，经安装单位和使用单位验收合格后，报当地建筑安全监督管理部门备案后使用。

　　4.6.4核查外用电梯（人货两用电梯）生产许可证，或制造许可证、产品合格证，及法定检测机构出具的检测报告（安全装置应每二年经法定检测单位检测，有效期是否符合）。

　　4.6.5外用电梯（人货两用电梯）基础必须做好隐检，并经监理企业签认。

　　4.6.6人货两用电梯每次顶升和拆降后继续使用的应重新验收。

　　4.7塔吊（塔式起重机）安全监理

　　4.7.1审核装拆单位许可证、参加装拆人员上岗证、塔吊人员上岗证。

　　4.7.2查阅塔吊使用说明及装拆方案（含基础方案）。

　　4.7.3安装结束后，安装单位应进行调试检测，并有验收记录，数据齐全，在经安装单位和使用单位验收合格再报当地建筑安全监督管理部门备案后使用。

　　4.7.4查阅塔吊出厂合格证。

　　4.7.5签认塔吊基础隐蔽工程验收记录。

　　4.7.6塔吊（塔式起重机）每次顶升和拆降后需要继续使用的应重新验收。

　　4.8起重吊装安全监理

　　4.8.1查阅起重机型号选择、吊装平面布置、吊装工艺及相应安全技术措施等内容。

　　4.8.2审核建筑安全监督管理部门核发的准用证是否在有效期时间内。

　　4.8.3审核操作司机是否是本机型的司机操作。

　　4.8.4验证起重吊装作业人员上岗证。

　　4.8.5每次作业前应根据当天的最大起重量进行试吊、检验。

　　4.9打桩机械

　　4.9.1核查打桩机械（包括锤击、静压）建筑安全监督管理部门核发的准用证。

　　4.9.2查验桩机作业人员上岗证。

　　5、安全事故隐患的监理手段
　　5.1工程监理单位在实施监理过程中发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改。

　　5.2安全事故隐患情况严重的应当要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位。

　　5.3施工单位对监理提出的整改意见拒不整改，或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

　　5.4施工企业或项目经理部必须按国家有关规定建立安全事故上报制度，凡施工现场发生重伤、死亡和造成严重经济损失或社会影响的重大安全事故的，必须在30分钟内上报当地工程安全质量监督总站。

　　6、监理人员的安全职责
　　6.1总监理工程师安全职责

　　6.1.1对工程项目的安全监理工作负责，并确定施工现场具体安全监理员，明确其工作职责。

　　6.1.2结合工程质量监理，审查专业分包资质，并提出审查意见。

　　6.1.3审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，并签署意见。

　　6.1.4结合工程质量监理，在主持编写监理规划时，增加安全监理方案，明确安全监理内容、工程程序和制度、措施。

　　6.1.5结合工程质量监理，审批监理实施细则中增加的安全监理具体措施。

　　6.1.6检查和督促安全监理员的工作。

　　6.1.7检查监理分包单位的安全监理工作。

　　6.1.8参与安全事故、火警事故的调查分析，并督促事故后的现场整改。

　　6.1.9组织编写并签发安全监理月报、安全监理专题报告；负责签署监理工程师通知单（安全）、工程暂停令、复工报审表。

　　6.1.10参加有关单位组织的施工现场安全检查。

　　6.1.11定期审阅安全监理员的安全监理日记，并签署意见。

　　6.2专业监理工程师安全职责

　　6.2.1协助审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

　　6.2.2协助编写监理实施细则中所需增加的安全监理具体措施。

　　6.2.3在施工现场巡视、检查时，发现安全违规操作或安全隐患等，向施工承包单位提出整改要求，或向总监理工程师（安全监理员）反映。

　　6.2.4参与安全事故、火警事故涉及技术质量问题的调查分析。

　　6.3安全监理员安全职责

　　6.3.1在总监理工程师的领导下，具体负责施工现场日常安全监理工作。

　　6.3.2结合工程质量事故，审查特种作业人员的资格。

　　6.3.3具体负责审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

　　6.3.4负责编写监理实施细则中所需增加的安全监理具体措施。 

　　6.3.5督促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系，执行有关安全生产制度。

　　6.3.6负责复核施工承包单位施工机械、脚手架安全设施的验收手续，并签署意见。

　　6.3.7在施工建设中，采用巡视或旁站等形式实施现场安全监理（包括安全、防火和文明施工等）。

　　6.3.8督促施工承包单位进行安全自检，参加施工现场的安全检查。

　　6.3.9检查分包单位安全工作，并向总监理工程师报告。

　　6.3.10参与安全事故、火警事故的调查分析，并督促事故后的现场整改。

　　6.3.11负责编写安全监理月报、安全监理专题报告。

　　6.3.12负责填写安全监理日记。

　　6.3.13负责整理安全监理资料（包括影像资料），并及时上交公司。

合同、信息管理的主要职责： 

（1） 协助业主主持召开开工前的第一次工作会议和主持工程实施阶段的旬、月、季度生产调度会，整理并签发会议记录，有权参加承包人为实施合同组织的有关会议，协调工地各承包人（含指定分包人）的有关联席会议。

（2） 按施工合同规定的变更范围，对工程或其任何部分的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更决定，应按变更的审批程序、权限，核实工程量及单价和价格，经业主审批后下达变更令。

（3） 对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由查清全部情况并根据合同规定程序延长工期和索赔款项，经由业主报业主批准后发出通知。

（4） 总监理工程师初审承包人的任何分包人的资格和分包工种的类型、数量，经业主审查后报业主批准。 

（5） 监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符，对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求。

（6） 对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权更换或要求停止支付。

第九条　外部条件包括：
    需要协调与当地规划、国土、城建、市政、消防、人防、环保、质监、安监、交通、城管、劳动、供水、供电、航道、水利、电信、道路、运输等政府主管部门的工作关系和业务联系。

第十条　委托人应提供的工程资料及提供时间：7天内。
第十一条　委托人应在7天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条　委托人的常驻代表为      。

第二十五条　
1、监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金＝                                         
赔偿金由委托人从对监理单位的每月的进度款支付中扣回。
2、如果监理人员与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权解除合同或者要求监理人更换监理人员，并按照工程监理报酬的20%支付违约金，违约金不足以弥补委托方之损失的，委托方可以继续向其追偿。

第三十八条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

A：进度款的支付

（1）支付时间：                          
（2）支付方式：                              
B、预付款事项按如下办法执行

（1）监理预付款：                                                  
（2）预付款的扣回：                                                    
第四十条　双方同意用人民币支付报酬。

第四十四条　奖励办法：

　　奖励金额=                          
第四十九条　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（一）种方式解决：
　　（一）提交岳阳仲裁委员会仲裁；
　　（二）依法向人民法院起诉。

附件A  监理人员的劳动纪律和奖罚制度
1、本项目实行工程质量终身负责制,勘察、设计、施工以及监理单位的相关责任人，按各自的职责对工程质量终身负责；

2、承担本项目的参建单位及其从业人员在项目单位或相关方进行串通违规操作的、或造成项目质量低劣的，根据情节轻重，将其不良行为记录信用档案，在媒体上予以公布，或5年内不得承担其他政府投资项目的相关业务；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

3、本项目发生重大质量或安全生产事故的，依法追究参建单位和直接责任人的法律责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任；

4、总监理工程师及其它监理人员必须常驻项目现场，业主将执行考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获得业主同意方可请假；总监理工程师常驻项目现场每月不少于22天，监理项目机构其它监理人员常驻项目现场每月不少于26天。

5、有以下行为之一均视为监理人违约，监理人应当按下表规定支付违约金。

	序号
	违约情形
	违约责任

	1
	总监理工程师未按投标书中的承诺到位或未经委托人同意无故更换的
	按2万元/次支付违约金

	2
	其它监理人员未按投标书中的承诺到位或未经委托人同意无故更换的
	每人按5000元/次支付违约金

	3
	总监理工程师如有特殊原因需要更换，应事先征得委托人同意且新派同等或更高资历的总监理工程师满足招标文件要求的
	每人次按人民币1万元/次支付违约金

	4
	专业监理工程师如有特殊原因需要更换，应事先征得委托人同意且新派同等或更高资历的专业监理工程师满足招标文件要求的
	每人次按人民币5000元/次支付违约金

	5
	未经委托人书面批准，总监在其他项目中经发现有兼职情况的
	按2万元/次支付违约金

	6
	总监理工程师缺勤
	每缺勤1天，按人民币2000元支付违约金

	7
	其它监理人员缺勤
	每人每缺勤1天，按人民币500元支付违约金

	8
	因监理人过错，而致使工程发生质量、安全事故，或受到责令停工整顿
	视事故的严重程度给予1万以上、合同价的10%以下的罚款。

	9
	监理人未按合同进行工程计量与支付，工程价款的差错率超过5%，审查签署工程文件有重大出入、不实的，或不按合同规定的程序、期限实施监理的
	视差错的严重程度给予1-3万罚款，给委托人造成损失的应当按照合同的规定赔偿。

	10
	在工程质量或合同价款审查中，监理人有重大失误、弄虚作假或伪造签字的
	视差错的严重程度给予1-3万罚款，给委托人造成损失的，应当按照合同的 规定赔偿。

	11
	在工程竣工验收时，无法将整套监理资料移交给委托人的
	按合同价的5%支付违约金。


注：1、以上违约金可直接从合同价款中扣除。

附件B  业主提供的监理工作条件

一、文件和资料

业主向监理人免费提供下述文件、资料：

业主与承包人签订的合同协议书与合同条款文件1份；

业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及说明1份；

合同图纸和相关的标准图纸及说明2套。

二、决策及决定

业主根据监理人针对有关本项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示，将及时给予决策或决定。

三、办公及生活用房

办公及生活用房（含水电供应），业主可协助监理人在施工现场附近租用，但费用应含在监理人总报价中。

四、工作设备

所需设施、设备、物品由投标人在相关报价表中予以报价，若在正式开展监理工作时，监理人未配置必备的设施与物品，业主将为投标人提供，并从总监理费用中扣除此部分费用。监理人的交通工具由投标人自行解决，其使用和维修费用由投标人在相关报价表中予以报价，在监理服务费用中支付。

五、其    它

双方可通过签订补充协议，对本附件的内容予以变更。

委托人：            （盖章）      监理人：        （盖章）

授权代表：          （签字）       授权代表：         （签字）

年    月    日                    年    月    日

第五章  投标文件格式
一、投标函及附录；

二、法定代表人资格证明；
三、法人代表授权委托书；
四、投标保证金；
五、现场监理部机构；

六、监理大纲；
七、资格审查资料；

八、其他资料。

一、投 标 函
岳阳市公安局/湖南天和招标代理有限公司：

根据贵方招标编号为        的岳阳市公安局监所管理中心迁建工程（看守所、武警营房、食堂、内部道路土石方）监理项目文件，遵照《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法》（湘建建[2013]年283号）的规定，我方经考察现场和研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其他有关文件后，我方将以监理服务总费用人民币（大写）      （小写：￥    ），按上述合同条款、技术规范、施工图纸的要求承担此工程从施工准备、施工直到竣工验收和缺陷责任期阶段的监理服务。
1、一旦我方中标，我方保证施工准备阶段和施工阶段监理范围内的全过程监理以及缺陷责任期间的协调工作。

2、根据投标人须知的条款，我方所提供的全部投标文件(正本壹份，副本肆份)签字代表宣布同意如下：

①我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

②我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

③我方的投标自开标日起有效期为90个日历日。

④如果在开标规定时间和日期后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑤我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

3、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地      址：





 邮    编：

     





电      话：





 传    真：

    





投标人名称：





法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

(公章)
投标函附录（格式）
投标人名称：

招标编号： 
	序号
	内容
	投标承诺

	1
	项目名称
	

	2
	监理服务费总报价（元）
	

	3
	监理服务期
	

	4
	质量等级
	

	5
	总监姓名
	

	6
	总监职称
	

	7
	总监理工程师注册证编号
	


注：本工程暂定施工监理服务收费报价范围为：245万元≦监理费≦266万元，超出此报价范围的投标报价为无效投标报价，不得进入评审。

投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：      年     月      日

二、法定代表人身份证明（格式）
投标人名称：                                

单位性质：                                  

地    址：                                    

成立时间：            年           月        日

经营期限：                                    

姓名：      性别：       年龄：      职务：             

系             （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：        （盖单位章）

年   月   日   
附法定代表人身份证影印件

三、法人代表授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我       (姓名)系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                 (单位)名称的           (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                        (招标项目名称)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托，特此委托。
代理人：





性别：



年龄：

单位：





    部门：



职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期：    年    月     日
附授权委托人身份证影印件

四、投标保证金

提供转账单据及企业基本存款帐户开户许可证的影印件。

五、现场监理部机构

（一）现场监理部机构及人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	工作年限
	监理工程师
	身份证

号码
	在本项目中

拟任监理岗位

	
	
	
	
	
	
	
	设计
	施工
	管理
	监理

证书

等级
	其他证书名称
	注册号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人）
	


（二）拟委任的项目总监理工程师资历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位职务
	
	拟在本项目中担任职务
	

	毕业学校
	    年    月毕业于                  学校          专业，学制   年

	经历

	年~年
	监理过的工程项目名称
	担任何职
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


附：  ①附监理工程师注册证书、职称证书、身份证及近6个月社保证明影印件

②附主要监理工作获奖证书影印件

③近5年担任类似工程项目总监理工程师证明材料影印件（必须为在本单位担任总监的类似工程业绩），按监理业务手册上注明的竣工时间计算，提供的证明材料（含经建设行政主管部门备案的中标通知书、合同、监理业务手册等影印件），应能证明该项目由本项目拟任总监理工程师担任总监和完工时间。

（三）、各专业监理工程师及监理员简历表（每人一表，表格内容可扩展）
	姓　名
	
	职　称
	

	年　龄
	
	职　务
	

	毕业学校及时间
	

	所学专业/现从事专业
	

	监理工程师注册证书编号（附证书影印件）
	

	其他证书名称及证书编号（附证书影印件）
	

	监理工作年限
	

	拟在本项目中担任监理岗位或职务
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	主要工作经历简述

（包括工作年限、所在单位、从事项目名称、在项目中担任的岗位、主要工作等）




说明：①附监理工程师注册证书或监理员岗位注册证书、职称证书、身份证及近6个月社保证明影印件。

②附主要监理工作获奖证书影印件。

六、监理大纲

1. 工程概述

2. 监理目标、范围和任务

3．监理组织机构、人员安排、岗位职责

4．监理计划和方案

5. 监理程序和监理工作流程

6. 监理措施以及对本监理工程重点、难点的分析（投标人可根据以往经验，对本工程提出建议）

七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册监理工程师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	其他
	

	经营范围
	

	备注
	


投        标        人：        （名称）         

                            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）         

日                  期：         年      月      日

附企业法人营业执照副本（全本）的影印件（并加盖单位公章）、资质证书副本（全本）的影印件（并加盖单位公章）、近年获奖证书的影印件。

（二）投标人企业组织机构框图

	

	说明：


八、其他资料
（一）近四年完成的类似监理工程概况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	工程概况
	

	工程总造价/建安工程造价（元）
	

	监理开始时间
	

	竣工日期
	

	监理服务范围
	

	监理机构人数（高峰/平均）
	

	总监理工程师姓名
	

	受奖罚情况
	

	项目描述
	


注：1、每张表格只填写一个项目（与本工程的规模、性质类似的监理工程项目），并标明序号。

2、每张表后必附建设行政主管部门备案的中标通知书、合同、监理业务手册等证明资料影印件，还可附获奖情况等证明材料影印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、类似工程加分有效期投标人为48个月（四年），按监理业务手册上注明的竣工时间计算。
（二）拟投入的试验、检测仪器、办公、生活及交通设施表
	仪器、设备与设施名称
	型号、产地
	用途、功能规格
	数量
	设备

寿命
	已使用年限 

	
	
	
	合计
	自有
	租赁
	新购
	
	

	试验、

检测仪器
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	办公设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生活设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交通设施
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据本工程的实际情况配备所需的试验、检测仪器、办公、生活及交通设施。

2、上述租赁与新购的初步落实程度应在备注中注明。
（三）投标人诚信等级证明（有效期内的）复印件

（四）不良行为记录情况

不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间计算。

本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。

省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任总监理工程师、专业监理工程师有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件和相关官方网站下载资料。当投标人未按要求提供不良行为记录相关资料时，拟任本招标项目的总监理工程师、专业监理工程师不良行为记录项目分别扣7分，投标人不良行为记录扣10分。
企业不良行为记录扣分有效期为6个月（省内企业以开标前省住房和城乡建设厅已发的相应的两期文件为准），拟任总监理工程师、专业监理工程师不良行为记录扣分有效期为24个月（省内企业以开标前省住房和城乡建设厅已发的相应的八期文件为准），按不良行为记录的相关规定计算。

（五）中标后不更换监理部关键岗位人员承诺书（格式自拟,须盖单位公章）

（六）与评标有关的其他证明材料
（七）监理服务费报价表

说明：
1）监理服务费报价应涵盖：施工准备期、施工期、缺陷责任期的监理服务。包括监理人员的人工费（含加班费），办公、交通、通讯、生活设施费，试验检测、测量费及综合费等全部费用。

2）投标人的报价应合理，有关取费标准由投标人根据自身情况综合考虑。

3）投标人应按照招标文件的要求，合理配备人员、设施与设备，并应根据招标文件要求及勘察现场的情况，充分理解自身的职责与义务，并据此报价。
4）监理费结算按实际完成工程量计算。
附表A

监理服务费报价汇总表
	序     号
	项    目
	合   计
	备注

	1
	取费基数
	
	

	2
	监理服务费合计

（投标价：元）
	大写：人民币玖拾叁万肆仟壹佰圆整

小写：（￥934100.00元）
	


投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字）

湖南天和招标代理有限公司        地址：岳阳市五里牌路485号长江修防大楼三楼  

电话：0730－8296208             传真：0730－8351128

邮编：414000                    邮箱：hnyyth@yahoo.com.cn
- 1 -

