
政府采购
竞争性谈判文件

         采购项目名称：蔡家安置房6、7#栋自来水立户安装工程（第二次）
   采   购   人：岳阳楼区奇家岭街道办事处
委托代理编号：XYTC-岳-2016-10-10-2
采购代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司
2016年11月

目录

3第一章 谈判通知


4第二章 谈判须知


8一、说明


10二、谈判文件


10三、响应文件


12四、响应文件的递交


13五、响应文件的评审与谈判


16六、成交结果信息公布与授予合同


17七、其他规定


18第三章  政府采购合同格式


38第四章 采购需求


38一、采购项目名称


38二、工程条件


38三、工程基本情况


38四、工程承包范围


38五、项目清单及说明（含工程量清单表、其他项目清单计价表、标准等）


38六、工期及质量要求


38七、项目实施要求（含材料运输保管保险、施工要求、验收要求、质量保证等）


38八、项目特别说明（含结算方式、工程变更、工程竣工结算等）


38九、其它需要说明的事项


39第五章 响应文件组成


39谈判响应声明


39供应商的资格证明材料




第一章 谈判通知
被邀请供应商名称：

岳阳楼区奇家岭街道办事处（采购人）的蔡家安置房6、7#栋自来水立户安装工程（第二次）（项目名称）委托代理编号：XYTC-岳-2016-10-10-2）项目进行竞争性谈判采购。经谈判小组确定，通知你单位参加谈判。

1、请你单位于2016年11月14日至2016年11月18日每天上午8:30时 ～12:00时，下午 14:30时～ 17:00时，节假日除外，持谈判通知、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)到湖南信元工程项目管理有限公司（南湖大道国贸邦臣9F/910室）领取或购买谈判文件。购买谈判文件的，谈判文件售价：400元/套，售后不退。

2、提交首次响应文件的截止时间为2016年11月25日14时30分(北京时间)，地点为 岳阳市公共资源交易中心4楼开标大厅（五里牌政务中心）(指定地址)。

3、逾期送达或者不按谈判文件要求密封或者不按谈判文件的要求提供保证金的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

4、采购人同意采购代理机构按照有关规定向本项目成交供应商收取代理服务费，具体收费标准见“谈判须知前附表”。

5、你单位收到本通知后，请于2016年11月23日17时前来函以确认是否参加谈判。

6、保证金汇至：

投标保证金的金额：人民币捌仟元整，

缴纳时间：2016年11月24日17时前（含）（北京时间），以岳阳市公共资源交易中心保证金支付系统到账时间为准。（保证金咨询电话：0730-8882193）

开户名称：岳阳市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司岳阳分行

          交通银行股份有限公司岳阳府东支行

银行账户：投标人随机获取对应本项目（标段）投标保证金子账号
7、联系方式：

采购人名称：岳阳楼区奇家岭街道办事处
电话： 13975025331
联系人： 李主任 
采购代理机构名称：湖南信元工程项目管理有限公司
联系人：彭渭

电话：0730-8210168
第二章 谈判须知

谈判须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章

第1.1款
	采购项目
	蔡家安置房6、7#栋自来水立户安装工程（第二次）

	第二章

第2.1款
	采购人
	岳阳楼区奇家岭街道办事处

	第二章

第2.2款
	采购代理机构
	湖南信元工程项目管理有限公司

	第二章

第2.3款
	供应商的邀请方式
	采取采购人、评审专家推荐方式

	
	领取或购买谈判文件时应提供的资料
	(1) 谈判通知；

(2) 个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。

	第二章

第3.1款
	供应商资格条件
	(1) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。

①法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件； 

②法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

特定资格条件：
2.1、具有独立法人资格并依法取得有效的营业执照；湖南省外企业按照湖南省住建厅湘建建[2015]―190号文件要求须具有有效的入湘施工登记证；

2.2具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资质等方面具备相应的施工能力；

2.3施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2015]―（57号）文件规定的最低配备标准，即至少项目负责人1人、施工员1人、安全员1人。项目负责人（项目经理）为建筑工程相关专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程；施工员具有施工员岗位资格证书且无在建工程；安全员具有安全考核合格证书C证且无在建工程；

2.4施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员（提供近年内连续6个月劳动保障部门出具的社保证明）。

2.5以上资料原件备查。

	第二章

第6.1款
	联合体投标
	■ 不接受

□ 接受

	第二章

第7.1款
	现场勘察
	本项目不统一组织现场勘察。

	第二章

第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝进口产品参加投标
□ 本项目已经财政部门审核同意允许购买进口产品

	第二章

第9.1款
	政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。
	/

	
	政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；(3)两型产品；(4)支持中小企业发展；(5)其他。
	(4)支持中小企业发展价格扣除比例
□ 专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。
■ 非专门面向中小企业采购：

1、给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   6  ％。

2、给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为      /％。

3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   3  ％。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	/

	二、谈判文件

	第二章

第10.3款
	谈判文件的可能实质性变动内容
	采购需求中的技术、服务要求以及合同条款

	第二章

第11.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2016年 11月25 日14时30 分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章

第15.4款
	采购项目预算
	人民币肆拾万壹仟零柒拾柒圆玖角（￥401077.90元）

	第二章

第17.1款
	保证金
	1.投标保证金的金额：人民币捌仟元整（8000元）

2.交纳时间：投标截止时间前，以保证金开户行到账时间为准。逾期到账视为无效投标。

3.交纳方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户以银行转账、电汇、银行汇票或网银转账的方式一次性按时、准确、足额转入投标保证金生成的子账号中。招标人不接受以现金或单位结算通卡方式提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

开户名称：岳阳市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司岳阳分行

          交通银行股份有限公司岳阳府东支行

银行账户：投标人随机获取对应本项目（标段）投标保证金子账号

4.投标保证金子账户的获取：

4.1投标人登陆岳阳市公共资源交易（ggzy.yueyang.gov.cn），进入本项目招标公告，在网页右上方点击“获取投标保证金子账户”按钮，获取本项目（标段）的投标诚信保证金子账号（可打印），该账户为投标人交纳本项目（标段）投标保证金的唯一账号，请注意保密。（投标人必须办理湖南CA数字证书才能生成保证金子账号）

4.2投标人在提交投标保证金时，应按照随机获取的保证金子账号信息准确填写银行账单，投标人可通过本项目招标公告页面右上方“保证金缴纳查询”或岳阳市公共资源交易网 “保证金查询”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。

	第二章

第18.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章

第19.1款
	响应文件份数
	正本壹份，副本贰份

	四、响应文件的递交

	第二章

第20.2款
	封套上应载明的信息
	 蔡家安置房6、7#栋自来水立户安装工程（第二次）(项目名称)投标文件    
政府采购编号：                         

采购代理机构编号： XYTC-岳-2016-10-10-2    

在 2016 年   月   日   时  分之前不得启封 

投标人名称：                            

	第二章

第22.1款
	响应文件的递交地点
	岳阳市公共资源交易中心四楼

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章

第36.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)岳阳市公共资源交易中心网（http://ggzy.yueyang.gov.cn）

	第二章

第38.3款
	履约担保
	□不要求提供

■ 要求提供

履约担保的金额为： 中标金额的10% 。

	七、其他规定

	第二章

第40.1款
	采购代理服务费
	采购人同意采购代理机构按照以国家计委（2002）1980号文件标准为计价基数标准向本项目成交供应商收取代理服务费6000.00元和评审费5000元。

	第二章

第41.1款
	其他规定
	/


谈判须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判须知前附表(以下简称谈判须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过谈判须知前附表所述方式，经谈判小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出谈判通知，供应商应持谈判须知前附表规定的资料领取或购买谈判文件。
2.4 “谈判小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 谈判文件规定的供应商特定资格条件。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与谈判的费用 

4.1 无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6.联合体形式

6.1 除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2 供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1 供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1 除谈判文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性谈判采购活动。

8.2 本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判。
9.政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在本章第36.1款指定的媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

二、谈判文件

10.谈判文件的组成

10.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判通知

第二章 谈判须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2 本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。
10.3 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。
10.4 供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1 供应商提交首次响应文件截止时间见谈判须知前附表。

12.谈判文件的澄清或者修改

12.1 在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容： 

（1）谈判响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明文件

（4）货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供政府采购政策产品清单及有关证明材料

（7）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表

（8）供应商认为需提供的其他资料

14.2 在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.3 谈判文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
14.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1 供应商应当根据谈判文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.3 响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.4 供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见谈判须知前附表。

16.供应商符合谈判文件规定的证明文件

16.1 在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.保证金

17.1 谈判须知前附表规定交纳保证金的，应按谈判须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按谈判文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4 采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18.响应文件有效期

18.1 响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1 响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见谈判须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 响应文件正本和副本应按谈判文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1 响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2 响应文件封套上应写明的内容见谈判须知前附表。
20.3 响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1 供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。
22.2 在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与谈判

23.供应商资格审查

23.1 供应商有本章第16.1款情形的，谈判小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。

23.2 供应商为联合体的，谈判小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
23.3 除本章第16.1款、第16.2款情形外，谈判小组不再对供应商进行资格审查。

24.谈判程序

24.1 谈判程序：初步审查、谈判（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，谈判按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。

25.初步审查

25.1 谈判小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

26.实质性响应

26.1 实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。
26.2 响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.澄清

27.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.符合性审查

28.1 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加谈判），谈判小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

28.2 符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

29.谈判

29.1 对于本章第10.3项未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。
（1）谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

29.2 对于本章第10.3款明确谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。谈判小组应当根据本章第28.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给谈判小组。

29.4 供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，谈判小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5 提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

29.6 提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

30.提出成交供应商

30.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，最后报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价排序。

30.2 按本章第30.1条按价格扣除后的最后报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。
31.确定成交供应商

31.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

30.3 最后报价确定遵守本章第30条的规定。

32.谈判的特殊情形

32.1 公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，本章第29.1款、第29.2款、第30.1款、第33.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。

33.谈判终止

33.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
34.重新评审

34.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2 供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

38.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

38.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
39.签订合同

39.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1 采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取采购代理服务费。

40.2 集中采购机构不得收取采购代理服务费。

41.其他规定

41.1 谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

第三章  政府采购合同格式

政府采购合同编号：          号
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（工程项目）承包范围：                 项目经理：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：             。

3.履行合同的时间、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：

1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交合同金额5%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ■向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                 
一、通用条款
按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。

二、专用条款
1. 一般约定
 1.1词语定义

  1.1.1 合同

    1.1.1.1其他合同文件包括: 工程质量保修书  

  1.1.2合同当事人及其他相关方

    1.1.2.4监理人：           

    名称：                  
    资质类别和等级：                                                                                                                  

    联系电话：              
    电子信箱：                                   

    通信地址：              

    1.1.2.5设计人：

    名称：                  

    资质类别和等级       
    联系电话：              
    电子信箱：                                   

    通信地址：                 
  1.1.3工程和设备

    1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括:

    1.1.3.2永久占地包括：                                 

    1.1.3.3临时占地包括：              

 1.3法律

    适用于合同的其他规范性文件：     /    
 1.4标准和规范

  1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

  1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:

    发包人提供国外标准、规范的份数：     /    
    发包人提供国外标准、规范的名称：     /    

  1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:     /    

 1.5合同文件的优先顺序

    合同文件组成及优先顺序为:

    （1）合同协议书及承包人承诺书；

    （2）合同专用条款；

    （3）合同通用条款；

    （4）中标通知书；

    （5）招标文件；

    （6）设计文件、相关规范、图集；

    （7）技术标准和要求；

    （8）图纸；

    （9）已标价的工程量清单；

    （10）投标函及投标函附录；

    （11）其他合同文件：工程质量保修书。

 1.6图纸和承包人文件

  1.6.1图纸的提供

    发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后10日内
    发包人向承包人提供图纸的数量：     。承包人如需增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其他文件，未经发包人书面同意，承包人不得用于或转给第三方。

    发包人向承包人提供图纸的内容：本招标施工范围内的所有图纸。
  1.6.4承包人文件

    需要由承包人提供的文件，包括：施工进度计划、安全施工方案；
承包人提供的文件的期限为：收到施工图7天内提供施工图建议、图纸会审后7天内报施工组织设计；
承包人报送施工计划和规范要求的期限

    承包人提供的文件的数量为：3份；
    承包人提供的文件的形式为：书面函件；
    发包人审批承包人文件的期限：七天。

  1.6.5现场图纸准备

    关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供发包人或监理人及有关人员进行工程检查时使用。
 1.7联络

  1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

  1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定地点；

    发包人指定的接收人为：       
    承包人接收文件的地点：工地现场办公室；
    承包人指定的接收人为：        。

    监理人接收文件的地点：工地现场监理办公室；

    监理人指定的接收人为：               。

 1.10交通运输

  1.10.1出入现场的权利

    关于出入现场的权利的约定:/

  1.10.3场内交通

    关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人自行办理。

    关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道通设施的约定：办理出入施工场地专用和临时道路的通行权、修建权的有关费用由承包人负责。场内施工道路修建、维修、养护和管理由承包人负责，其费用包括在合同价款内。发包人和监理人有权免费使用承包人修建的临时道路和交通设施，承包人应提供便利。

  1.10.4超大件和超重件的运输

    运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

 1.11知识产权

  1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

  1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   /    。

  1.11.4承包人在施工过程中所釆用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  /  。

 1.13工程量清单错误的修正

    出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整。

    允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。

2.发包人

 2.2发包人代表

    发包人代表：                                 

    身份证号：               职务：                    

    联系电话：               电子信箱：                    

    通信地址：                    

    发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对该工程的质量、进度、造价进行全面控制，对合同、信息进行总体管理，并负责工程的总体及相应专业工程沟通协调管理。 

 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

  2.4.1 提供施工现场

    关于发包人移交施工现场的期限要求： 已移交 。

  2.4.2提供施工条件

    关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：提供施工水电接入点。

 2.5资金来源证明及支付担保

    发包人提供资金来源证明的期限要求：15天。

    发包人是否提供支付担保：否。

    发包人提供支付担保的形式：  /    。

3.承包人

 3.1承包人的一般义务

    (9)承包人提交的竣工资料的内容： 按岳阳市城建档案归档要求提供竣工图纸及资料，以及电子文档、音像档案等 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 原件2套，复印件2套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后3个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：按规范编制。

    (10)承包人应履行的其他义务：

    （1）在项目实施过程中，承包人必须服从总承包管理。承包人应按投标书要求委派项目负责人、项目技术负责人、其他各类专业技术人员和管理人员，应保证及时到位。承包人须安排专人负责工程全过程中的资料收集和管理。

（2）承包人在施工过程中，应按建筑规范要求做好施工记录和施工统计文件；对工程的隐蔽部分必须及时组织发包人、设计人、监理人共同检验并做好记录。
（3）承包人须负责工程作业过程中自身成品的保护，并不得损坏其他专业承包人的成品。如承包人自身原因造成上述成品损坏的，承包人须承担赔偿责任。

   3.2项目经理

  3.2.1 项目经理：

姓名：                           身份证号：                 

建造师执业资格等级：             建造师注册证书号：       

建造师执业印章号：              生产考核合格证书号：      

联系电话：                      电子信箱：     

通信地址：                                        

    承包人对项目经理的授权范围如下：

    关于项目经理每周在施工现场的时间要求：每周不少于70%的时间，具体违约处罚要求在合同协议书中明确。

    承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：接受发包人处罚。

    项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：接受发包人处罚。

  3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任: 接受发包人处罚。

  3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：接受发包人处罚。

 3.3承包人人员

  3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 进场后十天内。

  3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：接受发包人处罚。

  3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人同意。

  3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 接受发包人处罚。

    承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 接受发包人处罚。

 3.5分包

  3.5.1分包的一般约定

    禁止分包的工程包括：     /      

    主体结构、关键性工作的范围：      /      

  3.5.2分包的确定

    允许分包的专业工程包括：        /      

    其他关于分包的约定：        /       

  3.5.4分包合同价款

    关于分包合同价款支付的约定：     /     

 3.6工程照管与成品、半成品保护

    承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工至竣工。

 3.7履约担保

    承包人是否提供履约担保：  要求提供履约担保 。

    承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    见投标须知前附表    

4.监理人

 4.1监理人的一般规定

    关于监理人的监理内容： 负责施工质量、进度、造价、安全文明施工等现场管理，对工程质量、进度、造价进行控制，对承包人进行管理 。

    关于监理人的监理权限： 行使建筑相关法律法规赋予监理人的权力 。                   

    关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按相关合同约定。4.2监理人员

    总监理工程师：

    姓名：     。                   职务：     。                   

    监理工程师执业资格证书号：     。  联系电话：     。                   

    关于监理人的其他约定：监理人的职责及权力详见发包人提供的监理合同相关内容。

 4.4商定或确定

    在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

    （1）                          /                                 ；

    （2）                          /                                 。

5.工程质量

 5.1质量要求

  5.1.1特殊质量标准和要求：  无  。   
 5.3隐蔽工程检查

  5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前6小时申报。

    监理人不能按时进行检查时，应提前 2 小时提交书面延期要求。 

    关于延期最长不得超过：6小时。

    承包人在每项隐蔽工程覆盖之前，自检合格后，必须报请监理、发包人、跟踪审计、质检和设计部门现场代表进行验收。验收合格书面认证后，方准许覆盖。否则，由此造成的返工，费用由承包人自负，工期不予延长。

6.安全文明施工与环境保护

 6.1安全文明施工

  6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  无   。                              

  6.1.4关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

  6.1.5文明施工

    合同当事人对文明施工的要求：服从发包人及土建总包方的要求。

  6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人应履行的安全职责：除履行通用条款规定的安全职责外，还应履行以下安全职责：

（1）承包人应采取有效措施保证所有在现场和周边的人员、车辆、设施、建筑安全。在确有必要的时间段和地方，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全保护措施。 

（2）在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，监理人和发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（3）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理人，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担由此发生的一切费用。有事故责任方的，承包人在承担费用之后，可以向事故责任方索赔,但不影响承包人先行承担一切费用。 

（4）承包人应对专业承包商的安全生产承担连带责任。

承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间：合同签订后15天内，将整个工程的施工总进度计划和施工安全措施计划报送监理人。

7.工期和进度

 7.1施工组织设计

  7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：签订合同时约定。

  7.1.2施工组织设计的提交和修改

    承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审后15天内。

    发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：签订合同时约定。
 7.2施工进度计划

  7.2.2施工进度计划的修订

    发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：签订合同时约定。

 7.3开工

  7.3.1开工准备

    关于承包人提交工程开工报审表的期限：进场后十天内。

    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：进场后十五天内。

    关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：进场后十五天内。

  7.3.2开工通知

    因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

 7.4测量放线

  7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料期限：签订合同时约定。

 7.5工期延误

  7.5.1因发包人原因导致工期延误

    (7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：无

  7.5.2因承包人原因导致工期延误

    承包人未按控制工期节点完成相关分段工程，承包人应在下一个工期节点内赶上延误的工期。如节点工期影响总工期，发包人在当期进度款中扣除5000元/天（不足一天按一天计），此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任（如总工期未拖延，该扣款在工程竣工结算时返还；如总工期拖延，该扣款不退，且另扣总工期延期违约金5000元/天）。 

 7.6不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

 7.7异常恶劣的气候条件

    发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

    政府及气象部门公开发布信息的气候灾害, 极度高温或低温、以及暴雨、大雪、大雾造成无法施工或存在重大安全隐患的，承包人在恶劣气候条件结束后三天内及时申报，监理工程师根据情况确认。

 7.9提前竣工的奖励

  7.9.2提前竣工的奖励：无。
8.材料与设备

 8.4材料与工程设备的保管与使用

  8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

    1、承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

    2、发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除合同专用条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

    3、发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

    4、承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准，由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

 8.6样品

  8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无

 8.8施工设备和临时设施

9.试验与检验

    试验与检验费用的约定：由承包人负担。
10.变更

 10.1变更的范围

    关于变更的范围的约定：

    （1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人、监理发出的变更通知及有关要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。 

    （2）施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 

    （3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、监理同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。 

    （4）其他变更:合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，变更发生前承包人必须申报，其中主材价格投标时没有的由承包人报发包人的代表和跟踪审计审核后作为计价依据；现场签证人工工资按发包人招标预算书中各专业的人工工资单价执行，签证人工结算时不再计取综合管理费及利润；现场签证事项发生时，如不增加工程造价，需通知发包人的代表、跟踪审计、监理确认；如因此增加工程造价的，需通知发包人的代表、跟踪审计、监理现场确认，并报发包人主管领导审批后方为有效。签字确认时间必须是在对签证事项进行确认后的24小时以内进行，过时不予补办。所有经五方（承包人、设计单位、监理公司、跟踪审计、发包人）确认的工程变更涉及到工程造价变化的必须在变更确认后十日内办理相关手续。需要增加工程造价的变更超出上述时间未办理，视同承包人放弃变更签证，发包人将不予认可。变更签证需一式六份并编号存档（其中一份送发包人现场审计人员），竣工结算时所有与发包人编号存档的变更（现场技术人员、现场审计人员）不相符的部分不予结算。

    （5）变更程序：必须按照发包人相关管理制度办理变更审批程序。凡未经过变更审批程序的事项，导致工程造价增加的发包人有权拒绝增加；导致工程造价减少的发包人有权调减。

 10.4变更估价

  10.4.1 本项目采取固定总价方式，综合单价不受工程量变化的影响，在约定的范围内合同总价不作调整，承包人应考虑固定总价合同包含的所有风险因素。
  10.4.2 已标价工程量清单中有适应于变更工作子目的，采用该子目的单价。

  10.4.3 已标价工程量清单中无适应变更的子目，但有类似子目的，参照类似子目的单价。

  10.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按湖南省建设厅湘建价[2014]113号文《湖南省建设工程计价办法》及与之相配套使用的建设工程消耗量标准、材料价格按施工同期的《长沙建设造价》及市场价格，确定为变更工作的单价。

   10.5承包人的合理化建议

    监理人审查承包人合理化建议的期限：签订合同时约定

    发包人审批承包人合理化建议的期限：签订合同时约定

    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

 10.7暂估价

    暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

  10.7.1依法必须招标的暂估价项目

    对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准釆取第  种方式确定。

  10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

    对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准釆取第  种方式确定。

    第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

    （1）发包人的权利和义务：发包人在招标时，可确定部分材料暂定价。在工程施工过程中，该项目材料须由发包人与承包人共同看样定货，其价格按发包人签证为准。

    （2）承包人的权利和义务：施工过程中，承包人须配合发包人进行材料的看样定货，并按发包人确定的材料及价格进货。

 10.8暂列金额

    合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

11.价格调整

 11.1市场价格波动引起的调整

    巿场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

12.合同价格、计量与支付

 12.1合同价格形式

    ⑵总价合同。

    总价包含的风险范围：本项目招标范围内所有内容。

    风险费用的计算方法:  承包人应考虑合同范围内所有风险。

    风险范围以外合同价格的调整方法：不予调整

    ⑶其他价格方式：          /        

 12.2预付款

 本项目无预付款

  12.2.2预付款担保（本项目不适用）

    承包人提交预付款担保的期限：无

    预付款担保的形式为：无

12.3计量

 12.3.1计量原则

    工程量计算规则：总价子目的分解和计量的约定：在工程竣工结算时按投标报价中的综合单价分析表中的子目（或电子文档）,投标报价不明者，可以参考发包人的预算书。结算的工程量按竣工图及实际施工的数量进行计量。 

  12.3.2计量周期

    关于计量周期的约定：按月计量

  12.3.3单价合同的计量

    关于单价合同计量的约定：/

  12.3.4总价合同的计量

  12.3.5总价合同釆用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。

  12.3.6其他价格形式合同的计量

    其他价格形式的计量方式和程序：/。

 12.4工程进度款支付

  12.4.1 进度付款申请单的提交
    工程进度付款申请单的内容和报送份数的约定:承包人每月25日之前向监理人报送工程进度付款申请单一式四份，含完成的月工程量统计报表及完整的支持性证明文件。经监理人确认后，向跟踪审计单位和发包人报送。

  12.4.2进度付款证书和支付时间

进度付款的约定：
分二次付款：

第一次：工程竣工验收合格后一个月内付至合同价款的75%.

第二次：工程审计结算完成后一个月内付至工程结算价的95%。留5%质保金。
  12.4.3支付分解表的编制

    1.总价合同支付分解表的编制与审批:/。             


    2.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。

13.验收和工程试车

 13.1分部分项工程验收

    监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。

 13.2竣工验收

  13.2.2竣工验收程序

    关于竣工验收程序的约定：竣工验收会议前由发包方确定。

  13.2.5移交、接收全部与部分工程

    承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收10天内。

    承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按每天1%计算。

  13.2.6验收的其他约定：

    本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部达到设计要求，并通过发包人组织的竣工验收达到合格标准之日；承包内容未达到设计要求或者其中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，视为工期延误。

    在工程竣工验收前，由监理单位会同设计单位、发包人、承包人共同对工程质量进行初评；检测合格后，报请相关部门组织分部工程验收；验收合格后，承包人应提交工程总结报告、竣工图纸、竣工资料等，报主管单位进行验收；验收合格后进行工程竣工验收。

    验收完成后，承包人提交装订成册的工程竣工资料、竣工图纸、检测资料及使用手册等资料一式四份（原件二份、复印件二份）及电子档案一套，由总承包人审核合格后，移交发包人存档。

 13.3工程试车

  13.3.1试车程序

    工程试车内容：/ 。

    单机无负荷试车费用由承包方承担；

    无负荷联动试车费用由承包方承担。

  13.3.3投料试车

    关于投料试车相关事项的约定：/ 。     

 13.6竣工退场

  13.6.1竣工退场

    承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后10天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作的使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工现场或拆除。

    如承包人在缺陷责任期满后，要求部分人员和施工设备仍留在场内的，承包人应提交其留场人员和设备的明细表及最后撤离时间。延后撤离造成发包人增加的费用，应由承包人承担。期间发生水电等费用由承包方承担。
14.竣工结算

 14.1竣工结算申请

    承包人提交竣工付款申请单的期限：

    承包人在竣工验收合格后30天内提供结算资料，竣工资料不合格，不予办理结算。工程竣工验收合格，发包人收到承包人合格的完整的竣工结算资料后半年內办理竣工结算审计，审计的工程造价咨询机构由发包人指定。
    (1)现场签证事项发生时，需通知发包人的工程师、跟踪审计、监理现场确认，计价方式同工程变更。所有经五方（承包人、设计单位、跟踪审计、监理公司、发包人）确认的工程变更必须在变更确认后十四日内办理相关手续，变更签证需一式五份并编号存档（其中发包人及现场审计人员各一份），竣工结算时所有与发包人编号存档的变更（现场技术人员、现场审计人员）不相符的部分不予结算。

    现场签证人工工资在结算时不再计取措施费、管理费、利润、规费。

　  竣工付款申请单应包括的内容：承包人向工程师提交的竣工结算书，应附有支持文件，并详细说明以下内容：经发包人、监理工程师签字认可的竣工图、现场经济技术签证、材料价格签证；发包人、监理工程师、设计单位签字认可的设计变更；投标文件、投标报价电子文档等与竣工结算有关的所有原始资料。

　　竣工结算原则：

    ⑴根据本合同专用条款、中标通知书、本合同协议书及其补充协议书、投标文件及其附录、发包人澄清、修改和补充文件、本合同条款、标准、规范及有关技术文件、招标文件其他内容、组成合同的其它文件、经发包人、跟踪审计和监理工程师共同审核并签字认可的竣工图纸及相关竣工资料计算竣工结算造价。

    ⑵竣工工程量的确认原则上以经发包人、跟踪审计和监理工程师共同审核并签字认可的竣工图纸及相关竣工资料计算为准；

    (3) 变更、签证的项目的计价： 

本项目采取固定总价方式，综合单价不受工程量变化的影响，在约定的范围内合同总价不作调整，承包人应考虑固定总价合同包含的所有风险因素。
    ①已标价工程量清单中有适应于变更工作子目的，采用该子目的单价。

② 已标价工程量清单中无适应变更的子目，但有类似子目的，参照类似子目的单价。

    ③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按湖南省建设厅湘建价[2014]113号文《湖南省建设工程计价办法》及与之相配套使用的建设工程消耗量标准、材料价格按施工同期的《长沙建设造价》及市场价格，确定为变更工作的单价。

    ④因市场变化所引起的其它建筑材料、人工工日单价及机械设备单价一律不予调整。

    ⑤工程结算时同步执行承包人的投标优惠率。

    依据行业管理规定，该项目由发包人组织审计，以审计审定价格作为结算依据。

暂列金额：本项目不计取预备费。

    本项目辅助材料费、机械费涨价风险已包含在报价中，合同执行期辅助材料费、机械费价格不予调整；

    施工用水、用电费用：接表按实代扣代缴，在结算款中一次性扣除水电费。

 14.2竣工结算审核

    发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工验收报告发包人认可批复后60天。

    发包人完成竣工付款的期限：在承包人积极配合的情况下，发包人应在三个月内完成审计工作。

    竣工结算编制、审查、审定时限的约定：

    （1）工程项目完工后, 承包人应配合发包人即时办理验收手续。承包人在工程完工验收后的2个月内将工程结算清单交发包人进行审计.每迟交一天,扣除工程总金额的万分之一。

    （2）承包人应配合发包人即时办理结算审计对账手续，承包人在发包人结算审计完毕通知到达后20个工作日内不来审计对账的将视为认同发包人的结算审计结果，发包人有权按发包人的结算审定表办理付款手续。承包人对账后对结算审计结果不认可，拒绝在审计结论上签字或签署否定意见的，双方在十日内协商处理，协商不成的，发包人仍按结算审计结果履行合同。

    （3）承包人应积极配合发包人及发包人指定工程结算审计机构的工程结算审计工作。如工程结算审计工作中遇到疑难问题，发包人或发包人指定工程结算审计机构应及时通知承包人，承包人应在规定的时间内（二天）到达发包人或发包人指定工程结算审计机构进行处理，每逾期一天，按1000元/每天支付违约金。同时结算审计时间顺延。

    （4）审计费用的承担约定如下：①以送审额为基数的基本审计费用由发包人承担；②以核减净额为基数计算的审计费用由双方共担，发包人承担竣工结算净核减率≤10%的净核减额对应的审计费用，承包人承担竣工结算净核减率＞10%的净核减额对应的审计费用。③发包人将承包人应承担的审计费用从审计确认后的竣工结算金额中扣除，支付给受托审计的工程造价咨询机构。（竣工结算净核减率=净核减额÷送审额）；（净核减额=审减额-审增额）。
    发包人完成竣工付款的期限：见本专用条款第12.4.1项。 

    关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 合同签订时双方协商确定。 

 14.4最终结清

  14.4.1最终结清申请单

    承包人提交最终结清申请单的份数：缺陷责任期终止证书签发后三十日之内，一式四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后三十日之内，一式四份。

  14.4.2最终结清证书和支付

    ⑴发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：签订合同时约定

    ⑵发包人完成支付的期限：工程缺陷责任期满、且无质量问题时付清。       
15.缺陷责任期与保修

 15.2缺陷责任期

    缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期从工程竣工验收合格并交付使用之日起算。缺陷责任期按建设部2000年 80号令执行。缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，招标人（发包人）可从质量保证金中扣除，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。保修期间如有破坏其他承包人工程，需负责赔偿。

 15.3质量保证金

    是否扣留质量保证金的约定：按合同金额的5%作质量保证金
  15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金釆用以下第 ⑵种方式:

（1）质量保证金保函、保证金额为：/

（2） 5%的工程款；
（3）其他方式：/

  15.3.2质量保证金的扣留

    质量保证金的扣留釆取以下第⑵种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/

关于质量保证金的补充约定：无

 15.4保修

  15.4.1保修责任

    工程保修期为：详见本工程质量保修书
  15.4.3修复通知

    承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人在收到发包人要求修补的指令后，应当在24小时内自费开始进行维修。

16.违约

 16.1发包人违约

  16.1.1发包人违约的情形

    发包人违约的其他情形：双方协商解决。

    双方约定的发包人其他违约责任：

    由于国家法律、法规和规章调整，致使本合同不能按原定条款执行时，发包人应及时向承包人通报不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行，并可根据情况，双方另行协商处理或者全部免予承担违约责任。

  16.1.2发包人违约的责任

    发包人违约责任的承担方式和计算方法：

    (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：签订合同时约定。

    因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：签订合同时约定。

    发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：签订合同时约定。

    发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：签订合同时约定。

    因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：签订合同时约定。

    发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：签订合同时约定。

    其他：签订合同时约定。

  16.1.3因发包人违约解除合同

    承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

 16.2承包人违约

  16.2.1 承包人违约的情形

    承包人违约的其他情形： 

    1）工期违约：

    2）质量违约：

    3）人员违约处理：

    4）双方约定的承包人其他违约责任：

    ①承包人不得擅自变更工程的设计，如因擅自变更而影响成本的增加，造成损失由承包人承担，出现质量问题由承包人负责。

    ②由于承包人原因致使工程开工日期延迟、竣工日期延迟、中途停建或缓建、施工组织设计文件中关键线路工期控制时间超过21天的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结算的原则，同时由承包人承担相应的赔偿责任。

    ③本工程不得挂靠、转包，挂靠、转包将视同根本违约，发包人有权解除合同，并且履约保证金不予退还，承包人并应承担发包人一切损失。

    ④承包人不履行施工合同的，履约保证金不予退还，承包人并应承担发包人一切损失。

    ⑤合同解除或终止后，已经订货的材料、设备由订货方负责处理，费用自负。承包人将机械设备和人员撤出施工场地的费用由承包人负责。

  16.2.2承包人违约的责任

    承包人违约责任的承担方式和计算方法：签订合同时约定。

  16.2.3因承包人违约解除合同

    关于承包人违约解除合同的特别约定：签订合同时约定 。

    发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 签订合同时约定。

17.不可抗力

 17.1不可抗力的确认

    除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：1）烈度7度以上的地震；2）10级以上持续一天的大风；3）持续降雨48小时且降雨量为100mm以上；4）对工程施工确有影响的重大疫情；5）其它因政府颁布的强制性规定而造成不能施工的情况。（以上均以国家相关政府部门公布的数据为准）。

    不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：

    1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

    2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

    3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

    4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

    5）工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。

 17.4因不可抗力解除合同

    合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后20天内完成款项的支付。

18.保险

 18.1工程保险

    关于工程保险的特别约定： 按相关政府文件规定，由承包人投保的办理施工人员人身意外伤害保险及其他规范文件规定必须办理的施工保险，且必须由建管部门认可的保险机构办理。
 18.3安全生产责任保险

    关于安全生产责任保险的约定：按规定及通用条款。

 18.7通知义务

    关于变更保险合同时的通知义务的约定：按规定及通用条款
20.争议解决

 20.3争议评审

    合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商、委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见任何一方均可向项目所在地人民法院起诉。

  20.3.1争议评审小组的确定

    争议评审小组成员的确定：按规定及通用条款      

    选定争议评审员的期限：按规定及通用条款
    争议评审小组成员的报酬承担方式：                              

    其他事项的约定：                        

  20.3.2争议评审小组的决定

    合同当事人关于本项的约定：                       

 20.4仲裁或诉讼

    因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决；

    (1)向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

    (2)向 / 人民法院起诉。

20.补充条款

     无                                  
附件

1、协议书附件：
附件 1：承包人承揽工程项目一览表

2、专用合同条款附件：
附件 2：发包人供应材料设备一览表
附件 3：工程质量保修书
附件 4：主要建设工程文件目录
附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件 6：承包人主要施工管理人员表
附件 7：分包人主要施工管理人员表
附件 8：履约担保格式
附件 9：预付款担保格式
附件 10：支付担保格式
附件 11：暂估价一览表

备注：以上附件具体格式详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)

第四章 采购需求

一、采购项目名称

     蔡家安置房6、7#栋自来水立户安装工程（第二次）
二、工程条件

工程现场施工条件由供应商自行考察，施工用水、电路、场地及有关资料等均满足施工条件

三、工程基本情况

    详见工程量清单
四、工程承包范围

蔡家安置房6、7#栋自来水立户安装工程（第二次），（具体以招标人提供的工程量清单为准） 。
五、项目清单及说明（含工程量清单表、其他项目清单计价表、标准等）

详见附件：招标人提供的(工程量清单）。
六、工期及质量要求

工期要求：45天（日历日）

质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准
七、项目实施要求（含材料运输保管保险、施工要求、验收要求、质量保证等）

八、项目特别说明（含结算方式、工程变更、工程竣工结算等）

1.人工工资综合单价按湘建价（2014）112号文件执行。

2.定额依据：（2014）113号《湖南省建设工程工程量清单计价办法》，湘建价〖2014〗112号、38号、72号等现行计价文件；湘价商〖2014〗20号《湖南省物价局关于进一步明确居民燃气管网室内管内管道安装费相关事项的通知》；2014年《湖南省市政工程消耗量标准》；2014年《湖南省安装工程消耗量标准》。2016年第4期《岳阳工程造价》等。

3.本项目采用固定总价合同，其结算方式、工程变更、工程竣工结算等按相关规定。

九、其它需要说明的事项

无

9.1 付款单位

    岳阳楼区奇家岭街道办事处

6.2 付款方式

分二次付款：

第一次：工程竣工验收合格后一个月内付至合同价款的75%.

第二次：工程审计结算完成后一个月内付至工程结算价的95%。留5%质保金。
注：在谈判过程中，谈判文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将谈判文件可能变动的内容在谈判须知前附表中明确。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

谈判响应声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

附件3：工程质量保修书(工程类项目适用)

供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：供应商的资格条件更新材料

施工组织设计

附件6：主要人员简历表(工程类、服务类适用)

技术/商务响应与偏离表

提供政府采购政策产品等证明材料

附件7：中小企业声明函

 “节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”等证明材料
报价一览表及报价文件

附件8：报价文件(工程类项目适用)

供应商认为需提供的其它资料

最后报价

一、谈判响应声明

致                             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                                               (项目名称)的竞争性谈判文件（政府采购编号：             ；采购代理编号：                         ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起      日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式      份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1 原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

附件3
工程质量保修书(工程类项目适用)

发包人：（全称）                                                   

承包人：（全称）                                                   

为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）                                                                            

（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                    

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                   

        年     月     日                    年     月     日
供应商的资格证明材料

附件4
供应商基本情况表

	供应商名称
	                  （公章）
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照和组织机构代码证(副本复印件)，其他资料按第二章第41.1款或第四章要求提供。


附件5
供应商的资格条件更新材料

说明：供应商根据谈判文件第二章第16.1项“在谈判小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1项规定的供应商资格条件要求”的规定，应提供的更新或者补充资格证明材料。

附件6
主要人员简历表(工程类适用)

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第41.1款或第四章要求提供。（提供近6个月劳动保障部门出具的社保证明）
供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
技术/商务响应与偏离表

	序号
	谈判文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属谈判文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

提供政府采购政策产品等证明材料

附件7
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           供应商名称（盖单位章）： 

             日期：        年    月   日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章谈判须知第2.8款、第9.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在本章《七、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》中两型产品)。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
报价一览表及报价文件

附件8
报价一览表（工程类适用）
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	    

	品目代码
	

	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	工期（日历天）
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B0303拆除工程；
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

分项价格表(工程类适用) 

按采购文件提供的工程量清单报价。

主要材料表(工程类适用) 

项目名称：

包号：

金额单位：元

	序号
	材料名称
	商品编码
	品牌
	型号规格
	制造厂商
机构代码
	政策功能编码
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：该表用于计算主要材料应享受的政策功能折扣，“价格”栏应填列该材料的总金额。

商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。
供应商认为需要提供的其它资料

最后报价

说明：最后报价按第二章谈判须知第29条规定提供，格式按附件8。

—110—


