附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑   项目完成结果评价¨

项目名称  岳阳市“无差别”一窗受理系统政府采购项目

部门(单位)名称：      岳阳市政务服务中心

预 算 编 码：    087001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月9日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 谭昕 |  |  |  |  |  | 联络电话 |  | 07308880113 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市政务服务中心 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 7 月起至 今 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 358.392 |  | 实际到位资金 （万元） | 358.392 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 107.5176 | 结余 （万元） | 250.8744 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 358.392 |  | 市财政 | 358.392 |  |  | 市财政 |  |  | 107.5176 | 市财政 | 250.8744 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 项目支出 |  |  |  | 107.5176万元 |  | 2019年12月47# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 107.5176万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | #### 项目目标 提升我市作为大城市的政务服务品质，打造“全省一流，群众满意”的政务服务，本次项目建设将从“群众跑来跑去，领导批来批去，部门转来转去到“只进一扇门”，以“一窗接件、快速受理、内部流转、限时办结，一窗出件”的运作机制，实现“一窗进出、受办分离”为核心目标，以业务的标准化、颗粒化梳理成果为基础，分别从“一窗改革”、“一门优化”、“一网提升”三个层次，循序推进信息化支撑平台建设，并以“一窗服务”为基础推行“一件事一次办”等创新服务，对市政务服务中心进行全面服务升级，实现从“政务2.0”向“政务4.0”的跨越式发展，让办事群众和企业“最多跑一次，最好不用跑”。 #### 项目实施计划 该项目于2019年7月初项目组入场；8月份完成系统整体调研，并完成系统的功能设计；9月份完成系统开发、测试、联调工作，于2019年9月份开始培训综合受理人员并开始试运行。10月份完成试运行并进入验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按期完成招投标； 按期完成试运行； 系统尚未验收； |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 政务服务事项网上可办率不低于70% |  |  | 70% |  | 70% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 实现政务4.0 |  |  | 4.0 |  | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 3个月完成项目开发 |  |  | 3个月 |  | 3个月 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 总成本不超过359万 |  |  | 359万 |  | 358.392万 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上 |  |  | 60% |  | 60% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 省市县各级100个高频事项实现“最多跑一次” |  |  | 100个 |  | 100个 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 杨胜 |  |  | 副主任 |  |  |  | 政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 谭昕 |  |  | 科长 |  |  |  | 政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目概述 1、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）明确提出，到2019年底，重点领域和高频事项基本实现“一网、一门、一次”。在“一网通办”方面，省级政务服务事项网上可办率不低于90%，市县级政务服务事项网上可办率不低于70%；在“只进一扇门”方面，除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，70%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理；在“最多跑一次”方面，企业和群众到政府办事提供的材料减少60%以上，省市县各级100个高频事项实现“最多跑一次”。 2、湖南省人民政府办公厅印发《关于全面推行“马上办网上办就近办一次办”改革深入推进审批服务便民化实施方案》的通知（湘政办发〔2018〕50号）也明确提出了全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”改革，深入推进审批服务便民化的目标。 3、 湖南省人民政府办公厅关于印发《“一件事一次办”改革工作实施方案》的通知湘政办发〔2019〕15号 明确提出针对企业和办事群众的“一件事”，实现办事“一次告知”、“一次表单”、“一次联办”、“一次就好”。 为完成国家和省的目标，需通过岳阳市“无差别”一窗受理系统的建设，进一步优化提升岳阳市的政务服务品质，真正实现 “马上办、网上办、就近办、一次办”的目标，力争打造“全省一流、群众满意”的政务服务。 （二）项目资金使用及管理情况 本项目资金预算为358.4万元，已使用30%，即107.5万元，剩余部分在完成项目验收后按合同支付。在项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工建设，足额配套落实资金。资金拨付均通过财政国库集中支付，支出合理、合法、合规，无违规使用现象。 - 项目组织实施情况 项目的前期准备工作 从2019年初，我中心成立了“最多跑一次”改革工作专班，并对系统建设方式和建设目标进行了明确。建设方式为软硬件统一同步进行。按照“资源整合、信息共享、协同联动、高效便捷”的总体要求，在认真研究借鉴浙江台州一窗受理平台功能，以及深入调研对接业务需求的基础上，完成了项目技术方案编制、造价测算、方案评审、预算评审等工作，并整体向市政府进行了报告，获得了相关建设资金的安排。 项目的政府采购工作 项目整体采购确定为公开招标的采购方式，并于2019年7月将项目在政府采购网上进行了采购公示，中标单位为江苏国泰新点软件有限公司，中标价格为3583920元，其中软件开发为人民币2225000元，硬件采购为人民币1358920元。 - 综合评价情况及评价结论 项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优。 - 项目主要绩效情况分析 为提升我市作为大城市的政务服务品质，打造“全省一流，群众满意”的政务服务，本次项目建设将从“群众跑来跑去，领导批来批去，部门转来转去到“只进一扇门”，以“一窗接件、快速受理、内部流转、限时办结，一窗出件”的运作机制，实现“一窗进出、受办分离”为核心目标，以业务的标准化、颗粒化梳理成果为基础，分别从 “一窗改革”、“一门优化”、“一网提升”三个层次，循序推进信息化支撑平台建设，并以“一窗服务”为基础推行“一件事一次办”等创新服务，对市政务服务中心进行全面服务升级，实现从“政务2.0”向“政务4.0”的跨越式发展，让办事群众和企业“最多跑一次，最好不用跑”。具体包括： （1）一窗接件。申请人到“一窗式”接件窗口统一交件，由“一窗式”接件窗口对申请材料进行形式初审，初审通过后向申请人出具“一次性告知单”。 （2）内部流转。初审通过的材料立即转至后台部门办理。1.即办件及时办结。2.承诺件由后台部门在1个工作日内作出是否受理的决定并短信告知申请人（如须补正材料的，将以电话告知申请人到接件窗口提交补正材料），已受理的承诺件由后台部门通过内部流转进行办理：一是对依法需开展听证、勘查、检验、专家评审论证等须回部门审批业务科室办理的审批事项，由后台部门窗口传送至审批业务科室（纸质送件和系统网上传件同步进行），审批业务科室在规定时限内完成上述工作后，将办理结果反馈给后台窗口，由后台窗口在承诺时限内办结；二是对不需回部门审批业务科室办理的审批事项，由后台窗口在承诺时限内办结。 （3）一窗出件。审批事项办结后，后台部门将办结的证照交至“一窗式”出件窗口，系统发送短信通知申请人到出件窗口取件或通过智能取件柜、邮政物流等方式投递办件结果。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 项目于2019年7月15日正式动工建设，新点公司于2019年10月24日初步完成项目所有系统软件的设计、开发、测试、部署等工作。同期新点公司开始对接业务单位系统的问题，对接中发现部分业务单位使用的系统是部委垂管或者省垂管系统，业务对接意愿低、对接难度大，导致一窗受理平台办件需要二次录入，效率较低。硬件部分由于大多数硬件是利旧的，导致后续重新对接使用后兼容性较差。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。