附件2-2

岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价√□

项目名称  电子政务云平台租赁及维护项目

项目单位  岳阳市政务服务中心

主管部门  岳阳市政务服务中心

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年6月8日

岳阳市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 季传志 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13975033771 |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市政务云计算中心 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2019年 6月起至 2020年 6月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 152 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 152 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  | 42 |  |  |  | 结余（万元） | 110 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 152 |  | 市财政 |  |  | 152 |  | 市财政 |  |  |  | 42 |  |  |  | 市财政 | 110 |
| 县市区财政 |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 云平台运行维护 |  |  |  | 42万元 |  | 2019年6月4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 42万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式，为政府各部门搭建全市统一的基础架构平台，向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各单位新建相关业务系统，没有建设独立信息化机房和相关硬件设施，由云中心统一承担各类支撑服务。云中心部署了市政府门户网站群、12345热线平台、政务服务一体化平台、数字城管、信用信息，金融信息、网格化管理、数据交换和共享平台、人社业务系统等约50个信息系统，归集政务数据总量1.35亿条，2019年度政务云计算中心运行稳定。通过采用集约化建设模式，节省大量财政资金。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  | 数量指标 |  | 计算节点 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 存储 |  |  |  |  |  | 300T |  |  | 500T |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 运行系统 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 政务数据 |  |  |  |  |  | 5000万 |  |  | 1.35亿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 节省财政资金 |  |  |  |  |  | 500万 |  |  | 1324.48万 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 单位满意率 |  |  |  |  |  | 98% |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 谢芳茂 |  |  | 副主任 |  |  |  |  | 市政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 季传志 |  |  | 科长 |  |  |  |  | 市政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黎朝阳 |  |  | 副科长 |  |  |  |  | 市政务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                    联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 岳阳市政务云计算中心是结合云计算技术的特点,按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式，为政府各部门搭建的全市统一的基础架构平台。 云计算中心向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务，按照“数据向上集中、服务向下延伸”的发展思路，充分利用全市性公共基础设施，高效率、低投入，方便快捷地建设各部门业务应用，形成统一基础设施、统一运维管理、统一数字证书认证、统一数据中心、统一网站入口、统一安全支撑以及各应用系统互联互通的“六统一、全互通”电子政务新模式，已成为岳阳市电子政务的动力心脏和神经中枢。 （二）项目资金使用及管理情况 本年度收到专项资金152万，其中已拨付云中心机房运维费42万元，电费及租赁费结转至2020年待年度租赁期满后支付。资金拨付均通过财政国库集中支付，支出合理、合法、合规，无违规使用现象。 - 项目组织实施情况 政务云计算中心项目于2016年8月完成招标。岳阳移动以1102.4万元中标机房租赁部分，中国电信系统集成以1500万元中标平台建设及运维服务部分，合计共投入2602.4万元。2017年6月平台建成启动运行，建设完成了400平米的标准化机房，2组模块化机柜，60台计算服务器，500T数据存储空间。2017年11月完成市政府老机房和政务外网迁移，2018年4月项目通过验收，云中心正式运行进入运维期，由专业的运维团队提供运维保障，运行两年多来，平台整体保持稳定。 - 综合评价情况及评价结论 项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优。 - 项目主要绩效情况分析 截至2019年8月，云中心累计部署了约50个应用系统，包括：市政府门户网站群、12345热线平台、“互联网+政务服务”一体化平台、数字城管系统、信用信息平台，金融信息平台、涉税信息系统、市场主体监管系统、人大建议政协提案平台、网格化管理系统、地理空间框架、公共资源交易平台、数据交换和共享平台、人社业务系统等。交换平台目前共对接部门 52个，收录政务资源目录 686个，归集数据总量1.35亿条。依托公安局人口基础信息初步建成了岳阳市人口基础信息库，目前共汇集 670万条人口数据。依托工商局、民政局、编办数据建成岳阳市法人基础信息库，目前共汇集58万条法人数据。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 政务云计算中心的搭建使我市电子政务从粗放式、离散化的建设模式向集约化、整体化的可持续发展模式转变。各单位新建相关业务系统，将不再建设独立信息化机房和相关硬件设施，由云中心统一承担各类支撑服务。将各类设备的能力最大可能的发挥，显著节约投资，缩短系统部署时间。 （七）附件

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |