岳阳市交通质量和安全监督站

2021年整体支出绩效评价报告

根据《岳阳市财政局关于印发2021岳阳市预算绩效管理工作方案的通知》（岳财预[2021]63号）文件精神要求，现对岳阳市交通质量和安全监督站2021年度的部门整体支出开展绩效自评。现将情况报告如下：

- 基本概况

- （一）单位基本概况

岳阳市交通质量和安全监督站是市交通运输局下属副处级公益一类全额拨款事业单位。

- （二）机构设置情况

设置8个内设科室：办公室、财务科、公路质量监督科、水运质量监督科、安全监督科、行业管理科、政策法规科、纪检监察室。

- （1）人员情况

核定人员编制35名，截止2021年底，年未实际在职人数29人，退休人数2人。

- （2）主要工作职责

主要负责全市权限内交通建设项目的质量和安全监督、负责受监交通建设项目的交（竣）工质量检测和质量鉴定及全市交通建设行业的监理、检测等从业人员的资质管理及业务培训等工作。

（三）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

- 我单位2021年年初安排预算数368.99万元，其中：人员经费支出279.51万元，日常公用经费支出35.48万元，项目支出54万元；年中预算追加11.57万元，调整后预算数为380.56万元。2021年度决算支出380.56万元，其中：基本支出326.56万元，占总支出的85.81%；项目支出54万元，占总支出的14.19%。

部门预算基本支出主要用于人员工资福利，日常公用支出以保证单位的正常运转。项目支出主要用于干线公路质量专项整治活动、工程项目实体质量专项抽检检测、工程施工安全专项及考评工作等。

- 二、部门（单位）整体支出管理和使用情况分析

- （一）基本支出

基本支出系保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度一般公共财政拨款基本支出决算数326.56万元，主要是人员经费支出289.33万元，公用经费支出37.23万元。

（二）“三公经费”情况

2021年“三公”经费支出共计9.15万元，比上年减少0.04万元，下降0.44%；全年“三公”经费比年初预算控制数9.2万元节约0.05万元，节约比例0.54%。

全年未发生因公出国（境）费。

2021年我站认真贯彻和执行中央“八项规定”、省委“九条规定”，做到勤俭节约、杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用比较合理，控制严格。

（三）专项资金情况

2021年专项业务工作经费54万元，包括：干线公路质量专项整治活动经费9万元、工程项目实体质量专项抽检检测费36万元、工程施工安全专项及考评工作经费9万元。专项业务工作经费的支出严格按照财政资金管理的要求使用，专项资金财政拨款到位后进行了专项工作的开展和资金的投入，年未无结余。

- 三、部门整体支出绩效情况

2021年在市交通运输局的坚强领导和省交通质安局的关心支持下，全市交通质安行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以平安百年品质工程创建为抓手，统筹推进交通建设各项工作，全市受监公路、水运项目质量安全总体受控，实现了“十四五”良好开局。

重点项目建设推进有力。2021年我站受监在建国省道公路项目14个139.7km，水运项目8个，渡改桥大桥4座，完成交工验收项目5个35.8km，竣工验收项目8个123.4km。公路水运项目完成年度投资41.8亿元。其中：S210汨罗至杨桥公路、G353岳阳东站至三荷机场快速路建成通车；云溪LNG水上加注站、岳阳危化品船舶洗舱站完工；华容梅田湖大桥、S316平江县长庆至童市公路改建工程、洞庭湖大桥东互通、中石化长岭分公司港口部码头提质改造工程、铁水集运煤炭码头一期工程等项目加快推进。S318筻口至新开公路被评为优良等级，城陵矶港环保提质改造钢结构散货大棚（胶囊）工程荣获中国钢结构金奖。2021年我站被评为全市交通运输发展目标管理考核先进单位。

质量管控力度更加精准。坚持问题导向、目标导向、结果导向，压紧压实质量监督管控链条。全市所有在建受监干线公路项目纳入人员履约管理系统，强化对在建项目主要人员的变更、撤场、考勤申诉的审查与核准，按季度下发从业人员履约情况通报，有效保证关键人员履约到岗到位。全年共抽检受监公路项目27项指标36346组数据，总体合格率为95.75%；省交通质安局2021年对我市普通干线公路抽检，总体合格率达96.9%。

平安交通建设扎实有效。统筹抓好行业发展和安全生产，按照“安全监管零死亡”目标，扎实开展“隐患清零”“安全生产专项整治三年行动2021年集中攻坚年”“质量安全红线”等专项行动，建立隐患台账，实行目标管理。全年站本级开展安全检查110余人次，督促整改施工安全隐患及问题85处，未发生一起等级以上安全事故。

农村公路助力乡村振兴。2021年，全市完成民生实事农村公路提质改造395公里、安防工程1052公里、危桥改造107座。汨罗市获评“四好农村路”全国示范县，岳阳县黄沙街镇茶香路获评全省“十佳最美农村路”。

行业治理成效显著提升。工地试验室标准化建设持续推进，事前管控指导得到加强，完成9个工地试验室和10个试验检测外委的报备登记工作，工地试验检测工作质量有效提高。完成监理和检测信用评价20个项目162人次，做到了应评尽评。完成50个单位的业绩和187人的个人业绩登记工作。

党建引领作用全面加强。2021年先后组织开展“十年禁渔”党员先行、秋收起义文家市会师纪念馆现场教学等主题党日活动4次，召开支部党员大会10次、支委会20次和专题党课5次，组织党员集中学习10次。持续深化党风廉政建设和反腐败斗争，严格遵守中央“八项规定”精神和省委、市委实施办法，持续推进项目纪检检查联络员制度，落实了市纪委公共资源专责监督系统我站监督信息录入。

四、综合评价情况及评价结论

- 2021年，我站严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合工作计划、单位职能和财政政策的要求，确保了单位正常运行，年度目标任务按时完成，预算执行情况较好。经综合评价，我站部门整体支出绩效自评得分96分。

- 五、存在的问题、改进措施和有关建议

- 2021年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些问题，主要表现在：一是绩效指标建立的不够细化量化；二是2021年初预算编制不够精准。

- 针对以上问题，我局将逐步细化绩效评价指标，以绩效指导及规范经费使用；在今后的工作中细化预算指标，提高预算科学性，在充分论证和测算的基础上，提高预算编制工作质量，根据项目安排的实际情况编制年初预算，提高年初预算编制的准确性。

- 附件：部门整体支出绩效评价评分表

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 相关制度执行力度有待加强 |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 | 制度合法合规但不完整 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 无 | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 | 无 | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 无 | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 | 无 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 促进地方经济发展 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 方便群众出行 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 生态环境和谐 | 5 | 3 | 有一定的生态效益 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 96 |  |