附件

行政权力实施程序和运行流程

单位名称（盖章）：              填报日期：2016年1月5日

| 事项名称 | 农村可再生能源开发利用的监督管理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项类型 | 行政检查 | 办事对象 | 农村可再生能源开发利用单位、个人 |
| 法定期限 | 无 | 承诺期限 | 15个工作日 |
| 实施机关 | 市农业委 | 责任科室 | 农村可再生能源科 |
| 咨询电话 | 8880146 | 投诉电话 |  |
| 受理条件 | 申请事项须先由县市区农村能源行政主管部门审核，再向市农村能源行政主管部门申请 |  |  |
| 申报材料 | 申报规模化大型沼气工程项目需要提供的相关附件材料 1、项目建设单位基本情况（发展历程、资产、人员、技术力量、研发生产经营业绩、设施设备清单等）；2、企业法人营业执照（复印件）3、组织机构代码证（复印件）；4、项目单位近两年年度财务审计报告、5、银行出具的自有资金资信证明、6、国土部门出具的土地使用权证或土地租赁合同；7、畜禽防疫合格证和生产经营许可证；8、当地政府财政承诺配套的资金承诺函（加盖县级财政局公章）；9、建设单位自筹资金承诺函（加盖单位公章）；10、规划部门出具的规划选址意见；11、环保部门出具的项目环境影响评价表（生物质天然气工程须提供环评报告）；12、项目位置示意图（即在县交通地图上标明猪场所在位置）13、项目建设场地状况或布置图（即猪场平面布置图，需标明沼气工程预留地位置）；14、用气证明及协议；15、沼渣、沼液消纳证明及协议；16、项目单位对申报材料真实性负责的承诺。上述资料不齐全的，不能申报国家项目补助。 |  |  |
| 法定依据 | 《湖南省农村可再生能源条例》 |  |  |
| 收费标准 |  |  |  |
| 运 行 流 程 图 | - 资金申请报告:拟建大中型沼气工程业主向县市区发改委和农村能源行政主管部门提出申请→县市区发改委和农村能源行政主管部门到实地察看，符合建设大中型沼气工程条件并可申请国家补助资金的→由业主委托具备资质的单位编制资金申请报告→由县市区发改委向市发改委行文申请对资金申请报告批复→再由市发改委向省发改委行文申请对资金申请报告批复→由省发改委、省农业委组织专家进行评审，评审通过后→由省发改委下达资金申请报告批复。 - 中央预算内补助大中型沼气工程项目建设流程 项目资金申请报告批复后，由县市区发改委和农村能源行政主管部门向市发改委和农村能源行政主管部门申报大中型沼气工程项目建设补助资金→市发改委和农村能源行政主管部门向省发改委和农村能源行政主管部门申请建设补助资金→省发改委和农村能源行政主管部门向国家发改委和农业部申请中央预算内投资补助资金→国家发改委和农业部下达中央预算内投资补助资金到省里→由业主委托具有资质的单位进行项目初步设计，由省发改委、省农业委组织专家进行评审，评审通过后，由省里下达项目初步设计批复，依据项目初步设计批复→由项目业主或受业主委托由市、县市区农村能源主管部门组织公开招标。由中标单位按照图纸进行施工，监理单位进行监理，县市区农村能源部门进行施工和资金监督管理。 - 项目验收。项目完成初步设计的建设内容，竣工后，由县市区农村能源主管部门组织业主、设计单位、施工单位和监理单位参加进行初步验收，试水试压和气密性检测。正式投入运行三个月后，如果正常运行，经农村能源主管部门同意，由业主向市发改委和农村能源部门提出书面申请项目验收，由市农业委牵头、组织市发改委和相关专家对项目进行验收，并出具书面验收报告。 |  |  |