岳苗字〔2021〕10号                    签发人：罗明权

岳阳市苗木花卉管理中心2020年部门整体支出绩效评价自评报告综述

一、单位基本情况：

我中心是岳阳市园林绿化中心下属正科级差额拨款单位，现有正式职工41人，共设置有人秘股、财务股、综合股及生产技术股四个股室，主要职能：负责苗木、花卉、盆景培育和研究，保障城市绿化美化和社会的需求;负责推广新工艺和新品种。加强技术交流定期组织花展。促进风景园林绿化事业的发展。

- 整体支出管理及使用情况

- 基本支出432.49万元，其中人员经费支出361.89万元，公用经费支出70.60万元， 三公经费无。

- 2、专项资金：财政拨款资金432.49万元。

- 3、城市摆花经费为207.42万元，义务植树20万元、病虫害防治25万元、技术推广20万元、新品种研发40万元、白杨坡公园维护及市委机关大院绿化维护90万元。所有资金都做到了专款专用，都附有支部会会议纪要。

- 专项资金组织实施情况

- （1）专项组织情况分析

1、鲜花一条街工程：业主单位是市园林绿化中心，由市苗木花卉管理中心与市园林科研所负责具体实施。自2013年鲜花工程工作开展以来，苗木花卉管理中心非常重视鲜花一条街工程工作，八年来鲜花一条街工程工作有效的提升了城市品位和形象，得到了上级领导及市民的广泛好评，特别是2020年来苗木花卉管理中心对鲜花一条街进行了鲜花工程提质，提质期间，园林中心主管领导多次莅临施工现场检查指导工作，改变常规模式，突出鲜花效果，讲究花境与鲜花的完美搭配，保证四季有花，努力建设精品工程、优质工程，让鲜花工程成为岳阳对外的形象窗口。

2、城市摆花工程：业主为市城市管理和综合执法局，由市园科园林设计公司设计，市苗木花卉管理中心具体实施。正标后，中心立即成立了以中心书记、主任为组长的工程建设领导小组，中心班子成员全体参与，并在中心范围内通过竞聘上岗、择优选拔一批有工作经验的技术人员参与该项目的工程建设。开工以来，城管局主管领导现场督查指导工作，并强调节日气氛营造的重要性。要求严格按照设计图纸的标准进行施工、严格进行队伍管理、施工组织，抓好过程控制，努力打造精品优质工程，给市民营造一个热闹、祥和的节日，把临时工程当成永久性工程来做，真正体现城建工程的魅力，树立苗木花卉管理中心的形象。

3、义务植树、新品种研发、病虫害防治及苗木花卉的技术推广，我们都是按年初计划，每一项都成立领导小组，由专人负责实施，保证各个专项经费落到实处，通过义务植树、新品种研发、病虫害防治及苗木花卉的技术推广等四项专项的落实，给城市增添了绿色，让市民懂得了养花、护绿的专业知识，激发了岳阳市民爱绿、护绿的热情，从而保证了城市处处建绿的效果。

2、专项管理情况

1、资金管理。如何管好用好财政资金，保证2020年鲜花一条街工程、城市摆花两项上级补助收入与义务植树、新品种研发、病虫害防治及花卉苗木技术推广等四项专项资金的使用。我们根据三重一大要求及苗木花卉管理中心财务制度的有关规定，制定了《市苗木花卉管理中心工程项目财务管理办法》与《市苗木花卉管理中心专项资金使用管理办法》对项目与专项资金管理使用等作了明确规定。成立工程价格询价小组，对所有材料使用必须进行多方询价，并将询价结果对比后报苗木中心支委，然后由支委会通过由中心统一进行采购，中心财务根据合同要求，实行专款专用。我们在资金支付时优先保证人工工资、材料款等费用的支付，体现以人为本的管理理念，在施工过程中的人工工资、材料费等都在工程结束后基本结算完毕。

2、原材料控制。原材料优质是工程优质的前提和基础。为了建设优质工程、精品工程，我们严格原材料的源头控制，对所有构成工程实体的材料，按照岳阳市有关物资设备采购的要求，成立了物资设备采购小组，由采购小组组织相关人员对供应商进行实地考察，主要考察供应商资质、营业执照、组织机构代码、税务登记、社会信誉。考察后将质量好、价格低、有信誉的材料进行汇总再次进行比选，通过比质、比价、比信誉，最终确定供应商。所有供应商必须按物资设备采购计划，保质、保量地供应所需物资设备，签订供货合同必须有产品质量标准要求及验收标准要求，对验收不合格的物资设备禁止进入施工现场。将所有进场的物资进行统一验收，对每个批次的原材料，都要进行随机抽样检查，标明其检验结果，经检验合格后的材料方可投入使用。

- 设备与人员管理。由于鲜花一条街工程与城市摆花工程工作都是、要求高、工艺复杂、施工场地分散，为确保每一次施工都能达到市民要求，我们对每一次施工、每一个细节都要邀请园林专家对设计图纸进行研究、调整，对鲜花搭配进行考究，在施工过程中尽量聘请对施工场地熟、了解工程流程的员工进行施工。目前，苗木花卉管理中心为了提高施工人员素质，我们要求所有施工人员必须是参加园林知识、安全知识培训。施工前，坚持进行安全技术交底。中心支部对项目进行定期不定期的绩效评价，并制订了奖罚措施，对检查中发现的问题要求限期整改，对屡教不改的施工人员坚决清退。

- 整体支出绩效情况

- 我中心严格按要求一项一项落实上级补助收入与专项资金的使用，鲜花一条街讲究的是鲜花的长效性与持久性，所以我们从艺术的角度不断的改变花卉的配置与搭配的形式，让市民在不断的变化中感受不同的园林魅力，而城市摆花工程讲究的是对人们的视觉冲击效果，给市民带来节日气氛与惊喜的效果，所以我们从摆花的方案与创作手段上结合时代背景创造出新、奇、艳的作品，让市民能直观的感受作品的魅力，而义务植树、新品种研发、病虫害防治及苗木花卉的技术推广这四项专项我们都是按年初计划，按时间、节点有序的进行开展，增加了绿地覆盖率，培养了岳阳市民爱绿、护绿的热情，为创造美丽岳阳、幸福岳阳发挥了积极作用。为建设“一极三宜”江湖名城奠定基础，同时促进岳阳旅游业的发展。

- 存在的问题

- 鲜花一条街工程是2013年开始实施，至今已有8年之久，经费一没有增加，而人员工资与花卉面积的增长，势必影响鲜花工程新品种投入与城市品味的提升。

- 改进措施和有关建议

- 鲜花一条街工程与城市摆花工程都是给城市能带来生机、为城市提升形象，也是一个宣传岳阳城市的一个形象窗口，为此，我们在打造鲜花一条街工程与城市摆花工程时要不断变换设计方案与创作手段，希望市财政能相应的要增加一些工程经费，才能创作出一些有创作性的新、奇、艳的作品展现给市民。

- 岳阳市苗木花卉管理中心

- 2021年5月7日