附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：环芭蕉湖绿道景观管养工程项目

项目单位：岳阳炜东物业管理有限公司

主管部门：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022  年  6 月 20  日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 贺燕湘 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15173045802 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 湖南城陵矶新港区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 97.92 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 97.92 | 实际支出 （万元） |  |  | 97.92 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 97.92 |  | 县市区财政 |  |  | 97.92 | 县市区财政 |  |  | 97.92 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 2021.5月支付职工薪酬 |  |  |  | 25.7995万 |  | 记-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付全年管理人员职工薪酬 |  |  |  | 61.194万 |  | 记-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买农药化肥 |  |  |  | 3.5774万 |  | 记-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买苗木 |  |  |  | 4.1034万 |  | 记-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买种球种苗 |  |  |  | 3.242万 |  | 记-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 97.9163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 加强城市的管理，提高城市管理水平，提升城市形象，在预定的时间内完成合同内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按要求完成养护工作，提高城市管理水平 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 绿地存活率95%以上 |  |  | ≧95% |  | ≧95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 每月开展病虫害巡查，治理工作 |  |  | 平均2次/月 |  | 平均2次/月 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 绿化景观良好不出现大面积苗木 |  |  | ≧95% |  | ≧95% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 年度内完成 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目支出成本 |  |  | >预算 |  | >预算 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 完成绩效目标设定的经济效益 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 提升空气质量改善人们的生活 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 注重保护生态环境 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 市民满意度 |  |  | ≧98% |  | ≧98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 干部职工满意度 |  |  | ≧98% |  | ≧98% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 贺燕湘 |  |  | 项目经理 |  | 岳阳炜东物业管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张和平 |  |  | 会计 |  | 岳阳炜东物业管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：       张和平           联系电话：13786009995

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 自2021年1月以来我公司经政府采购招投标有幸成为新港区绿化 养护单位，始终将服务好港区、打造港区新环境为目标，目前拥有 一支30余人的专业养护队伍。我司在养护期间始终将发挥绿化养 护专业队伍的优势，以优秀的管理和一流的技术，合理地进行部署， 加强管理，确保养护质量。养护期限内对合同工程包工、包料、包 质量、包安全、包文明施工的包方式，保证符合原设计、业主及 有关养护。 - 项目资金使用及管理情况 1、项目资金到位情况分析 2021年度，我公司每季度经考评合格后由城陵矶新港区财政局拨付资金。 2、项目资金使用情况分析 项目资金按季度发放后均用于养护各项开支。 3、项目资金管理情况分析 新港区绿化养护专项经费按照国家制定有关政策、制度、规定合规 合理使用。项目资金支出严格按局机关规定经过层层审批，专款专用。 - 项目组织实施情况 1、项目组织情况 我司负责要要求完成园林绿化中的乔木、灌木、地被、草坪等植物 的养护管理。包括淋水、松土、施肥、整型、修剪枯枝败叶、草坪除杂 草、修剪滚压草坪、防治病虫害、苗木补种、树木涂白等植物保养工 作，景点的美化、保洁、绿化垃圾的清运、企业破道开口等有关绿化保 养工程以及园艺设施的维护。 - 综合评价情况及评价结论 我公司在2021年按要求完成了年度的养护工作，美化城市环境，打造文明城市，提升人居空气质量水平。 - 项目主要绩效情况分析 项目预算控制良好，项目资金实际使用97.9163万元，实际资金 使用上，属于持平。 3、项目的效率性分析 ①绿地全年不间断保洁，苗木冲洗。 ②人工苗木内除杂六次，药物控杂三次。 ③病虫害防治两次，白蚁防治一次。 ④草皮修剪十余次，其中4、5、6月份每月两次，其它月份基本每月一次，苗木修剪四次，亚乔木修剪一次，乔木及行道树整理修剪两次。 ⑤芭蕉湖公园隔草沟树围堰开挖。补植苗木89株，整改裸土或毁绿恢复近15处。组织全体员工安全教育2次，开展安全生产月活动一次。 ⑥人工加水车方式抗旱浇水45天，共用水车每日三台，人工每日10人左右。 ⑦配合港区建设移植苗木14处。 ⑧全养护区域乔木防冻刷白一次，共刷白乔木约3.4万株。 ⑨处理车祸毁绿十余起。 ⑩每日工作巡查，每周例会，每月工作总结，每月工作计划，有条不紊进行。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 1、加强学习提高技能：我们养护基层员工大部分来自农村， 业务技能需要更进一步提高，接下来我们公司一定会组织员工培 训，加强学习，也希望城管分局领导多指导工作，多提宝贵意见。 2、农户非法占用绿化用地。近几年来，附近居民经常有占用 绿地种菜的现象，我公司曾多次劝阻张贴标识牌进行宣传，由于我 们无法强制要求居民恢复，故一直未取得很明显的效果。 3、各企业施工毁绿沟通及后期恢复问题。港区建设大步前进。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 2 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。