附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：雨污水管网维护

项目单位：岳阳市市政维护管理中心

主管部门：岳阳市城市管理和综合执法局南湖城陵矶区分局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年2月22日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 郭志祥 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13786082227 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳市城陵矶新港区 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2022年 1 月起至 2022 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 603.4 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 586.54 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 586.54 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 603.4 |  | 县市区财政 |  | 586.54 |  | 县市区财政 |  |  | 586.54 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数（万元） | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 一季度雨污管网维护费 |  |  |  | 116.834743 | 2022年5月87# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二季度雨污管网维护费 |  |  |  | 117.331856 | 2022年8月154# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三季度雨污管网维护费 |  |  |  | 116.75076 | 2022年11月89# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四季度雨污管网维护费 |  |  |  | 116.469896 | 2023年1月130# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 芭蕉湖泵站配套建设 |  |  |  | 18.2411 | 2022年1月64# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华兴路等六处混接管网改造工程款 |  |  |  | 100.908091 | 2022年1月64# |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 586.536446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 目标1：雨污井盖、雨水窗维修、更新 目标2：港区道路雨水管网及窨井清淤 目标3：芭蕉湖和碧桂园泵站运行及维护 目标4：芭蕉湖泵站配套建设 目标5：华兴路等六处混接管网改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标1完成情况：已完成雨污井盖更换共计198套，铸铁雨水窗更换150套。完成路面井、窗调平90余座。 目标2完成情况：已完成云欣大道、海关路、长江大道、兴港路、云港路、松阳湖路、永济大道、芭芸路、长湖路等，共计190KM雨水管网日常维护清淤、疏通。 目标3完成情况：已完成芭蕉湖、碧桂园泵站设施设备日常维护、更新、建设等工作，并按时缴纳电费确保泵站正常运转。 目标4完成情况：已完成100％ 芭蕉湖泵站进水池粗格栅更新升级，启闭机雨棚新建安装，生活饮用水完成接入，泵站庭院完成地坪硬化246平方米，长江大道至泵站门口消防通道道路拓宽35平方米。泵房标准化建设泵站内外墙壁重新粉刷，操作间地坪漆、地面巡检标识线更新。 目标5完成情况：已优质、高效完成华兴路等六处混接管网改造工程，彻底解决改造地点雨、污水混流情况，保护水资源和生态环境。 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 泵站24小时值守抽排 |  |  |  | 合格 |  | 合格，泵站24小时值守抽排，全年泵站集水池清淤累计240余立方米。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 雨污管网全面巡查 |  |  |  | 每周 一次 |  | 合格，每天办公室留值一人，其他所有人到责任路段检查路面问题，再逐一统计，逐一解决，明确分工负责 |  |  |
|  |  |  |  |  | 当获得雨污管网设施损坏信息后必须在2小时内安排护栏和警示标志并应在6小时内修补恢复 |  |  |  | 合格 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 港区雨污水管网设施保持完好 |  |  |  | 合格 |  | 合格，完成云欣大道、海关路、长江大道、兴港路、云港路、松阳湖路、永济大道、芭芸路、长湖路等，共计190KM雨水管网日常维护清淤、疏通，确保下水管网的良好运行。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 井框、雨水篦无变形、破损和丢失。 |  |  |  | 合格 |  | 合格，全年共完成雨污井盖更换共计198套，铸铁雨水窗更换150套。完成路面井、窗调平90余座。 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 年度内完成 |  |  |  | 按规定时间完成 |  | 均按规定时间完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  |  |  | 603.4万 |  | 未出现超预算情况 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 有效保障管网畅通，及时发现管网病害并处置 |  |  |  | 定性指标 |  | 避免了城市管网堵塞带来的次生灾害损失 |  |  |
|  |  |  |  |  | 提升泵站效果，促进市政公用事业可持续发展。 |  |  |  | 定性指标 |  | 合格，芭蕉湖泵站进水池粗格栅更新升级，启闭机雨棚新建安装，生活饮用水完成接入，泵站庭院完成地坪硬化246平方米。芭蕉湖、碧桂园泵站24小时值守抽排，全年泵站集水池清淤累计240余立方米，有效保障泵站的正常运转。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的管网运行环境，保证雨污管网畅通，污水及时抽排 |  |  |  | 有效改善 |  | 改善了市民出行环境 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 注重保护生态环境 |  |  |  | 有效提升 |  | 城市环境得到有效提升 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达到95%； 群众满意率达到95 |  |  |  | ≥95% |  | 97% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 郑伟 |  |  | 主任/评价组长 |  |  |  | 市政维护管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 郭志祥 |  |  | 所长/项目负责人 |  |  |  | 市政维护管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 李燕军 |  |  | 财务科长 |  |  |  | 市政维护管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本情况 （一）雨污水管网养护 新港区现有城市主次干道23条，道路雨水管网87km，污水管网53km,自建设完工后一直未进行日常维护管养。雨污水管网混接、雨水管网出水口多处掩埋、管网坍塌变形等病害情况较多。 全年共完成云欣大道、海关路、长江大道、兴港路、云港路、松阳湖路、永济大道、芭芸路、长湖路等，共计190KM雨水管网日常维护清淤、疏通，确保下水管网的良好运行。 （二）管网井盖及雨水窗修复 1、全年共完成雨污井盖更换共计198套，铸铁雨水窗更换150套。 2、全年共完成路面井、窗调平150余座。 （三）泵站维护 芭蕉湖泵站由湖南省第三工程有限公司承建，于2017年8月开工建设，2018年5月建成，2019年9月完成竣工验收，2020年11月经新港区财政评审按30万/年包干，委托我单位进行维护管理。芭蕉湖泵站主要纳污范围为联港南路、海关路沿线等约1135公顷纳污面积，考虑到港区远期发展需要，该泵站远期设计污水抽排总规模为7万立方米/天，近期装机设计规模为3.5万立方米/天，已完全满足范围内排污能力需要。 碧桂园泵站由上海中强建筑防水工程有限公司承建，于2020年10月开工建设，2021年1月建成，2021年1月31日完成竣工验收，2021年5月1日委托岳阳市市政维护管理中心进行管理。 其用地面积为51㎡。装有2台150GM180-20-18.5的潜水排污泵 。设计最大排污能力为360m³/h。主要纳污范围为碧桂园小区，污水提升至联港南路污水主管网。 （四）芭蕉湖泵站配套建设 为了更好的保障芭蕉湖泵站的正常运行和工作需要，对进水池粗格栅更新升级，启闭机雨棚新建安装，生活饮用水完成接入，泵站庭院完成地坪硬化246平方米，长江大道至泵站门口消防通道道路拓宽35平方米。泵房标准化建设泵站内外墙壁重新粉刷，操作间地坪漆、地面巡检标识线更新，配套建设完成后将更好的发挥该泵站工作效率和安全保障。 （五）华兴路等六处混接管网改造工程 本工程为2020年城陵矶新港区华兴路等六条混接管网改造工程，位于湖南省岳阳市城陵矶新港区，根据省环保厅督察蓝天行动精神要求，对新港区华兴路等六条路进行雨污分流改造，现已优质、高效完成混接管网改造工程，彻底解决改造地点雨、污水混流情况，有效的保护水资源和生态环境。 - 项目资金使用管理情况 排水管道维护项目、芭蕉湖和碧桂园污水提升泵站维护项目、芭蕉湖泵站配套建设、华兴路等六处混接管网改造工程资金预算总计603.4万元，财政实际拨款586.54万元，未出现超出预算情况。 三、项目组织实施情况 各部分分工明确 四、综合评价情况及评价结论 根据考核评分细则，绩效评价组认为，2022年城陵矶新港区雨污水管网项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率，考评得分97分，考评等级为“优”。 - 项目主要绩效情况分析 - 项目数量指标： 1、泵站24小时值守抽排； 2、雨污管网全面巡查，每周一次； 3、当获得雨污管网设施损坏信息后必须在2小时内安排护栏和警示标志并应在6小时内修补恢复。 （二）项目质量指标 ：港区雨污水管网设施保持完好，井框、雨水篦无变形、破损和丢失。 （三）项目时效指标：年度内完成 （四）项目成本指标：控制在预算范围之内 （五）项目经济效益指标：有效保障管网畅通，及时发现管网病害并处置。提升泵站效果，促进市政公用事业可持续发展。 （六）项目社会效益指标：为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的管网运行环境，保证雨污管网畅通，污水及时抽排 （七）项目生态效益指标：注重保护生态环境 （八）项目可持续影响指标：对港区发展具有长期深远影响 指标内容; 指标（目标）值; 实际完成值. 泵站24小时值守抽排; 合格; 合格，泵站24小时值守抽排，全年泵站集水池清淤累计240余立方米。. 雨污管网全面巡查; 每周 一次; 合格，每天办公室留值一人，其他所有人到责任路段检查路面问题，再逐一统计，逐一解决，明确分工负责. 当获得雨污管网设施损坏信息后必须在2小时内安排护栏和警示标志并应在6小时内修补恢复; 合格; 合格. 港区雨污水管网设施保持完好; 合格; 合格，完成云欣大道、海关路、长江大道、兴港路、云港路、松阳湖路、永济大道、芭芸路、长湖路等，共计190KM雨水管网日常维护清淤、疏通，确保下水管网的良好运行。. 井框、雨水篦无变形、破损和丢失。; 合格; 合格，全年共完成雨污井盖更换共计198套，铸铁雨水窗更换150套。完成路面井、窗调平90余座。. 年度内完成; 按规定时间完成; 均按规定时间完成. 控制在预算范围内; 586.54万; 未出现超预算情况. 有效保障管网畅通，及时发现管网病害并处置; 定性指标; 避免了城市管网堵塞带来的次生灾害损失. 提升泵站效果，促进市政公用事业可持续发展。; 定性指标; 合格，芭蕉湖泵站进水池粗格栅更新升级，启闭机雨棚新建安装，生活饮用水接入，泵站庭院完成地坪硬化246平方米。芭蕉湖、碧桂园泵站24小时值守抽排，全年泵站集水池累计清淤240余立方米，有效保障泵站的正常运转。. 为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的管网运行环境，保证雨污管网畅通，污水及时抽排; 有效改善; 改善了市民出行环境. 注重保护生态环境; 有效提升; 城市环境得到有效提升. 服务对象满意度达到95%； 群众满意率达到95%; ≥95%; 97%. 六、主要经验及做法、存在问题和建议 存在问题： （一）随着市民对市政设施的舒适度要求的提高，市政设施维护费用明显增加，维护经费明显不足； （二）由于管线养护单位未进行归口管理，城区道路路面井盖破损时，常常不能及时维修，造成安全隐患； （三）部分其他部门牵头的管网施工不规范或恢复不符合标准等原因，造成市政设施存在多处人为损坏现象，破占道恢复中经常有恢复不及时，质量不达标问题。 建议： （一）加大市政维护经费的投入，全面提升道路完好水平，进一步改善市民生活环境，提升城市形象； （二）加大对市政设施的监管与处置力度，加大对井盖的统筹规范管理和维护； （三）建议市政设施维护管养部门参与到城区破道恢复审批、验收环节，特别是要提前参与到破道恢复审批环节，以免造成路面遗留问题和隐患。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。