附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 岳阳市 “互联网+政务服务”一体化平台项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 44.94 | 44.94 | 44.94 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、政务服务多渠道建设2、省业务办理系统本地化实施3、建设电子监督和评价考核系统4、建设全市统一的电子证照库和管理系统5、建设大数据分析系统6、建设共享基础数据库7、建设应用支撑平台8、历史数据迁移9、建设大厅管理系统 10、政务服务中心大厅改造 |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 市政府门户网站升级改造，实施“一市一平台”的政府网站集约化建设 | 一市一平台 | 一市一平台 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 政务服务多渠道建设，主要提供四大方面的功能，包括政务公开、办事服务、便民服务、我的门户四大模块。 | 四大模块 | 四大模块 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设完好率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 工期不超过12个月 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本不超过900万元 | 900万 | 898.7万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提升企业群众办事效率40% | 40% | 40% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 压缩企事业单位、群众办事成本20% | 20% | 20% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 持续改善生态环境 | 10% | 10% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障持续发展 | 10% | 10% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表

填表人：姚文静 填报日期：2023年7月12日联系电话：18173088336单位负责人签字：