附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 基层公共服务（一门式）全覆盖剩余经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 43.4 | 43.4 | 43.4 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推进互联网业务办理渠道、系统架构设置、信息互联互通、移动化业务审批、信息化控制风险手段等，并依托岳阳市政务云平台，对接岳阳市互联网+政务服务平台以及各部门现有业务系统等 |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建立5大功能模块 | 5 | 5 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 端口相联、数据共享、信息互通,构建市县乡村上下贯通、部门联动、安全可靠的信息化服务格局 | 实现市县乡村互通 | 实现市县乡村互通 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设时间不超过1年 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本费用不超过900万元 | 900万元 | 868万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 岳阳市县区、镇村、社区街道系统基本全覆盖 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 71个事项实现镇街道可受理，32个事项实现村社区可受理 | 103 | 103 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 持续改善生态环境 | 10% | 10% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障持续发展 | 10% | 10% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：姚文静 填报日期：2023年7月12日联系电话：18173088336单位负责人签字：