附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 市政府门户网站群运维经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 66.74 | 66.74 | 49.08 | 10 | 73.54% | 7.35 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 | 37.34 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 11.74 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.打造集约化、智能化、阳光化的政府信息公开第一平台 2.提升全市电子政务服务能力。 |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 监测政府网站不少于40家 | 40 | 45 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 监测政务新媒体不少于150家 | 150 | 152 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 250个工作日及时发布微博微信内容，供市民查阅 | 250 | 250 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 运维时间为1年 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 整体成本不超过55万 | 55 | 49.08 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 政府网站/政务新媒体监测次数 | 52 | 52 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 运维监管平台对网站群错别字、错链、空白栏目、超期未更新栏目进行实时监测。错误率低于0.01% | 0.01 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 持续改善生态环境 | 10% | 10% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障持续发展 | 10% | 10% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.35 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：姚文静 填报日期：2023年7月12日联系电话：18173088336单位负责人签字：