2022年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 市疫情防控管理系统（二期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 行政审批服务局 |  |  |  | 实施单位 | 大数据中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 52.5719 | 18.4001 | 18.4001 | 10 | 35% | 3.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.5719 | 18.4001 | 18.4001 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过岳阳市疫情防控管理系统实现利用大数据信息化手段赋能疫情常态化精准防控的目标，实现全市数据统一汇聚、统一检测、统一分析、统一展示 |  |  |  | 已完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 对疫情防控专班的工作内容进行信息化改造 | 6个 | 6个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 软件项目功能建设验收合格 | 功能100%验收合格 | 功能100%验收合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内竣工率 | 2022年6月底前完成 | 2022年6月底前完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 在计划内完成建设任务，总体不超过60万 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 促进经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进信息化建设 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意度调查 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：彭远明    填报日期：2023.7.11 联系电话：13973157271 单位负责人签字：